УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

01.08.2019					Нетішин				   № 356/2019

Про завершення будівельних робіт

Відповідно до статті 40, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, затвердженого рішенням восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 25 березня 2016 року № 8/284 (у редакції рішення тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 02 березня 2018 року № 39/2300), у зв’язку із суттєвим збільшенням вартості матеріальних ресурсів та розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, що у випадку коригування проектної документації призведе до значного здорожчання завершення будівельних робіт і є економічно недоцільним, виконавчий комітет Нетішинської міської ради    в и р і ш и в:

1. Надати управлінню капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради згоду на припинення будівельних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт коридорів І-ІІІ поверхів та сходової клітки адміністративної будівлі виконавчого комітету Нетішинської міської ради м.Нетішин, вул.Шевченка, 1 Хмельницької області».

2. Надати управлінню капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради згоду на розірвання договору підряду від 01 грудня 2016 року № 76, укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю   «Ар-буд» щодо виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт коридорів              І-ІІІ поверхів та сходової клітки адміністративної будівлі виконавчого комітету Нетішинської міської ради м.Нетішин, вул.Шевченка, 1 Хмельницької області».

3. Управлінню капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради з метою прийняття об’єкта в експлуатацію підготувати документацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 367).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Романюка І.В.

Міський голова									О.О.Супрунюк