УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

11.06.2020					Нетішин				   № 237/2020

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 19 травня 2020 року        № 219/2020 «Про підсумки проходження опалювального сезону 2019/2020 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в зимовий період 2020/2021 року»

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30, пункту 3 частини 4              статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від                 29 квітня 2020 року № 342/2020-р та з метою уточнення планових показників з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року, виконавчий комітет Нетішинської міської ради    в и р і ш и в:

Унести до рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 19 травня 2020 року № 219/2020 «Про підсумки проходження опалювального сезону 2019/2020 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в зимовий період 2020/2021 року», такі зміни:

- додатки 2, 3, 4, та 5 викласти у новій редакції.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради 19.05.2020 № 219/2020

(у редакції рішення виконавчого комітету міської ради

11.06.2020 № 237/2020)

місто Нетішин

ПЛАН ЗАХОДІВ

комплексної підготовки житлового фонду

до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завда-ння з підго-товки | Фактично підготов-лено | % підго-товки | К-ть паспорт. готовності, шт. | К-ть актів го-товності шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | 1 | Од. | 112 |  |  |  |  |
|  | у тому числі, які обслуговуються: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управителями | 2 | Од. | 64 |  |  |  |  |
|  | 2. ОСББ, ЖБК | 3 | Од. | 43 |  |  |  |  |
|  | 3. Відомчий житловий фонд - всього | 4 | Од. | 5 |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекоенерго | 5 | Од. | 1 |  |  |  |  |
|  | - Інші | 6 | Од. | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд, який обслуговуєть-ся управителями комунальної влас-ності, з нього, у якому проводиться: | 7 |  | 64 |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 8 | Од. | 41 |  |  |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 9 | Од. | 63 |  |  |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 10 | Од. | 63 |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 11 | Од. | 63 |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 12 | Од. | 63 |  |  |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 13 | Од. | 63 |  |  |  |  |
| 3 | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення - всього | 14 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - загальноосвітні навчальні заклади | 15 | Од. | 6 |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 16 | Од. | 8 |  |  |  |  |
|  | - заклади охорони здоров’я | 17 | Од. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності | 18 | тис. грн. | 5070,40* |  |  |  |  |

*Примітка:  планові показники загальних обсягів коштів на підготовку житлових будинків, які перебувають в управлінні управителя КП НМР «ЖКО», без врахування житлових будинків під управлінням ОСББ, відомчого підпорядкування та  об’єктів соціально-культурного і побутового призначення.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради					Оксана БРЯНСЬКА

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету міської ради 19.05.2020 № 219/2020

(у редакції рішення виконавчого комітету міської ради

11.06.2020 № 237/2020)

місто Нетішин

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж   -     84,13 км

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж   -     76,26 км

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих:  -  1 од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих   -  4 од.

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих      - 6 од.

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих       - 1 од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів _ од.

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин  -  16 од.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготов-лено | % підготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км | 0,01 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 2 | км | 0,01 |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 3 | км | 0,01 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 4 | км | 0,01 |  |  |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 5 | одиниць | 1 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | відомчих ВНС | 6 | одиниць | 1 |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 7 | одиниць | 4 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | відомчих КНС | 8 | одиниць | 4 |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 9 | одиниць | 6 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | відомчих ВОС | 10 | одиниць | 6 |  |  |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 11 | одиниць | 1 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | відомчих КОС | 12 | одиниць | 1 |  |  |
|  | Свердловин, всього | 13 | одиниць | 16 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | відомчих свердловин | 14 | одиниць | 16 |  |  |

Керуючий справами

виконавчого

комітету міської ради							Оксана БРЯНСЬКА

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету міської ради 19.05.2020 № 219/2020

(у редакції рішення виконавчого комітету міської ради

11.06.2020 № 237/2020)

місто Нетішин

ПЛАН ЗАХОДІВ

про підготовку об’єктів теплопостачання

до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих теплових мереж - 68,711   км

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в експлуа-тації | Завдання з підго-товки | Фактично підготов-лено | % підго-товки | Кількість актів го-товності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремон-ту або реконструкції – всього | 4 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 3 | Заміна котлів - всього | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 7 | км | 68,711 | 0,02 |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 8 | км |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 9 | км |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 10 | км | Х |  |  |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 11 | одиниць | 18 | 18 |  |  |  |
| 8 | Загальні обсяги коштів на вико-нання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 12 | тис. грн. | Х |  |  |  |  |

Керуючий справами

виконавчого

комітету міської ради							Оксана БРЯНСЬКА

Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

міської ради 19.05.2020 № 219/2020

(у редакції рішення виконавчого

комітету міської ради

11.06.2020 № 237/2020)

ІНФОРМАЦІЯ

про планові заходи та показники в рамках підготовки дорожньо-мостового господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року

| № з/п | Адміністративно- терито-ріальна одиниця | Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг |  |  |  | Підготовка спеціалізованої техніки |  |  |  | Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організаціях за укладеними договорами |  |  | Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) |  |  |  | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % | обсяг фі-нансув. | план | факт | % | обсяг фі-нансув. | план | факт | % | план | факт | % | обсяг фі-нансув. | план | факт | % | обсяг фі-нансув. |
|  |  | тис.кв.м | тис.кв.м |  | тис.грн | од. | од. |  | тис.грн | од. | од. |  | тис.од. | тис.од. |  | тис.грн | тис.т | тис.т |  | тис.грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | м.Нетішин | 19,302 | - | - | 7836,50 | 15 | - | - | 416.20 | 2 | - | - | 0,41 | - | - | 35,52 | 1,915 | - | - | 757,00 |

Керуючий справами

виконавчого

комітету міської ради									Оксана БРЯНСЬКА