УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

11.10.2018 					Нетішин				   № 496/2018

Про стан виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 30 серпня 2018 року № 648/2018-р «Про стан виконання завдань по підготовці житлово-комунального господарства області та соціальної сфери до роботи в зимовий період   2018/2019 року», виконавчий комітет Нетішинської міської ради    в и р і ш и в:

1. Інформацію про стан виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року взяти до відома, згідно з додатком.

2. Зобов’язати начальника КП НМР «ЖКО» Шевчука С.В. взяти під особистий контроль проходження у місті опалювального сезону та КП НМР «Благоустрій» Кондрацького В.А. - контроль за утримання вулично-дорожньої мережі міста у належному стані в зимовий період.

3. Керівникам КП НМР «ЖКО» та ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»:

3.1. вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі розрахунків за надані житлово-комунальні послуги всіма категоріями споживачів;

3.2. у разі виникнення проблем під час проходження опалювального сезону 2018/2019 року передбачити першочергове резервне забезпечення теплопоста-чанням найважливіших соціальних об’єктів – закладів освіти та охорони здоров’я.

4. Рекомендувати начальнику Нетішинської дільниці розподільчих мереж Славутського РЕМ Гонтику О.П. забезпечити необхідні умови для надійного та безперебійного електропостачання споживачам міста в осінньо-зимовий період 2018/2019 року.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Романюка І.В.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

11.10.2018 № 496/2018

# ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи

в осінньо-зимовий період 2018/2019 року

Після завершення опалювального сезону 2017/2018 року у м.Нетішин розпочалася активна підготовка житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери міста Нетішин до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року.

Для забезпечення належної та своєчасної підготовки житлово-комунального господарства міста і об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року був складений план заходів та форми звітів, оперативна інформація, відповідно до яких, двічі на місяць надавалася управлінню житлово-комунального господарства Хмельницькій обласній державній адміністрації.

До виконання робіт з підготовки міста до осінньо-зимового періоду задіяні такі підприємства: КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», ВП «Хмельницька АЕС».

Станом на 28 вересня 2018 року до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року у м.Нетішин фактично підготовлено 109 багатоповерхових житлових будинків та підписані паспорти і акти готовності, що становить 100% від загального житлового фонду міста.

Комунальним підприємством Нетішинської міської ради «ЖКО» підготовлено 70 багатоповерхових будинків, які перебувають під його управлінням:

- у 12-ти будинках виконаний поточний ремонт покрівель, загальною площею 421,78 м2, що становить 75%  від загальної кількості (16 од.) запланованих ремонтів покрівель;

- ремонт (заміна) та промивання опалювальних систем виконано на 100 %;

- на 100 % виконаний ремонт систем гарячого та холодного водо-постачання, ремонт систем енергозабезпечення будинків (електрощитових);

- у 63 будинках проведене скління вікон сходових клітин, загальною площею 199,87 м2;

- у 25-ти будинках відремонтовано 3656,54 метрів погонних герметичних стиків зовнішніх стінових панелей;

- у 15-ти будинках відремонтовано та замінено 32 одиниці дверей;

Станом на 28 вересня 2018 року обсяг коштів, витрачених КП НМР «ЖКО» на підготовку житлового фонду міста до осінньо-зимового періоду 2018/2019 року, становить  1621,43 тис. гривень.

Підготовку об’єктів дорожньо-мостового господарства міста здійснює                    КП НМР «Благоустрій».

2

Для забезпечення безпеки руху на дорогах міста у зимовий період комунальним підприємством підготовлено 14 одиниць прибиральної та сніго-очисної техніки, заготовлено 367 одиниць шанцевих інструментів та 2,035 тис.тон матеріалу для посипання доріг і вулиць міста взимку (пісок, сіль, відсів).

Проведені капітальний і поточний ремонти вулиць та доріг міста з обсягом виконаних робіт: капітальний ремонт – 55,5 кв.м, на суму                      257,847 тис.грн.; поточні ремонти – 6093 кв.м, на суму 1706,216 тис. гривень.

Забезпечення житлово-комунальними послугами з теплопостачання, холодного, гарячого водопостачання та водовідведення міста здійснюється централізованим господарсько-питним і технічним водопроводами, утримання та обслуговування яких здійснює комунальне господарство ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК»Енергоатом».

Станом на 28 вересня 2018 року комунальним господарством                           ВП «Хмельницька АЕС всі об’єкти до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року підготовлені на 100 %:

- 18 центральних теплових пунктів;

- 1 водопровідна насосна станція (ВНС);

- 4 каналізаційні насосні станції (КНС);

- 6 водопровідних очисних споруд (ВОС);

- 1 каналізаційна очисна споруда (КОС);

- 16 свердловин;

- та відремонтовано 0,04 км - теплових мереж (у двотрубному обчисленні); 0,02 км – водопровідних та 0,01 км - каналізаційних мереж.

Проведена належна підготовка об’єктів соціально-культурного призначення міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року, у тому числі: заклад охорони здоров’я (комунальний заклад Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин»), заклади культури (ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа», КЗ «Палац культури м.Нетішина»,              КЗ «Нетішинський міський Будинок культури», ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв», Нетішинський міський краєзнавчий музей, управління культури) та заклади освіти (три загальноосвітні навчальні школи №№ 1, 2, 4 і НВК, вісім дошкільних навчальних закладів ДНЗ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Центр розвитку дитини та три позашкільні заклади – БДТ, КЮТ, КЦ) з оформленням і підписанням паспортів та актів готовності об’єктів до опалювального сезону.

Всі заклади соціально-культурного призначення м.Нетішин вже станом на 30 серпня 2018 року були підготовлені до початку навчального року та опалювального сезону.

Враховуючи вищеозначене, житловий фонд м.Нетішин та об’єкти соціально-культурної сфери міста готові до проходження опалювального сезону 2018/2019 року.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради    					О.О.Брянська