УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

22.09.2022					Нетішин				  № 336/2022

Про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30, частини 2, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виконання протокольного рішення засідання Хмельницької регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 11 серпня 2022 року (протокол № 4), розпорядження міського голови від 31 грудня               2021 року № 637/2021-рк «Про виконання повноважень Нетішинського міського голови», виконавчий комітет Нетішинської міської ради    в и р і ш и в:

1. Інформацію про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади (далі – Нетішинська міська ТГ) до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року взяти до відома згідно з додатком.

2. Головам ОСББ та управителям багатоквартирних будинків громади взяти під особистий контроль проходження опалювального сезону у підпорядкованих їм будівлях.

3. Директору КП НМР «Благоустрій» Віктору Кондрацькому забезпечити контроль за утриманням вулично-дорожньої мережі Нетішинської міської ТГ в зимовий період у належному стані.

4. Начальнику КП НМР «ЖКО» рекомендувати керівнику ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»:

4.1. забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до локалізації та ліквідації можливих наслідків аварій на системах тепло-, водопостачання та водовідведення;

2

4.2. у разі виникнення проблем під час проходження опалювального сезону 2022/2023 року передбачити першочергове резервне забезпечення теплопостачанням найважливіших соціальних об’єктів – закладів освіти та охорони здоров’я.

5. Рекомендувати керівнику Славутського РЕМ АТ «Хмельницькобленерго» забезпечити необхідні умови для надійного та безперебійного електропостачання споживачам Нетішинської міської ТГ та готовності аварійних бригад для оперативного реагування в осінньо-зимовий період 2022/2023 року.

6. Це рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Нетішинської міської ради та у газеті «Нетішинський вісник».

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Олену Хоменко.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

22.09.2022 № 336/2022

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства

та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року станом на 15 вересня 2022 року

Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 23 червня 2022 року № 205/2022 «Про підсумки проходження опалювального сезону 2021/2022 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в зимовий період 2022/2023 року» затверджено плани заходів з підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади (далі – Нетішинська міська ТГ) до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року.

До виконання робіт з підготовки населених пунктів ТГ до осінньо-зимового періоду задіяні такі підприємства: КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», ВП «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».

У багатоквартирних житлових будинках, які обслуговує КП НМР «ЖКО», проведено герметизацію стикових панелей 2408 м/п на суму 491735,26 гривень. Проведено поточний ремонт покрівлі 394 м.кв на суму 127076,00 гривень. У            41 будинку проведено поточний ремонт систем гарячого холодного водопостачання, опалення та водовідведення на суму 184609,34 гривень. Поточний ремонт внутрішніх систем електропостачання проведено у                      41 будинку на суму 452502,81 гривень. До 01 жовтня 2022 року планується завершити перевірку димових і вентиляційних каналів.

Станом на 15 вересня 2022 року багатоповерхові житлові будинки до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року у м. Нетішин фактично підготовлені, під-писання паспортів і актів готовності планується завершити до 01 жовтня 2022 року.

На 15 вересня 2022 року обсяг коштів, використаних КП НМР «ЖКО» на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді міста становить 4000,00 тис. гривень.

Для забезпечення безпеки руху на вулично-дорожній мережі Нетішинської міської ТГ у зимовий період КП НМР «Благоустрій» підготовлено 19 одиниць при-биральної та снігоочисної техніки, заготовлено 257 одиниць шанцевих інструмен-тів та 1509 тон матеріалу для посипання доріг і вулиць взимку (пісок, сіль, відсів).

Протягом підготовчого періоду проведено поточні ремонти вулиць та доріг громади загальним обсягом виконаних робіт 2560,12 кв.м на суму 1675,47 тис.гривень.

Забезпечення житлово-комунальними послугами з теплопостачання, холодного, гарячого водопостачання та водовідведення міста здійснюється централізованим господарсько-питним і технічним водопроводами, утримання та обслуговування яких здійснює комунальне господарство ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК»Енергоатом».

2

Станом на 15 вересня 2022 року комунальним господарством ВП «ХАЕС» об’єкти до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року підготовлені на 100%:

- 18 центральних теплових пунктів;

- 1 водопровідна насосна станція (ВНС);

- 4 каналізаційні насосні станції (КНС);

- 6 водопровідних очисних споруд (ВОС);

- 1 каналізаційна очисна споруда (КОС);

- 16 свердловин;

- відремонтовано 0,02 км - теплових мереж (у двотрубному обчисленні), що складає 100% від запланованого обсягу.

Проведена належна підготовка об’єктів соціально-культурного призначення громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року, у тому числі: заклад охорони здоров’я (КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин»), заклади культури (Мистець-ка школа «Нетішинська художня школа», КЗ «Палац культури міста Нетішина», КЗ «Старокривинський Будинок культури», КЗ «Нетішинський міський Будинок культури», Мистецька школа «Нетішинська школа мистецтв», Краєзнавчий музей) та заклади освіти (чотири Нетішинських ліцеї №№ 1, 2, 3, 4, Старокривинський ліцей № 5, вісім ЗДО №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, три позашкільні заклади – БДТ, КЮТ, ЦТКУМ).

Зокрема, у закладах освіти громади проведено ремонтно-опоряджувальні роботи (заміна дверей, ламп, світильників, іншого електротехнічного та сантехніч-ного обладнання, побілка, шпаклювання, фарбування, заміна та обслуговування засобів обліку води/тепла тощо) на суму 890143,36 гривень. Для забезпечення безпеки здобувачів освіти та працівників в умовах воєнного стану, дотримання належного рівня пожежної та електричної безпеки, було проведено обстеження та оцінка стану готовності захисних споруд цивільного захисту у закладах освіти Нетішинської міської ТГ. За результатами обстеження на облаштування та приведення у готовність захисних споруд цивільного захисту у закладах освіти використано 257539,00 гривень. Виконано ряд заходів із забезпечення проти-пожежної безпеки закладами освіти на суму 357224,00 грн. В закладах освіти громади встановлено систему тривожної кнопки на суму 80468,00 гривень.

Робочою групою виконавчого комітету Нетішинської міської ради 16 та  17 серпня 2022 року проведена перевірка закладів освіти Нетішинської міської ТГ на предмет готовності до нового 2022/2023 навчального року. За результатами перевірки всі заклади готові до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2022 року. Теплові системи навчальних закладів готові до початку опалювального сезону на 100%. Станом на 09 вересня 2022 року заборгованість за оплату енергоносіїв у закладах освіти Нетішинської Міської територіальної громади відсутня.

Враховуючи вищеозначене, багатоквартирний житловий фонд м. Нетішин та об’єкти соціальної сфери Нетішинської міської ТГ фактично готові до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради 					Любов ОЦАБРИКА