УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

23.09.2021					Нетішин				  № 451/2021

Про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 27 серпня 2021 року № 679/2021-р «Про стан виконання завдань з підготовки житлово-комуналь-ного господарства та соціальної сфери області до роботи в зимовий період 2021/2022 року», виконавчий комітет Нетішинської міської ради    в и р і ш и в:

1. Інформацію про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади (далі – Нетішинська міська ТГ) до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року взяти до відома згідно з додатком.

2. Головам ОСББ та управителям багатоквартирних будинків громади взяти під особистий контроль проходження опалювального сезону у підпорядкованих їм будівлях.

3. Директору КП НМР «Благоустрій» Віктору Кондрацькому забезпечити контроль за утриманням вулично-дорожньої мережі Нетішинської міської ТГ в зимовий період у належному стані.

4. Керівникам КП НМР «ЖКО» та ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»:

4.1. вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі розрахунків за надані житлово-комунальні послуги всіма категоріями споживачів;

4.2. у разі виникнення проблем під час проходження опалювального сезону 2021/2022 року передбачити першочергове резервне забезпечення теплопостачанням найважливіших соціальних об’єктів – закладів освіти та охорони здоров’я.

2

5. Рекомендувати керівнику Славутського РЕМ АТ «Хмельницькобл-енерго» забезпечити необхідні умови для надійного та безперебійного електропостачання споживачам Нетішинської міської ТГ в осінньо-зимовий період 2021/2022 року.

6. Це рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Нетішинської міської ради та у газеті «Нетішинський вісник».

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Олену Хоменко.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

23.09.2021 № 451/2021

# ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства

та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року,

станом на 10 вересня 2021 року

Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 27 травня 2021 року № 254/2021 «Про підсумки проходження опалювального сезону 2020/2021 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в зимовий період 2021/2022 року» затверджено плани заходів з підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади (далі – Нетішинська міська ТГ) до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року.

До виконання робіт з підготовки населених пунктів ТГ до осінньо-зимового періоду задіяні такі підприємства: КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», ВП «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».

У багатоквартирних житлових будинках, які обслуговує КП НМР «ЖКО», проведено герметизацію стикових панелей 4977,7 м/п, на суму                        699411,67 гривень. Проведено поточний ремонт покрівлі 484,42 кв.м, на суму 257328,18 гривень. У 18 будинках проведено поточний ремонт систем гарячого холодного водопостачання, опалення та водовідведення, на суму                        202206,17 гривень. Поточний ремонт внутрішніх систем електропостачання проведено у 19 будинках, на суму 53312,25 гривень. У вересні протягом двох тижнів планується провести перевірку димових і вентиляційних каналів.

Станом на 10 вересня 2021 року багатоповерхові житлові будинки до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року у м. Нетішин фактично підготовлені, підписання паспортів і актів готовності планується завершити до 01 жовтня 2021 року.

На 10 вересня 2021 року обсяг коштів, використаних КП НМР «ЖКО» на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді міста становить 1216,0 тис. гривень.

Для забезпечення безпеки руху на вулично-дорожній мережі Нетішинської міської ТГ у зимовий період КП НМР «Благоустрій» підготовлено 12 одиниць прибиральної та снігоочисної техніки, заключено договір на послуги автотранспорту сторонніх організацій, заготовлено 422 одиниць шанцевих інструментів та 870 тон матеріалу для посипання доріг і вулиць взимку (пісок, сіль, відсів).

Протягом підготовчого періоду проведено поточні ремонти вулиць та доріг громади загальним обсягом виконаних робіт 22,59 тис. кв.м, на суму                    8112,4 тис.гривень.

2

Забезпечення житлово-комунальними послугами з теплопостачання, холодного, гарячого водопостачання та водовідведення міста здійснюється централізованим господарсько-питним і технічним водопроводами, утримання та обслуговування яких здійснює комунальне господарство ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Станом на 10 вересня 2021 року комунальним господарством ВП «ХАЕС» об’єкти до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року підготовлені на 100%:

- 18 центральних теплових пунктів;

- 1 водопровідна насосна станція (ВНС);

- 4 каналізаційні насосні станції (КНС);

- 6 водопровідних очисних споруд (ВОС);

- 1 каналізаційна очисна споруда (КОС);

- 16 свердловин;

- відремонтовано 0,04 км - теплових мереж (у двотрубному обчисленні), що складає 200% від запланованого обсягу.

Проведена належна підготовка об’єктів соціально-культурного призначення громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року, у тому числі: заклад охорони здоров’я (КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин»), заклади культури (Мистецька школа «Нетішинська художня школа», КЗ «Палац культури міста Нетішина», КЗ «Старокривинський Будинок культури»,                   КЗ «Нетішинський міський Будинок культури», Мистецька школа «Нетішинська школа мистецтв», Краєзнавчий музей) та заклади освіти (три ЗОШ №№ 1, 2, 4, Нетішинський НВК, Старокривинський НВК, вісім ЗДО                   №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Центр розвитку дитини та три позашкільні заклади – БДТ, КЮТ, ЦТКУМ).

Робочою групою виконавчого комітету Нетішинської міської ради 17 та  18 серпня 2021 року проведена перевірка закладів освіти Нетішинської міської ТГ на предмет готовності до нового 2021/2022 навчального року. За результатами перевірки заклади готові до початку навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року. Теплові системи навчальних закладів готові до початку опалювального сезону на 100%. Проте, у зв’язку з продовженням робіт з капітального ремонту (заміна вікон на металопластикові, дверей, лінолеуму, світильників), робота ЗДО № 7 «Оленка» призупинена з                 17 серпня 2021 року по 20 вересня 2021 року згідно з рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 16 серпня 2021 року № 397/2021.

Станом на 01 вересня 2021 року заборгованість за оплату енергоносіїв у закладах освіти Нетішинської міської ТГ відсутня.

Враховуючи вищезазначене, багатоквартирний житловий фонд м. Нетішин та об’єкти соціальної сфери Нетішинської міської ТГ фактично готові до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради 					Любов ОЦАБРИКА