УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

24.09.2020					Нетішин				   № 410/2020

Про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30, пункту 3 частини 4  статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від                 31 серпня 2020 року № 665/2020-р «Про стан виконання завдань з підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року», виконавчий комітет Нетішинської міської ради    в и р і ш и в:

1. Інформацію про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Нетішинська міська ОТГ) до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року взяти до відома (додаток).

2. Головам ОСББ та управителям багатоквартирних будинків громади взяти під особистий контроль проходження опалювального сезону у підпорядкованих їм будівлях.

3. Директору КП НМР «Благоустрій» Віктору Кондрацькому забезпечити контроль за утриманням вулично-дорожньої мережі Нетішинської ОТГ в зимовий період у належному стані.

4. Керівникам КП НМР «ЖКО» та ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»:

4.1. вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі розрахунків за надані житлово-комунальні послуги всіма категоріями споживачів;

2

4.2. у разі виникнення проблем під час проходження опалювального сезону 2020/2021 року передбачити першочергове резервне забезпечення теплопостачанням найважливіших соціальних об’єктів – закладів освіти та охорони здоров’я.

5. Рекомендувати керівнику Славутського РЕМ АТ «Хмельницьк-обленерго» забезпечити необхідні умови для надійного та безперебійного електропостачання споживачам Нетішинської міської ОТГ в осінньо-зимовий період 2020/2021 року.

6. Це рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Нетішинської міської ради та у газеті «Нетішинський вісник».

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Івана Романюка.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

24.09.2020 № 410/2020

# ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства

та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року станом на 12 вересня 2020 року

Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 19 травня 2020 року № 219/2020 «Про підсумки проходження опалювального сезону 2019/2020 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в зимовий період 2020/2021 року» затверджено плани заходів з підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади     (далі – Нетішинська міська ОТГ) до роботи в осінньо-зимовий період          2020/2021 року.

До виконання робіт з підготовки населених пунктів ОТГ до осінньо-зимового періоду задіяні такі підприємства: КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», ВП «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».

Інформація про підготовку житлових будинків, які перебувають у підпорядкуванні ОСББ та ПП «Нетішин-Управбуд», до виконавчого комітету не надходила.

Станом на 12 вересня 2020 року багатоповерхові житлові будинки до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року у м.Нетішин фактично підготовлені, підписання паспортів і актів готовності планується завершити до 05 жовтня 2020 року.

У 63 будинках, які обслуговує КП НМР «ЖКО» проведено гідравлічні випробування та промивка внутрішньобудинкових мереж систем опалення та складено акти за результатами випробувань. Мережі підготовлено до експлуатації в осінньо-зимовий період 2020/2021 року. Проведено перевірку технічного стану вентиляційних каналів багатоквартирних будинків та гуртожитків. За результатами перевірки вентиляційні канали придатні для природної вентиляції приміщень та відповідають технічним вимогам, про що складено відповідні акти. Завершуються роботи з ремонту покрівель та внутрішньобудинкових систем електропостачання.

На 12 вересня 2020 року обсяг коштів, використаних КП НМР «ЖКО» на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді міста становить 3544,33 тис. гривень.

Для забезпечення безпеки руху на вулично-дорожній мережі Нетішинської міської ОТГ у зимовий період КП НМР «Благоустрій» підготовлено 12 одиниць прибиральної та снігоочисної техніки, заготовлено 397 одиниць шанцевих інструментів та 1,3 тис. тон матеріалу для посипання доріг і вулиць взимку (пісок, сіль, відсів).

2

Протягом підготовчого періоду проведено капітальний і поточні ремонти вулиць та доріг громади загальним обсягом виконаних робіт 24,58 тис. кв.м      на суму 9928,56 тис.грн., з них капітальний ремонт – 1,017 тис. кв.м, на суму 1605,42 тис.грн.; поточні ремонти – 23,561 тис. кв.м, на суму 8323,136 тис. гривень.

Забезпечення житлово-комунальними послугами з теплопостачання, холодного, гарячого водопостачання та водовідведення міста здійснюється централізованим господарсько-питним і технічним водопроводами, утримання та обслуговування яких здійснює комунальне господарство ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК»Енергоатом».

Станом на 12 вересня 2020 року комунальним господарством                         ВП «ХАЕС» всі об’єкти до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року підготовлені на 100 %:

- 18 центральних теплових пунктів;

- 1 водопровідна насосна станція (ВНС);

- 4 каналізаційні насосні станції (КНС);

- 6 водопровідних очисних споруд (ВОС);

- 1 каналізаційна очисна споруда (КОС);

- 16 свердловин;

- відремонтовано 0,02 км - теплових мереж (у двотрубному обчисленні); 0,01 км – водопровідних мереж.

Проведена належна підготовка об’єктів соціально-культурного призначення громади до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року, у тому числі: заклад охорони здоров’я (КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин»), заклади культури (Мистецька школа «Нетішинська художня школа», КЗ «Палац культури міста Нетішина», КЗ «Старокривинський Будинок культури»,                   КЗ «Нетішинський міський Будинок культури», Мистецька школа «Нетішинська школа мистецтв», Краєзнавчий музей, управління культури виконавчого комітету міської ради) та заклади освіти (три ЗОШ №№ 1, 2, 4, Нетішинський НВК, Старокривинський НВК, вісім ДНЗ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Центр розвитку дитини та три позашкільні заклади – БДТ, КЮТ, ЦТКУМ).

Робочою групою виконавчого комітету Нетішинської міської ради 17 та 18 серпня 2020 року проведена перевірка закладів освіти Нетішинської міської ОТГ на предмет готовності до нового 2020/2021 навчального року. За результатами перевірки заклади готові до початку навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року. Теплові системи навчальних закладів готові до початку опалювального сезону на 100%.

Враховуючи вищеозначене, багатоквартирний житловий фонд м.Нетішин та об’єкти соціальної сфери Нетішинської міської ОТГ готові до проходження опалювального сезону 2020/2021 року.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради 					Оксана БРЯНСЬКА