ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

26.09.2024					Нетішин				  № 284/2024

Про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального госпо-дарства та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської терито-ріальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30, пункту 3 частини 4                   статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підбиття підсумків щодо готовності житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади (далі – Нетішинська міська ТГ) до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року, виконавчий комітет Нетішинської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року взяти до відома згідно з додатком.

2. Головам ОСББ, ЖБК та управителям багатоквартирних будинків громади взяти під особистий контроль проходження опалювального періоду у підпорядкованих їм будівлях.

3. Директору КП НМР «Благоустрій» Віктору Кондрацькому забезпечити контроль за утриманням вулично-дорожньої мережі комунальної власності Нетішинської міської ТГ в осінньо-зимовий період у належному стані.

4. Рекомендувати генеральному директору філії «ВП «ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» Андрію Козюрі, начальнику КП НМР «ЖКО» Дар’ї Бровко:

4.1. забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до локалізації та ліквідації можливих наслідків аварій та позаштатних ситуацій на системах тепло-, водопостачання та водовідведення;

4.2. у разі виникнення проблем під час проходження опалювального сезону 2024/2025 року передбачити першочергове резервне забезпечення теплопостачанням найважливіших соціальних об’єктів – закладів освіти та охорони здоров’я.

2

5. Рекомендувати керівникам Славутського відділення Шепетівського РЕМ АТ «Хмельницькобленерго» та Нетішинської дільниці розподільчих мереж Славутського відділення Шепетівського РЕМ АТ «Хмельницькобленерго» забезпечити необхідні умови для надійного та безперебійного електропостачання споживачам Нетішинської міської ТГ та готовності аварійних бригад для оперативного реагування на надзвичайні ситуації в осінньо-зимовий період 2024/2025 року.

6. Це рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Нетішинської міської ради та у газеті «Нетішинський вісник».

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Івана Романюка.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

26.09.2024 № 284/2024

# ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства

та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року станом на 12 вересня 2024 року

Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 13 червня 2024 року № 161/2024 «Про підсумки проходження опалювального періоду 2023/2024 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року» затверджено плани заходів з підготовки житлово-комунального госпо-дарства та соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади (далі – Нетішинська міська ТГ) до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року.

До виконання робіт з підготовки населених пунктів ТГ до осінньо-зимового періоду задіяні такі підприємства: КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ НАЕК «Енергоатом».

У багатоквартирних житлових будинках, які обслуговує КП НМР «ЖКО», проведено поточний ремонт покрівлі 134 кв.м на суму 100208,41 гривень. В              38 будинках проведено поточний ремонт систем гарячого, холодного водо-постачання, опалення та систем водовідведення на суму 4577630,38 гривень. Поточний ремонт внутрішніх систем електропостачання проведено в                        38 будинках на суму 207700,34 гривень. На 12 вересня 2024 року обсяг коштів, використаних КП НМР «ЖКО» на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді міста становить 3323,00 тис. гривень. До 01 жовтня 2024 року планується завершити перевірку димових і вентиляційних каналів.

Станом на 12 вересня 2024 року багатоповерхові житлові будинки, управління якими здійснює КП НМР «ЖКО», до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року у м. Нетішин фактично підготовлені на 90 відсотків, підписання паспортів і актів готовності планується завершити до 15 жовтня 2024 року.

Для належного утримання вулично-дорожньої мережі Нетішинської міської ТГ та забезпечення безпеки руху у осінньо-зимовий період КП НМР «Благоустрій» підготовлено 21 одиницю прибиральної та снігоочисної техніки, заготовлено 461 одиницю шанцевих інструментів. Для посипання доріг і вулиць взимку (пісок, сіль, відсів) заготовлено посипочного матеріалу та реагентів                      2,358 тис.тон, що складає 113% від плану.

Протягом підготовчого періоду проведено поточні ремонти вулиць та доріг громади загальним обсягом виконаних робіт 25182 кв.м. на суму 4916,28 тис. гривень. Ремонтні роботи продовжуються.

Забезпечення послугами з постачання теплової енергії, холодного, гарячого водопостачання та водовідведення міста здійснює комунальне господарство філії «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК» Енергоатом».

2

Станом на 12 вересня 2024 року комунальним господарством філії                    ВП «ХАЕС» АТ «НАЕК» Енергоатом» до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року фактично підготовлено об’єкти:

- 18 центральних теплових пунктів 77,8%;

- 1 водопровідна насосна станція (ВНС) 100%;

- 4 каналізаційні насосні станції (КНС) 100%;

- 6 водопровідних очисних споруд (ВОС) 100%;

- 1 каналізаційна очисна споруда (КОС) 100%;

- 16 свердловин 100%.

Відремонтовано (замінено) 0,072 км водопровідних мереж (100% від плану). Тривають ремонтні роботи із реконструкції теплових камер та заміни ділянки теплових мереж на попередньо-ізольовані. Роботи планується завершити до жовтня 2024 року.

Проведена належна підготовка об’єктів соціально-культурного призначення громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року, у тому числі: заклади охорони здоров’я (КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин»), заклади культури (Мистецька школа «Нетішинська художня школа», КЗ «Палац культури міста Нетішина», КЗ «Старокривинський Будинок культури», КЗ «Нетішинський міський Будинок культури», мистецька школа «Нетішинська школа мистецтв», Нетішинський міський краєзнавчий музей) та заклади освіти (Нетішинський професійний ліцей, Нетішинські гімназії: «Ерудит», «Енергія» та «Гармонія», Старокривинська гімназія «Патріот», Нетішинський академічний ліцей, вісім ЗДО №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, три позашкільні заклади – БДТ, КЮТ, ЦНПВТКУМ).

КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» виконано капітальний ремонт лівого крила 5 поверху корпусу лікарні із заміною вікон та дверей на металопластикові, проведено ремонт систем водовідведення (350 пог.м), ремонт систем холодного водопостачання (30 пог.м) та гарячого водопостачання (10 пог.м), підготовлено до опалювального періоду два теплових пункти.

Закладами культури Нетішинської міської ТГ проведено ряд заходів щодо належної підготовки до осінньо-зимового періоду, зокрема із забезпечення пожежної безпеки в осінньо-зимовий період, а саме: підготовлено системи пожежогасіння, системи автоматичної пожежної сигналізації, установок протипожежної автоматики, систем пожежного моніторингу та спостереження, проведено перезарядку вогнегасників та перекатку пожежних рукавів. У КЗ «Старокривинський будинок культури» встановлено електричне опалення частини приміщень. Обладнання перевірене та готове до експлуатації. В закладах виконано ремонтні роботи: поточні ремонти систем теплопостачання (заміна прокладок, кріплення опор, ремонт теплової ізоляції, чистка котла, зварювальні роботи тощо) фарбування, лакування, заміна вікон, дверей, фурнітури, та інші роботи у навчальних класах, коридорах та інших приміщеннях. Загалом на підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду використано 162150,12 тис.гривень. Заклади культури громади готові до осінньо-зимового періоду 2024/2025 року.

У закладах освіти Нетішинської громади проведено ремонтно-опоряджувальні роботи:

- технічне обслуговування і поточний ремонт електричного і сантехнічного обладнання із заміною окремих вузлів;

3

- заміна світильників та ламп на енергозберігаючі;

- заміна дверей та віконних блоків;

- заміна лінолеуму;

- заміна та технічне обслуговування лічильників води, тепла та електроенергії.

Загальна сума коштів на ремонтно-опоряджувальні роботи з підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2024/25 року становить 1271,356 тис.гривень.

Робочою групою виконавчого комітету Нетішинської міської ради 13 та  14 серпня 2024 року проведено перевірку закладів освіти Нетішинської міської ТГ на предмет готовності до навчального 2024/2025 року. За результатами перевірки всі заклади освіти готові до роботи у новому навчальному році з урахуванням місткості укриттів, окрім ЗДО № 8 «Золотий ключик» (тривають роботи із проведення «Капітального ремонту частини будівлі дошкільного навчального закладу № 8 (ясла-садок) «Золотий ключик» (окремі приміщення першого поверху) по пров. Миру, 12, м. Нетішин).

Проведено перевірку захисних споруд цивільного захисту закладів освіти, за результатами складено акти оцінки стану готовності ЗСЦЗ. На облаштування ЗСЦЗ, які будуть використовуватись для укриття учасників освітнього процесу станом на 01 вересня 2024 року використано 1840,04 тис.гривень.

Виконано вимоги протипожежної безпеки: облаштовані пожежні щити необхідним шанцевим інструментом, придбані захисні екрани (кошма), вогнегасники та кріплення до них, діелектричні килими, пожежні рукави та стволи, проведено перезарядку вогнегасників, перевірку та випробування внутрішніх кранів та їх обладнання пожежними рукавами, заміри опору ізоляції, проводиться цілодобове спостереження та технічне обслуговування пожежної сигналізації, виконано розробку планів евакуації, проходження навчання з пожежної безпеки та цивільного захисту.

Загальна сума коштів, використаних закладами освіти на виконання заходів з протипожежної безпеки, станом на 01 вересня 2024 року становить 535,94 тис.гривень.

З метою зменшення споживання енергоносіїв та витрат на їх оплату проводяться заходи з енергозбереження – заміна електротехнічного обладнання у закладах освіти Нетішинської міської ТГ (1033,73 тис.гривень).

Теплові системи закладів освіти підготовлені до опалювального періоду 2024/25 року на 100%.

Станом на 01 вересня 2024 року заборгованість за оплату енергоносіїв у закладах освіти Нетішинської міської ТГ відсутня.

Для реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру у громаді створено резервний запас матеріалів, обладнання та палива.

Враховуючи вищезазначене, багатоквартирний житловий фонд м. Нетішин та об’єкти соціальної сфери Нетішинської міської ТГ фактично готові до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради 					Любов ОЦАБРИКА