Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

28.09.2023					Нетішин				  № 357/2023

Про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30, пункту 3 частини 4                   статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підбиття підсумків щодо готовності житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади (далі – Нетішинська міська ТГ) до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року, виконавчий комітет Нетішинської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року взяти до відома згідно з додатком.

2. Головам ОСББ та управителям багатоквартирних будинків громади взяти під особистий контроль проходження опалювального періоду у підпорядкованих їм будівлях.

3. Директору КП НМР «Благоустрій» Віктору Кондрацькому забезпечити контроль за утриманням вулично-дорожньої мережі Нетішинської міської ТГ в осінньо-зимовий період у належному стані.

4. Начальнику КП НМР «ЖКО», рекомендувати керівнику ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»:

4.1. забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до локалізації та ліквідації можливих наслідків аварій та позаштатних ситуацій на системах тепло-, водопостачання та водовідведення;

2

4.2. у разі виникнення проблем під час проходження опалювального сезону 2023/2024 року передбачити першочергове резервне забезпечення теплопостачанням найважливіших соціальних об’єктів – закладів освіти та охорони здоров’я.

5. Рекомендувати керівникам Славутського РЕМ АТ «Хмельницькобленерго» та Нетішинської дільниці розподільчих мереж Славутського РЕМ АТ «Хмельницькобленерго» забезпечити необхідні умови для надійного та безперебійного електропостачання споживачам Нетішинської міської ТГ та готовності аварійних бригад для оперативного реагування в осінньо-зимовий період 2023/2024 року.

6. Це рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Нетішинської міської ради та у газеті «Нетішинський вісник».

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Олену Хоменко.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

28.09.2023 № 357/2023

# ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства

та об’єктів соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року

станом на 01 вересня 2023 року

Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 08 червня 2023 року № 205/2023 «Про підсумки проходження опалювального сезону 2022/2023 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в зимовий період 2023/2024 року» затверджено плани заходів з підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери Нетішинської міської територіальної громади (далі – Нетішинська міська ТГ) до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року.

До виконання робіт з підготовки населених пунктів ТГ до осінньо-зимового періоду задіяні такі підприємства: КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», ВП «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».

У багатоквартирних житлових будинках, які обслуговує КП НМР «ЖКО», проведено герметизацію стикових панелей 2408 м/п на суму 571321,53 гривень. Проведено поточний ремонт покрівлі 229,3 кв.м на суму 211972,87 гривень. В 36 будинках проведено поточний ремонт систем гарячого, холодного водопостачання, опалення та систем водовідведення на суму 361572,49 гривень. Поточний ремонт внутрішніх систем електропостачання проведено в                        36 будинках на суму 21877,28 гривень. До 15 жовтня 2023 року планується завершити перевірку димових і вентиляційних каналів.

Станом на 01 вересня 2023 року багатоповерхові житлові будинки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року у м. Нетішин фактично підготовлені на 80 відсотків, підписання паспортів і актів готовності планується завершити до 15 жовтня 2023 року.

На 01 вересня 2023 року обсяг коштів, використаних КП НМР «ЖКО» на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді міста становить 2279,00 тис. гривень.

Для утримання вулично-дорожній мережі Нетішинської міської ТГ та забезпечення безпеки руху у осінньо-зимовий період КП НМР «Благоустрій» підготовлено 18 одиниць прибиральної та снігоочисної техніки, заготовлено 472 одиниці шанцевих інструментів. Для посипання доріг і вулиць взимку (пісок, сіль, відсів) заготовлено посипочного матеріалу та реагентів                      2,311 тис.тон.

Протягом підготовчого періоду проведено поточні ремонти вулиць та доріг громади загальним обсягом виконаних робіт 43134,88 кв.м на суму     18657782,46 гривень.

2

Забезпечення комунальними послугами з постачання теплоенергії, холодного, гарячого водопостачання та водовідведення міста здійснюється централізованим господарсько-питним і технічним водопроводами, утримання та обслуговування яких здійснює комунальне господарство ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК»Енергоатом».

Станом на 01 вересня 2023 року комунальним господарством                         ВП «ХАЕС» до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року фактично підготовлені такі об’єкти:

- 18 центральних теплових пунктів;

- 1 водопровідна насосна станція (ВНС);

- 4 каналізаційні насосні станції (КНС);

- 6 водопровідних очисних споруд (ВОС);

- 1 каналізаційна очисна споруда (КОС);

- 16 свердловин.

Проведена належна підготовка об’єктів соціально-культурного призначення громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року, у тому числі: заклади охорони здоров’я (КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин»), заклади культури (Мистецька школа «Нетішинська художня школа», КЗ «Палац культури міста Нетішина», КЗ «Старокривинський Будинок культури», КЗ «Нетішинський міський Будинок культури», мистецька школа «Нетішинська школа мистецтв», Нетішинський міський краєзнавчий музей) та заклади освіти (Нетішинські гімназії: «Ерудит», «Енергія» та «Гармонія», Старокривинська гімназія «Патріот», Нетішинський академічний ліцей, вісім ЗДО №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, три позашкільні заклади – БДТ, КЮТ, ЦНПВТКУМ).

На виконання плану заходів з підготовки до ОЗП 2023/2024 року КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» виконано наступні роботи: підготовка опалювальної площі будівель 30769,9 кв.м, проведено ремонт покрівлі 43 кв.м, утеплення теплових пунктів, виконано ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та опалювальної системи – 116 пог.м, ремонт системи водовідведення –                     22 пог.метрів. Також проведено ремонт системи дренажа та поточний ремонт бойлерних установок.

Закладами культури Нетішинської міської ТГ проведено ряд заходів щодо належної підготовки до осінньо-зимового періоду, зокрема із забезпечення пожежної безпеки в осінньо-зимовий період, а саме: підготовлено проведено системи пожежогасіння, системи автоматичної пожежної сигналізації, установок протипожежної автоматики, систем пожежного моніторингу та спостереження, проведено перезарядку вогнегасників. Проведено частковий ремонт покрівлі у КЗ «Палац культури міста Нетішина». Завершується підготовка систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення у закладах культури.

У закладах освіти громади проведено ремонтно-опоряджувальні роботи (заміна дверей, ламп, світильників, іншого електротехнічного та сантехнічного обладнання,  побілка,  шпаклювання,  фарбування,   заміна   та   обслуговування

3

засобів обліку води/тепла тощо) на суму 3105,487 тис. гривень. Для забезпечення безпеки здобувачів освіти та працівників в умовах воєнного стану, дотримання належного рівня пожежної та електричної безпеки, було проведено обстеження та оцінка стану готовності захисних споруд цивільного захисту (далі – ЗСЦЗ) у закладах освіти Нетішинської міської ТГ. За результатами обстежень складено акти оцінки стану готовності ЗСЦЗ, згідно яких визнано:

- «готові» до використання за призначенням ЗСЦЗ в закладах дошкільної освіти №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9 та БДТ по вул. Героїв України, 8;

- «обмежено готові» ЗСЦЗ в Нетішинських гімназіях «Ерудит» та «Енергія»;

- не мають власних ЗСЦЗ для укриття учасників освітнього процесу Нетішинський академічний ліцей, Нетішинська гімназія «Гармонія», Старокривинська гімназія «Патріот», ЗДО № 2, ЗДО № 3 та заклад позашкільної освіти БДТ, КЮТ, ЦНПВТКУМ.

Закладами освіти, які не мають власних укриттів, було укладено договори про спільне використання або надання доступу до ЗСЦЗ з іншими суб’єктами господарювання, на території Старокривинської гімназії «Патріот» виконується капітальний ремонт частини будівлі котельні (підвальне приміщення) для облаштування захисної споруди цивільного захисту.

Для підготовки до нового навчального року на приведення у готовність ЗСЦЗ у закладах освіти використано 2590,434 тис.гривень. Виконано ряд заходів із забезпечення протипожежної безпеки закладами освіти на суму 405,769 тис. гривень.

Сума коштів, використаних на виконання заходів з енергозбереження у закладах освіти, становить 2096,592 тис. гривень.

Робочою групою виконавчого комітету Нетішинської міської ради 15 та             16 серпня 2023 року проведена перевірка закладів освіти Нетішинської міської ТГ на предмет готовності до нового 2023/2024 навчального року. За результатами перевірки всі заклади готові до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року з урахуванням місткості укриттів. Теплові системи навчальних закладів готові до початку опалювального сезону на 100%. Станом на                        01 вересня 2023 року заборгованість за оплату енергоносіїв у закладах освіти Нетішинської міської ТГ відсутня.

Для реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру у громаді створено резервний запас матеріалів, обладнання та палива.

Враховуючи вищезазначене, багатоквартирний житловий фонд м. Нетішин та об’єкти соціальної сфери Нетішинської міської ТГ фактично готові до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради 					Любов ОЦАБРИКА