УКРАЇНА

НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

29.12.2011					м.Нетішин				№ 19/379

Про програму поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішина на 2012-2016 роки

Відповідно підпункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 21 Закону України “Про відходи”, Програми поводження з твердими побутовими відходами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265, з метою створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, переробки, знешкодження та захоронення побутових відходів, координації та активізації дій відповідних служб у цій сфері, для підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей, міська рада    в и р і ш и л а:

1.Затвердити програму поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішина на 2012-2016 роки (надалі - програма), що додається.

2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Кравчук В.Ф.):

2.1.при формуванні бюджетів міста на 2012-2016 роки передбачати кошти на виконання програми;

2.2.щокварталу інформувати міську раду про фінансове забезпечення програми.

3.Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради щороку у І кварталі, починаючи від 2012 року, інформувати міську раду про виконання програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Преподобний В.С.) та заступників міського голови Лєзніка М.Г. та Юрчука Є.В.

Міський голова									О.І.Омельчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дев’ятнадцятої сесії

Нетішинської міської ради

VІ скликання

29.12.2011 № 19/379

ПРОГРАМА

поводження з твердими

побутовими відходами

міста Нетішина

на 2012-2016 роки

-  2  -

Вступ

Існуюча структура системи санітарного очищення міста недосконала, її фрагментарність, роз'єднаність та різнорідність за відсутності взаємодії з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та охорони навколишнього природного середовища не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом території міста, а також збиранням, вивезенням, знешкодженням та захороненням побутових відходів.

Ефективне вирішення комплексу питань, пов'язаних з поводженням з побутовими відходами, можливе лише за умови визначення основних напрямів та розв'язання основних завдань з реалізації державної політики у сфері поводження з відходами, визначених програмою поводження з твердими побутовими відходами в Україні, яка враховує сучасний стан економіки країни в цілому та кожного населеного пункту окремо, перспективи її соціального розвитку.

Проблеми, що мають місце у сфері поводження з побутовими відходами, потребують невідкладного розв'язання та фінансування заходів як на державному, так і на місцевому рівні. Питання інвестування цієї сфери повинне вирішуватися комплексно за рахунок усіх можливих джерел фінансування.

Програма поводження з твердими побутовими відходами міста                   Нетішина містить вісім додатків в табличній формі які є обов’язковими її доповненнями.

1.Мета програми

Метою Програми поводження з твердими побутовими відходами м.Нетішина (надалі - програма) є: створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів (побутові відходи), координація та активізація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб’єктів господарювання, населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей.

Для досягнення цієї мети передбачається розв'язати такі основні завдання:

1.1.зменшити обсяги утворення та захоронення відходів шляхом їх переробки, утилізації та знешкодження;

1.2.впровадити нове обладнання, новітні технології і сучасні та ефективні засоби механізації у сфері поводження з побутовими відходами;

1.3.забезпечити впровадження механізованого сортування побутових відходів з вилученням ресурсоцінних компонентів;

1.4.переробкою збільшити використання ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів на матеріали та вироби;

1.5.впровадити систему моніторингу поводження з твердими побутовими відходами та покращити облік і звітність;

1.6.відрегулювати тарифи та підвищити рентабельність і ефективність виробничої діяльності;

1.7.покращити якість і розширити обсяги надання послуг;

1.8.реформувати систему санітарного очищення;

-  3  -

1.9.забезпечити організацію контролю за діючими та закритими полігонами побутових відходів для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини, рекультивацію земельних ділянок після закриття полігонів;

1.10.створити умови для ефективного використання побутових відходів як енергоресурсу та дослідно-промислового впровадження комплексної переробки і утилізації їх ресурсоцінних компонентів;

1.11.зменшити негативний вплив твердих побутових відходів на довкілля і здоров’я населення.

2.Загальна характеристика міста та аналіз

існуючого стану сфери поводження з ТПВ

Місто Нетішин відноситься до категорії малих монофункціональних міст.

Територія міста Нетішин розташована в північній частині Хмельницької області в межах Волинського підняття Корецького фізико – географічного району.

В геоморфологічному відрощені територія представлена заплавою та першою над заплавною терасою річки Горинь.

В рельєфі спостерігається чітко виражена зональність. Абсолютні відмітки поверхні становлять 192,0-217,0 метрів. Промислова зона розташована на схилі водороздільного плато з абсолютними відмітками 200,0-217,0 метрів. Загальний ухил поверхні направлений в сторону річки і становить 0,01-5%.

Клімат міста помірно-континентальний. Середня температура повітря за рік становить +6,8 0С; абс. мін. –34 0С;  абс. мак. +37 0С;

Ґрунтові води в межах міста мають повсемісне поширення. Водовміщуючі породи – намивні піски, болотні утворення, алювіальні піски і флювіогляціальні пісчано-глиністі утворення. Глибини рівня ґрунтових вод коливаються в межах             2,2-12,8 м.

Загальна площа зелених насаджень (парки і бульвари) в місті становить           109,3 га. Орієнтовна площа озеленених територій – 16 га або 4,4 кв.м на жителя, що значно нижче нормативних показників (14 кв.м/на жителя).

Житловий фонд міста станом на 1 січня 2011 року – (за даними статуправління) становить – 575 тис. 882 кв.м загальної площі із них багатоквартирна забудова –            623 тис. 273 кв.м, індивідуальна забудова – 40 тис.кв.м.

Багатоквартирна забудова міста складається із п’ятнадцяти 5-ти поверхових житлових будинків, сімдесяти трьох 9-ти поверхових житлових будинків, трьох 12-ти поверхових житлових будинків, п’яти 14-ти поверхових житлових будинків,            750 індивідуальних житлових будинків садибної забудови міста.

Всі побутові відходи захоронюються на міському полігоні твердих побутових відходів (сміттєзвалищі), який працює в режимі перевантаження, тобто з порушенням проектних показників щодо обсягів накопичення відходів.

На території міста щороку накопичується близько 9 тис.тон твердих побутових відходів, які захороняються на полігоні загальною площею 3 гектара. За проектним навантаженням міський полігон твердих побутових відходів розрахований на 136 тис.тон побутових відходів. За станом на 01.09.2011 загальний обсяг побутових відходів на міському сміттєзвалищі становить 216,754 тис.тон, що складає 160% завантаженості.

Водночас полігон є джерелом інтенсивного забруднення підземних вод через те, що не знешкоджується фільтрат. Діючий полігон потребує невідкладної санації та рекультивації.

-  4  -

Полігон побутових відходів також приймає і промислові відходи. Окрім того, у багатьох місцях триває процес утворення несанкціонованих звалищ побутових відходів. Побутові відходи складуються у природних рельєфних утвореннях - балках, ярах, прибудинкових територіях, скверах, долинах річок тощо. Це становить екологічну небезпеку, оскільки стічні води, насичені забруднюючими речовинами, можуть потрапити у водні об'єкти.

Накопичення побутових відходів значною мірою залежить від погодних           умов, сезону року, ступеня благоустрою житлових будинків, рівня життя населення тощо.

Збирання побутових відходів є основним завданням санітарного очищення міста і здійснюється 8-ма спеціальними автомобілями дільниці механізації житлово-комунального об’єднання. Проте рухомий склад дільниці механізації застарілий, 92 % автомобілів відпрацювали свій ресурс і підлягають списанню. При нормативі відновлення 12% жодного відсотку рухомого складу – не відновлюється.

Для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів використовуються контейнери, які через застосування недосконалого механізму розвантаження деформуються та псуються. Частина контейнерів виготовляється без кришок, що призводить до підвищення вологості побутових відходів, зумовлює прискорення процесів загнивання в теплий період року та примерзання їх до контейнерів у морозну погоду, у зв’язку з чим ускладнюється транспортування та стає практично неможливою подальша переробка побутових відходів.

Через несвоєчасне вивезення побутових відходів контейнери стають місцем розповсюдження гризунів, шкідливих комах та небезпечним джерелом інфекцій.

3.Основні напрями розв’язання завдань поводження з ТПВ

Визначені завдання передбачається розв’язати за такими напрямами:

3.1.організація роздільного збору окремих компонентів побутових відходів;

3.2.забезпечення застосування сучасних високоефективних сміттєвозів;

3.3.застосування компостування органічної частини побутових відходів та інших способів утилізації або видалення компонентів у місцях утворення відходів;

3.4.забезпечення локалізації негативного впливу на довкілля виведених з експлуатації полігонів побутових відходів;

4.Етапи виконання

Визначені у додатку до програми заходи передбачається здійснити у два етапи:

4.1.перший (2012-2013 роки):

4.1.1.реформування системи управління у сфері поводження з побутовими відходами;

4.1.2.стабілізація фінансово-економічного стану КП НМР «ЖКО», діяльність якого пов'язана із санітарним очищенням міста;

4.1.3.забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою переоснащення системи санітарного очищення міста;

4.1.4.забезпечення проведення моніторингу побутових відходів;

4.1.5.будівництво сміттєпереробного заводу;

4.2.другий (2014-2016 роки):

4.2.1.застосування сучасного обладнання у сфері поводження з побутовими відходами;

-  5  -

4.2.2.впровадження комплексної переробки та утилізації ресурсоцінних компонентів побутових відходів і технологій ефективного використання побутових відходів як енергоресурсу;

4.2.3.досягнення повсякденного санітарного очищення міста;

4.2.4.забезпечення перетворення сфери поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

5.Механізм забезпечення виконання програми

Виконання програми та її реалізація забезпечується підприємством, що здійснює свою господарську діяльність у сфері поводження з ТВП, міською радою та її виконавчим комітетом.

Для організації взаємодії та координації роботи міської ради та її виконавчого комітету з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які в установленому порядку залучені до виконання програми, а також з метою коригування відповідно до наявних фінансових, матеріальних та організаційних можливостей передбачених нею заходів, розв’язання проблем, зазначених у програмі реалізується шляхом співпраці міської ради та її виконавчого комітету з підприємствами, що задіяні у сфері поводження з ТВП.

6.Фінансове забезпечення виконання програми

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення програми наведені у додатку 2.

Фінансове забезпечення виконання програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, місцевого бюджету, коштів підприємств, установ та організацій, залучення приватного капіталу (за їх згодою), інших джерел фінансування.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

7.Очікувані результати

Виконання програми дасть змогу:

7.1.зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

7.2.створити умови для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами;

7.3.зменшити обсяги захоронення побутових відходів;

7.4.забезпечити виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних компонентів побутових відходів;

7.5.упровадити нові технології у сфері поводження з побутовими відходами;

7.6.поліпшити якість обслуговування міста у сфері поводження з побутовими відходами;

7.7.перетворити сферу поводження з побутовими відходами на самоокупну та

рентабельну галузь комунального господарства.

-  6  -

8.Реалізація заходів програми та контроль за її виконанням

Реалізація програми поводження з ТПВ покладається на керівника підприємства, що безпосередньо здійснює свою господарську діяльність у сфері поводження з побутовими відходами на умовах передбачених контрактом (статутом підприємства). Керівник підприємства здійснює свою діяльність шляхом розподілення обов’язків між працівниками підприємства відповідно до їх фахової підготовки та посад, які вони обіймають, щодо поточної роботи з реалізації програми, а також систематичних засідань для взаємного інформування, обговорення та прийняття конкретних рішень. Реалізація заходів програми здійснюється відповідно до термінів, механізмів та обсягів фінансування, запланованих у програмі. У випадку невиконання заходів програми у заплановані терміни через відсутність фінансування, або з інших непередбачуваних причин, до програми вносяться зміни в установленому порядку. При цьому проводиться детальний аналіз причин зриву виконання програми та розробляються оргвисновки, спрямовані на подальше обов’язкове виконання всіх запланованих заходів програми у встановлені терміни.

Додаток 1

Зведена таблиця заходів програми

| № п/п | Заходи програми | Відпо-відальні виконавці | Терміни виконання | Обсяги фінансування, тис.грн. | Місце та обсяги впровадження | Очікувані результати та наслідки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поча- ток | закін-чення | усього | за роками реалізації Програми | місце | обсяги | результати | наслідки |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення проекту та будівництво заводу по переробці ТПВ | За резуль-татами конкурсу | 2012 | 2013 | Відповідно до проектно-кошторисної документації | В районі міського звалища ТПВ |  | Побудова заводу по переробці ТПВ | Зменшення забруднення довкілля |
| 2 | Рекультивація міського сміттєзвалища | КП НМР «ЖКО» | 2016 | ΙV кв. 2016 | 50 |  |  |  |  | 50 | Міське звалище ТПВ |  | Приведення землі в належний стан | Ліквідація негативно-го впливу на довкілля |
| 3 | Впорядкування міського сміттєзвалища | КП НМР «ЖКО» | 2012 | 2013 | 300 | 100 | 200 |  |  |  | Міське звалище ТПВ |  | Розширення терито-рії для складування та захоронення ТПВ | Зменшення забруднення довкілля |
| 4 | Оновлення парку сміттєвозних машин | КП НМР «ЖКО» | 2012 | 2016 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | ЖКО | 8 од. | Надання послуг насе-ленню із збору ТПВ | Мінімінізація утворен-ня несанкціонованих звалищ ТПВ |
| 5 | Оновлення контейнерного господарства та облашту-вання контейнерних май-данчиків в тому числі на вул.Снігурі, вул.Староне-тішинська, вул.Млинова, | КП НМР «ЖКО» | 2012 | 2016 | 126,24 | 19.2 | 24,8 | 24,8 | 30.4 | 22,04 | Контейнерні майданчики, житловий фонд | В повному обсязі | Забезпечення необхідної кількості контейнерів | Покращення якості послуг із збору ТПВ |
| 6 | Впроваджування сортувальної лінії ТПВ | КП НМР «ЖКО» | 2012 | 2016 | 800 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | Територія міста |  | Видалення з ТПВ вторинної сировини | Зменшення обся-гів захоронення ТПВ на полігоні |
| 7 | Впроваджування роздільного збирання ТПВ | КП НМР «ЖКО», підпр. | 2012 | 2016 | 400 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Виробничі підприємства, територія міста | Пром.підпр., житловий сектор | Залучення населення та підприємств до сортування ТПВ | Зменшення обсягів захоронення ТПВ на полігоні |
| 8 | Створення ділянок компостування органічних компонентів ТПВ | КП НМР «ЖКО» | 2012 | 2013 | 100 | 50 | 50 |  |  |  | Територія міста |  | Утилізація органічної складової ТПВ | Зменшення обсягів захоронення ТПВ на полігоні |
| 9 | Встановлення урн на вулицях міста | КП НМР «ЖКО» | 2012 | 2016 | 130 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | Вулиці міста | 658 од. | Покращення санітар-ного стану міста |  |
| 10 | Проведення освітньо-виховних та інформаційних заходів | виконавчий ко-мітет міської ради, відділ освіти виконав-чого комітету міської ради | 2012 | 2016 |  |  |  |  |  |  | Заклади освіти |  | Формування свідомості населення щодо поводження з ТПВ | Активізація населення у сфері поводження з ТПВ |
| 11 | Створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини | Приватні підприємства | 2012 | 2016 | дані наведені у додатку 5 | Територія міста |  | Сприяння сортуванню ТПВ | Зменшення обсягів захоронення ТПВ на полігоні |

Додаток 2

Зведена таблиця обсягів та джерел фінансування

| № п/п | Район, місто | Джерела фінансування | Обсяги фінансування за роками реалізації програми, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | м.Нетішин | - державний бюджет | 150 | 250 | 250 | 150 | - | 800 |
|  |  | - місцевий бюджет | 300,6 | 344,5 | 227,5 | 130,0 | 220,0 | 1222,6 |
|  |  | - кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
|  |  | - кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження | 238,6 | 400,5 | 277,5 | 230,4 | 337,0 | 1484,0 |
|  |  | - кошти інвесторів | Відповідно до проектно-кошторисної документації по будівництву заводу по переробці ТПВ |
| УСЬОГО: | 689,2 | 1095,0 | 855,0 | 610,4 | 657,0 | 3906,6 |

Додаток 3

Заходи з впорядкування, рекультивації, ліквідації міського звалища ТПВ та будівництва полігону для захоронення ТПВ

| № п/п | Район, місто | Найменування заходів, терміни виконання та обсяги фінансування |
| --- | --- | --- |
|  |  | ліквідація звалища | впорядкування звалища | рекультивація | будівництво |
|  |  | термін (квартал, рік) | обсяги фінансування, тис.грн. | термін (квартал, рік) | обсяги фінансування, тис.грн. | термін (квартал, рік) | обсяги фінансування, тис.грн. | термін (квартал, рік) | обсяги фінансування, тис.грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | м.Нетішин | ΙV кв. 2016 | 50 | 2012-2013 | 300 | ΙV кв. 2016 | 80 | 2012-2016 | 2500 |

Додаток 4

Заходи з оновлення парків сміттєвозних машин та контейнерного господарства

| № п/п | Місто | Найменування заходу | Перша черга реалізації Програми | Друга черга реалізації Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  | необхід-но заку-пити, од. | загальна вартість, тис.грн. | необхід-но заку-пити, од. | загальна вартість, тис.грн. | необхід-но заку-пити, од. | загальна вартість, тис.грн. | необхід-но заку-пити, од. | загальна вартість, тис.грн. | необхід-но заку-пити, од. | загальна вартість, тис.грн. |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | м.Нетішин | Оновлення сміттєвозного парку | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 1 | 250 | 1 | 250 |
|  |  | Оновлення контейнерного господарства | 20 | 11,2 | 30 | 16,8 | 30 | 16,8 | 40 | 22,4 | 34 | 19,04 |
|  |  | Облаштування контейнерних майданчиків | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |

Додаток 5

Заходи із створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини

| № п/п | Район, місто | Тип пункту (пересувний, стаціонарний) | Перша черга реалізації програми | Друга черга реалізації програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  | кількість пунктів, од. | вартість створен-ня одного пункту, тис.грн. | кількість пунктів, од. | вартість створен-ня одного пункту, тис.грн. | кількість пунктів, од. | вартість створен-ня одного пункту, тис.грн. | кількість пунктів, од. | вартість створен-ня одного пункту, тис.грн. | кількість пунктів, од. | вартість створен-ня одного пункту, тис.грн. |
| 1 | м. Нетішин | Стаціонарний | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | Пересувний |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |

Додаток 6

Заходи рекламно-інформаційні, освітньо-виховні

| № п/п | Найменування заходів | Витрати за роками реалізації Програми, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Проведення рекламно-інформаційної роботи з використанням засобів масової інформації, стендів, виставок, листівок тощо |  | 2 | 2 | 2 |  |

Додаток 7

Заходи з впровадження технологій роздільного збирання ТПВ

| № п/п | Район, місто | Витрати за роками реалізації Програми, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | м.Нетішин |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примітка:	- включаються витрати на придбання додаткових сміттєзбірних контейнерів;

- оплату праці додаткових працівників тощо.

Додаток 8

Моніторинг виконання Програми та оцінка її результативності

| № п/п | Заходи програми | Терміни виконання (рік, квартал) | Обсяги фінансування, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передбачені програмою | фактичні | передбачені програмою | фактичні | очікувані | отримані |
| 1 | Будівництво заводу по переробці ТПВ | 2012-2013 |  | Відповідно до проектно-кошторисної документації |  |  |  |
| 2 | Рекультивація міського сміттєзвалища | 2016 |  | 50 |  | Приведення земельної ділянки в належний стан |  |
| 3 | Впорядкування міського сміттєзвалища | 2012-2013 |  | 300 |  | Розширення площі складування ТПВ |  |
| 4 | Оновлення парку сміттєвозних машин | 2012-2016 |  | 2000 |  | 100% обслуговування населення по наданню послуг з вивозу ТПВ |  |
| 5 | Оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майдан-чиків в тому числі на вул.Снігурі, вул.Старонетішинська, вул.Млинова, | 2012-2016 |  | 126.24 |  | Закупівля і оновлення необхідної кількості контейнерів |  |
| 6 | Створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини | 2012-2016 |  |  |  | Збільшення сортування ТПВ |  |
| 7 | Впроваджування сортувальної лінії ТПВ | 2013-2016 |  | 800 |  | Видалення з ТПВ ресурсоцінних компонентів |  |
| 8 | Впроваджування роздільного збирання ТПВ | 2013-2016 |  | 400 |  | Залучення населення до сортування ТПВ |  |
| 9 | Створення ділянок компостування органічних компонентів ТПВ | 2012-2013 |  | 100 |  | Утилізація органічної складової відходів |  |
| 10 | Встановлення урн на вулицях міста | 2012-2016 |  | 130 |  | Покращення санітарного стану міста |  |
| 11 | Проведення освітньо-виховних та інформаційних заходів | 2012-2016 |  | - |  | Формування свідомості насе-лення щодо поводження з ТПВ |  |

Додаток 9

Основні терміни та визначення

Будівельні відходи – тверді відходи, що утворюються при будівництві, реконструкції, ремонті приміщень та споруд; відходи будівельних матеріалів і конструкцій, ґрунт, пісок, асфальт тощо.

Відходи — будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Виробник відходів — фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів.

Видалення відходів — здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.

Відходи як вторинна сировина — відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови.

Великогабаритні ТПВ – тверді побутові відходи, розміри яких перевищують 50х50х50 см (старі меблі, зношені холодильники, пральні машини та інші побутові прилади, сантехнічні вироби, стовбури дерев та інше).

Відходи зеленого господарства – рослинні рештки, трава, листя, гілки дерев, які утворюються при догляді за зеленими насадженнями прибудинкових територій та зелених насаджень загального користування.

Вуличний змет – змет з вулично-дорожньої дорожньої мережі міста.

Державний класифікатор відходів — систематизований перелік кодів та назв відходів, призначений для використання в державній статистиці з метою надання різнобічної та обгрунтованої інформації про утворення, накопичення, оброблення (перероблення), знешкодження та видалення відходів;

Збирання відходів — діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення.

Зберігання відходів — тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах (до їх утилізації чи видалення).

Збирання і заготівля відходів як вторинної сировини — діяльність, пов’язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері.

Знешкодження відходів — зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення.

Захоронення відходів — остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів.

Електричне та електронне обладнання – відпрацьовані електричні батарейки, акумулятори, радіоприймачі, телевізори, комп'ютери, кондиціонери, холодильники, пральні машини тощо.

-  2  -

Небезпечні компоненти – люмінесцентні ртутні лампи, ртутні термометри, хімічні джерела струму (ХДС) (кислотні та лужні акумулятори, батарейки, конденсатори тощо), залишки побутових приладів, оргтехніки тощо, які містять важкі метали та інші токсичні чи отруйні речовини.

Неперероблюваний залишок (несортований, некомпостований тощо) – залишки від процесу сортування, компостування.

Об’єкти поводження з відходами — місця чи об’єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів.

Операції поводження з відходами — збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів.

Оброблення (перероблення) відходів — здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

Програма – це комплекс взаємно пов’язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо, спрямованих на розв’язання проблем сфери поводження з твердими побутовими відходами в місті.

Перевезення відходів — транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об’єктів оброблення, утилізації чи видалення.

Поводження з твердими побутовими відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню твердих побутових відходів, їх збирання, транспортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Рекультивація — це комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель.

Розміщення відходів — зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах.

Спеціально відведені місця чи об’єкти — місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами.

Тверді побутові відходи (ТПВ) – відходи, які утворюються в процесі життя і діяльності людини і накопичуються у житлових будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах (це харчові відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, опале листя, відходи від прибирання і поточного ремонту квартир, макулатура, скло, метал, полімерні матеріали тощо) і не мають подальшого використання за місцем їх утворення.

Утилізація відходів — використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.