УКРАЇНА

НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

11.11.2011_					м.Нетішин				№ _16/326_

Про програму фінансування і розвитку матеріально-технічної бази КП НМР "Житлово-комунальне об’єднання" на 2012-2014 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада    в и р і ш и л а:

1.Затвердити програму фінансування і розвитку матеріально-технічної бази     КП НМР "Житлово-комунальне об’єднання" на 2012-2014 роки  (надалі - програма) згідно з додатком.

2.Фінансування заходів, передбачених програмою, здійснюються відповідно до пункту 5 статті 91 Бюджетного кодексу України.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Преподобний В.С). та заступника міського голови Юрчука Є.В.

Міський голова								О.І.Омельчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням шістнадцятої

сесії Нетішинської міської

ради ІV скликання

11.11.2011 № 16/326

# ПРОГРАМА

фінансування і розвитку матеріально-технічної бази

КП НМР "Житлово-комунальне об’єднання"

на 2012-2014 роки

1.Загальні положення

Метою діяльності комунального підприємства Нетішинської міської ради "Житлово-комунального об’єднання" є забезпечення належного утримання і ефективної експлуатації житлового фонду та інших об’єктів житлово-комунального господарства, що перебувають у власності територіальної громади міста.

Статутним завданням підприємства є:

- надання житлово-комунальних послуг з утримання будинків, споруд і                                                                                      прибудинкових територій;

- надання житлово-комунальних послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд;

- утримання в належному санітарно-технічному стані гуртожитків які належать до комунальної власності територіальної громади міста, і прилеглих до них територій;

- поточний і капітальний ремонт житлових і не житлових приміщень;

- благоустрій міста;

- обробка деревини і виготовлення виробів з деревини;

- надання послуг з перевезення автомобільним транспортом;

- виконання робіт з санітарного очищення міста;

- утримання в належному стані міського пляжу і сміттєзвалища.

2.Мета програми

Метою програми є:

  - покращення санітарно-технічних умов функціонування виробничої бази ЖКО, зміцнення її матеріально-технічної бази, задоволення потреб працівників і споживачів.

  - створення та забезпечення відповідних умов праці, вимог протипожежної охорони;

  - підвищення якості послуг;

  - попередження аварійних ситуацій

3.Заходи щодо виконання програми

3.1.Заміна старих світильників з лампами ДРЛ на світильники зовнішнього освітлення з метою економії коштів.

КП НМР "ЖКО"

До 1 жовтня 2012 року

3.2.Встановлення лічильника обліку теплопостачання бази ЖКО з метою економії коштів.

КП НМР "ЖКО"

До 1 січня 2012 року

-  2  -

3.3.Перегляд схеми опалення бази по виробничих і побутових приміщеннях з послідуючим відключенням з метою економії коштів.

КП НМР "ЖКО"

До 1 жовтня 2012 року

3.4.Монтаж арматури для ручного регулювання подачі теплоносія у виробничих і побутових приміщеннях.

КП НМР "ЖКО"

До 1 жовтня 2012 року

3.5.Заміна світильників з лампами ДРЛ на економні світильники у виробничих приміщеннях.

КП НМР "ЖКО

До 1 жовтня 2013 року

3.6.Придбання, монтаж протипожежної сигналізації у виробничих і побутових приміщеннях в замін морально застарілої.

КП НМР "ЖКО"

До 1 вересня 2012 року

3.7.Ремонт покрівель побутових і виробничих приміщень.

КП НМР "ЖКО"

До 1 жовтня 2012 року.

3.8.Косметичний ремонт побутових приміщень.

КП НМР "ЖКО"

До 31 грудня 2013 року

3.9.Придбання нових сміттєвозів для механічного і ручного завантаження.

КП НМР "ЖКО"

До 31грудня 2012 року.

3.10.Закупівля запасних частин (шини і АКБ).

КП НМР "ЖКО"

До 1 вересня 2012 року

3.11.Відновлення бетонного покриття території бази ЖКО.

КП НМР "ЖКО"

До 1 червня 2014 року

3.12.Підсипка дорожнього полотна щебенем заїзду та територію бази ЖКО.

КП НМР "ЖКО"

До 1 жовтня 2014 року

Розрахунок видатків щодо  виконання заходів програми додається.

4.Фінансове забезпечення

Фінансування заходів, передбачених програмою, здійснюються за рахунок коштів бюджету міста, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

5.Результати виконання програми

Виконання програми дасть змогу:

5.1.Отримати економію коштів на експлуатаційні витрати.

5.2.Покращити виробничі та санітарні умови праці зайнятих працівників.

5.3.Підвищити рівень протипожежної безпеки.

5.4.Покращити якість наданих послуг.

5.5.Підтримувати високий коефіцієнт виходу автотракторної техніки на лінію.

## Додаток

до програми

## Розрахунок видатків щодо виконання

програми на 2012-2014 роки

| № п/п | Назва заходу | Виконавець | Термін виконання (рік/роки) | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заміна старих світильників з лампами ДРЛ зовнішнього освітлення | КП НМР "ЖКО" | 2012 | 35,2 |
| 2 | Встановлення лічильника обліку теплопостачання | КП НМР "ЖКО" | 2012 | 35,0 |
| 3 | Перегляд схеми опалення виробничих і побутових приміщень | КП НМР "ЖКО" | 2012 | 5,0 |
| 4 | Монтаж арматури ручного регулювання подачі теплоносія у виробничих і побутових приміщеннях | КП НМР "ЖКО" | 2012 | 2,4 |
| 5 | Заміна світильників з лампами ДРЛ на економні світильники у виробничих приміщеннях | КП НМР "ЖКО" | 2013 | 20,0 |
| 6 | Монтаж протипожежної сигналізації у виробничих і побутових приміщеннях | КП НМР "ЖКО" | 2012 | 150,0 |
| 7 | Ремонт покрівель побутових і виробничих приміщень | КП НМР "ЖКО" | 2012 | 9,0 |
| 8 | Косметичний ремонт побутових приміщень | КП НМР "ЖКО" | 2013 | 30,5 |
| 9 | Придбання нових сміттєвозів | КП НМР "ЖКО" | 2012 | 520,0 |
| 10 | Придбання запасних частин (шини, АКБ) | КП НМР "ЖКО" | 2012 | 51,5 |
| 11 | Відновлення бетонного покриття території бази | КП НМР "ЖКО" | 2012-2014 | 10,0 |
| 12 | Підсипка дорожнього полотна щебенем | КП НМР "ЖКО" | 2014 | 13,2 |
|  | УСЬОГО: |  |  | 881,8 |

Начальник КП НМР "ЖКО"                                                			В.В.Нікітчук