ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

___.05.2022					Нетішин				  № ____/2022

Про внесення змін до рішення четвертої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23 грудня 2020 року             № 4/182 «Про програму Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»

Відповідно до пункту 3 частини 4 статті 42, статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», указів Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення в дію воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня                    2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів  у період воєнного стану», статті 13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», з метою розгляду листа КП НМР «ЖКО», зареєстрованого у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради 02 березня 2022 року за № 24/755-01-11/2022, виконавчий комітет Нетішинської міської ради    в и р і ш и в:

1. Унести до рішення четвертої сесії Нетішинської міської ради                             VІІІ скликання від 23 грудня 2020 року № 4/182 «Про програму Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», зі змінами, такі зміни:

1.1. пункт 8 «Обсяги та джерела фінансування» розділу 1 Паспорта Програми викласти у новій редакції згідно з додатком 1;

1.2. додаток до Програми «Перелік напрямів, завдань і заходів програми Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» викласти у новій редакції згідно з додатком 2.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Олену Хоменко.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення четвертої сесії

Нетішинської міської ради

VІІI скликання 23.12.2020 № 4/182

(у редакції рішення виконавчого

комітету міської ради

___.05.2022 № ___/2022)

8. Обсяги та джерела фінансування:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис.грн | У тому числі за роками, тис.грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Бюджет Нетішинської міської ТГ | 9044,129 | 4415,979 | 4628,15 | - |
| Кошти інших джерел | - | - | - | - |
| РАЗОМ: | 9044,129 | 4415,979 | 4628,15 | - |

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради								Любов ОЦАБРИКА

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення четвертої сесії

Нетішинської міської ради

VІІI скликання 23.12.2020 № 4/182

(у редакції рішення виконавчого комітету міської ради

__.05.2022 № ___/2022)

Перелік напрямків, завдань і заходів

програми Питна вода Нетішинської міської територіальної громади

на 2021-2023 роки

| №з/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строк вико-нання | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн, у тому числі |  |  |  | Джерела фінансування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Розвиток та реконструкція системи мереж питного водопоста-чання громади та забезпечення централізованим водопостачанням мешканців Нетішинської міської територіальної громади | 1.Будівництво зов-нішніх мереж водо-постачання вулиць Перемоги, Л.Українки, Я.Мудрого, Шевченка, пров.Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров.Нетішинський, Дачна, Джерельна у с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | 2021-2023 | управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 8321,844 | 4160,922 | 4160,922 | - | Бюджет Нетішинської міської ТГ, кошти інших джерел | Забезпечення населення питною водою нормативної якості на території села Старий Кривин |
|  |  | 2.Витрати, пов’язані з підготовкою до виконання робіт, пов’язаних з початком будівництва та введенням в експлуатацію (в.т.ч. технічні умови, виготовлення технічного паспорту, тощо) | 2021-2023 | управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 240,00 | 120,00 | 120,00 | - | Бюджет Нетішинської міської ТГ, кошти інших джерел | Забезпечення будівельних робіт, взяття на облік об’єкту для забезпечення його належного утримання і обслуговування |
|  |  | 3.Технічне обслуговування зовнішніх інже-нерних систем водопостачання – вуличних водо-провідних мереж, в землі з оглядовими колодязями, споруд та обладнання, які знаходяться в садибній забудові міста Нетішин | 2021-2023 | КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 300,00 | 100,00 | 200,00 | - | Бюджет Нетішинської міської ТГ, кошти інших джерел | Забезпечення безперебійної та надійної роботи усіх мереж, споруд та обладнання зовнішніх інженерних симстем водопостачання у садибній забудові міста Нетішин |
|  |  | 4.Поточний ремонт зовнішніх інженерних систем водопостачання | 2021-2022 | КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 178,383 | 35,057 | 143,326 | - | Бюджет Нетішинської міської ТГ, кошти інших джерел | Забезпечення безперебійної та надійної роботи усіх мереж, споруд та обладнання зовнішніх інже-нерних систем водопостачання |
|  |  | 5.Оснащення виробничих приміщень засобами комерційного обліку | 2022-2023 | КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 3,902 | - | 3,902 | - | Бюджет Нетішинської міської ТГ | Забезпечення комерційного, у тому числі розподільного обліку послуг з централізованого водопостачання |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | 9044,129 | 4415,979 | 4628,15 | - |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради										Любов ОЦАБРИКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради

«Про внесення змін до рішення четвертої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 23 грудня 2020 року № 4/182 «Про програму Питна вода Нетішинської міської територіальної громади

на 2021-2023 роки»

На підставі листа КП НМР «ЖКО» від 23 лютого 2022 року № 01-09/132, до Програми пропонується внести такі зміни:

Розділ 1 додатку до Програми «Перелік напрямків, завдань і заходів програми Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»:

- доповнити розділ пунктом 5 «Оснащення виробничих приміщень засобами комерційного обліку». Виконавці КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет НМР. На 2022 рік додаються кошти у сумі 3,902 тис.грн. Очікувані результати: Забезпечення комерційного, у тому числі розподільного обліку послуг з централізованого водопостачання.

Вищезазначене викликає відповідні зміни у паспорті Програми.

З урахуванням запропонованих змін плановий обсяг фінансування           на 2022 рік становитиме 4628,15 тис.грн. Загальний плановий обсяг фінансування Програми на 2021-2023 роки становитиме 9044,129 тис. гривень.

Начальник відділу благоустрою

та ЖКГ ВК НМР							Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА