ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

___.06.2022					Нетішин				  № ____/2022

Про підсумки проходження опалювального сезону 2021/2022 року та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в зимовий період 2022/2023 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30, пункту 3 частини 4              статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення в дію воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 18 квітня 2022 року        № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від                    17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», листа Хмельницької обласної військової адміністрації від 17 червня 2022 року № 66/38-22-3614/2022, з метою забезпечення належної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період і своєчасного початку опалювального сезону 2022/2023 року, виконавчий комітет Нетішинської міської ради    в и р і ш и в:

1. Інформацію про підсумки проходження опалювального сезону 2021/2022 року взяти до відома згідно з додатком 1.

2. Роботу підприємств Нетішинської міської територіальної громади              (далі – Нетішинська міська ТГ), що здійснюють свою господарську діяльність у сфері житлово-комунального господарства, з проходження опалювального сезону 2021/2022 року визнати задовільною.

3. Підприємствам Нетішинської міської ТГ, що здійснюють свою гос- подарську діяльність у сфері житлово-комунального господарства (ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», КП НМР «ЖКО» та КП НМР «Благоустрій»,                ВП «КТУ» філії «БМЕС» АТ «Укрзалізниця»), затвердити плани заходів з підготовки галузі до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року за формами згідно з додатками 2, 3, 4 та 5 про виконання яких інформувати виконавчий комітет Нетішинської міської ради щомісяця 14 та 29 числа починаючи від           29 червня 2022 року до початку опалювального періоду 2022/2023 року.

2

4. Керівникам підприємств, організацій та установ, що здійснюють свою господарську діяльність у сфері житлово-комунального господарства та послуг, при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року, звернути особливу увагу на:

4.1. підготовку об’єктів соціальної сфери та житлового фонду усіх форм власності;

4.2. здійснення обстеження мереж тепло-, водопостачання, систем каналізації, за підсумками якого розробити графік проведення необхідних ремонтних робіт;

4.3. виконання робіт та взяття під постійний контроль підготовку житлово-комунальної галузі громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року згідно з розробленими заходами, зокрема щодо:

4.3.1. ефективного використання енергоресурсів і розрахунків за них;

4.3.2. забезпечення житлово-комунальними послугами установ соціальної сфери, населення, інших споживачів громади;

4.3.3. проведення постійної роз’яснювальної роботи, із залученням засобів масової інформації, з питань енергозбереження, погашення боргів і розрахунків за енергоносії та надані житлово-комунальні послуги серед усіх категорій споживачів та підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи взимку.

5. Управителям багатоквартирних будинків, ОСББ забезпечити:

5.1. своєчасну комплексну підготовку багатоквартирних житлових будинків до опалювального сезону 2022/2023 з складанням акта готовності об’єкта у термін до 15 вересня 2022 року із дотриманням нормативно-правових актів у сфері теплопостачання;

5.2. наявність необхідної кількості піщано-соляної суміші та інвентарю для боротьби з ожеледицею.

6. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Нетішинської міської ради, починаючи від 29 червня 2022 року та до початку опалювального сезону 2022/2023 року станом на 14 та 29 число кожного місяця інформувати Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної військової адміністрації про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунальної галузі та соціальної сфери Нетішинської міської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Олену Хоменко.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

__.06.2022 № ___/2022

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки проходження опалювального сезону 2021/2022 року

Опалювальний сезон 2021/2022 року на території Нетішинської міської територіальної громади (далі – Нетішинська міська ТГ) пройшов стабільно, без зривів та надзвичайних ситуацій.

Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 24 березня 2022 року № 122/2022 «Про завершення опалювального сезону 2021/2022 року на території Нетішинської міської територіальної громади» вирішено завершити опалювальний сезон на території Нетішинської ТГ від 15 квітня 2022 року. Проте, зважаючи на суттєві коливання температури зовнішнього повітря та значення середньодобової температури нижче 8ºС упродовж квітня, фактично опалювальний період завершився у місті Нетішин 25 квітня 2022 року.

Усі об’єкти житлово-комунального господарства та соціальної сфери Нетішинської міської ТГ були своєчасно та належним чином підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 року. Опалювальний сезон 2021/2022 у житловому фонді розпочато 15 жовтня 2021 року, у закладах освіти, культури та охорони здоров’я від 21 вересня 2021 року.

До виконання робіт з підготовки населених пунктів ТГ до осінньо-зимового періоду були задіяні такі підприємства: КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Інформація про підготовку житлових будинків, які перебувають у підпорядкуванні ОСББ, ПП «Нетішин-Управбуд» та ВП «КТУ» філії «ЦБМР» АТ «Українська залізниця» до виконавчого комітету не надходила.

У багатоквартирних житлових будинках, які обслуговує КП НМР «ЖКО», проведено герметизацію стикових панелей 4977,7 м/п, на суму 699411,67 гривень. Проведено поточний ремонт покрівлі 484,42 кв.м, на суму 257328,18 гривень. У 18 будинках проведено поточний ремонт систем гарячого холодного водопос-тачання, опалення та водовідведення, на суму 202206,17 гривень. Поточний ремонт внутрішніх систем електропостачання проведено у 19 будинках, на суму 53312,25 гривень. Проведено перевірку димових і вентиляційних каналів.

Багатоповерхові житлові будинки до роботи в осінньо-зимовий період 2021/ 2022 року у м. Нетішин підготовлені із підписанням паспортів і актів готовності.

Обсяг коштів, використаних КП НМР «ЖКО» на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді міста становив 1216,0 тис. гривень.

Для забезпечення безпеки руху на вулично-дорожній мережі Нетішинської міської ТГ у зимовий період КП НМР «Благоустрій» підготовлено 17 одиниць прибиральної та снігоочисної техніки, заключено договір на послуги автотранс-порту сторонніх організацій, заготовлено 422 одиниць шанцевих інструментів та 870 тон матеріалу для посипання доріг і вулиць взимку (пісок, сіль, відсів).

2

Протягом підготовчого періоду проведено поточні ремонти вулиць та доріг гро-мади загальним обсягом виконаних робіт 22,59 тис.кв.м, на суму 8112,4 тис.гривень.

Забезпечення житлово-комунальними послугами з теплопостачання, холодного, гарячого водопостачання та водовідведення міста здійснюється централізованим господарсько-питним і технічним водопроводами, утримання та обслуговування яких здійснює комунальне господарство ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Комунальним господарством ВП «ХАЕС» об’єкти до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року підготовлені на 100%:

- 18 центральних теплових пунктів;

- 1 водопровідна насосна станція (ВНС);

- 4 каналізаційні насосні станції (КНС);

- 6 водопровідних очисних споруд (ВОС);

- 1 каналізаційна очисна споруда (КОС);

- 16 свердловин;

- відремонтовано 0,04 км - теплових мереж (у двотрубному обчисленні), що складає 200% від запланованого обсягу.

Проведена належна підготовка об’єктів соціально-культурного призначення громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року, у тому числі: заклад охорони здоров’я (КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин»), заклади культури (Мистецька школа «Нетішинська художня школа», КЗ «Палац культури міста Нетішина», КЗ «Старокривинський Будинок культури», КЗ «Нетішинський міський Будинок культури», Мистецька школа «Нетішинська школа мистецтв», Краєзнавчий музей) та заклади освіти (три ЗОШ №№ 1, 2, 4, Нетішинський НВК, Старокривинський НВК, вісім ЗДО №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Центр розвитку дитини та три позашкільні заклади – БДТ, КЮТ, ЦТКУМ).

Робочою групою виконавчого комітету Нетішинської міської ради 17 та  18 серпня 2021 року проведена перевірка закладів освіти Нетішинської міської ТГ на предмет готовності до нового 2021/2022 навчального року. За результатами перевірки заклади готові до початку навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року. Теплові системи навчальних закладів підготовлені до початку опалювального сезону на 100%.

Враховуючи вищезазначене, багатоквартирний житловий фонд м. Нетішин та об’єкти соціальної сфери Нетішинської міської ТГ фактично готові до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року.

Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації були задіяні                    17 одиниць наявної техніки, аварійні бригади були оснащені необхідним інструментом, засобами захисту та схемами розроблених маршрутів руху техніки під час снігопадів та ожеледиці, створений резервний запас паливно-мастильних матеріалів, закуплений та розміщений на визначених ділянках всієї території міста посипочний матеріал (пісок, відсів).

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради					Любов ОЦАБРИКА

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

__.06.2022 № ___/2022

ПЛАН ЗАХОДІВ

комплексної підготовки житлового фонду

до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготов-лено | % підго-товки | К-ть пас-порт. готов-ності, шт | К-ть актів готовності шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | 1 | Од. | 117 |  |  |  |  |
|  | у тому числі, які обслуговуються: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Управителями | 2 | Од. | 54 |  |  |  |  |
|  | 2. ОСББ, ЖБК | 3 | Од. | 58 |  |  |  |  |
|  | 3. Відомчий житловий фонд - всього | 4 | Од. | 5 |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекоенерго | 5 | Од. | 1 |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 6 | Од. | 4 |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплексна підготовка будинків з централізованим теплопостачанням і видачею паспортів готовності | 7 | Од. | 114 |  |  |  |  |
| 1.2. | Заповнення систем опалення | 8 | Од. | 114 |  |  |  |  |
| 2. | Житловий фонд, який обслуговується управителями комунальної влас-ності, з нього, у якому проводиться: | 9 | Од. | 51 |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 10 | Од. | 13 |  |  |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 11 | Од. | 51 |  |  |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 12 | Од. | 51 |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 13 | Од. | 51 |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 14 | Од. | 51 |  |  |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 15 | Од. | 51 |  |  |  |  |
| 3. | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення - всього | 16 | Од. | 16 |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 17 | Од. | 8 |  |  |  |  |
|  | - заклади освіти | 18 | Од. | 6 |  |  |  |  |
|  | - заклади охорони здоров′я | 19 | Од. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді | 20 | тис. грн. | 4329,00* |  |  |  |  |

*Примітка: планові показники загальних обсягів коштів на підготовку житлових будинків, які перебувають в управлінні управителя КП НМР «ЖКО», без врахування житлових будинків під управлінням ОСББ, відомчого підпорядкування та  об’єктів соціально-культурного і побутового призначення.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради					Любов ОЦАБРИКА

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

__.06.2022 № ___/2022

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2022/23 року

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж   -     105,73 км

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж   -     76,26 км

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих:  -  1 од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих   -  4 од.

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих      - 6 од.

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих       - 1 од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів - од.

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин  -  16 од.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготов-ки | Фактично підготов-лено | % підгото-вки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км | - |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 2 | км | - |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 3 | км | - |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 4 | км | - |  |  |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 5 | одиниць | 1 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | відомчих ВНС | 6 | одиниць | 1 |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 7 | одиниць | 4 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | відомчих КНС | 8 | одиниць | 4 |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 9 | одиниць | 6 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | відомчих ВОС | 10 | одиниць | 6 |  |  |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 11 | одиниць | 1 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | відомчих КОС | 12 | одиниць | 1 |  |  |
|  | Свердловин, всього | 13 | одиниць | 16 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | відомчих свердловин | 14 | одиниць | 16 |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради					Любов ОЦАБРИКА

Додаток 4

до рішення виконавчого

комітету міської ради

__.06.2022 № ___/2022

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки об’єктів теплопостачання

до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих теплових мереж - 68,711 км

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в експлуа-тації | Завдання з підго-товки | Фактично підго- товлено | % підго-товки | Кількість актів го-товності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 4 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 3 | Заміна котлів - всього | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 7 | км | 68,711 | 0,02 |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 8 | км |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 9 | км |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у дво-трубному обчисленні) – всього | 10 | км | Х |  |  |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 11 | одиниць | 18 | 18 |  |  |  |
| 8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 12 | тис. грн. | Х |  |  |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради								Любов ОЦАБРИКА

Додаток 5

до рішення виконавчого

комітету міської ради

__.06.2022 № ___/2022

ІНФОРМАЦІЯ

про планові заходи щодо підготовки дорожньо-мостового господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року

| № з/п | Адміністративно-територіаль-на одиниця | Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг |  |  |  | Підготовка спеціалізованої техніки |  |  |  | Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організаціях за укладеними договорами |  |  | Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) |  |  |  | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % | Обсяг фінансув. ПЛАН | план | факт | % | обсяг фінансув. ПЛАН | план | факт | % | план | факт | % | обсяг фінансув. ПЛАН | план | факт | % | Обсяг фінансув. ПЛАН |
|  |  | тис. кв.м | тис. кк.м |  | тис.грн | од. | од. |  | тис.грн | од. | од. |  | тис.од. | тис.од. |  | тис.грн | тис.т | тис.т |  | тис.грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Нетішинська міська територіаль-на громада | 33,524 |  |  | 15975,924 | 19 |  |  | 412,09 | 3 |  |  | 0,51 |  |  | 52,94 | 1,492 |  |  | 573,10 |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради						Любов ОЦАБРИКА