ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

одинадцятої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

27.05.2016					Нетішин				№ 11/____

Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11.11.2011 року № 16/325 «Про Програму благоустрою міста Нетішин на 2012-2016 роки»

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 27 квітня 2016 року № 171/2016 «Про внесення змін у рішення виконавчого комітету міської ради від 23 квітня 2015 року № 142/2015», рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 12 травня 2016 року № 192/2016  «Про закріплення площ територій Нетішинської міської ради за                                   КП НМР «Благоустрій» щодо їх належного утримання та упорядкування» та листа  КП НМР «Благоустрій », Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Унести до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради                          VІ скликання від 11 листопада 2011 року № 16/325 «Про Програму благоустрою міста Нетішин на 2012-2016 роки» із внесеними змінами, такі зміни:

- додаток до рішення викласти у новій редакції згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від                25 березня 2016 року № 8/279 «Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11.11.2011 року № 16/325 «Про Програму благоустрою міста Нетішин на 2012-2016 роки».

2.2. рішення дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від              22 квітня 2016 року № 9/362 «Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 11.11.2011 року № 16/325 «Про Програму благоустрою міста Нетішин на 2012-2016 роки».

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Нетішинської міської ради (Кравчук В.Ф.) щороку передбачати у бюджеті міста кошти на виконання Програми відповідно до затверджених заходів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Кузів Р.М.) та першого заступника міського голови П.П.Скибу.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

Затверджено

рішенням шістнадцятої сесії

Нетішинської міської ради

VI скликання від 11.11.2011 № 16/325

(у редакції рішення одинадцятої сесії Нетішинської міської ради

VIІ скликання 27.05.2016 № 11/___)

ПРОГРАМА

благоустрою міста Нетішин

на 2012-2016 роки

2

1.Паспорт

програми благоустрою міста Нетішин на 2012-2016 роки

1.Ініціатор розроблення програми - Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

2.Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми:

закони України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 06.09.2005 від № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою».

3.Розробник програми: відділ комунального господарства виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

4.Співрозробники програми: Комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Благоустрій».

5.Відповідальний виконавець програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій», Фонд комунального майна міста.

6.Учасники програми : КП НМР «Благоустрій», Фонд комунального майна міста.

7.Термін реалізації програми: 2012-2016 роки

7.1.Етапи виконання програми : в один етап протягом 2012-2016 років

8.Обсяги та джерела фінансування:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансу-вання, тис. грн. | У тому числі за роками, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 рік | 2013рік | 2014рік | 2015рік | 2016рік |
| Бюджет міста | 58813,697 | 6652,962 | 7955,165 | 10180,60 | 12410,20 | 21614,77 |

Уточнені обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щороку при затвердженні державного бюджету та бюджету міста.

2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовано Програму благоустрою міста Нетішин на 2012-2016 роки

Благоустрій – один  з найефективніших факторів, який дозволяє втілити в життя ідеї гармонійного співвідношення між життєвим циклом мешканців міста та дизайном міста. Сприяє відновленню, належному утриманню та раціональному використанню територій міста, охороні та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Благоустрій міста потребує постійного і належного утримання, своєчасного проведення ремонтів інженерного обладнання шляхів та споруд на них, забезпечення догляду та розширення інженерної інфраструктури, облаштування ландшафтного дизайну та озеленення міста.

Утримання у належному стані територій також включає дотримання режиму їх використання, що встановлюється генеральним планом міста, іншою містобудівною документацією, міськими планами забудови, правилами благоустрою території міста. Це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення територій, соціально-економічні, організаційно-правові та екологічні заходи з покращання мікроклімату,  санітарного очищення, тощо.

3

На основі Закону України "Про благоустрій населених пунктів", який визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини та наказу Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою" від 23.09.2003 № 154 підготовлена Програма благоустрою міста Нетішина на 2012-2016 роки (далі - Програма), яка спрямована на розв’язання першочергових проблем, пов’язаних з благоустроєм.

3.Визначення мети Програми

Метою Програми є покращення благоустрою міських територій, осучаснення архітектурного вигляду, планомірне облаштування нових об'єктів, поточний, капітальний ремонти та реконструкція вже існуючих об'єктів благоустрою, оптимізація мережі існуючих об'єктів, споруд і конструкцій, що істотно впливають на архітектурний та естетичний вигляд міста, раціональне використання, належне утримання та охорона об’єктів міського благоустрою, створення захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел  фінансування; строки та етапи виконання Програми

Шляхами розв’язання проблеми є:

- належний догляд територій міста з впорядкуванням зелених зон, створення нових зон відпочинку, придбання та встановлення урн для сміття, лавочок та інших малих архітектурних форм при використанні сучасних дизайнерських рішень та методів ландшафтного дизайну;

- ремонт та збереження об’єктів благоустрою, влаштування турнікетного огородження, парків, скверів, зелених насаджень вздовж вулиць;

- утримання у належному стані вуличного освітлення та зовнішніх електромереж;

- створення нових та відновлення старих газонів і квітників, насадження нових та заміна видалених зелених насаджень, створення нових алей, парків, скверів, бульварів з використанням нових архітектурних рішень, технологій та матеріалів;

- утримання у належному санітарному стані автомобільних доріг, вулиць, під’їзних шляхів міста з застосуванням сучасної прибиральної техніки;

- утримання у належному стані територій кладовищ для поховань померлих громадян міста, а також підтримка у належному стані меморіалів, пам’ятників, пам’ятних знаків та інших історико-культурних об’єктів;

- установлення, реконструкція та капітальний ремонт світлофорів;

- влаштування засобів примусового зниження швидкості руху автотранспорту, типу «лежачий поліцейський», із застосуванням сучасних матеріалів;

- виконання ремонту асфальтобетонного покриття вулиць, доріг, дворових проїздів, відновлення бордюрів та  виконання щорічної дорожньої розмітки;

- проведення ремонту існуючих та влаштування нових дитячих та спортивних майданчиків;

- влаштування покриття площ та тротуарів фігурною плиткою (ФЕМ) ;

- реконструкція та ремонт зупинок громадського транспорту;

4

- розвиток, ремонт та реконструкція комунікаційних мереж і споруд водопостачання для поливу та зливної каналізації;

- створення та утримання у належному стані місць вигулу для собак, місць захоронення свійських та бродячих тварин;

- оновлення автотранспортної техніки для прибирання територій м.Нетішина.

Джерелами фінансування Програми є кошти з бюджету міста та кошти інших джерел, не заборонених законодавством.

Ці кошти відповідними рішеннями міської ради спрямовуються на виконання заходів Програми, затверджених рішенням міської ради про бюджет міста. Фінансування Програми здійснюється, виходячи з реальних можливостей бюджету міста, з метою покращення техногенного стану та відповідно до її заходів.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту бюджету міста на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для головного  розпорядника коштів, відповідального за виконання заходів.

Ресурсне забезпечення та етапи виконання

| Обсяг коштів, які про-понується залучити на виконання програми | Усього витрат на виконання програми, тис.грн. |  |  |  |  | Усього витрат на виконання про-грами, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Обсяг ресурсів, усього | 6652,962 | 7955,165 | 10180,60 | 12410,20 | 21614,77 | 58813,697 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет міста | 6652,962 | 7955,165 | 10180,60 | 12410,20 | 21614,77 | 58813,697 |

Плановий обсяг фінансування Програми на 2012-2016 роки із бюджету міста становить 58813,697 тис. гривень.

Роботи з утримання благоустрою на приватних присадибних ділянках фінансуються за рахунок коштів їх власників.

Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території міста, мікрорайону, вулиці.

Виконання Програми забезпечується реалізацією заходів, які розробляються балансоутримувачем - КП НМР "Благоустрій та Фондом комунального майна міста за формою, що наведена у додатку, у межах виділених бюджетних асигнувань, передбачених на благоустрій міста.

Розроблені заходи на виконання Програми благоустрою міста затверджуються рішенням Нетішинської міської ради.

Затверджені заходи є невід’ємною частиною Програми та обов’язковими для виконання.

5.Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Завданнями Програми є:

Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста; усунення аварійності споруд; забезпечення чистоти, порядку у місті, належного виконання ремонтів з покриття автомобільних доріг, вулиць, дворових проїздів, відновлення бордюрів та виконання щорічної дорожньої розмітки для безаварійного руху громадського транспорту; проведення ремонту та реконструкції комунікаційних мереж і споруд водопостачання, водовідведення,  та зливної каналізації;  забезпечення

5

повного освітлення території міста; створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення; забезпечення належного капітального ремонту об’єктів благоустрою тощо.

Заходи Програми враховують утримання території міста у належному стані: ремонт та реконструкцію об’єктів благоустрою, проведення ремонтних робіт покриття доріг, вулиць, площ, тротуарів, внутрішньоквартальних та інших проїздів, ремонт вуличних автостоянок, обладнання, упорядкування, ремонт та модернізацію дитячих і спортивних майданчиків, забезпечення вуличним освітленням території міста та садибної забудови, відновлення та влаштування доріг та прибирання кладовищ, очищення водостічних та дренажних систем, побутового та комунального обладнання, технічних засобів організації дорожнього руху, озеленення міста в т.ч. відновлення старих та створення нових клумб, посадка дерев, кущів, газонів а також проведення інвентаризації зелених насаджень на територій міста Нетішин,  утримання території пляжу, обслуговування світлофорів, упорядкування меморіалів, пам’ятників, встановлення та ремонт МАФів, влаштування мощення тротуарів тощо.

Результативні показники Програми.

Головним результатом Програми є створення сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту і відновлення довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, а також відновлення та покращення благоустрою міста, формування цілісного архітектурного середовища з врахуванням інженерної інфраструктури вулично-дорожньої мережі та, в цілому, покращення стану дизайну міста і життя його жителів.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

1.збереження стану благоустрою та озеленення міста, об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон;

2.утримання та ремонт існуючих і будівництво нових міських вулиць;

3.часткове вирішення питання зайнятості населення;

4.поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища міста та створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців;

5.підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою;

6.впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання;

7.підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою .

Програма допоможе розробленню і здійсненню ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів. Результатом Програми буде раціональне використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, культурного та інших призначень.

6.Напрямки діяльності та заходи Програми

Напрямки діяльності та заходи Програми викладені у додатку, що додається.

7.Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

6

Звіт про хід виконання Програми КП НМР «Благоустрій», Фонд комунального майна міста, у встановленому порядку (Порядок розроблення та виконання міських цільових програм, затверджений рішенням міської ради від 25.09.2013 № 47/1018), щороку подає на затвердження міською радою до 01 лютого року, наступного за звітним.

Контроль за цільовими та ефективним використанням бюджетних коштів здійснює головний розпорядник бюджетних коштів, виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Контроль за виконанням цієї програми проводить перший заступник міського голови.

Додаток до програми

Напрямки діяльності та заходи цільової програми розвитку міста

«Програми благоустрою міста Нетішин на 2014-2016 роки»

| № з/п | Назва напрямку діяльності | Перелік заходів програми |  | Орієнтовні обсяги фінансу-вання /тис.грн./ та терміни виконання по роках |  |  | Строки вико-нання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Утримання території благоустою міста | Електроенергія вуличного освітлення міста, електроенергія для включення міського фонтану |  | 596,9 | 802,0 | 1293,7 | 2014-2016 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Бюджет міста | Забезпечення повного освітлення міста у вечірні та нічні години, включення міського фонтану в літній період для відпочинку населення |
| 2 |  | Утримання зовнішніх елек-тромереж вуличного освіт-лення , технічне обслугову-вання світлоточок садибної забудови міста |  | 471,6 | 547,5 | 602,3 | 2014-2016 |  |  | Утримання в належному стані мереж вуличного освітлення міста |
| 3 |  | Утримання зелених насаджень міста |  | 1323,4 | 1635,3 | 1798,8 | 2014-2016 |  |  | Догляд за зеленими насад-женнями в місті та утри-мання їх у належному стані, оновлення квіткових клумб, оновлення газонів, посадка дерев, кущів, покращення естетичного вигляду та покращення екологічної ситуації довкілля |
| 4 |  | Прибирання та ремонт об'єктів благоустрою міста/ сцена для загальноміських заходів, пам’ятники, місь-кий фонтан, дитячі спор-тивні майданчики, встанов-лення лавочок та інші МАФ/ |  | 994,5 | 1094,0 | 1730,2 | 2014-2016 |  |  | Утримання об’єктів благо-устрою міста в належному стані, покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста /прибирання та дрібні ремонти об’єктів МАФ/ |
| 5 |  | Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста |  | 94,8 | 110,9 | 122,0 | 2014-2016 |  |  | Утримання території пляжу в належному стані, забезпечення охорони життя населення міста на водних об’єктах |
| 6 |  | Утримання території кладовища |  | 62,4 | 71,9 | 79,1 | 2014-2016 |  |  | Утримання території кла-довища в належному стані, забезпечення належних умов для поховання померлих |
| 7 |  | Пункт приймання безпритульних тварин |  | 129,1 | 248,4 | 273,2 | 2014-2016 |  |  | Відлов та стерилізація безпритульних тварин |
| 8 |  | Утримання вулично-дорожньої мережі міста |  | 1702,2 | 2082,0 | 2290,2 | 2014-2016 |  |  | Утримання доріг міста в належному стані |
| 9 |  | Інвентаризація доріг, вуличного освітлення (тільки на 2014р.) та зелених насаджень |  | 376,9 | 50,0 | 55,0 | 2014-2016 |  |  | Підтвердження наявності об’єктів нерухомого майна, елементів благоустрою, та оцінка їх технічного стану, а також наявність інших інженерних мереж на об’єкті благоустрою |
| 10 |  | Монтаж та демонтаж міської Новорічної ялинки |  | 26,9 | 29,6 | 23,8 | 2014-2016 |  |  | Проведення культурно-масових заходів |
| 11 |  | Проведення розчищення дренажно-обвідного кана-лу, що на вул.Шевченка та вул.Набережна |  |  | 283,562 | 157,2 | 2015-2016 |  |  | Утримання у належному стані та приведення до ес-тетичного вигляду русло дренажно-обвідного каналу |
|  | Всього по утриманню благоустрою території міста |  |  | 5778,7 | 6955,123 | 8425,5 |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт об’єктів благоустрою міста | Поточний ремонт доріг, внутрішньодворових вулиць та тротуарів міста, розмітка дороги |  | 1232,5 | 1355,7 | 1499,8 | 2014-2016 |  |  | Утримання доріг міста в належному стані |
| 2 |  | Проведення незалежної екс-пертної оцінки провулків вул.Солов’євської садиб-ної забудови м.Нетішин |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |  |  | Експертна оцінка про-вулків вул.Солов’євської садибної забудови міста Нетішин |
| 3 |  | Виготовлення проекту землеустрою щодо відведе-ння земельної ділянки по вул.Варшавська (пляж) |  | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 2015 |  |  | Підтвердження права на постійне користування земельною ділянкою |
| 4 |  | Проведення незалежної експертної оцінки ділянки дороги від вул.Будівельників до КП НМР "Торговий центр» |  | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2016 |  |  | Взяття на облік ділянки дороги при в’їзді до будівлі КП НМР «Торговий центр» та вул.Будівельників та забезпечення належного утримання і обслуговування |
|  | Всього по поточному ремонту |  |  | 1235,5 | 1360,0 | 1502,2 |  |  |  |  |
| 1 | Капітальні видатки на утримання благоустрою міста |  | Придбання машин, механіз-мів, предметів та обладна-ння довгострокового користування та оновлення автотракторної техніки | 1522,3 | 2491,138 | 2888,97 | 2014-2016 |  |  | Для належного обслуговування благоустрою та ремонту доріг міста |
| 2 |  |  | Капітальний ремонт доріг та вулиць міста | 1458,1 | 1603,9 | 7913,1 | 2014-2016 |  |  | Утримання доріг міста в належному стані |
| 3 |  |  | Капітальний ремонт зов-нішніх електричних мереж вуличного освітлення міста на вул.Будівельників (ТП-21), вул.Набережна (ТП-24) | 0,0 | 0,0 | 525,0 | 2016 |  |  | Утримання у належному стані мереж вуличного освітлення міста |
| 4 |  |  | Капітальний ремонт - установ-лення світлофорного об’єк-ту на пр.Незалежності, у районі ЗОШ № 1 м.Нетішин Хмельницької області | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |  |  | Безпека організації дорожнього руху на дорозі |
| 5 |  |  | Реконструкція зовнішнього освітлення 1-5 мікрорайону в районі дренажно-обвідного каналу | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |  |  | Забезпечення повного освіт-лення території обвідного ка-налу у вечірні та нічні години в районі 1-5 мікрорайону |
| 6 |  |  | Виготовлення ПКД та про-ведення державної експер-тизи на виконання робіт з капітального ремонту зовнішнього освітлення просп.Незалежності, РП-1, що перебуває на вул.Михайлова, 2 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |  |  | Для проведення капітального ремонту електромереж з метою покращення стану освітлення території міста |
| 7 |  |  | Влаштування автобусних зупинок на вул.Енергетиків у районі будівлі Нетішинського МВ УМВС України у Хмельницькій області та на вул.Снігурі садибної забудови міста | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |  |  | Забезпечення громадян зручними умовами при користуванні міським транспортом |
| 8 |  |  | Виконання експертизи кош-торисної частини робочого проекту будівництва мережі зовнішнього електроосвітле-ння вул.Енергетиків (авто-дороги № 1) в м.Нетішин Хмельницької області | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |  |  | Для покращення освітлення вул. Енергетиків (автодороги №1) з метою забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 9 |  |  | Виготовлення ПКД для проведення робіт з реконструкції дренажно- обвідного каналу | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2016р |  |  | Проведення реконструкції для приведення у належний естетичний вигляд дренажно-обвідний канал та улаштува-ння місць відпочинку для мешканців та гостей міста |
| 10 |  |  | Виготовлення ПКД на проведення реконструкції просп.Курчатова | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 2016р |  |  | Проведення реконструкції просп.Курчатова для покращення його естетичного вигляду |
| 11 |  |  | Виготовлення ПКД на проведення реконструкції системи поливу просп.Курчатова | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 2016р |  |  | Проведення реконструкції системи водопостачання для забезпечення поливу газонів, квітників та зелених насаджень проспекту |
| 12 |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи для виконання робіт з улаштування стоянок транспортних засобів | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 2016р |  |  | Розвантаження центральних вулиць міста та прибудинкових територій від автотранспортних засобів мешканців |
|  | Всього по капітальних видатках |  |  | 3166,4 | 4095,1 | 11687,07 |  |  |  |  |
|  | РАЗОМ |  |  | 10180,6 | 12410,2 | 21614,77 |  |  |  |  |