ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

одинадцятої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

27.05.2016					Нетішин					№ 11/___

Про внесення змін до рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 29 січня 2016 року № 6/128 «Про програму природоохоронних заходів на території м.Нетішин на 2016 рік»

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, частини 3 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та  виконання міських цільових програм»,  Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а :

1. Унести до рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 29 січня 2016 року № 6/128 «Про програму природоохоронних заходів на території м. Нетішин на 2016 рік»  такі зміни:

- додаток до програми «Перелік напрямків, завдань і заходів програми» викласти у новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Онофрійчук Л.П.), з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Самохіна М.О.) та першого заступника міського голови Скибу П.П.

Міський голова                                                                                         	О.О.Супрунюк

Додаток до програми

(у редакції рішення одинадцятої сесії

Нетішинської міської ради VII скликання

27.05.2016 № 11/______)

Перелік

напрямків, завдань і заходів програми з охорони навколишнього природного середовища

на 2016рік

| № п/п | Назва напрямку (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тисяч гривень, у тому числі |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всього | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Організація контролю за місцями чи об’єктами розмішений відходів для роздільного збирання відходів та запобігання шкідливого впливу їх на навколишнє природне середовище | Контейнери для сміття | 2016 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР "Благоустрій" | Бюджет міста Фонд охорони навколишнього природного середовища | 17,4 | 17,4 | Підвищення ефективності санітарного очищення міста |
| 2 | Покращення екологічної ситуації довкілля, оновлення квіткових клумб,оформлення квітково-декоративного біорізноманіття | Розсада квітів | 2016 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР "Благоустрій" | Бюджет міста Фонд охорони навколишнього природного середовища | 86,5 | 86,5 | Озеленення міста, покрашення естетичного вигляду |
| 3 | Покращення екологічної ситуації довкілля, оновлення квіткових клумб,оформлення квітково-декоративного біорізноманіття | Насіння квітів | 2016 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР "Благоустрій" | Бюджет міста Фонд охорони навколишнього природного середовища | 10,0 | 10,0 | Озеленення міста, покращення естетичного вигляду |
| 4 | Покращення озеленення території міста, покращення екологічної ситуації довкілля в місті | Насіння трави | 2016 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР "Благоустрій" | Бюджет міста Фонд охорони навколишнього природного середовища | 4,0 | 4,0 | Озеленення міста, покрашення екологічної ситуації довкілля |
| 5 | Видалення аварійних дерев та насадження нових для покращення екологічної ситуації довкілля в місті та озеленення території міста | Садженні дерев,кущів | 2016 | Виконавчий комітет міської ради. КП НМР "Благоустрій" | Бюджет міста Фонд охорони навколишнього природного середовища | 58,3 | 58,3 | Озеленення міста, покращення екологічної ситуації довкілля |
| 6 | Своєчасне видалення сухого та аварійного гілля на деревах | Придбання "Висоторіз" | 2016 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР "Благоустрій" | Бюджет міста, Фонд охорони навколишнього природного середовища | 22,0 | 22,0 | Озеленення міста, покрашення естетичного вигляду |
| 7 | Підживлення ґрунту квіткових клумб, газонів для забезпечення оптимального живлення та росту рослин | Завезення рослинного ґрунту | 2016 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР "Благоустрій" | Бюджет міста Фонд охорони навколишнього природного середовища | 20,0 | 20,0 | Підвищення ефективності живлення та росту рослин |
|  | Всього |  |  |  |  | 218,2 | 218,2 |  |