УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_____________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2021		 			Нетішин				№ __/_____

Про виконання у 2020 році Програми благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2020 році Програми благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради    VIІ скликання від 01 листопада 2019 року № 64/4108, зі змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ____________ сесії Нетішинської міської

ради VIІІ скликання

__.__.2021 № __/____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2020 році Програми благоустрою

Нетішинської міської територіальної громади

на 2020-2022 роки

1.Основні дані:

Програма благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки затверджена рішенням шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 01 листопада 2019 року № 64/4108.

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення благоустрою загальних територій Нетішинської міської ТГ з урахуванням особливостей міської та сільської місцевості, поліпшення зовнішнього вигляду та естетичної привабливості населених пунктів, забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану існуючих об’єктів благоустрою та облаштування нових, підвищення комфортності проживання та відпочинку населення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності громади.

Виконавці програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», управління капітального будівництва ВК НМР, Фонд комунального майна міста Нетішина.

Строки виконання програми: 2020-2022 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | інші джерела | бюджет міської ОТГ/ бюджет міської ТГ | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.Електроенергія вуличного освітлення Нетішинської ТГ, електроенергія для включення міського фонтану | КП НМР «Благоустрій», виконавчий комітет НМР | 2020 | 4005,70 | - | 1693,72 | - | Забезпечено освітлення населених пунктів громади в вечірні та нічні години, проводилось включення міського фонтану в літній період для відпочинку населення |
|  | 2.Утримання зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення Нетішинської ТГ | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 2513,10 | - | 1643,98 | - | Протягом року проводились огляди та перевірка кріплення світильників, перевірка реле, проведено ремонтні роботи електромереж вуличного освітлення. По вул.Енергетиків проведено пусконалагоджувальні роботи. Виконувалась обрізка гілля на деревах та фарбування електроопор. |
|  | 3.Утримання зелених насаджень, парків, видалення карантинних рослин: амброзії полинолистої, борщовика Сосновського та інших, шляхом викопування рослин з корінням, механічним методом (скошування), та утилізація цих рослин | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 7724,80 |  | 5527,55 | - | Проводився постійний догляд за зеленими насадженнями міста для покращення їх естетичного вигляду. Виконувалось видалення омели та амброзії тощо. |
|  |  | КП НМР «Комфорт» | 2020 | 421,74 |  | - | - | Кошти не виділялись |
|  | 4.Прибирання території благоустрою, в т.ч. виконання суспільно-корисних робіт. Ремонт об’єктів і елементів благоустрою (МАФи, елементи сцени). | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 14434,90 |  | 10030,25 | - | Забезпечено утримання об’єктів та елементів благоустрою у належному стані, щоденне прибирання території міста, очищення металевих урн для сміття та проведення ремонтних робіт |
|  |  | КП НМР «Комфорт» | 2020 | 2163,36 |  | 2163,36 | - | Забезпечено відповідний догляд за за парковою зоною та дроібні ремонти об’єктів та елементів благоустрою, МАФів, елемепнтів сцени |
|  | 5.Обслуговування території кладовищ | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 402,50 |  | 229,86 | - | Проводилось прибирання територій кладовищ, систематичне вивезення сміття, викошування трави, видалення порослі дерев, підвезення води та піску |
|  | 6.Утримання території тимчасового утримання безпритульних тварин та утримання безпритульних тварин | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 1431,70 |  | 997,96 | - | Проводився щоденний догляд за безпритульними тваринами, збір харчових відходів, завезення води, вивіз сміття, відлов безпритульних тварин згідно графіка для подальшої стерилізації |
|  |  | КП НМР «Комфорт» | 2020 | 0,00 |  | - | - | Кошти не передбачено |
|  | 7.Утримання вулично-дорожньої мережі міської територіальної громади, обслуговування світлофорів, гідродинамічне очищення ділянок зливної каналізаційної мережі вулиць, нанесення дорожньої розмітки доріг та розмітки пішохідних переходів | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 12078,40 |  | 8353,08 | - | Забезпечено очищення вулично-дорожньої мережі ТГ від снігу в зимовий період, посипання протиожеледними матеріалами. Проводилось прибирання вулично-дорожньої мережі, очищення ливневої каналізації та дощових колодязів, фарбування дорожніх знаків, встановлення нових, нанесення дорожньої розмітки. Виконано ямковий ремонт доріг. |
|  | 8.Утримання та обслуговування технічної бази | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 1133,70 |  | 748,02 | - | Забезпечено утримання технічної бази (охорона, комунальні послуги, технічне обстеження для подальшого ремонту) |
|  | 9.Обслуговування території благоустрою с.Старий Кривин та с.Новий Кривин | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 3399,90 |  | 1484,28 | - | Протягом року проводилось прибирання території благоустрою та обслуговування доріг с.Старий та Новий Кривин, вивезення та утилізація сміття. Проведено ремонт доріг, видалення зелених насаджень на кладовищах, ремонтні роботи електромереж вуличного освітлення. |
|  | 10.Придбання, монтаж і демонтаж Новорічної ялинки. Придбання святкового оздоблення. | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 60,10 |  | 16,74 | - | Проводився монтаж та демонтаж міської Новорічної ялинки та святкового оздоблення до Новорічних свят |
|  | 11.Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста. | КП НМР «Комфорт» | 2020 | 585,22 |  | 186,55 | - | Забезпечено утримання території міського пляжу у належному стані, забезпечено облаштування та функціонування рятувального поста для охорони життя населення на водних об’єктах |
|  | 12.Утримання лісового господарства | КП НМР «Комфорт» | 2020 | 828,43 |  | - | - | Кошти не виділялися |
|  | 13.Утримання та облаштування парків, зон відпочинку на території ТГ, збереження природо заповідного фонду, очищення русла обвідного каналу міста Нетішин | КП НМР «Комфорт», виконавчий комітет НМР | 2020 | 2464,80 |  | 1604,02 | - | Забезпечувалось утримання та облаштуваня парків, зон відпочинку міста, організація роботи щодо збереження та відновлення зелених насаджень парків та зон відпочинку |
|  | 14.Проведення незалежної оцінки об'єктів благоустрою | Фонд комунального майна міста Нетішин | 2020 | 20,00 |  | 1,50 | - | Проводилась незалежна оцінка об’єктів благоустрою |
|  | 15.Проведення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою зеленого господарства, розробка інвентаризаційного плану об'єктів благоустрою, ведення реєстрів зелених насаджень | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 0,00 |  | - | - | Кошти не передбачено |
|  | 1.Поточний ремонт доріг | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 20402,80 |  | 7437,38 | - | Виконувались роботи по поточному ремонту доріг міста підрядними організаціями |
|  | 2.Виготовлення технічних паспортів сцени, інших об'єктів та/або елементів благоустрою | УКБ ВК НМР | 2020 | 32,80 |  | 31,80 | - | Виготовлено технічний паспорт на спортивний майданчик, на замінені тротуари по вул Будівельників та просп.Незалежності у місті Нетішин |
|  |  | КП НМР «Комфорт» | 2020 | 120,00 |  | - | - |  |
|  | 3.Виготовлення ПКД для встановлення елементів благоустрою парків | КП НМР «Комфорт» | 2020 | 120,00 |  | - | - | Кошти не виділялися |
|  | 4.Виготовлення технічних умов електропостачання парків | КП НМР «Комфорт» | 2020 | 108,00 |  | - | - | Кошти не виділялися |
|  | 5.Незалежна оцінка майна (дитячі ігрові майданчики) | КП НМР «Комфорт» | 2020 | 2,70 |  | - | - | Кошти не виділялися |
|  | 6.Управління у сфері благоустрою (поточний ремонт та облаштування адміністративного приміщення) | КП НМР «Комфорт» | 2020 | 334,80 |  | - | - | Кошти не виділялися |
|  | 7.Обстеження технічного стану технічної бази ПНР | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 90,20 |  | 28,93 | - | Проведено обстеження технічного стану адмінприміщення технічної бази ПНР для подальшого ремонту |
|  | 8.Видача сертифікатів по об'єктах: "Капітальний ремонт території загального користування (заміна тротуарів та пішохідних доріжок) просп.Незалежності та вул.Будівельників в м.Нетішин Хмельницької області"; "Будівництво ПЛ-10/0,38 кВ по вул.Садовій та вул.Привокзальній в с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2020 | 19,40 |  | - | - | Кошти не виділялися |
|  | 9.Розроблення проєкту схеми організації дорожнього руху на вуличній мережі по вул.Варшавська, вул.Снігурі у м.Нетішин, по вул.Богдана Хмельницького у с.Старий Кривин. Геодезичні вишукування для виконання проєкту організації дорожнього руху. | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 36,36 |  | 36,24 | - | Розроблено проєкти схеми організації дорожнього руху на вуличній мережі та проведено геодезичні вишукування по даних об’єктах для подальшого встановлення пішоходних переходів, дорожніх знаків |
|  | 10.Послуга з приєднання електроустановок об'єкта замовника відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проєктної документації, видача технічних умов та підключення електроустановок до електричних мереж системи розподілу садибної забудови м.Нетішин | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 213,43 |  | - | - | Кошти не виділялися |
|  | 11.Поточний ремонт бетонного покриття по вулиці Перемоги (кишені для тимчасової зупинки автомобілей на ділянці біля пам'яника) в с.Старий Кривин | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | - | 40,97 | - | 38,55 | Виконано поточний ремонт по вул.Перемоги у с.Старий Кривин |
|  | 12.Підсипка доріг щебнем по вулиці Енергетиків, Солов'їна, Дачна, Зарічна, Шевченка, Сухопілля, Мічуріна, в с.Старий Кривин | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | - | 23,94 | - | 23,90 | Проведено підсипку доріг щебнем (393,5 м2) |
|  | 13.Геодезичне забезпечення об'єкту "Нове будівництво пішхідного моста через р. Горинь в районі вул. Михайлова м.Нетішин Хмельницької області" | УКБ ВК НМР | 2020 | 48,15 |  | - | - | Кошти не фінансувались |
|  | 1.Придбання машин, механізмів, предметів, обладнання довгострокового користування та новлення автотракторної техніки. | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 6936,60 |  | 3928,70 | - | Придбано шприцемет 1 шт., піч дров’яна та накриття на суму 31,7 тис.грн, альтанки 3 шт., садовий пилосмок 1 шт., телескопічний навантажувач в комлекті 1 шт., каток дорожній 1шт. |
|  |  | КП НМР «Комфорт», виконавчий комітет НМР | 2020 | 1904,20 |  | 590,96 | - | Придбано дитячий майданчик ( 1 ігровий комплекс з 4-х елементів), побутовий вагончик 1 шт., човен 1 шт., бетонозмішувач 1 шт., станок свердлильний 1 шт., ємність для води 1шт., двері вхідні 1 шт., ігровий комплекс – паркові скульптури 1 компл. |
|  | 2.Капітальний ремонт доріг та вулиць Нетішинської ТГ | УКБ ВК НМР | 2020 | 10000,00 |  | 1208,48 | - | Проведено корегування проєктної документації, улаштування покриттів ФЕМ, тактильних плиток, бортових каменів, поребриків, МАФ. Отримано сертифікат при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту. |
|  | 3.Реконструкція дренажно-обвідного каналу та ремонт елементів міського фонтану; нове будівництво скверу з реконструкцією фонтану по просп.Незалежності в м.Нетішин Хмельницької області. | УКБ ВК НМР | 2020 | 12000,00 |  | - | - | Кошти не виділялися |
|  | 4.Будівництво паркувальних майданчиків (стоянок) вздовж дренажно-обвідного каналу, що на вулиці Шевченка | УКБ ВК НМР | 2020 | 504,88 |  | - | - | Кошти не виділялися |
|  | 5.Капітальний ремонт (місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки автобусів) вулиці Набережна в м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2020 | 508,21 |  | - | - | Кошти не виділялися |
|  | 6.Встановлення автобусних зупинок по вулиці Старонетішинська у районі житлових будинків №20, №50; по вулиці Солов'євська у районі житлових будинків №59-66, №51а-61/2, №271, №227-229 | УКБ ВК НМР | 2020 | 529,51 |  | - | - | Кошти не виділялися |
|  | 7.Будівництво міського парку культури та відпочинку в м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2020 | 30894,02 |  | 5212,07 | - | Облаштовано гімнастичний майданчик, побудовано скейт-парк, встановлено спортивне обладнання, встановлено вуличні ліхтарі (24 од.). Влаштовано покриття площадок та тротуарів з ФЕМ, встановлено бетонні поребрики, бортові камені. |
|  | 8.Будівництво пішохідного моста через р.Горинь в м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2020 | 7422,07 |  | 2581,98 | 2767,39 | Влаштовано тимчасові площадки, фундаменти під міст, змонтовано металеві конструкції пішохідного моста |
|  | 9.Будівництво (облаштування) спортивного майданчика у парку в районі вул.Набережна м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2020 | 1606,70 |  | 1360,09 | - | Забезпечено улаштування спортивного майданчика (поліуретанове покриття, огорожа, ворота та фіртки, спортивне обладнання) |
|  | 10.Виготовлення ПД та будівництво спортивного майданчика по вул.Солов'євській | УКБ ВК НМР | 2020 | 1000,00 |  | 50,00 | - | Розроблення проєктної документації на стадії завершення |
|  | 11.Облаштування (будівництво) пірсу для забезпечення забору води пожежною технікою у с.Старий Кривин Славутського району, в т.ч. виконання ПКД, проведення вишукувальних робіт. | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 250,00 |  | - | - | Кошти не виділялися |
|  | 12.Проведення реконструкції електричних мереж технічної бази ПНР по вул.Ринковій, 4/1 в м.Нетішин Хмельницької області | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 85,10 |  | 62,95 | - | Придбано матеріали для проведення реконструкції електричних мереж технічної бази ПНР |
|  | 13.Будівництво тротуару по вул.Привокзальній в с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2020 | 1750,00 |  | 49,80 | - | Виготовлено та проведено експертизу проєктної документації |
|  | 14.Будівництво парку у районі вул.Набережна, вул.Будівельників та просп.Незалежності в м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2020 | 6720,00 |  | 5851,49 | - | Влаштовано покриття з ФЕМ площадок та тротуарів, встановлено поребрики, влаштовано зовнішнє освітлення парку, встановлено МАФ (78 од.) |
|  | 15.Капітальний ремонт (благоустрій) прилеглої території біля будівлі Старокривинської сільської ради та частини вулиці Перемоги в с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2020 | 923,70 |  | 916,83 | - | Влаштовано покриття з ФЕМ, встановлено бортові камені |
|  | 16.Проєктні роботи, будівництво об'єкту "Нове будівництво вуличного освітлення (зони пішоходного мосту через р.Горинь) в районі вул.Михайлова м.Нетішин Хмельницької області" | УКБ ВК НМР | 2020 | 133,87 |  | 32,40 | - | Виготовлено проєктну документацію для будівництва зовнішнього освітлення пішоходного моста |
|  | 17.Будівництво ПЛІ - 0,4 кВ по вул.Привокзальній в с. Старий Кривин, Славутського району, Хмельницької області. Підключення ПЛІ від нового джерела постачання електричної енергії (КТП) вулиці Садової. | УКБ ВК НМР | 2020 | 19,20 |  | - | - | Кошти не фінансувались |
|  | 18.Будівництво лінії вуличного освітлення частини вулиці Лісова у місті Нетішин Хмельницької області (ділянки дороги від кільця "Інтеграл" до будівлі № 38, що на вул.Лісова ) | УКБ ВК НМР | 2020 | 12,65 |  | - | - | Кошти не фінансувались |
|  | 19.Реконструкція проспекту Курчатова Хмельницької області, м.Нетішин | УКБ ВК НМР | 2020 | 10000,00 |  | - | - | Кошти не фінансувались |
|  | 20.Розробка ПКД та будівництво ЛЕП-0,4 кВ для підключення території тимчасового утримання безпритульних тварин за адресою вул.Промислова м.Нетішин Хмельницької області | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 3,20 |  | 2,50 | - | Розроблено проєктно-кошторисну документацію на тему «Будівництво ЛЕП-0,4 кВ для підключення території тимчасового утримання безпритульних тварин за адресою вул.Промислова м.Нетішин Хмельницької області» |
|  | 21.Капітальний ремонт технічної бази ПНР Адмінбудинок на вул.Ринкова, 4/1 в м.Нетішин Хмельницької області (заміна конструкцій перекриття та покрівлі з підсиленням стійок) | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 49,60 |  | 49,56 | - | Виконано проєктні роботи по даному об’єкту |
|  | 22.Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул.Будівельників, вул.Михайлова, проспект Незалежності м.Нетішин Хмельницької обл. (Улаштування додаткового освітлення для пішоходних переходів. Електропостачання); в т. ч. розроблення проєктної документації | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 4,05 |  | - | - | Кошти не виділялись |
|  |  | РАЗОМ |  | 168454,55 | 64,91 | 64113,03 | 2829,84 |  |

12

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2020 |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів, тис.грн.: - в т.ч. з бюджету міської ОТГ/бюджету міської ТГ, тис.грн.: | 66942,87 64113,03 |
| Соціальні |  |
| Придбано техніку, матеріали, обладнання та інструменти: - Телескопічний навантажувач, компл. - Каток дорожній, шт. - Шприцемет, шт. - Плита дров’яна з накриттям, шт. - Садовий пилосмок, шт. - Дорожні знаки, шт. - Протиожеледні матеріали, т. - Альтанки, шт. - Лавочки, шт. - Контейнери для сміття, шт. - Урни, шт. | 1 1 1 1 1 147 1260 7 30 11 86 |
| Відремонтовано вуличних лавочок, шт. Пофарбовано вуличних лавочок, шт. Пофарбовано урн, шт. | 280 280 564 |
| Відремонтовано та пофарбовано дитячих майданчиків, од. | 67 |
| Придбано приладів освітлення: - Вуличні ліхтарі, шт. | 24 |
| Замінено ламп зовнішнього освітлення, шт. | 35 (9 енергозберігаючі) |
| Утримання зеленних насаджень, - висаджено розсади квітів, шт. - висаджено дерев, шт. - висаджено кущів. шт. - висаджено тюльпанів, шт. - засіяно квітників, кв.м - засіяно газонів, кв.м - видалено сухих дерев, шт. - видалено кущів, га. - викошено газонів, га - стрижка кущів та чагарників, м.пог. | 19890 15 10 5149 1335 5000 199 0,11 54,4 16667 |
| Змонтовано металевих конструкцій пішохідного моста, т. | 51 |
| Ямковий та поточний ремонт доріг, вулиць, кв.м | 26048,8 |
| Капітальний ремонт та улаштування покриття з ФЕМ, тактильних плиток, м2. | 6660 |
| Встановлено поребриків та бортових каменів, м.пог. | 5970 |
| Очищено: - дощових колодязів, шт. - зливової каналізації, м.пог. | 177 285 |
| Екологічні |  |
| Вивезено та утилізовано сміття, куб.м | 1342,5 |
| Інші |  |
| Простерилізовано тварин, гол. Придбано корми для тварин, кг. | 194 11669 |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою, підвищення ефективності функціонування підприємств з питань благоустрою, поліпшення санітарного та естетичного стану населених пунктів міської територіальної громади, поліпшення якості послуг з зовнішнього освітлення територій відповідно до потреб громади, збільшення терміну придатності та підвищення експлуатаційних якостей об’єктів і елементів благоустрою, забезпечити належні умови для відпочинку та дозвілля населення.

Програма є актуальною для громади та потребує продовження роботи по реалізації заходів у 2021-2022 роках.

З метою ефективної реалізації заходів Програми необхідно забезпечити своєчасне фінансування заходів.

Перший заступник

міського голови							               Олена ХОМЕНКО

Виконавець:

Начальник відділу благоустрою

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету міської ради

Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА