# ПРОЄКТ

# УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

# Р І Ш Е Н Н Я

_______________ сесії Нетішинської міської ради

VIII скликання

________2021				Нетішин				     № __/____

Про виконання комплексної програми підтримки та розвитку житлового фонду Нетішинської міської ОТГ на                  2018-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання комплексної програми підтримки та розвитку житлового фонду Нетішинської міської ОТГ на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради             VІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 37/2070, із змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 37/2070 «Про комплексну програму підтримки та розвитку житлового фонду Нетішинської міської ОТГ на 2018-2020 роки» із змінами та доповненнями.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

# Додаток

до рішення ______________  сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання

__.__.2021 № __/____

# Заключний звіт

про виконання комплексної програми підтримки та розвитку житлового фонду Нетішинської міської ОТГ на 2018-2020 роки

1.Основні дані

Комплексна програма підтримки та розвитку житлового фонду Нетішинської міської ОТГ на 2018-2020 роки (далі - Програма) затверджена рішенням тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від  21 грудня 2017 року № 37/2070.

Програма розроблена з метою створення умов для покращення стану житлового фонду у місті, виконання комплексу робіт та першочергових заходів на 2018-2020 роки, спрямованих на відновлення та поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для забезпечення комфортного проживання у житлових будинках, надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання на умовах співфінансування.

Виконавці Програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина, КП НМР «ЖКО», СРБП «Хмельницькліфт», Нетішинська філія «Керуюча компанія № 1» ТОВ «АРМ-ЕКО», Управителі, ОСББ, КП НМР «Агенція місцевого розвитку».

Строки виконання Програми: 2018-2020 роки.

2.Виконання завдань і заходів

Виконання завдань і заходів Програми за 2018 - 2020 роки наведено у таблиці.

# 2

# Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. | Етапи виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста/бюджет Нетішинської міської ОТГ | інші джерела | Бюджет міста/бюджет Нетішинської міської ОТГ | інші джерела |  |
| 1 | Проведення капітальних ремонтів багатоповерхових жилих будинків (на умовах співфінансування): - покрівлі, -внутрішніх інженерних мереж, - систем димовидалення, - зовнішніх швів стінових панелей, - фасадів та несучих конструк-цій будинків | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управлі-ння, Управління капітального будів-ництва, КП НМР «ЖКО», ОСББ, співвласники багатоквартирних житлових будинків | 2018-2020 | 4500,00 | 1125,00 | - | - | Кошти не виділялися |
| 2 | Проведення капітальних ремонтів багатоповерхових жилих будівель - гуртожитків | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управління, Управління капітального будівництва, КП НМР «ЖКО» | 2018 | 1000,00 | - | - | - | Кошти не виділялися |
| 3 | Проведення технічної інвентаризації житлового фонду міста (виготовлення технічної документації) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2018-2020 | 1540,60 | - | 370,60 | - | Виготовлено 20 технічних паспортів |
| 4 | Проведення експертного обстеження , позачергових технічних оглядів, капітального ремонту, модернізації і заміни ліфтів житлового фонду м.Нетішин з терміном експлуатації 25 і більше років | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управління, КП НМР «ЖКО», КП НМР «АМР», ПП «Нетішин-Управбуд», ОСББ, співвласники багатоквартирних житлових будинків | 2018-2020 | 10500,00 | 552,90 | 1517,64 | 79,87 | Проведено: капітальний ремонт 5-ти ліфтів, експертне обстеження 153-х ліфтів та позачерговий техогляд 141 ліфта |
| 5 | Проведення вимірів опору ізоляції в житлових будинках | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2018 | 238,6 | - | - | - | Кошти не виділялися |
| 6 | Проведення обстеження жит-лових будинків міста спеціалізова-ними організаці-ями щодо їх технічного стану на предмет вияв-лення аварійних конструкцій та конструктивних елементів | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управління | 2019-2020 | 200,00 | - | - | - | Кошти не виділялися |
| 7 | Впровадження диспетчеризації ліфтів у м.Нетішин | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управління | 2020 | 5000,00 | - | - | - | Кошти не виділялися |
| 8 | Оснащення приладами комерційного обліку водопостачання у будівлях гуртожитків м.Нетішин: -вул.Набережна, 1, 3, 5, 7 - пр.Незалежності, 10, 12, 18 - вул.Варшавська, 9 - просп.Курчатова, 1 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управління ВК НМР, КП НМР «ЖКО», ПП «Нетішин-Управбуд» | 2020 | 844,00 | - | 693,21 | - | Оснащено приладами комерційного обліку водопостачання 9 будівель гуртожитків. |
|  | Всього |  |  | 23823,20 | 1677,90 | 2581,45 | 79,87 |  |

5

3.Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні: |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн., в тому числі: | 1476,07 | 213,23 | 892,15 |
| - капітальний ремонт ліфтів, тис.грн. | 814,66 | - | - |
| - експертне обстеження, тис.грн. | 294,81 | 199,18 | 153,20 |
| - позачерговий технічний огляд, тис. грн. |  | 14,05 | 41,74 |
| - виготовлення технічних паспортів, тис.грн. | 366,60 | - | 4,00 |
| - оснащення приладами комерційного обліку водопостачання, тис.грн. | - | - | 693,21 |
| Соціальні: |  |  |  |
| Капітальний ремонт ліфтів, од. | 5 | - | - |
| Експертне обстеження ліфтів, од. | 59 | 52 | 42 |
| Позачерговий технічний огляд, од. | 85 | 14 | 42 |
| Виготовлено технічних паспортів, од. | 18 | - | 2 |
| Встановлено вузлів комерційного обліку водопостачання, од. | - | - | 9 |

Комплексна програма підтримки та розвитку житлового фонду Нетішинської міської ОТГ на 2018-2020 роки (далі - Програма) затверджена рішенням тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від  21 грудня 2017 року          № 37/2070.

Термін дії програми розраховано на три роки. На фінансово-економічне забезпечення Програми було передбачено з бюджету громади 23823,20 тис.грн, коштів інших джерел – 1677,90 тис.грн. Фактично профінансовано з бюджету ОТГ 2581,45 тис.грн., коштів інших джерел – 79,87 тис.грн.

Завдяки реалізації основних заходів Програми досягнуто таких результатів:

- виконано капітальний ремонт ліфтів, що дало змогу забезпечити надійність стабільної роботи та безпечної експлуатації ліфтів і ліфтового обладнання у багатоквартирних житлових будинках;

6

- проводились експертне обстеження та позачерговий технічний огляд, завдяки чому визначено технічний стан ліфтів, встановлена можливість, доцільність, умови та термін подальшої експлуатації обстежуваних ліфтів;

- виготовлено 20 технічних паспортів;

- оснащено приладами комерційного обліку водопостачання будівлі гуртожитків міста Нетішин.

Заплановані Програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених бюджетних коштів. Бюджетні кошти були використані за призначенням та спрямовані на досягнення мети Програми, а саме створення умов для покращення стану житлового фонду у місті, виконання комплексу робіт та першочергових заходів на 2018-2020 роки, спрямованих на відновлення та поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для забезпечення комфортного проживання у житлових будинках, надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання на умовах співфінансування.

Перший заступник

міського голови								Олена ХОМЕНКО

Виконавець:

Начальник відділу благоустрою

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА

Пояснювальна записка

про результати виконання комплексної програми

підтримки та розвитку житлового фонду Нетішинської міської ОТГ

на 2018-2020 роки

Комплексна програма підтримки та розвитку житлового фонду Нетішинської міської ОТГ на 2018-2020 роки (далі - Програма) затверджена рішенням тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від  21 грудня 2017 року          № 37/2070, розроблена з метою створення умов для покращення стану житлового фонду у місті, виконання комплексу робіт та першочергових заходів на 2018-2020 роки, спрямованих на відновлення та поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для забезпечення комфортного проживання у житлових будинках, надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання на умовах співфінансування.

Реалізація заходів програми проводилась відповідальними виконавцями Програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина, КП НМР «ЖКО», СРБП «Хмельницькліфт», Нетішинська філія «Керуюча компанія № 1» ТОВ «АРМ-ЕКО», Управителі, ОСББ, КП НМР «Агенція місцевого розвитку».

Заплановані Програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених бюджетних коштів. Детальна інформація щодо кількісних результативних показників ефективності виконання Програми наведені у розділі 3 заключного звіту.

Виконання заходів дало змогу забезпечити надійність роботи та безпечної експлуатації ліфтів і ліфтового обладнання у багатоквартирних житлових будинках, визначення технічного стану ліфтів, встановлення можливості, доцільності, умов та термінів подальшої експлуатації ліфтів, забезпечити будинки технічною документацією, стимулювання господарчого ставлення мешканців будинків до спільного майна, його збереження та покращання, напрацювання механізму співпраці виконавчих органів Нетішинської міської ради і співвласників багатоквартирних житлових будинків в рамках Програми.