ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_______________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

______.2016					Нетішин				№ __/________

Про внесення змін до рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від          29 січня 2016 року № 6/127 «Про програму розвитку житлово-комунального господарства м.Нетішин на 2016-2018 роки»

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» та листа КП НМР «ЖКО», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Унести до рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 29 січня 2016 року № 6/127 «Про програму розвитку житлово-комунального господарства м.Нетішин на 2016-2018 роки» зі змінами та доповненнями, такі зміни:

- додаток до Програми «Напрямки діяльності та заходи Програми розвитку житлово-комунального господарства в м.Нетішин на 2016-2018 роки» викласти у новій редакції згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток до Програми «Напрямки діяльності та заходи Програми розвитку житлово-комунального господарства в м.Нетішин на 2016-2018 роки» у редакції рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 29 січня 2016 року № 6/127 «Про програму розвитку житлово-комунального господарства м.Нетішин на 2016-2018 роки».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Кузів Р.М.) та першого заступника міського голови Скибу П.П.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток до Програми

(у редакції рішення ______________ сесії

Нетішинської міської ради VII скликання

__________ 2016 року № ___/_______)

Напрями діяльності та заходи

Програми розвитку житлово-комунального господарства в м.Нетішині

на 2016-2018 роки

| № п/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строк вико-нання | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.), у тому числі |  |  |  | Джерела фінан-сування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Капітальний ремонт житлових багато-квартирних будинків (будинкових мереж) в перед аварійному стані | 1.1.Капітальний ремонт покрівель | 2016-2018 | КП НМР “ЖКО” | 14399,70 | 6454,70 | 4801,50 | 3143,50 | бюджет міста | Підвищення якості надання послуг та продовження терміну експлуатації будівель, обладнання |
|  |  | 1.2.Утеплення фасаду будинків | 2016 -2018 | КП НМР “ЖКО” | 9057,00 | 5432,00 | 3625,00 | 0,00 | бюджет міста |  |
|  |  | 1.3.Капітальний ремонт системи димовидалення житлових | 2016 -2018 | КП НМР “ЖКО” | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | бюджет міста |  |
|  |  | 1.4.Капітальний ремонт внут-рішньобудинкових систем гарячого водопостачання | 2016 -2018 | КП НМР “ЖКО” | 2761,20 | 1357,20 | 1029,60 | 374,40 | бюджет міста |  |
|  |  | 1.5.Капітальний ремонт внут-рішньобудинкових систем холодного водопостачання | 2016 -2018 | КП НМР “ЖКО” | 2878,00 | 1114,00 | 798,00 | 966,00 | бюджет міста |  |
|  |  | 1.6.Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалення | 2016 -2018 | КП НМР “ЖКО” | 1722,00 | 443,00 | 492,00 | 787,00 | бюджет міста |  |
|  |  | 1.7.Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем каналізації | 2016-2018 | КП НМР “ЖКО” | 2575,20 | 1110,00 | 932,40 | 532,80 | бюджет міста |  |
|  |  | 1.8.Капітальний ремонт стиків зовнішніх стінових панелей в ж/б м.Нетішин | 2016-2018 | КП НМР “ЖКО” | 34365,00 | 13549,00 | 9507,00 | 11309,00 | бюджет міста |  |
|  |  | 1.9.Капітальний ремонт внутрішніх електромереж гуртожитків | 2016-2018 | КП НМР “ЖКО” | 2209,81 | 1759,81 | 400,00 | 50,00 | бюджет міста |  |
| 2. | Стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій | 2.1.Придбання енергозберігаючих світильників | 2016 | КП НМР “ЖКО” | 283,827 | 283,827 | 0 | 0 | бюджет міста | Покращення умов проживання меш-канців міста та еко-номія електроенер-гії (встановлення енергозберігаючих світильників у 96 багатоповерхових будинках міста) |
| 3. | Приведення від-повідно до вимог нормативних актів пожежної безпеки будин-ків підвищеної поверховості | 3.1.Придбання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, пожежні рукава) | 2016-2018 | КП НМР “ЖКО” | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | бюджет міста | Забезпечення пожежної безпеки мешканців будинків у 8 будинках міста |
| 4. | Приведення відповідно до вимог чинного законодавства технічної документації | 4.1.Проведення технічної інвентаризації житлового фонду | 2016-2018 | КП НМР “ЖКО”, КП НМР «Бюро тех-нічної інвен-таризаціїї» | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет міста | Забезпечення на-лежного стану тех-нічної документації житлового фонду відповідно до вимог законодавства |
|  |  | 4.2.Проведення незалежної оцінки та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень в житлових будинках, які займає КП НМР «ЖКО» | 2016 | КП НМР “ЖКО”, КП НМР «Бюро тех-нічної інвен-таризаціїї» | 10,173 | 10,173 | 0,00 | 0,00 | бюджет міста |  |
| 5. | Оновлення автотранспорт-ної техніки, обладнання, електроінстру-менту | 5.1.Придбання сміттєвозів бокового завантаження на базі автомобіля ТАТА; легкового автомобіля б/у, забезпечення акумуляторними батареями та шинами; придбання та монтаж газобалонного обладнання на автомобілі ГаЗ-53, ГаЗ-3310,КО 413 , придбання, монтаж системи GPS-навігації для сміттєвозів | 2016-2018 | КП НМР «ЖКО | 2961,72 | 2961,72 | 0,00 | 0,00 | бюджет міста | Підвищення якості надання послуг , зменшення витрат на ПММ, покраща-ння матеріально-технічної бази КП НМР «ЖКО» |
| 6. | Приведення у відповідний належний стан протирадіаційні сховища міста | 6.1.Проведення ремонтних робіт ПРС | 2016-2018 | КП НМР «ЖКО» | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | бюджет міста | Відновлення роботи 46 протирадіаційних сховищ житлового фонду міста |
|  |  | 6.2.Відновлення системи водопостачання та водовідведення ПРС | 2016 | КП НМР «ЖКО» | 174,35 | 174,35 | 0,00 | 0,00 | бюджет міста |  |
|  |  | 6.3.Забезпечення освітлення захисних споруд (ЗС) | 2016 | КП НМР «ЖКО» | 31,90 | 31,9 | 0,00 | 0,00 | бюджет міста |  |
|  |  | 6.4.Навчання персоналу для забезпечення цивільного захисту та безпеки населення міста | 2016 | КП НМР «ЖКО» | 15,87 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | бюджет міста |  |
|  |  | 6.5.Проведення незалежної оцінки приміщень ПРС | 2016 | КП НМР «ЖКО» | 31,850 | 31,850 | 0,00 | 0,00 | бюджет міста |  |
| 7. | Громадська підтримка дер-жавної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства | 7.1.Проведення громадських слухань, круглих столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг | 2016-2018 | Виконав-чий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | - | Забезпечення широкої громадсь-кої підтримки дер-жавної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства |
| 8. | Проведення незалежної оцінки мереж водопроводу садибної забудови міста Нетішин | 8.1. Експертне незалежне оцінювання водопроводу садибної забудови міста: трубопровід вул.Млинова - 300 м. п.(діаметр трубопровода д=150мм); вул.Снігурі – 1900 м.п.(д=100 мм); вул.Старонетішинська – 300 м.п.(д=50мм) | 2016 | Фонд комунального майна міста Нетішин | 2,00 | 2,00 | - | - | бюджет міста | Забезпечення обліку використання води з централізованого водопроводу у садибній забудові м. Нетішин |
| 9. | Приведення у відповідний на-лежний стан ди-тячих майданчи-ків житлового фонду | 9.1. Капітальний ремонт та придбання ігрового обладнання дитячих майданчиків | 2016-2018 | КП НМР «ЖКО» | 2400,00 | 800 | 800 | 800 | бюджет міста | Забезпечення належного стану дитячих ігрових майданчиків міста |
|  | Всього: |  |  |  | 77879,60 | 36781,40 | 23035,50 | 18062,70 |  |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про внесення змін до рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 29.01.2016 року № 6/127 «Про програму розвитку житлово-комунального господарства м.Нетішин на 2016-2018 роки»

На підставі листа КП НР «ЖКО» зміни відбуваються у додатку до Програми «Напрямки діяльності та заходи Програми розвитку житлово-комунального господарства в м. Нетішин на 2016-2018 роки», а саме:

- з пункту 2.1. «Придбання енергозберігаючих світильників» забирають кошти у сумі 10,173 тис. грн. та добавляють пункт 4.2. «Проведення незалежної оцінки та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень в житлових будинках, які займає КП НМР «ЖКО» із сумою 10,173 тис. грн.;

- з пункту 6.2. «Відновлення системи водопостачання та водовідведення ПРС» забирають кошти у сумі 31.850 тис. грн. та добавлять пункт 6.5. «Проведення незалежної оцінки приміщень ПРС» із сумою 31,850 тис.грн.

Загальний обсяг фінансування програми не змінюється.