ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

14.02.2017					Нетішин				      № 23/____

Про виконання у 2016 році програми відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста Нетішин на 2014-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» та листа КП НМР «ЖКО», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2016 році програми відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста Нетішин на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради            VІ скликання від 21 січня 2014 року № 53/1175 з внесеними змінами та доповненнями, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять третьої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

14.02.2017 № 23/_____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2016 році програми відновлення ліфтового господарства

у житловому фонді міста Нетішин на 2014-2017 роки

1.Основні дані

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення надійності експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання, створення передумов для проведення ефективних заходів з попередження та недопущення аварійних ситуацій в ліфтовому господарстві міста шляхом своєчасного проведення модернізації, заміни та ремонту ліфтів виконавчим комітетом Нетішинської міської ради розроблено Програму відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста Нетішин на 2014-2017 роки, яка затверджена рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 21 січня 2014 року № 53/1175.

У житловому фонді, який перебуває на балансі комунального підприємства Нетішинської міської ради «Житлово-комунальне об’єднання» нараховується 261 ліфт. Їх технічне обслуговування та ремонт здійснює спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство «Хмельницькліфт».

Основною метою програми є забезпечення населення міста якісними комунальними послугами щодо експлуатації ліфтів шляхом планомірного технічного відновлення, модернізації, заміни ліфтів житлового фонду міста, у яких закінчився термін експлуатації (25 років), та капітального ремонту окремих вузлів ліфтового обладнання, які внаслідок інтенсивної експлуатації або варварських дій виходять з ладу.

2.Виконання завдань і заходів

Програмою передбачено виконання таких заходів:

- проведення експертного обстеження ліфтів після закінчення їх граничного строку експлуатації з метою виявлення технічної можливості для подальшого використання та забезпечення надійної їх експлуатації;

- проведення позачергового технічного огляду з метою забезпечення безпечної експлуатації ліфтів після закінчення нормативного терміну більше        25 років;

- своєчасна заміна ліфтів зі строком експлуатації 25 років і більше;

- своєчасна модернізація та капітальний ремонт ліфтів для продовження терміну їх експлуатації;

- встановлення диспетчерських систем.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавиць | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазначити) | бюджет міста | інші джерела (зазначити) |  |
| 1. | Проведення експертного обстеження ліфтів | КП НМР «ЖКО», СРБП «Хмельницькліфт» | 2016 | 123,615 | - | 123,332 | - | Проведено експертне обстеження 49 ліфтів для їх подальшої експлуатації |
| 2. | Проведення модернізації та капітального ремонту ліфтів | КП НМР «ЖКО», СРБП «Хмельницькліфт» | 2016 | 1113,357 | - | 957,822 | - | Проведено капітальний ремонт ліфтів за адресами: просп.Курчатова, 9; вул.Михайлова, 24; вул.Михайлова, 16 |
| 3. | Система диспетчеризації ліфтів | КП НМР «ЖКО», СРБП «Хмельницькліфт» | 2016 | 173,940 | - | 0 | - | Кошти не виділялися, диспетчеризацію не було проведено |
| 4. | Проведення позачергового технічного огляду | ДП «Подільський Експертно-технічний центр Держгірпром-нагляду України» | 2016 | 58,0 | - | 0 | - | Кошти не виділялися |
| Всього: | 1468,912 |  | 1081,154 |  |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів звітного року, дається оцінка ефективності виконання програми.

Показники очікуваних результатів

| Показники | 2016 рік |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, грн. | 1081,154 |
| Соціальні: експертне обстеження ліфтів, од. | 49 |
| капітальний ремонт ліфтів, од. | 3 |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Проблему виходу ліфтового господарства міста з кризового стану може бути вирішено шляхом:

- демонтажу всього застарілого обладнання та введення в експлуатацію нового обладнання, що відповідає сучасним вимогам;

- продовження строку експлуатації наявного обладнання за умови обов’язкової його модернізації та заміни обладнання, яке не підлягає модернізації.

Оптимальним варіантом вирішення проблеми в сучасних економічних умовах є модернізація ліфтового господарства на базі сучасних маловитратних і швидкоокупних (від 0,5 до 4 років) енергоефективних технологій і обладнання, що розроблені на основі прикладних досліджень у цій галузі науки і функціонують на засадах енергозбереження та освоєні у промислових масштабах.

Програмою передбачено максимальне відновлення ліфтів та забезпечення їх стабільної роботи, схоронності працюючих конструкцій ліфтів, їх заміну, капітальний ремонт та модернізацію, забезпечення сталої роботи ліфтового господарства у 2014-2017 роках.

На сьогоднішній день виконавчий комітет Нетішинської міської ради спільно з КП НМР «ЖКО» та представниками спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства «Хмельницькліфт» вживають заходів щодо надійної роботи ліфтів у м.Нетішин.

Перший заступник

міського голови									Є.В.Юрчук

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу комунального

господарства виконавчого

комітету міської ради

Славинська Т.Б.