ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

14.02.2017					Нетішин				      № 23/____

Про виконання у 2016 році програми розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2016-2018 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» та листа КП НМР «ЖКО», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2016 році програми розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 29 січня 2016 року № 6/127, з внесеними змінами та доповненнями, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять третьої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

14.02.2016 № 23/_______

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2016 році програми розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2016-2018 роки

1. Основні дані

Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2016-2018 роки, затверджена рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 29 січня 2016 року № 6/127.

Житлово-комунальне господарство – одна з найважливіших галузей господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність.

Сьогодні є очевидним той факт, що головною метою житлово-комунальної реформи є підвищення якості та надійності надання житлово-комунальних послуг шляхом розвитку економічних відносин, відкриття ринку цих послуг для приватного бізнесу, ефективного регулювання природних монополій, стимулювання ресурсозбереження, розвитку ініціативи власників житла.

Метою програми є покращення технічного стану житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення; скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг шляхом технічного переоснащення житлово-комунального господарства, формування та створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, утримання об’єктів благоустрою; задоволення потреб населення та інших споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів.

2. Виконання завдань і заходів

| № п/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Термін вико-нання заходу | Головний викона-вець | Планові обсяги фінан-сування, тис.грн. | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет міста | державний бюджет | бюджет міста | державний бюджет |  |
| 1. | Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників, використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг | 1.1.Капітальний ремонт покрівель | 2016 | КП НМР “ЖКО” | 6554,7 |  | 5179,477 |  | Проведено капітальний ремонт в житлових будинках за адресами: вул.Будівельників,9 вул.Енергетиків,1 вул.Шевченка,6 вул.Шевченка,8 вул.Шевченка,10 вул.Набережна, 9а вул.Набережна, 21 вул.Набережна, 15а вул.Набережна, 27 просп.Незалежності, 28 |
|  |  | 1.2.Капітальний ремонт внут-рішньобудинкових систем гарячого водопостачання | 2016 | КП НМР “ЖКО” | 1357,2 |  | 0,0 |  | кошти не виділялись |
|  |  | 1.3.Капітальний ремонт внут-рішньобудинкових систем холодного водопостачання | 2016 | КП НМР “ЖКО” | 1114,0 |  | 0,0 |  | кошти не виділялись |
|  |  | 1.4.Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалення | 2016 | КП НМР “ЖКО” | 443,0 |  | 0,0 |  | кошти не виділялись |
|  |  | 1.5.Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем каналізації | 2016 | КП НМР “ЖКО” | 1110,0 |  | 0,0 |  | кошти не виділялись |
|  |  | 1.6.Капітальний ремонт стиків зовнішніх стінових панелей в ж/б м.Нетішин | 2016 | КП НМР “ЖКО” | 13549,0 |  | 0,0 |  | кошти не виділялись |
|  |  | 1.7.Капітальний ремонт внутрішніх електромереж гуртожитків | 2016 | КП НМР “ЖКО” | 1759,81 |  | 172,348 |  | Проведено капітальний ремонт внутрішніх електромереж гуртожитку №7 по просп..Курчатова,1 |
| 2. | Приведення відповід-но до вимог норма-тивних актів пожеж-ної безпеки будин-ків підвищеної поверховості | 3.1.Придбання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, пожежні рукава) | 2016 | КП НМР “ЖКО” | 100,0 |  | 0,0 |  | кошти не виділялись |
| 3. | Приведення відповідно до вимог чинного законодавства технічної документації | 4.1.Проведення технічної інвентаризації житлового фонду | 2016 | КП НМР “ЖКО”, КП НМР «Бюро технічної інвен-таризації» | 1542,299 |  | 745,124 |  | Виготовлено технічні паспорти на багатоповерхових житлових будинках |
|  |  | 4.2.Проведення незалежної оцінки та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень в житлових будинках, які займає КП НМР «ЖКО» | 2016 | КП НМР “ЖКО”, КП НМР «Бюро тех-нічної інвен-таризаціїї» | 10,173 |  | 10,159 |  | Проведено незалежну оцінку та виготовлено технічні паспорти нежитлових приміщень в житлових будинках, які займає КП НМР «ЖКО» |
| 4. | Оновлення автотранспортної техніки, обладнання, електроінструменту | 5.1.Придбання сміттєвозів бокового завантаження на базі автомобіля ТАТА; легкового автомобіля б/у, забезпечення акумулятор-ними батареями та шинами; придбання та монтаж газобалонного обладнання на автомобілі ГаЗ-53, ГаЗ-3310, КО 413, придбання, монтаж системи GPS-навігації для сміттєвозів | 2016 | КП НМР «ЖКО | 2961,72 |  | 52,719 |  | Придбано акумуляторні батареї та шини |
| 5. | Приведення у відповідний належний стан протирадіаційні сховища міста | 6.1.Проведення ремонтних робіт ПРС | 2016 | КП НМР «ЖКО» | 300,0 |  | 0,0 |  | кошти не виділялись |
|  |  | 6.2.Навчання персоналу для забезпечення цивільного захисту та безпеки населення міста | 2016 | КП НМР «ЖКО» | 15,87 |  | 13,270 |  | проведено функціональне навчання працівників |
|  |  | 6.3.Проведення незалежної оцінки приміщень ПРС | 2016 | КП НМР «ЖКО» | 31,850 |  | 31,850 |  | проведено незалежну оцінку приміщень ПРС |
| 6. | Проведення незалежної оцінки мереж водопроводу садибної забудови міста Нетішин | 8.1. Експертне незалежне оцінювання водопроводу садибної забудови міста: трубопровід вул.Млинова - 300 м. п.(діаметр трубопровода д=150мм); вул.Снігурі – 1900 м.п. (д=100 мм); вул.Старонетішинська – 300 м.п.(д=50мм) | 2016 | Фонд комуналь-ного майна міста Нетішин | 2,0 |  | 0,0 |  | кошти не виділялись |
| 7. | Приведення у відповідний належний стан дитячих майданчиків житлового фонду | 9.1. Капітальний ремонт та придбання ігрового обладнання дитячих майданчиків | 2016 | КП НМР «ЖКО» | 800,0 |  | 602,885 |  | придбано та встановлено ігрове обладнання для дитячих майданчиків |
|  | Всього: |  |  |  | 36781,4 |  | 6807,382 |  |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 6807,382782,89 |  |  |
| Капітальний ремонт покрівлі, один. | 10 |  |  |
| Капітальний ремонт внутрішніх електромереж гуртожитків,один. | 1 |  |  |
| Виготовлено технічні паспорти на багатоповерхових житлових будинках, один. | 40 |  |  |
| Проведено незалежну оцінку приміщень ПРС, один. | 49 |  |  |
| Соціальні |  |  |  |
| Встановлено ігрове обладнання для дитячих майданчиків | 66 |  |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2016-2018 роки буде реалізуватися шляхом:

- поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

Очікувані результати від виконання Програми галузі житлово-комунального господарства полягають у:

- наданні населенню житлово-комунальних послуг належної якості, створення конкурентного середовища

- беззбитковому функціонуванню підприємств житлово-комунального господарства;

- прозорості у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

- наданні фінансової підтримки об’єднанням товариств співвласників багатоквартирних будинків;

- оснащенні багатоквартирних будинків побудинковими приладами обліку ;

- створенні системи ефективного управління підприємствами житлово-комунального господарства житлом та розвиток системи регулювання природних монополій у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг;

- забезпеченні широкої суспільної підтримки виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства та впровадженні системи створення ОСББ на стадії введення в експлуатацію новозбудованих будинків та будинків існуючого житлового фонду.

Результатом програми є покращення технічного стану житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення, підвищення якості та надійності надання житлово-комунальних послуг шляхом розвитку економічних відносин, задоволення потреб населення та інших споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів.

Перший заступник

міського голови									Є.В.Юрчук

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу комунального

господарства виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

Т.Б.Славинська