ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

21.03.2017					Нетішин				      № 24/____

Про виконання Програми благоустрою міста Нетішин на 2012-2016 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» та листа КП НМР «ЖКО», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про результати виконання Програми благоустрою міста Нетішин на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 11 листопада 2011 року № 16/325, з внесеними змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 11 листопада 2011 року № 16/325 «Про Програму благоустрою міста Нетішин на 2012-2016 роки», з внесеними змінами та доповненнями.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VIІ скликання

21.03.2017 № 24/___

Заключний звіт

про результати виконання Програми благоустрою

міста Нетішин на 2012-2016 роки

1. Основні дані

Програма благоустрою міста Нетішин на 2012-2016 роки затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від                                11 листопада 2011 року № 16/325.

Благоустрій – один з найефективніших факторів, який дозволяє втілити в життя ідеї гармонійного співвідношення між життєвим циклом мешканців міста та дизайном міста. Сприяє відновленню, належному утриманню та раціональному використанню територій міста, охороні та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Благоустрій міста потребує постійного і належного утримання, своєчасного проведення ремонтів інженерного обладнання шляхів та споруд на них, догляду прибудинкових територій, територій приватної забудови та озеленення міста.

Метою Програми є покращення благоустрою міських територій, осучасненню архітектурного вигляду, планомірне будівництво нових об’єктів, капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об’єктів благоустрою, оптимізація мережі існуючих об’єктів, споруд і конструкцій, що істотно впливають на архітектурний та естетичний вигляд міста, раціональне використання, належне утримання та охорона об’єктів міського благоустрою, створення захисту та відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста |  | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Утримання благоустрою території міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Електроенергія вуличного освітлення міста, електроенергія для включення міського фонтану | КП НМР ЖКО, КП НМР Благоустрій | 2012-2016 | 3590,6 | _ | 2810,60 |  | _ | Забезпечено освітлення територій міста у вечірні та нічні години, належна експлуатація міського фонтану у літній період |
| 2. | Утримання зовнішніх електро-мереж вуличного освітлення, технічне обслуговування світло-точок садибної забудови міста | КП НМР ЖКО, КП НМР Благоустрій | 2012-2016 | 2212,40 | _ | 1815,60 |  | _ | Утримано у належному стані мережу вуличного освітлення |
| 3. | Утримання зелених насаджень міста | КП НМР ЖКО, КП НМР Благоустрій | 2012-2016 | 7093,10 | _ | 6414,30 |  | _ | Утримання об’єктів благоустрою у належному стані |
| 4. | Прибирання та ремонт об'єктів благоустрою міста/пам’ятники, міський фонтан, дитячі спортивні майданчики, встановлення лавочок та інші МАФ/ | КП НМР ЖКО, КП НМР Благоустрій | 2012-2016 | 5664,60 | _ | 5150,30 |  | _ | Утримано об’єкти благоустрою міста в належному стані |
| 5. | Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста | КП НМР ЖКО, КП НМР Благоустрій | 2012-2016 | 607,40 | _ | 597,20 |  | _ | Забезпечено чистоту та порядок на території пляжу |
| 6. | Утримання території кладовища | КП НМР ЖКО, КП НМР Благоустрій | 2012-2016 | 322,20 | _ | 187,90 |  | _ | Утримання території кладовища у належному стані |
| 7. | Пункт приймання безпритульних тварин | КП НМР ЖКО, КП НМР Благоустрій | 2012-2016 | 873,40 | _ | 564,90 |  | _ | Забезпечено відлов, стерилізацію та утримання безпритульних тварин |
| 8. | Утримання вулично-дорожньої мережі міста | КП НМР ЖКО, КП НМР Благоустрій | 2012-2016 | 8724,20 | _ | 6893,00 |  | _ | Покращено стан вулично-дорожньої мережі |
| 9. | Інвентаризація зелених насаджень, доріг, вуличного освітлення | КП НМР ЖКО, КП НМР Благоустрій | 2013-2016 | 555,60 | _ | 0,00 |  | _ | Кошти не виділялися |
| 10. | Придбання, монтаж та демонтаж міської Новорічної ялинки | КП НМР ЖКО, КП НМР Благоустрій | 2012-2016 | 313,30 | _ | 234,60 |  | _ | Встановлення та демонтаж ялинки до новорічних свят. Проведення культурно-масових заходів |
| 11. | Придбання вуличних лавочок для встановлення на території житлової забудови | КП НМР ЖКО | 2013 | 98,00 |  | 98,00 |  |  | Покращено умови відпочинку громадян та гостей міста |
| 12. | Обстеження пішохідного мосту через дренажно-обвідний канал в районі вул.Михайлова | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР ЖКО | 2013 | 8,00 |  | 8,00 |  |  | Забезпечено безпечне пересування громадян по мосту (обстеження конструкцій моста на предмет відповідності вимогам ДБН) |
| 13. | Експертна оцінка вуличних торшерів та МАФ | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1,00 |  | 1,00 |  |  | Покращено естетичний вигляд та відновлення об’єктів благоустрою |
| 14. | Експертне обстеження водопроводу у садибній забудові міста | Виконавчий комітет міської ради | 2013 | 1,50 |  | 0,00 |  |  | Кошти не виділялися |
| 15. | Благоустрій 1-го та 5-го мікрорайону у районі дренажно-обвідного каналу | КП НМР ЖКО | 2013 | 99,70 |  | 77,90 |  |  | Покращено естетичний вигляд зазначеної території |
| 16. | Проведення розчищення дренажно-обвідного каналу, що на вул.Шевченка та вул.Набережна | КП НМР Благоустрій | 2015-2016 | 438,3 | _ | 0,00 |  | _ | Кошти не виділялися |
| 17. | Проведення незалежної експертної оцінки індивідуально-визначеного майна (МАФ) | Фонд комунального майна | 2016 | 2,50 |  | 2,50 |  |  | Взято на облік КПНМР "Благоустрій" індивідуально-визначеного майна та забезпече-но його належнео утримання і обслуговування |
| 18 | Проведення незалежної експертної оцінки індивідуально-визначеного майна (пішохідного містка через р.Горинь у районі спортивного комплексу) | Фонд комунального майна | 2016 | 0,60 |  | 0,60 |  |  | Взято на облік КП НМР "Благоустрій" індивідуально-визначеного майна та забезпечення його належного утримання і обслуговування |
|  | Всього з утримання благоустрою території міста |  |  | 30606,34 |  | 24856,4 |  |  |  |
| Поточний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточний ремонт доріг, внутрішньодворових вулиць та тротуарів міста, розмітка дороги | КП НМР ЖКО, КП НМР Благоустрій | 2012-2016 | 4510,50 |  | 2153,30 |  |  | Проведено поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів та виконано дорожню розмітку доріг міста |
| 2. | Розроблення та видача технічних умов на підключення електроустано-вок споживача та технічна перевірка правильності роботи засобів обліку | КП НМР ЖКО | 2012 | 3,30 |  | 3,30 |  |  | Забезпечено належні умов для виконання функціональних обов’язків підприємства |
| 3. | Експертне обстеження підприємства для видачі дозволу на спроможність виконувати роботи підвищеної небезпеки,та експертне обстеже-ння технічного стану АГП-22 | КП НМР ЖКО | 2012 | 3,40 |  | 3,40 |  |  | Забезпечено належне виконання робіт з підвищеної небезпеки |
| 4. | Проведення незалежної експертної оцінки провулків вул.Солов’євська садибної забудови м.Нетішин | КП НМР Благоустрій | 2014 | 3,00 | - | 0,00 |  |  | Кошти не виділялися |
| 5. | Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян-ки по вул.Варшавська (пляж) | КП НМР Благоустрій | 2015 | 4,30 | - | 0,00 |  |  | Кошти не виділялися |
| 6. | Проведення незалежної експертної оцінки ділянки дороги від вул.Будівельників до КП НМР "Торговий центр" | Фонд комунального майна | 2016 | 2,40 |  | 2,00 |  |  | Поставлено на облік ділянки дороги від перетину вул.Будівельників до будівлі КН НМР "Торговий центр" з метою забезпечення належного її утримання і обслуговування |
| 7. | Розробка проекту схеми організації дорожнього руху по вулицям м.Нетішин | КП НМР Благоустрій | 2016 | 196,10 |  | 0,00 |  |  | Кошти не виділялися |
|  | Всього по поточному ремонту |  |  | 4723,00 |  | 2162,00 |  |  |  |
| Капітальні видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Придбання машин, механізмів, предметів та обладнання довгострокового користування | КП НМР ЖКО, КП НМР Благоустрій | 2012-2016 | 11056,9 | _ | 3886,00 | _ |  | Для належного обслуговування благоустрою та ремонту доріг міста придбано 3 трактори, додаткове обладнання, автобус, електрооблад-нання, комп’ютерну техніку |
| 2. | Капітальний ремонт доріг та вулиць міста | КП НМР ЖКО, КП НМР Благоустрій | 2012-2016 | 14235,9 | _ | 6910,00 | _ |  | Забезпечено безпеку дорожнього руху та утримання доріг міста у належному стані |
| 3. | Капітальний ремонт - установлення світлофорного об’єкту на пр.Незалеж-ності, у районі ЗОШ № 1 м.Нетішин Хмельницької області | КП НМР ЖКО, КП НМР Благоустрій | 2013-2016 | 931,00 | _ | 828,20 | _ |  | Покращено безпеку дорожнього руху на небезпечній ділянці у районі ЗОШ №1 |
| 4. | Капітальний ремонт АГП (автогідропідіймач) | КП НМР ЖКО | 2012 | 13,90 | _ | 13,90 | _ |  | Продовжено строк експлуатації автомобіля з гідропідіймачем |
| 5. | Придбання, монтаж та пусконала-годження системи освітлення пе-рехрестя при в’їзді до м.Нетішин | КП НМР ЖКО | 2012 | 28,90 | _ | 0,00 | _ |  | Кошти не виділялися |
| 6. | Придбання комплектів дитячого майданчика | КП НМР ЖКО | 2013 | 92,40 | _ | 92,40 | _ |  | Встановлено 12 дитячих ігрових комплексів |
| 7. | Реконструкція зовнішнього освіт-лення 1-5 мікрорайону у районі дренажно-обвідного каналу | КП НМР ЖКО, КП НМР Благоустрій | 2013-2016 | 175,00 | _ | 33,40 | _ |  | Забезпечено освітлення території обвідного каналу у вечерні та нічні години у районі 1-5 мікрорайону |
| 8. | Виготовлення ПКД та державної експертизи по реконструкції фон-тану та елементів благоустрою земельної ділянки площею 0,737 га, що розташована по вул.Шевченка у районі будівлі № 3 | КП НМР ЖКО | 2013 | 7,40 | _ | 6,00 | _ |  | Отримано проектну документацію на реконструкцію фонтану та елементів благоустрою для проведення робіт |
| 9. | Виготовлення проектної документа-ції на капітальний ремонт зовніш-нього освітлення вул.Шевченка, 12 (ДНЗ № 7), вул.Лісова-ЗРП-503, вул.Незалежності-гідропарк (фонтан) | КП НМР ЖКО | 2013 | 5,70 | _ | 0,00 | _ |  | Кошти не виділялися |
| 10. | Виготовлення проектно-кошто-рисної документації на реконст-рукцію систем зовнішнього освітлення РП-503, та ЗТП-539 | КП НМР ЖКО | 2013 | 50,00 | _ | 0,00 | _ |  | Кошти не виділялися |
| 11. | Виготовлення ПКД та державної експертизи на виконання робіт з капітального ремонту зовнішнього освітлення пр.Незалежності, РП-1, що перебувають на вул.Михайлова, 2 | КП НМР Благоустрій | 2014 | 8,00 | _ | 0,00 | _ |  | Кошти не виділялися |
| 12. | Влаштування автобусних зупи-нок на вул.Енергетиків у районі будівлі Нетішинського МВС УМВС України у Хмельницький обл. та на вул.Снігурі садибної забудови міста | КП НМР Благоустрій | 2014 | 120,00 | _ | 0,00 | _ |  | Кошти не виділялися |
| 13. | Виконання експертизи кошторисної частини робочого проекту будівництва мережі зовнішнього освітлення вул.Енергетиків (автодорога № 1) в м.Нетішин Хмельницької обл. | КП НМР Благоустрій | 2014 2016 | 2,00 | _ | 0,0 | _ |  | Кошти не виділялися |
| 14. | Виготовлення проектно-кошто-рисної документації та проведе-ння державної експертизи для улашування стоянок транспорт-них засобів на вул.Михайлова, вул.Шевченка, вул.Набережна | КП НМР Благоустрій | 2016 | 10,00 | _ | 2,6 | _ |  | Укладено договір, профінансований авансовий платіж розробнику на виготовлення ПКД |
| 15. | Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення міста, по вул.Будівельників (ТП-21), по вул.Набережній (ТП-24) | КП НМР Благоустрій | 2016 | 783,5 | _ | 8,6 | _ |  | Забезпечено освітлення території міста на зазначених вулицях (основні роботи проведено за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення) |
| 16. | Виготовлення ПКД для проведення робіт по реконструкції дренажно-обвідного каналу | КП НМР Благоустрій | 2016 | 100,0 | _ | 0,00 | _ |  | Кошти не виділялися |
| 17. | Виготовлення ПКД на проведення реконструкції просп. Курчатова | КП НМР Благоустрій | 2016 | 170,00 | _ | 51,00 | _ |  | Укладений договір, профінансований авансовий платіж розробнику ПКД |
| 18. | Виготовлення ПКД на проведення реконструкції системи поливу просп.Курчатова | КП НМР Благоустрій | 2016 | 80,0 | _ | 24,00 | _ |  | Укладений договір, профінансований авансовий платіж розробнику ПКД |
|  | Всього по капітальних видатках |  |  | 26944,3 |  | 11129,5 |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  | 62316,5 |  | 38147,9 |  |  |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 4055,1 | 6021,3 | 5555,8 | 8658,4 | 13857,3 |
| Соціальні |  |  |  |  |  |
| Придбано машини та механізми - багатофункціональний трактор «АВАНТ», шт. - трактори (МТЗ,ХТЗ), шт. - автобус, шт. - генератор, шт. - газонокосарка, шт. - бензопила, шт. - кущоріз,шт. - розкидачі піску, шт. |  | 1 |  | 3 1 2 1 1 | 4 1 2 |
| Встановлено світлофорний об’єкт на просп.Незалежності у районі ЗОШ № 1, шт. |  | 1 |  |  |  |
| Придбано та встановлено на міському пляжі альтанки/лежаки з накриттям, шт. |  |  |  |  | 3/3 |
| Придбано та встановлено вуличних лавочок, шт. |  | 128 | 19 | 14 |  |
| Придбано біотуалети для встановлення на пляжі під час купального сезону, шт. |  |  |  |  | 2 |
| Придбано та встановлено дитячі ігрові майданчики, елементи. |  | 12 |  |  | 3 |
| Замінено світильників та ламп зовнішнього освітлення, шт. |  |  |  | 233 (64 енерго-зберігаючі) | 261 (91 енерго-зберігаючі) |
| Утримання зеленних насаджень, - висаджено розсади багаторічних квітів, шт. - кущів самшита, шт. - дерев, шт. - розсади квітів, шт. - засіяно квітників, кв.м - засіяно газонів, кв.м - видалено сухих дерев, шт. |  |  |  | 1000 174 200 9875 2400 3750 50 | - - - 9325 6039 6500 106 |
| Встановлено знаки дорожнього руху, шт. |  |  |  | 19 |  |
| Поточний ремонт доріг, внутрішньо-дворових вулиць, (просп.Незалежності, просп.Курчатова, пров.Миру, вул.Набережна, вул.Висоцького, вул.Будівельників,вул.Варшавська, вул.Лісова, вул.Старонетішинська, метрів квадратних |  |  | 10,59 | 3970,8 | 3027 |
| Капітальний ремонт вулиць: - Лісова, м2/п.м. - Снігурі, м2/п.м. - Космонавтів, м2 - Млинова, м2 - провулок Зелений, м2 |  |  | 3772/521 | 1743/240,6 4392,92/650,8 | 4828,14 2539,68 870,0 |

4. Заключний висновок

Основою Програми стало розроблення завдань і заходів, спрямованих на проведення комплексу робіт з благоустрою міста Нетішин.

За період дії Програми:

1. На утримання благоустрою території міста використано коштів на суму 24856,4 тис. гривень:

- місто повністю забезпечене освітленням у вечірні та нічні години, проводилося включення міського фонтану у літній період для відпочинку населення і гостей міста;

- виконані ремонтні роботи із заміни світильників, реле, електролічильників, ламп на суму -78,1 тис. грн.;

- у 2015-2016 роках проведено заміну ламп світильників зовнішнього освітлення у кількості 494 шт., у тому числі 155 шт. – енергозберігаючих, пофарбовано 87 шт. електричних опор. Обсяг фінансування заходу становить 1815,6 тис.грн.;

- щороку проводиться обрізування гілля на деревах, видалення сухих і  аварійних дерев (у 2015-2016 роках – 154 шт.) та порослі, підстригання кущів (12717 м.п. – у 2016 році), прочищення живоплоту (понад 11028 м.п.), висадження багаторічних квітів (у 2015 році – 1000 шт.), прополювання квітників (площею понад 10769 м2), лунок дерев (близько 36676 шт.), розсади сезонних квітів (9875 шт. – у 2015 році, 9325 шт. – у 2016 році), підсадження кущів самшита (у 2015 році – 174 шт.), засіяно квітників (у 2015-2016 році – 8439 м2) та газонів (10250 м2), проведене вапняне фарбування стовбурів дерев (7460 шт.), квіткових клумб - 815 м2, тільки у 2016 році викошено 250 гектарів газонів тракторними косарками, газонокосарками та ручним способом, закуплено у 2016 році та вивішено на просп.Курчатова - 28 шт. термочаш з квітами. Фактичний обсяг фінансування за весь період 6414,3 тис.грн.;

- проводяться роботи з утримання території пляжу: закуплено 2 біотуалети на сезонний період (вартістю -18600 грн.), підведено воду, відремонтовані та пофарбовані лавочки – 15 шт., урни для сміття – 9 шт., роздягальні – 2 шт., та причал, встановлені 3 альтанки для відпочинку і 3 лежаки з накриттям., проведене обстеження акваторії водного об’єкту, відкрито і облаштовано рятувальний пост. Фактично за вказаний період профінансовано 597,2 тис. гривень.;

- на території міста проведений ремонт 25 старих та встановлення 161 нових лавочок для відпочинку, придбані і встановлені дитячі ігрові майданчики та їх окремі елементи – 15 шт. (на суму 199,107 тис.грн.), пофарбовано 73 лавочки та 364 урни для сміття, упорядковано та відремонтовано 3 пам’ятники, а також територію міського фонтана (відремонтовано та пофарбовано 26 лавочок) та дитячий майданчик «Казкове королівство» (відремонтовано та пофарбовано              15 лавочок), на спортивних майданчиках міста відремонтовано 5 секцій огорожі тощо. Загальний обсяг фінансування цього заходу за 2012-2016 роки становить 5150,3 тис. грн.;

- проводилася робота з утримання вулично-дорожньої мережі міста: очищення від снігу та льоду у зимовий період доріг, вулиць, внутрішньодворових проїздів, посипання їх протиожеледним матеріалом, очищення від мулу та бруду зливних приймачів – 357 шт, та зливних колодязів -346 шт, замінено 4 зливоприймальні решітки, прибирання доріг, вулиць та широких тротуарів міста від нанесеного піску та ґрунту, автобусних зупинок пішохідних містків, прибирання обвідного каналу тощо. Фактично за вказаний період профінансовано 6893,0 тис. гривень.;

- проводиться періодичне прибирання та вивезення сміття на території кладовищ, косіння трави;

- на придбання, монтаж, демонтаж та  прикраси Новорічної міської ялинки використано коштів на загальну суму 234,6 тис. гривень.

2. На поточний ремонт за період дії Програми використано коштів у сумі 2162,0 тис. гривень:

- виконаний ямковий ремонт тротуарів, доріг, вулиць (просп. Курчатова, пров.Миру, вул.Набережна, вул.Висоцького, вул.Будівельників, вул.Варшавська, вул.Лісова, вул.Старонетішинська – 7008,39 м2), виконано дорожню розмітку пішохідних переходів – 1639 м2 та протяжністю 11,9 км, встановлено 19 дорожніх знаків та інше;

На капітальні видатки за період 2012-2016 років використано коштів на  суму 11129,5 тис. гривень:

- для належного обслуговування та утримання благоустрою і доріг міста придбано 3 трактори, 2 біотуалети, причепи самоскидні до тракторів ПТС-4-1 - 2 шт., автобус - 1 шт., електрообладнання, комп’ютерну техніку – 4 одиниці, косарки роторні – 4 шт., елементи дитячих ігрових майданчиків – 24 шт., альтанки – 3 шт., лежаки з накриттям – 3 шт., кущоріз та інше на загальну                  суму –  3886,0 тис. грн.;

- виконані капітальні ремонти доріг та вулиць міста: вул.Лісова –               5515,0 м2, вул.Снігурі - 4392,92 м2, вул.Млинова – 2539,68 м2, пров.Зелений – 870,0 м2, вул.Космонавтів – 4828,14 м2, виготовлена ПКД та проведено державну експертизу на виконання робіт з капремонту на вул.Солов’євська, вул.Снігурі, вул.Млинова, вул.Космонавтів та пров.Зелений. Профінансовано капітальний ремонт доріг та вулиць міста на суму 6910,0 тис. гривень.;

- проведений капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення міста на вулицях Будівельників та Набережна на суму –                        726,6 тис.грн.,

- встановлений світлофорний об’єкт на просп.Незалежності, у районі                 ЗОШ № 1 м.Нетішин  на суму – 828,2 тис. грн.;

- на виготовлення ПКД для проведення будівельних робіт та капітальних ремонтів за звітній період  профінансовано коштів на суму – 83,6 тис.грн.

Всього на виконання заходів Програми за 2012-2016 роки з бюджету міста використано  38 147,9 тис. гривень.

Перший заступник

міського голови									Є.В.Юрчук

Відповідальний виконавець:

начальник відділу комунального

господарства виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

Славинська Т.Б.

Пояснювальна записка про результати виконання

програми благоустрою міста Нетішин за 2012-2016 роки

Програма благоустрою міста Нетішин за 2012-2016 роки затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від         11 листопада 2011 року № 16/325 (далі - програма).

Метою програми є покращення благоустрою міських територій, осучаснення архітектурного вигляду, планомірне облаштування нових об'єктів, поточний, капітальний ремонти та реконструкція вже існуючих об'єктів благоустрою, оптимізація мережі існуючих об'єктів, споруд і конструкцій, що істотно впливають на архітектурний та естетичний вигляд міста, раціональне використання, належне утримання та охорона об’єктів міського благоустрою, створення захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення

Основними завданнями програми були:

1. Належний догляд територій міста з впорядкуванням зелених зон, створення нових зон відпочинку, придбання та встановлення урн для сміття, лавочок та інших малих архітектурних форм при використанні сучасних дизайнерських рішень та методів ландшафтного дизайну;

2. Ремонт та збереження об’єктів благоустрою, влаштування турнікетного огородження, парків, скверів, зелених насаджень вздовж вулиць;

3. Утримання у належному стані вуличного освітлення та зовнішніх електромереж;

4. Створення нових та відновлення старих газонів і квітників, насадження нових та заміна видалених зелених насаджень, створення нових алей, парків, скверів, бульварів з використанням нових архітектурних рішень, технологій та матеріалів;

5. Утримання у належному санітарному стані автомобільних доріг, вулиць, під’їзних шляхів міста з застосуванням сучасної прибиральної техніки;

6. Утримання у належному стані територій кладовищ для поховань померлих громадян міста, а також підтримка у належному стані меморіалів, пам’ятників, пам’ятних знаків та інших історико-культурних об’єктів;

7. Установлення, реконструкція та капітальний ремонт світлофорів;

8. Влаштування засобів примусового зниження швидкості руху авто-транспорту, типу «лежачий поліцейський», із застосуванням сучасних матеріалів;

9. Виконання ремонту асфальтобетонного покриття вулиць, доріг, дворових проїздів, відновлення бордюрів та  виконання щорічної дорожньої розмітки;

10. Проведення ремонту існуючих та влаштування нових дитячих та спортивних майданчиків;

11. Влаштування покриття площ та тротуарів фігурною плиткою (ФЕМ) ;

12. Реконструкція та ремонт зупинок громадського транспорту;

13. Розвиток, ремонт та реконструкція комунікаційних мереж і споруд водопостачання для поливу та зливної каналізації;

14. Створення та утримання у належному стані місць вигулу для собак, місць захоронення свійських та бродячих тварин;

15. Оновлення автотранспортної техніки для прибирання територій м.Нетішина.

Термін дії програми розраховано 2012-2016 роки. На фінансово-економічне забезпечення програми було передбачено ___________ тис.гривень, профінансовано - ________________ тис.гривень.

Завдяки реалізації основних заходів програми вдалося досягнути таких результатів:

- проведено заміну ламп світильників мережі зовнішнього освітлення у кількості 494 шт, у тому числі 155 шт – енергозберігаючих;

щорічно проводилося обрізування гілля на деревах, видалення сухих і  аварійних дерев та порослі, підстригання кущів, прочищення живоплоту, висадження багаторічних квітів, прополювання квітників, лунок дерев , розсади сезонних квітів, засівалися квітники та газони, проводилося вапняне фарбування стовбурів дерев, квіткових клумб;

- здійснювалося санітарне очищення території пляжу, закуплено 2 біотуалети на сезонний період, підведена вода, відремонтовані та пофарбовані лавочки – 15 шт, урни для сміття – 9 шт, роздягальні – 2 шт, та причал, встановлені 3 альтанки для відпочинку і 3 лежаки з накриттям., проведене обстеження акваторії водного об’єкту, облаштований рятувальний пост.;

- на території міста проведений ремонт 25 старих та встановлення 161 нових лавочок для відпочинку, придбані і встановлені дитячі ігрові майданчики та їх окремі елементи – 15 шт, пофарбовано 73 лавочки та 364 урни для сміття, упорядковано та відремонтовано 3 пам’ятники, а також територію міського фонтана (відремонтовано та пофарбовано 26 лавочок та дитячий майданчик «Казкове королівство», на спортивних майданчиках міста відремонтовано 5 секцій огорожі тощо;

- проводилася робота з утримання вулично-дорожньої мережі міста: очищення від снігу та льоду у зимовий період доріг, вулиць, внутрішньодворових проїздів, посипання їх протиожеледним матеріалом, очищення від мулу та бруду зливних приймачів – 357 шт, та зливних колодязів -346 шт, замінено 4 зливоприймальні решітки, прибирання доріг, вулиць та широких тротуарів міста від нанесеного піску та ґрунту, автобусних зупинок пішохідних містків, прибирання обвідного каналу тощо;

- проводиться періодичне прибирання та вивезення сміття з території кладовищ, косіння трави;

- виконано ямковий ремонт тротуарів, доріг, вулиць (просп. Курчатова, пров.Миру, вул.Набережна, вул.Висоцького, вул.Будівельників, вул.Варшавська, вул.Лісова, вул.Старонетішинська – 7008,39 м2), виконано дорожню розмітку пішохідних переходів – 1639 м2 та протяжністю 11,9 км, встановлено 19 дорожніх знаків та інше;

- для належного обслуговування та утримання благоустрою і доріг міста придбано 3 трактори, 2 біотуалети, причепи самоскидні до тракторів  ПТС-4-1 - 2 шт., автобус - 1 шт., електрообладнання, комп’ютерну техніку – 4 одиниці, косарки роторні – 4 шт, елементи дитячих ігрових майданчиків – 24 шт, альтанки – 3 шт, лежаки з накриттям – 3 шт, кущоріз та інше;

- виконано капітальні ремонти доріг та вулиць міста: вул.Лісова –              5515,0 м2, вул.Снігурі - 4392,92 м2, вул.Млинова – 2539,68 м2, пров.Зелений – 870,0 м2, вул.Космонавтів – 4828,14 м2, виготовлена ПКД та проведено державну експертизу на виконання робіт з капремонту на вул.Солов’євська, вул.Снігурі, вул.Млинова, вул.Космонавтів та пров.Зелений;

- проведено капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення міста на вулицях Будівельників та Набережна;

- встановлено світлофорний об’єкт на просп.Незалежності, у районі ЗОШ № 1 м.Нетішин.

Бюджетні кошти були використані за призначенням.