ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять __________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

______.2017				Нетішин				      № __/____

Про виконання у 2016 році міської програми «Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки»

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2016 році міської програми «Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки», затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371, зі змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення ______

сесії Нетішинської міської

ради VII скликання

__.03.2017 № __/___

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2016 році

міської програми «Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки»

1. Основні дані

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371 затверджено міську програму «Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки» (далі - програма).

Метою програми є покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення міста Нетішин садибної забудови.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний вико-навець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (дер-жавний бюджет) | бюджет міста | інші дже-рела |  |
| 1 | Будівництво водопроводу (мережі водопостачання об’єкта цивільного призначення «Водозабез-печення міста Нетішина – садибна забудова») | Виконав-чий комітет Нетішин-ської міської ради | 2016 | 1211,775 | - | 2445,84 | 265,657 - | Прокладено: 2987 метрів погонних трубопроводу із поліетиле-нових труб діаметром 110 х 6,6 мм; труби сталеві (футляр) -33 метри погонні діаметром 325 мм; колодязі залізобетонні із кілець КС 15.9, КС15.6 у кількості -49шт. |

2

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2016 |
| --- | --- |
| Економічні: |  |
| Загальний обсяг видатків з бюджету міста, тис.грн. | 2711,50 |
| Соціальні: | - |
| - прокладено п/е трубопроводів d=110х6,6, м.п. | 2987 |
| - прокладено труби сталеві (футляр) d=325, м.п. | 750 |
| - улаштовано колодязів залізобетонні КС 15.9, КС 15.6, шт. | 49 |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

та у разі потреби коригування завдань та заходів

Забезпечення населення міста якісною питною водою є однією з пріоритетних завдань виконавчого комітету Нетішинської міської ради, виконання яких необхідне для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Розроблення програми обумовлено потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації у садибній забудові міста внаслідок низької якості питної води.

Вирішення проблеми щодо забезпечення населення садибної забудови міста питною водою належної якості може бути вирішено шляхом:

- реконструкції існуючих та будівництва нових централізованих систем водопостачання;

- раціонального використання джерел водопостачання;

- попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам;

- будівництва централізованого водопроводу у садибній забудові міста;

- підвищення ефективності та надійності функціонування системи водопостачання;

- контролю якості питної води;

- розвитку господарського механізму, розвитку та сталого функціонування водопровідної мережі.

Виконання програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- населення садибної забудови міста на 100% питною водою нормативної якості з метою поліпшення на цій основі санітарно-епідеміологічної ситуації, стану здоров'я та зниження захворюваності населення міста;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання.

Програма спрямована на реалізацію політики щодо забезпечення населення садибної забудови міста питною водою належної якості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та вирішення проблеми шляхом будівництва централізованої системи водопостачання - об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішин – садибна забудова».

3

Загальна вартість проекту, спрямованого на покращення умов проживання населення садибної забудови міста та забезпечення їх питним водопостачанням, нормативної якості, на розвиток водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування, поліпшення на цій основі стану здоров'я населення, підвищення рівня життя населення садибної забудови міста Нетішина, складає  10 млн. 256 тис. 133 гривні.

У вересні 2012 року введена у експлуатацію перша черга мережі водопостачання об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішина – садибна забудова».

У грудні 2015 року за рахунок коштів бюджету міста виконані роботи з будівництва першого етапу другої черги об'єкта будівництва загальною вартістю 1 млн. 124 тис. 708 гривень. Для будівництва та введення у експлуатацію другої черги об'єкта будівництва необхідні були кошти                        у сумі 3 млн.708 гривень.

У 2016 році завершене будівництво другої черги водопроводу (мережі водопостачання об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішина – садибна забудова») на вулицях Лісова, Старонетішинська та Підгірна.

Роботи виконані на суму 2 млн. 711 тис. 500 гривень, з них: за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку - 2 млн. 445 тис. 840 гривень, за рахунок коштів бюджету міста -  265 тис. 657 гривень.

У результаті проведених робіт уведені в експлуатацію перша та друга черги об’єкта протяжністю 9 кілометрів, встановлені пожежні гідранти, водорозбірні колонки, водонапірні башти.

Забезпечення мешканців садибної забудови міста якісним водопостачанням має соціальний ефект, оскільки мешканці цієї частини міста будуть забезпечені належними умовами проживання, тому в рамках реалізації проекту передбачено будівництво мереж водопостачання протяжністю                   23 кілометри.

Перший заступник

міського голови									Є.В.Юрчук

Відповідальний виконавець:

начальник відділу комунального господарства

виконавчого комітету міської ради

Т.Б.Славинська