ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

21.03.2017					Нетішин				      № 24/____

Про виконання у 2016 році програми підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2014-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2016 році програми підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 31 жовтня 2014 року № 64/1505, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

21.03.2017 № 24/______

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2016 році програми підвищення

енергоефективності м.Нетішина

на 2014-2017 роки

1. Основні дані:

Метою програми є:

- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу міста;

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах, закладах;

- підвищення культури енергоспоживання.

Позитивний ефект має бути отриманий за рахунок виконання комплексу організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших заходів з раціонального використання енергоносіїв та їх економії.

Для досягнення мети програми необхідне вирішення таких завдань:

- впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

- заміна застарілого неефективного обладнання та матеріалів;

- запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження;

- капітальний ремонт водопровідних мереж;

- проведення енергоаудиту комунальних підприємств житлово-комунального господарства, бюджетних установ, закладів;

- виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів;

- організація висвітлення нагальних питань економного споживання енергоресурсів у засобах масової інформації.

Для економіки міста Нетішина ефективне використання енергоресурсів є одним із пріоритетних завдань.

Особлива увага приділялась зменшенню споживання енергоресурсів бюджетними закладами міста, економному використанню бюджетних коштів на оплату за спожиті енергоресурси.

Станом на 01 січня 2017 року усі заклади освіти оснащені приладами обліку води та тепла, у тому числі 8 дошкільних навчальних закладів та             4 загальноосвітні школи. Упродовж трьох останніх років спостерігається загальне зменшення споживання енергоресурсів.

2

Споживання енергоресурсів закладами освіти

| Вид енергоресурсу | Одиниці вимірювання | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | Середньорічний показник за 2013-2015 роки | 2016 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання | тис. куб.м. | 75,73 | 97,29 | 96,9 | 89,97 | 77,99 |
| Теплопостачання | тис. Гкал. | 11,15 | 9,71 | 7,8 | 9,55 | 8,5 |
| Електроенергія | тис. кВт/год. | 669,13 | 629,12 | 633,17 | 643,81 | 672,88 |

Споживання енергоресурсів закладами культури

| Вид енергоресурсу | Одиниці вимірювання | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | Середньорічний показник за 2013-2015 роки | 2016 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання | тис. куб.м. | 6,5 | 5,44 | 4,4 | 5,45 | 4,52 |
| Теплопостачання | тис. Гкал. | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,6 |
| Електроенергія | тис. кВт/год. | 92,1 | 89,6 | 78,2 | 86,63 | 75,69 |

Споживання енергоресурсів виконавчим комітетом міської ради

| Вид енергоресурсу | Одиниці вимірювання | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | Середньорічний показник за 2013-2015 роки | 2016 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання | тис. куб.м. | 1,16 | 1,40 | 1,45 | 1,34 | 0,938 |
| Теплопостачання | тис. Гкал. | 0,436 | 0,395 | 0,315 | 0,38 | 0,216 |
| Електроенергія | тис. кВт/год. | 62,91 | 65,35 | 57,32 | 61,86 | 61,113 |

Споживання енергоресурсів КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин»

| Вид енергоресурсу | Одиниці вимірювання | 2015 рік | 2016 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання | тис. куб.м. | 78,50 | 99,38 |
| Теплопостачання | тис. Гкал. | 9,01 | 7,37 |
| Електроенергія | тис. кВт/год. | 551,0 | 625,21 |

На сьогодні невирішеним питанням залишається проведення енергоаудитів у бюджетних установах, закладах тощо.

На початок 2017 року у 108 житлових будинках міста встановлено засоби обліку теплової енергії (83 засоби обліку введено в експлуатацію, 38 засобів встановлено, але не введено в експлуатацію). Як результат, планується зменшення споживання теплової енергії за рахунок економії та утеплення житлових будинків.

У 24 багатоповерхових житлових будинках створено 21 ОСББ, що повинно стимулювати зменшення споживання всіх енергоресурсів, активізувати роботу із впровадження енергоефективних заходів тощо.

3

Разом з тим, значно підвищилась відповідальність мешканців багатоповерхових житлових будинків щодо споживання енергоресурсів. Так, на 01 січня 2017 року встановлено 17229 поквартирних засобів обліку води.

Забезпечення житлово-комунальними послугами з теплопостачання, холодного, гарячого водопостачання та водовідведення міста здійснюється централізованим господарсько-питним і технічним водопроводами, утримання та обслуговування яких здійснює комунальне господарство ВП "ХАЕС"                                ДП "НАЕК"Енергоатом".

У 2016 році проведено планові ремонтні роботи 18 центральних теплових пунктів, 1 водопровідної насосної станції, 4 каналізаційних насосних станцій,            6 водопровідних очисних споруд, 1 каналізаційної очисної споруди, 17 свердловин, відремонтовано 6,100 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні).

Стрімке зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему вирішення питання раціонального та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Принциповою умовою зменшення енергоємності є реалізація основних стратегічних напрямків підвищення енергоефективності: забезпечення структурно-технологічної перебудови економіки міста, створення адміністративних, нормативно-правових та економічних механізмів, що сприяють підвищенню енергоефективності.

Обсяги та джерела фінансування програми у 2016 році

(у межах виконання програми)

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис.грн. |
| --- | --- |
|  | план 2016 року | факт 2016 року |
| власні кошти підприємств | 355,0 | 489,0 |
| державний бюджет | 58,0 | - |
| бюджет міста* | 5801,0 | 1161,86 |
| обласний бюджет |  |  |
| благодійна (спонсорська) допомога | - |  |
| Усього | 6214,0 | 1650,86 |

* із врахуванням коштів бюджету міста на фінансування програми відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста Нетішина на 2014-2017 роки

Обсяги та джерела фінансування програми у 2016 році

(у межах виконання інших цільових програм)

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис.грн. |
| --- | --- |
|  | факт 2016 року |
| власні кошти підприємств | 32,0 |
| державний бюджет | 1686,4 |
| бюджет міста | 2403,503 |
| обласний бюджет | 7505,9 |
| Усього | 11627,803 |

2. Виконання напрямів діяльності та заходів

програми підвищення енергоефективності міста Нетішин у 2016 році

| № з/п | Захід | Місце впро-вадження заходу | Головний виконавець | Термін вико-наня заходу | Планові обсяги фі-нансування, тис.грн. | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела (вказати які саме) |  |
| 1. | Заміна старих вікон на металопластикові (з метою теплозбереження і шумоізоляції) | КП НМР «Торговий центр» | КП НМР «Торговий центр» | 2016 | - | 25,0 | - | 49,0 (власні кошти) | Здійснено заміну 12 вікон площею 38,4 кв.м |
| 2. | Реконструкція фасаду | КП НМР «Торговий центр» | КП НМР «Тор-говий центр» | 2016 | - | 330,0 | - | 440,0 (власні окшти) | Проведено роботи з капітального ремонту фасаду будівлі |
| 3. | Встановлення лічильників теплової енергії на вводах в житлові будинки | Житлові будинки | ВП «ХАЕС» | 2016 | 855,0 |  | Вартість придбання та встановлення засобів обліку теплової енергії у житлових будинках міста включено до інвестиційної програми ВП «ХАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» | Встановлено 135 засобів обліку теплової енергії. Введено в експлуатацію 83 засоби обліку |
| 4. | Технічне переоснащення та зниження до рівня експлуатаційної безпеки зношеності житлового фонду у сфері ліфтового господарства* | Житлові будинки | КП НМР «ЖКО», СРБП «Хмельницьк-ліфт» | 2016 | 4320,5 |  | 934,16 |  | Проведено капітальні ремонти ліфтів у житлових будинках по пр-т Курчатова, 9, вул.Михайлова, 24 та 16 |
| 5. | Встановлення енергозбері-гаючих ламп | КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2016 | 3,0 |  | 9,0 |  | Замінено світлодіодні лампи та лампи розжарювання |
| 6. | Заміна дерев’яних вікон на металопластикові | КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2016 | 500,0 |  | 193,0 |  | Замінено 200 кв. м віконного полотна |
| 7. | Заміна ламп на енергозбе-рігаючі | ДНЗ № 3 | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2016 | 2,5 |  | 12,8 |  | Замінено 194 ламп та світильників на світлодіодні |
| 8. | Заміна світильників та ламп | ДНЗ № 7 | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2016 | 20,0 |  | 12,9 |  | Упродовж 2016 року проведено заміну 218 світлодіодних ламп та 10 світильників |
| 9. | Відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (зокрема утеплення стін, підвалів, дахів, встановлення індивідуальних теплових пунктів та засобів обліку, заміна вікон, встановлення твердопаливних котлів, тощо) | Житлові будинки міста Нетішин | Виконавчий комітет міської ради | 2016 | 100,0 | - | - | - | Фізичні особи, представники ОСББ упродовж 2016 року не звертались до виконавчого комітету міської ради щодо відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими на впровадження енергоефективних заходів |

Окрім запланованих заходів програми були виконані такі енергозберігаючі заходи

в рамках виконання інших цільових програм:

| № з/п | Захід | Місце впро-вадження заходу | Головний виконавець | Термін вико-наня заходу | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (вказати які саме) |  |
| 1. | Заміна електрообладнання | ДНЗ № 7 | Управління освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2016 | 38,2 |  | Придбано холодильну каме-ру, універсальну холодильно-морозильну камеру |
| 2. | Встановлення металопластикових дверних блоків | ДНЗ № 3 | Управління освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2016 | 12,3 |  | Встановлено 1 дверний блок |
| 3. | Заміна світильників у коридорах і технічних приміщеннях на менш потужні (світлодіодні) | КП НМР «Торговий центр» | КП НМР «Торговий центр» | 2016 |  | 32,0 (власні кошти) | Проведено заміну 42 світильників |
| 4. | Заміна вікон та металопластикові у приміщенні центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Нетішинський центр реабілі-тації дітей-інвалідів | Нетішинський центр реабілітації дітей-інвалідів | 2016 | 31,0 |  | Встановлено 11 вікон |
| 5. | Заміна вікон на металопластикові | Управління со-ціального за-хисту населе-ння виконав-чого комітету міської ради | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2016 | 148,7 |  | Здійснено заміну 8 дерев’яних вікон на металопластикові |
| 6. | Заміна вікон на металопластикові | ДНЗ № 2 | ДНЗ № 2 | 2016 | 3,0 |  | Встановлено 3 склопакети |
| 7. | Заміна лічильників гарячого водопостачання | ДНЗ № 5 | ДНЗ № 5 | 2016 | 5,60 |  | Придбано 2 лічильники облі-ку споживання гарячої води |
| 8. | Заміна вхідних дверей на металопластикові | ДНЗ № 6 | ДНЗ № 6 | 2016 | 7,70 |  | Проведено заміну 1 дверей |
| 9. | У ДНЗ №№ 2, 4, 5, 6, 9 та центрі розвитку дитини придбано лампи та світильники | ДНЗ №№ 2, 4, 5, 6, 9 та центр розвитку дитини | ДНЗ №№ 2, 4, 5, 6, 9 та центрі розвитку дитини | 2016 | 83,383 |  | Придбано 523 лампи та світильників до них |
| 10. | Капітальний ремонт будівлі (утеплення стін фасаду) | Нетішинська ЗОШ № 1 | Нетішинська ЗОШ № 1 | 2016 |  | 1668,3 (облас-ний бюджет) | Утеплено будівлю загальноосвітнього закладу |
| 11. | Заміна ламп на енергозберігаючі | Нетішинська ЗОШ № 1 | Нетішинська ЗОШ № 1 | 2016 | 20,0 |  | Придбано 250 енергозберігаючих ламп |
| 12. | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) | Нетішинська ЗОШ № 2 | Нетішинська ЗОШ № 2 | 2016 | 240,0 |  | Здійснено ремонт 510 кв.м покрівлі |
| 13. | Придбання лічильника тепла | Нетішинська ЗОШ № 2 | Нетішинська ЗОШ № 2 | 2016 | 20,0 |  | Придбано та встановлено лічильник тепла |
| 14. | Капітальний ремонт будівлі (за-міна вікон на металопластикові, ремонт туалетів блоку А) | Нетішинська ЗОШ № 2 | Нетішинська ЗОШ № 2 | 2016 |  | 1686,4 (державний бюджет) | Замінено 143 вікна, 12 радіаторів, 18 енерго-зберігаючих світильників |
| 15. | Заміна ламп на енергозберігаючі | НВК ЗОШ № 3 | НВК ЗОШ № 3 | 2016 | 20,0 |  | Придбано 229 енерго-зберігаючих ламп |
| 16. | Капітальний ремонт покрівлі | НВК ЗОШ № 3 | НВК ЗОШ № 3 | 2016 | 321,0 |  | Роботи продовжуються у 2017 році |
| 17. | Капітальний ремонт будівлі (замі-на вікон на металопластикові) | Нетішинська ЗОШ № 4 | Нетішинська ЗОШ № 4 | 2016 | 284,2 |  | Роботи продовжуються у 2017 році |
| 18. | Капітальний ремонт покрівлі | Нетішинська ЗОШ № 4 | Нетішинська ЗОШ № 4 | 2016 | 456,7 |  | Роботи продовжуються у 2017 році |
| 19. | Заміна ламп та світильників денного освітлення | Нетішинська ЗОШ № 4 | Нетішинська ЗОШ № 4 | 2016 | 36,57 |  | Придбано 253 лампи та 12 світильників |
| 20. | Заміна ламп та світильників | ПНЗ «БДТ» | ПНЗ «БДТ» | 2016 | 4,0 |  | Придбано 20 ламп 10 світильників |
| 21. | Заміна віконних блоків на металопластикові | ПНЗ «БДТ» | ПНЗ «БДТ» | 2016 | 76,8 |  | Встановлено 15 вікон |
| 22. | Придбання радіаторів біметалевих та їх комплектуючих для систем опалення | ПНЗ «БДТ» | ПНЗ «БДТ» | 2016 | 39,35 |  | Придбано та встановлено 10 радіаторів на 180 ребер |
| 23. | Поточний ремонт приміщення по пр.Курчатова, 8/1 (встановлення віконних та дверних метало пластикових блоків, облашту-вання стін та стелі гіпсо-картоном, облаштування підлог) | ПНЗ «БДТ» | ПНЗ «БДТ» | 2016 | 196,0 |  | Проведено роботи з поточного ремонту будівлі |
| 24. | Заміна вікон на металопластикові | Клуб «Юний технік» | Клуб «Юний технік» | 2016 | 43,9 |  | Здійснено заміну 10 вікон |
| 25. | Заміна ламп та світильників | Клуб «Юний технік» | Клуб «Юний технік» | 2016 | 8,7 |  | Придбано 47 ламп та 20 світильників |
| 26. | Заміна енергозберігаючих світильників | Краєзнавчий центр | Краєзнавчий центр | 2016 | 0,3 |  | Придбано 16 ламп та 8 світильників |
| 27. | Капітальний ремонт КЗ «Нетішинський міський Будинок культури» | КЗ «Неті-шинський міський Будинок культури» | КЗ «Нетішинський міський Будинок культури» | 2016 | 132,0 |  | Проведено капітальний ремонт приміщення, в т.ч. з замінени електричної проводки, придбано за встановлено енергозбері-гаючі лампи |
| 28. | Встановлення твердопаливний котел у КЗ «Нетішинський міський Будинок культури» | КЗ «Неті-шинський міський Будинок культури» | КЗ «Нетішинський міський Будинок культури» | 2016 | 86,1 |  | Встановлено твердота-ливний котел у будівлі |
| 29. | Встановлення металопластикових вікон | ПСМНЗ «Нетішинсь-ка міська художня школа» | ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа» | 2016 | 88,0 |  | Встановлено 14 вікон |
| 30. | Капітальний ремонт КЗ «Палац культури м.Нетішин» | Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | 2016 |  | 5837,6 (обласний бюджет) | Проведено роботи з капітального ремонту фасаду будівлі |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2016 рік |
| --- | --- |
| Економічні, тис.грн. | 1161,86 (в т.ч. 957,82 тис.грн. фінансування програми відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста Нетішина на 2014-2017 роки) |
| Соціальні | - |
| Екологічні | - |
| Інші | У рамках програми здійснено: - встановлено 238,4 кв.м вікон - придбано 422 енергозберігаючих ламп та світильників - здійснено реконструкцію фасаду у комунальному закладі - капітальні ремонти ліфтів у житлових будинках по п-ту Курчатова, 9, вул.Михайлова, 24 та 16 У межах інших міських програм здійснено: - замінено 204 вікон.; - закупівлю 1458 енергозберінаючих ламп та світильників до них; - встановлення 2 дверей; - встановлено 22 радіатори у двох навчальних закладах; - капітальний ремонт 510 кв.м покрівлі; - встановлено 2 засоби обліку води та 1 засіб обліку теплової енергії; - замінено технологічного обладнання на загальну суму 38,2 тис. грн. Окрім того, встановлено 135 засобів обліку теплової енергії у житлових будинках міста. Із них 83 засоби обліку введено в експлуатацію. Вартість придбання та встановлення засобів обліку теплової енергії у житлових будинках включено до інвестиційної програми ВП «ХАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Програма підвищення енергозбереження м.Нетішин розроблена з метою створення ефективної системи управління енергозбереженням та втілення комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження в бюджетній та комунальній сферах міста.

Особливу увагу необхідно приділити зменшенню споживання енергоресурсів бюджетними закладами міста, економному використанню бюджетних коштів на оплату за спожиті енергоресурси.

Програма потребує подальшого виконання та фінансування заходів за рахунок усіх незаборонених джерел фінансування.

Заступник міського голови							І.В.Романюк

Відповідальний виконавець:

начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Заріцька Н.М.