ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_____________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

___________2022				Нетішин				  № __/____

Про виконання у 2021 році Програми благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році Програми благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради    VIІ скликання від 01 листопада 2019 року № 64/4108, зі змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення _____________ сесії Нетішинської міської

ради VIІІ скликання

________2022 № __/____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2021 році Програми благоустрою

Нетішинської міської територіальної громади

на 2020-2022 роки

1.Основні дані

Програма благоустрою міста Нетішин на 2020-2022 роки затверджена рішенням шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 01 листопада 2019 року № 64/4108.

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення благоустрою загальних територій Нетішинської міської ТГ з урахуванням особливостей міської та сільської місцевості, поліпшення зовнішнього вигляду та естетичної привабливості населених пунктів, забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану існуючих об’єктів благоустрою та облаштування нових, підвищення комфортності проживання та відпочинку населення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності громади.

Виконавці програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», управління капітального будівництва ВК НМР, Фонд комунального майна міста Нетішина.

Строки виконання програми: 2020-2022 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1.Електроенергія вуличного освітлення Нетішинської ТГ, електроенергія для включення міського фонтану | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 4406,27 | - | 1912,21 | - | Забезпечено освітлення територій Нетішинської ТГ в вечірні та нічні години, проводилось включення міського фонтану в літній період для відпочинку населення |
|  | 2.Утримання зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення Нетішинської ТГ | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 2764,41 | - | 1792,61 | - | Проведено роботи по огляду та перевірці стану опор та їх фарбування, огляд та ремонт замків люка, перевірка кріплень, реле, контактних систем і стан котушок., заміна ламп. Проведено обрізку гілля дерев. Проведено техогляд та пусконалдагоджувальні роботи на КТП 373 у с.Старий Кривин. Виготовлено ТУ приєднання електроустановки до ел.мереж вул.Солов’євська. Проводилось сервісне обслуговування системи моніторингу виконавчих пунктів мереж зовнішнього освітлення для забезпечення надійної та безперебійної роботи обладнання, попередження та усунення несправностей в процесі експлуатації системи управління системи «СПРУТ.» |
|  | 3.Утримання зелених насаджень, парків, видалення карантинних рослин: амброзії полинолистої, борщовика Сосновського та інших, шляхом викопування рослин з корінням, механічним методом (скошування), та утилізація цих рослин | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 8497,28 | - | 6206,54 | - | Проводився постійний догляд за зеленими насадженнями міста та покращення їх естетичного вигляду. Виконувалось видалення омели та амброзії. |
|  |  | КП НМР «Комфорт» | 2021 | 506,09 | - | - | - | Кошти не виділялись |
|  | 4.Прибирання території благоустрою, в т.ч. виконання суспільно-корисних робіт. Ремонт об’єктів і елементів благоустрою (МАФи, елементи сцени), придбання обладнання дитячих ігрових майданчиків та обладнання для проведення спортивно-розважальних заходів | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 15901,39 | - | 12027,14 | - | Забезпечено утримання об’єктів та елементів благоустрою у належному стані, очищення урн для сміття, проведення ремонтних робіт елементів благоустрою, встановлення додаткових елементів |
|  |  | КП НМР «Комфорт» | 2021 | 2596,03 | - | 2596,03 | - | Здійснювалось утримання та облаштування парків, зон відпочинку міста, організація роботи із забезпечення збереження та відновлення зелених насаджень парків, зон відпочинку для покращення загального мікроклімату міста |
|  | 5.Обслуговування території кладовищ | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 442,75 | - | 258,68 | - | Проводилось прибирання територій кладовищ, систематичне вивезення та утилізація сміття, викошування трави, видалення порослі дерев та аварійних (сухостійних) дерев. Здійснювалось завезення води та піску. |
|  | 6.Утримання території тимчасового утримання безпритульних тварин та утримання безпритульних тварин | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 0,00 | - | 0,00 | - | Кошти не передбачені |
|  |  | КП НМР «Комфорт» | 2021 | 1574,87 | - | 800,93 | - | Проводився щоденний догляд за безпритульними тваринами, збір харчових відходів, завезення води, вивіз сміття, відлов безпритульних тварин згідно графіка для подальшої стерилізації. Проводився ремонт вольєрів, допоміжних будівель і споруд, придбання корму та медикаментів. |
|  | 7.Утримання вулично-дорожньої мережі міської територіальної громади, обслуговування світлофорів, гідродинамічне очищення ділянок зливної каналізаційної мережі вулиць, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки доріг та розмітки пішохідних переходів (в тому числі світло відбивною фарбою) | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 13986,24 | - | 10804,14 | - | Проводилась робота по очищенню вулично-дорожньої мережі від снігу та посипання протиожеледними матеріалами в зимовий період, прибирання від нанесеного піску та ґрунту навесні. Протягом року проводились роботи з прибирання доріг та тротуарів, автобусних зупинок, пішохідних та автомобільних мостів, очищення ливневої каналізації та дощових колодязів. Виконано ямковий ремонт доріг та бетонування тротуарів. Здійснено улаштування та демонтаж пристроїв зменшення швидкості, проведено фарбування існуючих та встановлення нових дорожніх знаків, нанесення розмітки дорожньої та пішохідних переходів, ремонт та фарбування металевих огорож, обмежувальних стовпчиків, напівсфер, ремонт підпірної стіни по вул.Будівельників. Виконано послуги по обслуговуванню світлофору. |
|  | 8.Утримання та обслуговування технічної бази, встановлення вузла обліку води | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 1289,87 | - | 1289,45 | - | Забезпечено постійну охорону виробничої бази, відшкодування витрат за надані комунальні послуги. Проведено інвентаризацію та виготовлення техпаспорта технічної бази ПНР для подальшого ремонту. Встановлено вузол обліку води. |
|  | 9.Обслуговування території благоустрою с.Старий Кривин та с.Новий Кривин | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 3691,38 | - | 1652,99 | - | Постійно проводилось прибирання території благоустрою та обслуговування доріг сіл Старий та Новий Кривин (ремонт, грейдування доріг). Здійснювалось посипання пртиожеледною сумішшю та очищення доріг у зимовий період. Забезпечено вивезення та утилізацію сміття, упорядкування кладовищ та підвезення піску. |
|  | 10.Придбання, монтаж і демонтаж Новорічної ялинки. Придбання святкового оздоблення. | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 66,11 | - | 46,12 | - | Проведено демонтаж та монтаж новорічних світлових фігур, ремонт та встановлення світлових гірлянд та святкового оздоблення |
|  | 11.Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста. | КП НМР «Комфорт» | 2021 | 702,66 | - | 302,60 | - | Забезпечено утримання території міського пляжу у належному стані, облаштування та функціонування рятувального поста, проведено водолазне обстеження дна акваторії місця масового відпочинку населення «Озеро для купання», здійснено мікробіологічне та хімічне дослідження води |
|  | 12.Утримання лісового господарства | КП НМР «Комфорт» | 2021 | 0,00 | - | 0,00 | - | Кошти не передбачались |
|  | 13.Утримання та облаштування парків, зон відпочинку на території ТГ, збереження природо заповідного фонду, очищення русла обвідного каналу міста Нетішин | КП НМР «Комфорт» | 2021 | 3951,88 | - | 3492,01 | - | Утримання та облаштування парків, зон відпочинку міста, облаштування додаткових елементів: паркових фігур, питних фонтанів тощо; ремонт фонтану в районі вул.Шевченка. Забезпечення збереження та відновлення зелених насаджень парків, зон відпочинку для покращення загального мікроклімату міста, а також організація різних форм дозвілля. |
|  |  | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 45,00 | - | 44,98 | - | Проведено зариблення обвідного каналу мальком білого амура та товстолоба для відновлення та підтримки сприятливого режиму функціонування та санітарного стану, очищення водойми від водоростей |
|  | 14.Проведення незалежної оцінки об'єктів благоустрою | Фонд комунального майна | 2021 | 40,00 | - | 20,00 | - | Забезпечено проведення незалежної оцінки об’єктів благоустрою (доріг по вул.Космонавтів, вул.Старонетішинська, вул.Снігурів, вул.Млинова, вул.Лісова у м.Нетішин, вул.Шевченка у с.Ст.Кривин; доріг між дачними масивами СГТ «Вікторія», СГТ «Лісовий», СГТ «Заозерна»; огорожі старого кладовища по вул.Богдана Хмельницького у с.Старий Кривин) на території Нетішинської ТГ |
|  | 15.Проведення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою зеленого господарства, розробка інвентаризаційного плану об'єктів благоустрою, ведення реєстрів зелених насаджень | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 200,00 | - | - | - | Кошти не виділялися |
|  | РАЗОМ: |  |  | 60662,23 | - | 43246,43 | - |  |
| 2 | 1. Поточний ремонт доріг | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 12200,07 | - | 9339,77 | - | Виконано роботи по поточному ремонту вулиць та доріг підрядними організаціями |
|  | 2.Виготовлення технічних паспортів сцени, інших об'єктів та/або елементів благоустрою | УКБ ВК НМР | 2021 | 0,10 | - | 0,10 | - | Отримано технічний паспорт на спортивний майданчик у парку в районі вул.Набережна у місті Нетішин |
|  |  | КП НМР «Комфорт» | 2021 | 144,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися |
|  | 3.Виготовлення ПКД для встановлення елементів благоустрою парків | КП НМР «Комфорт» | 2021 | 144,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися |
|  | 4.Виготовлення технічних умов електропостачання парків | КП НМР «Комфорт» | 2021 | 129,60 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися |
|  | 5.Незалежна оцінка майна (дитячі ігрові майданчики) | КП НМР «Комфорт» | 2021 | 3,24 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися |
|  | 6.Управління у сфері благоустрою (поточний ремонт та облаштування адміністративного приміщення) | КП НМР «Комфорт» | 2021 | 401,76 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися |
|  | 7.Обстеження технічного стану технічної бази ПНР | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 0,00 | - | 0,00 | - | Кошти не передбачались |
|  | 8.Видача сертифікатів по об'єктах: "Капітальний ремонт території загального користування (заміна тротуарів та пішохідних доріжок) просп.Незалежності та вул.Будівельників в м.Нетішин Хмельницької області"; "Будівництво ПЛ-10/0,38 кВ по вул.Садовій та вул.Привокзальній в с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2021 | 0,00 | - | 0,00 | - | Кошти не передбачались |
|  | 9.Розроблення проєкту схеми організації дорожнього руху на вуличній мережі по вул.Варшавська, вул.Снігурі, вул.Будівельників, вул.Лісова, вул.Набережна, вул.Старонетішинська у м.Нетішин, по вул.Богдана Хмельницького у с.Старий Кривин. Геодезичні вишукування для виконання проєкту організації дорожнього руху. | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 10,95 | - | 10,95 | - | Розроблено проекти схеми організації дорожнього руху на вуличній мережі та проведено геодезичні вишукування по вулиці Будівельників у місті Нетішин |
|  | 10.Послуга з приєднання електроустановок об'єкта замовника відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проєктної документації, видача технічних умов та підключення електроустановок до електричних мереж системи розподілу садибної забудови м.Нетішин | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 0,00 | - | 0,00 | - | Кошти не передбачались |
|  | 11.Поточний ремонт бетонного покриття по вулиці Перемоги (кишені для тимчасової зупинки автомобілей на ділянці біля пам'яника) в с.Старий Кривин | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 0,00 | - | 0,00 | - | Кошти не передбачались |
|  | 12.Підсипка доріг щебнем по вулиці Енергетиків, Солов'їна, Дачна, Зарічна, Шевченка, Сухопілля, Мічуріна, в с.Старий Кривин | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 0,00 | - | 0,00 | - | Кошти не передбачались |
|  | 13.Геодезичне забезпечення об'єкту "Нове будівництво пішхідного моста через р. Горинь в районі вул. Михайлова м.Нетішин Хмельницької області" | УКБ ВК НМР | 2021 | 48,15 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися |
|  | 14.Виконання інженерно-технічного обстеження, інженерно-геодезичних вишукувань для об'єкту "Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в м.Нетішин Хмельницької області вул.Лісова (дорога до хлібозаводу)". Виконання інженерно-геодезичних вишукувань для об'єкту "Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул.Солов'євська в м.Нетішин Хмельницької області". Виконання інженерно-геодезичних вишукувань для об'єкту "Будівництво мережі зовнішнього освітлення с.Старий Кривин Хмельницької області: вулиця Чкалова, вулиця Космічна, вулиця Лесі Українки, вулиця Шевченка, вулиця Богдана Хмельницького" | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 101,50 | - | 100,22 | - | Виконано інженерно-технічні обстеження та інженерно-геодезичні вишукування по даних об’єктах для проведення реконструкції, будівництва системи вуличного освітлення |
|  | 15.Поточний ремонт фонтану в районі вулиці Шевченка, буд.1 у місті Нетішин Хмельницької області | КП НМР «Комфорт» | 2021 | 342,70 | - | 342,70 | - | Придбано матеріали для ремонту та відремонтовано фонтан у районі вул.Шевченка, 1 у місті Нетішин |
|  | 16.Поточний ремонт сходів №1(у районі входу до Торгового Центру) по вул.Будівельників у м.Нетішин Хмельницької області; поточний ремонт сходів №2 (у районі Торгового Центру) по вул.Будівельників у м.Нетішин Хмельницької області | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 150,06 | - | 148,38 | - | Виконано поточний ремонт сходів №1 та № 2 у районі входу до Торгового центру по вул.Будівельників у місті Нетішин |
|  | 17.Обстеження технічного стану автомобільного мосту на провулку Перемоги, 2, обстеження конструкцій труби на вул.Мічуріна, обстеження конструкцій труби на пров.Перемоги в с.Старий Кривин Шепетівськогог району Хмельницької області. Обстеження технічного стану автомобільного мосту на перехресті вул.Будівельників та вул.Набережна в м.Нетішин Хмельницької області | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 0,00 | - | 0,00 | - | Кошти не передбачалися |
|  | РАЗОМ: |  |  | 13676,13 | - | 9942,12 |  |  |
| 3 | 1.Придбання машин, механізмів, предметів, обладнання довгострокового користування, оновлення автотракторної техніки, придбання обладнання та комплексів дитячих ігрових майданчиків | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 4601,30 | - | 3363,70 | - | Придбано машину дорожню комбіновану МДКЗ-17-06 (з піскорозкидальним обладнанням та поворотним відвалом) на базі самоскида МАЗ-6501С5; проведено капітальний ремонт двигуна СМД-60 трактора Т-150К; придбано обладнання дитячих майданчиків (23 комплекти) |
|  |  | КП НМР «Комфорт» | 2021 | 2165,04 | - | 225,05 | - | Придбано подрібнювач гілок, мототрактор Булат Т-25, комплект навісного обладнання до трактора, комплект відеоспостереження, банерні сітки |
|  | 2.Капітальний ремонт доріг та вулиць Нетішинської ТГ | УКБ ВК НМР | 2021 | 3000,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |
|  | 3.Реконструкція дренажно-обвідного каналу та ремонт елементів міського фонтану; нове будівництво скверу з реконструкцією фонтану по просп.Незалежності в м.Нетішин Хмельницької області. | УКБ ВК НМР | 2021 | 12000,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |
|  | 4.Будівництво паркувальних майданчиків (стоянок) вздовж дренажно-обвідного каналу, що на вулиці Шевченка | УКБ ВК НМР | 2021 | 504,88 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |
|  | 5.Капітальний ремонт (місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки автобусів) вулиці Набережна в м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2021 | 750,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |
|  | 6.Встановлення автобусних зупинок по вулиці Старонетішинська у районі житлових будинків №20, №50; по вулиці Солов'євська у районі житлових будинків №59-66, №51а-61/2, №271, №227-229 | УКБ ВК НМР | 2021 | 1198,79 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |
|  | 7.Будівництво міського парку культури та відпочинку в м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2021 | 5386,79 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |
|  | 8.Будівництво пішохідного моста через р.Горинь в м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2021 | 1800,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |
|  | 9.Будівництво (облаштування) спортивного майданчика у парку в районі вул.Набережна м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2021 | 10,00 | - | 3,53 | - | Встановлено спортивне обладнання (ворота, стійка універсальна для волейболу мобільна) |
|  | 10.Виготовлення ПД та будівництво спортивного майданчика по вул.Солов'євській | УКБ ВК НМР | 2021 | 3000,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися |
|  | 11.Облаштування (будівництво) пірсу для забезпечення забору води пожежною технікою у с.Старий Кривин Славутського району, в т.ч. виконання ПКД, проведення вишукувальних робіт | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 0,00 | - | 0,00 | - | Кошти не передбачалися |
|  | 12.Проведення реконструкції електричних мереж технічної бази ПНР по вул.Ринковій, 4/1 в м.Нетішин Хмельницької області | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 0,00 | - | 0,00 | - | Кошти не передбачалися |
|  | 13.Будівництво тротуару по вул.Привокзальній в с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2021 | 2700,00 | - | 1969,51 | - | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення площадок та тротуарів – 1050 м2, установлення бетонних бортових каменів – 1920 пог.м. |
|  | 14.Будівництво парку у районі вул.Набережна, вул.Будівельників та просп.Незалежності в м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2021 | 800,00 | - | 202,43 | - | Здійснено монтаж системи відео спостереження на території парку, встановлено точки підключення до інтернет-мережі з проведенням комплексу робіт |
|  | 15.Капітальний ремонт (благоустрій) прилеглої території біля будівлі Старокривинської сільської ради та частини вулиці Перемоги в с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2021 | 0,00 | - | 0,00 | - | Кошти не передбачалися |
|  | 16.Проєктні роботи, будівництво об'єкту "Нове будівництво вуличного освітлення (зони пішоходного мосту через р.Горинь) в районі вул.Михайлова м.Нетішин Хмельницької області" | УКБ ВК НМР | 2021 | 110,00 | - | 52,24 | - | Виготовлено опори зовнішнього освітлення пішохідного моста |
|  | 17.Будівництво ПЛІ - 0,4 кВ по вул.Привокзальній в с. Старий Кривин, Славутського району, Хмельницької області. Підключення ПЛІ від нового джерела постачання електричної енергії (КТП) вулиці Садової. | УКБ ВК НМР | 2021 | 21,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |
|  | 18.Будівництво лінії вуличного освітлення частини вулиці Лісова у місті Нетішин Хмельницької області (ділянки дороги від кільця "Інтеграл" до будівлі № 38, що на вул.Лісова ) | УКБ ВК НМР | 2021 | 0,00 | - | 0,00 | - | Кошти не передбачалися |
|  | 19.Реконструкція проспекту Курчатова Хмельницької області, м.Нетішин | УКБ ВК НМР | 2021 | 20000,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |
|  | 20.Розробка ПКД та будівництво ЛЕП-0,4 кВ для підключення території тимчасового утримання безпритульних тварин за адресою вул.Промислова м.Нетішин Хмельницької області | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 0,00 | - | 0,00 | - | Кошти не передбачалися |
|  | 21.Капітальний ремонт технічної бази ПНР Адмінбудинок на вул.Ринкова, 4/1 в м.Нетішин Хмельницької області (заміна конструкцій перекриття та покрівлі з підсиленням стійок) | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 4,20 | - | 4,15 | - | Виконано експертизу проектної документації «Капітальний ремонт технічної бази ПНР Адмінбудинок на вул.Ринкова, 4/1» |
|  | 22.Реконструкція та модернізація пішохідних переходів вулично-дорожньої мережі Нетішинської міської ТГ (додаткове освітлення), в т. ч. розроблення проєктної документації | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 104,05 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |
|  | 23.Виготовлення проєктної документації на тему: - Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул.Солов'євська в м.Нетішин Хмельницької області; - Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в м.Нетішин Хмельницької області вул.Лісова (дорога до хлібозаводу); - Будівництво мережі зовнішнього освітлення с.Старий Кривин Хмельницької області: вулиця Чкалова, вулиця Космічна, вулиця Лесі Українки, вулиця Шевченка, вулиця Богдана Хмельницького. | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 87,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |
|  | 24.Експертиза проєктної документації на капітальний ремонт покриття доріг вулиці Солов'євська у місті Нетішин Хмельницької області | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 134,35 | - | 37,04 | - | Проведено експертизу проєктно-кошторисної документації (СС-1) |
|  | РАЗОМ: |  |  | 58377,40 | - | 5857,65 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО |  | 132715,76 | - | 59046,20 |  |  |

16

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2021 |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.гривень | 59046,20 |
| Соціальні |  |
| Придбано машини, обладнання та інструменти: - машина дорожня комбінована МДК3-17-06 (з піскорозкидальним обладнанням та поворотним відвалом), шт. - подрібнювач гілок, шт. - мототрактор «Булат» Т-25, шт. - комплект навісного обладнання до трактора, шт. - банерні сітки (для сцени), шт. | 1 1 1 1 6 |
| Вуличні лавочки: - відремонтовано, шт. - пофарбовано, шт. - виготовлено та встановлено нових, шт. | 230 230 20 |
| Відремонтовано та пофарбовано дитячих майданчиків, од. | 71 |
| Зібрано та встановлено: - нових елементів дитячих майданчиків, од. - тенісних столів, шт. - спортивне обладнання, шт. | 29 2 4 |
| Придбано пісок для посипання вулиць та для кладовищ, т | 410 |
| Виготовлено опори зовнішнього освітлення моста, шт. | 3 |
| Замінено енергозберігаючих ламп зовнішнього освітлення, шт. | 463 |
| Урни (контейнери) для сміття: - придбано та встановлено нових, шт. - пофарбовано, шт. | 29 610 |
| Утримання зеленних насаджень, - висаджено розсади квітів, шт. - висаджено тюльпанів, шт. - висаджено кущів, шт. - висаджено дерев, шт. - засіяно квітників, кв.м - засіяно газонів, кв.м - видалено сухих дерев, шт. - видалено кущів, шт. - викошено газонів, га. - стрижка кущів та чагарників, м.пог. | 19250 3000 1112 60 2000 12500 69 108 65,4 16667 |
| Встановлено камери спостереження у «Диво-парку», шт. | 21 |
| Ямковий ремонт доріг, вулиць, бетонування тротуарів кв.м. | 3407,77 |
| Поточний ремонт вулиць та доріг, м2. | 24278,17 |
| Придбано та встановлено дорожніх знаків, шт. | 61 |
| Капітальний ремонт та улаштування тротуарів: - покриття з ФЕМ, тактильних плиток, м2. - бетонні бортові камені, м.пог. | 1050 1920 |
| Екологічні |  |
| Вивезено та утилізовано сміття, куб.м | 1044 |
| Придбано малька: - товстолоб, кг. - білий амур, кг. | 285 571,4 |
| Інші |  |
| Простерилізовано тварин: - собак, гол. - котів, гол. Придбано кормів для тварин, т. | 152 22 8,69 |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми.

Завдання Програми спрямовані на реалізацію комплексу заходів з благоустрою Нетішинської громади, які забезпечать утримання в належному санітарно-технічному стані території населених пунктів, покращення їх естетичного вигляду, підвищення рівня комфортності проживання та відпочинку жителів і гостей громади.

Програма є актуальною та потребує продовження роботи по реалізації заходів у 2022 році.

З метою ефективної реалізації заходів Програми необхідно забезпечити своєчасне фінансування заходів.

Перший заступник

міського голови								Олена ХОМЕНКО

Виконавець:

Начальник відділу благоустрою

та ЖКГ ВК НМР

Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА