ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_____________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

______2022					Нетішин				  № __/____

Про виконання у 2021 році Програми підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

Відповідно пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році Програми підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 19 листопада 2021 року № 16/1028, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                              Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення _____________ сесії Нетішинської міської

ради VIІІ скликання

______2022 № ___/____

Щорічний (проміжний) звіт

про хід виконання у 2021 році Програми підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади

на 2021-2024 роки

1.Основні дані

Програма підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 19 листопада 2021 року № 16/1028.

Метою Програми є:

- сприяння обранню співвласниками ефективної форми управління гуртожитками;

- покращення технічного стану будівель, інженерних мереж та обладнання гуртожитків;

- впровадження індивідуального обліку спожитої електричної енергії споживачами у гуртожитках.

Виконавці програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина, КП НМР «ЖКО», управителі, ОСББ.

Строки виконання програми: 2021-2024 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.Складення списків наймачів/ користувачів житлових/нежитлових приміщень гуртожитків комунальної власності. | КП НМР «ЖКО», Фонд комунального майна міста Нетішина | 2021 | - | - | - | - | Станом на 31.12.2021 списки наймачів/користувачів житлових приміщень гуртожитків у КП НМР «ЖКО» наявні. Проведено інвентаризацію майна, що перебуває у комунальній власності Нетішинської МТГ у гуртожитку № 5 (пр.Незалежності, 12). |
|  | 2.Укладання договорів найму/користування житлових/нежитлових приміщень гуртожитків комунальної власності. | КП НМР «ЖКО», Фонд комунального майна міста Нетішина | 2021 | - | - | - | - | В період з листопада по грудень 2021 року укладено 3 договори найму/користування житлових приміщень (кімнат) та 3 договори найму/користування житлових приміщень (ліжко-місць) |
|  | 3.Реконструкція електромереж і системи обліку спожитої електроенергії гуртожитків | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі гуртожитків | 2021 | - | - | - | - | Кошти не передбачені |
|  | 4.Проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж водопостачання, водовідведення будівель гуртожитків | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі гуртожитків | 2021 | - | - | - | - | Кошти не передбачені |
|  | 5.Капітальний ремонт та модернізація ліфтів у будівлях гуртожитків | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі гуртожитків | 2021 | - | - | - | - | Кошти не передбачені |
|  |  | РАЗОМ | - | - | - | - | - |

4

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2021 |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з міського бюджету, тис.гривень | кошти не передбачалися |
| Соціальні |  |
| Укладено договорів найму/користування житловими приміщеннями: кімнат ліжко-місць | 3 3 |
| Комісійно обстежено житлових приміщень комунальної власності, од. | 71 |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Завдання програми спрямовані на створення механізму ефективного управління гуртожитками шляхом сприяння та стимулювання співвласників до обрання форми управління будинком-гуртожитком. Виконання програми дозволить покращити експлуатаційні якості ліфтів та інженерних мереж будівель гуртожитків, привести у відповідність до вимог нормативних документів внутрішньобудинкові електромережі будівель-гуртожитків та запровадити індивідуальний облік електроенергії за окремими споживачами.

Програма потребує продовження роботи по реалізації заходів у         2022 році після скасування воєнного стану в Україні.

З метою ефективної реалізації заходів Програми необхідно забезпечити своєчасне фінансування заходів.

Перший заступник

міського голови								Олена ХОМЕНКО

Виконавець:

начальник відділу благоустрою та

ЖКГ ВК НМР

Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА