ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

____________сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2023					Нетішин				      № __/____

Про програму природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція)

Відповідно до  пункту 22 частини 1 статті 26, пункт 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міський цільових програм», з метою розгляду листа КП НМР «Благоустрій», зареєстрованого у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради 02 лютого 2023 року за № 24/410-01-11/2023 Нетішинська міська рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити Програму природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки у новій редакції (далі –Програма) згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Нетішинської міської ради (В.Кравчук) щороку передбачати у бюджеті Нетішинської міської територіальної громади кошти на виконання Програми відповідно до затверджених заходів.

3. Виконавцям програми: КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО»,         КП НМР «Комфорт», управлінню культури виконавчого комітету міської ради, управлінню освіти виконавчого комітету міської ради забезпечити реалізацію заходів і завдань Програми та щорічне подання інформації про стан її виконання до виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 13 жовтня 2022 року № 365/2022 «Про Програму природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки».

2

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію Нетішинської міської ради VІІІ скликання з питань містобудування, архітектури, будівництва, благоустрою, регулювання земельних відносин та екології (Олег Петрук) та заступника міського голови Оксану Латишеву.

Міський голова							 Олександр СУПРУНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ___________ сесії

Нетішинської міської ради

VIII скликання

__.__.2023 № ___/_____

ПРОГРАМА

природоохоронних заходів

на території Нетішинської міської територіальної

громади на 2023-2025 роки

(нова редакція)

2

ПАСПОРТ

програми природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Закон України, нормативно-правові акти або інший розпорядчий документ, відповідно до якого розробляється програма | Закони України від 25.06.1991 року № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища», від 28.02.2019 року № 2697-VІІI «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» |
| 3 | Розробник програми | відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради |
| 4 | Співрозробники програми | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт» |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт» |
| 6 | Учасники програми | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, виконавчий комітет Нетішинської міської ради |
| 7 | Терміни реалізації програми | 2023-2025 роки |

8.Обсяги та джерела фінансування

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, грн. | У тому числі за роками, грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Бюджет Нетішинської міської ТГ | 4 387 800 | 3 433 500 | 656 600 | 497 700 |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Розроблення Програми природоохоронних заходів на території Нетішинської міської ТГ на 2023-2025 рік (далі – програма) обумовлено виконанням Конституції України, законів України  «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про Основні засади (стратегію)

3

державної екологічної політики України на період до 2030 року», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», зі змінами та доповненнями.

Необхідність розроблення програми зумовлена пошуком шляхів зниження негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічно безпечного середовища для життя, діяльності і здоров'я людей а також пошуком шляхів зниження негативного впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічно безпечного середовища для життя, діяльності і здоров'я людей.

На основі аналізу стану компонентів навколишнього природного середовища на території міста визначено ряд проблем, основні із них:

- погіршення екологічної ситуації довкілля;

- неналежний стан об’єкту розміщення відходів.

Побутові відходи Нетішинської міської територіальної громади захоронюються на полігоні твердих побутових відходів поблизу с.Бадівка. Полігон не відповідає сучасним нормам, не оснащений системами збору біогазу і фільтрату, що призводить до підвищеного ризику забруднення ґрунтових вод та забрудненню атмосферного повітря.

Існуючий полігон потребує невідкладної санації та рекультивації. Але для вирішення проблеми закриття полігону необхідно вирішити питання щодо будівництва сміттєпереробного комплексу.

Тому першочергове завдання – зменшення захоронення кількості ТПВ на полігоні шляхом організації роздільного збирання сміття, сортування ТПВ з вилученням ресурсоцінних компонентів, створення майданчиків для компостування органічних відходів, будівництво СПК та закриття і рекультивація існуючого полігону, для зведення до мінімуму екологічних ризиків та негативного впливу на довкілля.

Вищевказане дає змогу зробити висновок, що здійснення в Нетішинській міській  територіальній	громаді природоохоронних заходів є необхідним, оскільки забезпечує для жителів безпечні умови проживання та екологічно чисте середовище.

Відповідно до чинного законодавства - охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

Аналіз наслідків ігнорування екологічних проблем свідчить, що природні екологічні ресурси не безмежні та не спроможні самостійно компенсувати наслідки безвідповідальної виробничої та побутової діяльності людини. Найбільш яскравий приклад – це засмічення берегів малих річок та лісопосадок, що оточують численні дачні масиви та під’їзні шляхи до них.

4

3. Визначення мети програми:

Мета програми:

- проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу;

- створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання,   перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, координація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей;

- здійснення екологічної політики, спрямованої на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

4.1. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

Основними напрямками реалізації програми є:

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, - заходи з озеленення міста;

- зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище та  здоров’я людини, забезпечення спільної діяльності органів місцевої влади, бізнесу та громадськості у вирішенні проблеми твердих побутових відходів;

- проведення робіт з охорони навколишнього природного середовища.

4.2. Обсяги та джерела фінансування на проведення заходів, передбачених програмою наведено у додатку до програми.

Програма розроблена на 2023-2025 роки

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники.

Програма покликана визначити стратегічні напрямки для покращення екологічної ситуації довкілля та розробити підходи і механізми розв’язання екологічних проблем Нетішинської міської  територіальної громади.

Основними завданням є:

5

Основними заходами реалізації програми є:

- покращення екологічної ситуації довкілля, оновлення квіткових клумб, оформлення квітково-декоративного біорізноманіття;

- покращення озеленення території міста, покращення екологічної ситуації довкілля в місті;

- висадка дерев для покращення екологічної ситуації довкілля в місті та озеленення території міста;

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

- зменшення негативного впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище;

- організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливого впливу їх на навколишнє природне середовище;

- зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів;

- вилучення ресурсоцінних компонентів та виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів;

- покращення якості обслуговування жителів міста у сфері поводження з побутовими відходами.

Виконання Програми дасть змогу вирішити частину актуальних проблем, які за багато років накопичились в цій галузі, та значно покращити екологічну ситуацію в населених пунктах Нетішинської міської  територіальної громади, а саме: виведе проблему поводження з твердими побутовими відходами на якісно новий рівень, надасть можливість перетворення сфери поводження з твердими побутовими відходами на сучасну рентабельну галузь комунального господарства, а також сприятиме залученню інвестицій у розвиток економіки міста та надасть можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень коштів до міського бюджету, підвищить ефективності очищення   м. Нетішин, сіл Старий Кривин та Новий Кривин, озеленення зазначених населених пунктів, охорону та відновлення зелених насаджень.

6. Напрями діяльності і заходи програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до Програми.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію виконання Програми покладається на виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Моніторинг та контроль за  виконанням Програми щорічно здійснюється міською радою.

Виконавці Програми (КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт»,              КП НМР «ЖКО», управління освіту виконавчого комітету Нетішинської міської ради, управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради) щорічно до 01 лютого року, наступного за звітним, у встановленому

6

порядку («Порядок розроблення та виконання міських цільових програм», затверджений рішенням міської ради від 21.12.2018 № 48/3391) подають звіт про виконання заходів Програми на затвердження Нетішинською міською радою.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання завдань Програми, здійснюється головним розпорядником коштів у встановленому законодавством порядку.

Секретар міської ради						              Іван РОМАНЮК

Додаток до програми

(у редакції рішення ___________ сесії

Нетішинської міської ради

VIII скликання

__.__.2023 № ___/________)

Перелік напрямків, завдань і заходів програми

| № п/п | Назва нап-рямку (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тисяч гривень, у тому числі |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Заходи з озеленення населених пунктів Нетішинської міської територіальної громади | 1.1. Придбання розсади квітів | 2023-2025 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Бюджет Нетішинської міської територіальної громади, Фонд охорони навколишнього природного середовища, Цільовий фонд збереження зеленого господарства | 570,9 | 217,8 | 168,1 | 185,0 | Озеленення населених пунктів |
|  |  |  |  | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Комфорт» |  | 119,8 | 36,2 | 39,8 | 43,8 |  |
|  |  | 1.2. Придбання насіння квітів | 2023-2025 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Бюджет Нетішинської МТГ, Фонд охорони навколишнього природного середовища, Цільовий фонд збереження зеленого господарства | 164,8 | 49,7 | 54,7 | 60,4 |  |
|  |  | 1.3. Придбання насіння трави | 2023-2025 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Бюджет Нетішинської МТГ, Фонд охорони навколишнього природного середовища, Цільовий фонд збереження зеленого господарства | 42,4 | 12,8 | 14,1 | 15,5 |  |
|  |  |  |  | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Комфорт» |  | 7,6 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |  |
|  |  | 1.4. Придбання саджанців дерев, кущів | 2023-2025 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Бюджет Нетішинської МТГ, Фонд охорони навколишнього природного середовища, Цільовий фонд збереження зеленого господарства | 314,5 | 95,0 | 104,5 | 115,0 |  |
|  |  |  |  | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Комфорт» |  | 49,0 | 14,8 | 16,3 | 17,9 |  |
|  |  | 1.5. Придбання ґрунтосуміші для рослин | 2023-2025 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Комфорт | Бюджет Нетішинської МТГ, Фонд охорони навколишнього природного середовища Цільовий фонд збереження зеленого господарства | 19,9 | 6,00 | 6,6 | 7,3 |  |
| 2 | Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, кубових залишків. | 2.1. Придбання сміттєвозів | 2023-2025 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | Бюджет Нетішинської МТГ, Фонд охорони навколишнього природного середовища | 1 650,0 | 1 650,0 | 0,00 | 0,00 | Забезпечення екологічно безпечного збирання відходів Запобігання шкідливому впливу відходів на навколишнє природне середовище Підвищення ефективності санітарного очищення населених пунктів ТГ |
|  |  | 2.2. Придбання автомобільної ваги | 2023-2025 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | Бюджет Нетішинської МТГ, Фонд охорони навколишнього природного середовища | 144,0 | 144,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2.3. Облаштування контейнерних майданчиків для збору побутових відходів від житлових будинків | 2023-2025 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | Бюджет Нетішинської МТГ, Фонд охорони навколишнього природного середовища | 435,4 | 435,4 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Розроблення технологій, обладнання та здійснення заходів для очищення, відновлення забруднених земель, а також земель, засмічених промисловими, побутовими та іншими відходами | 3.1.Ліквідація несанкціоно-ваних сміттєзвалищ, збір та утилізація безхазяйних відходів | 2023-2025 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | Бюджет Нетішинської МТГ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини Недопущення забруднення навколишнього природного середовища шкідливими компонентами |
| 4. | Рекультивація територій полігонів твердих побутових відходів. | 4.1. Розроблення проєктно-кошторисної документації на рекультива-цію полігону ТПВ | 2023-2025 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | Бюджет Нетішинської МТГ, Фонд охорони навколишнього природного середовища | 600,0 | 600,0 | 0,00 | 000 | Зменшення негативного впливу ТПВ на навколишнє природне середовище, покращення екологічної ситуації у районі сміттєзвалища |
|  |  | 4.2. Рекультивація полігону ТПВ | 2023-2025 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | Бюджет Нетішинської МТГ, Фонд охорони навколишнього природного середовища | Відповідно до проєктно-кошторисної документації |  |  |  |  |
| 5. | Будівництво, технічне переобладнання і реконструкція сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів. | 5.1. Будівництво сміттєперероб-ного комплексу | 2023-2025 | інвестори | Інші джерела | Відповідно до проєктно-кошторисної документації |  |  |  | Перетворення сфери поводження з твердими побутовими відходами на сучасну рентабельну галузь комунального господарства |
|  |  | 5.2.Розроблен-ня проектно-кошторисної документації на прокладання лінії електропоста-чання до полігону ТПВ | 2023-2025 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | Бюджет Нетішинської МТГ | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 5.3. Будівництво лінії електропоста-чання до полігону ТПВ | 2023-2025 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | Бюджет Нетішинської МТГ | Відповідно до проєктно-кошторисної документації |  |  |  |  |
| 6. | 6.1.Перегляд норм надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до чинного законодавства | Розроблення норм надання послуг з вивезення побутових відходів | 2023-2025 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | Бюджет Нетішинської МТГ | 49,5 | 49,5 | 0,00 | 0,00 | Організація планування, нормування та ефективної роботи підприємств сфери поводження з відходами |
| 7. | 7.1.Підняття освітнього рівня населення, забезпечення масимальної участі громадян у сфері поводження з ТПВ | Проведення освітньо-виховних та інформацій-них заходів | 2023-2025 | Виконавчий комітет міської ради, Управління культури виконавчого комітету міської ради, Управління освіти виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доведення до населення інформації щодо раціональних методик попередження утворення та мінімізації відходів, а також щодо раціонального поводження з уже створеними відходами. Залучення громадян до участі у роздільному збиранні твердих побутових відходів |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  | 4387,8 | 3433,5 | 456,6 | 497,7 |  |

Секретар міської ради							                                                                                 Іван РОМАНЮК

Пояснювальна записка

до рішення міської ради «Про програму природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція)»

Проєкт Програми винесено на затвердження Нетішинської міської ради VIII скликання у зв’язку із  внесенням змін до законодавства України щодо повноважень міських рад та їх виконавчих органів на період дії воєнного стану в Україні.

З метою розгляду листа КП НМР «Благоустрій», зареєстрованого у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради 02 лютого 2023 року за № 24/410-01-11/2023 до програми на 2023 рік пропонується унести такі зміни:

Фінансування пункту 1.1. заходів програми  «Придбання розсади квітів» планується збільшити за на 65,0 тис. грн.

З урахуванням запропонованих змін  плановий обсяг фінансування на 2023 рік складе 3433,5 тис. грн.

Загальний плановий обсяг фінансування Програми на 2023-2025 роки складе 4387,8 тис. грн.

Начальник відділу земельних

ресурсів та охорони навколишнього

природного середовища виконавчого

комітету Нетішинської міської ради 					Ганна ТОНКА