**ПРОЕКТ**

**УКРАЇНА**



**Нетішинська міська рада Хмельницької області**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**тридцять четвертої сесії Нетішинської міської ради**

**VІІ скликання**

**27.10.2017 Нетішин № 34/\_\_\_\_**

Про дострокове припинення виконання програми розвитку велосипедної інфраструктури в місті Нетішин на 2015-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання цільових програм» та з метою уникнення дублювання заходів програми розвитку велосипедної інфраструктури в місті Нетішин на 2015-2020 роки із заходами інших міських програм, Нетішинська міська рада в и р і ш и л а:

1. Достроково припинити виконання програми розвитку велосипедної інфраструктури в місті Нетішин на 2015-2020 роки.

2. Заключний звіт про виконання програми розвитку велосипедної інфраструктури в місті Нетішин на 2015-2020 роки, затвердженої рішенням сімдесятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 27 лютого 2015 року № 70/1667 взяти до відома (додається).

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сімдесятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 27 лютого 2015 року № 70/1667 «Про програму розвитку велосипедної інфраструктури в місті Нетішин на 2015-2020 роки».

Міський голова О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VII скликання

27.10.2017 № 34/\_\_\_\_\_\_\_

**Заключний звіт**

про виконання програми розвитку велосипедної інфраструктури

в місті Нетішин на 2015-2020 роки

**1. Основні дані**

Програма розвитку велосипедної інфраструктури в місті Нетішин на 2015-2020 роки затверджена рішенням сімдесятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 27 лютого 2015 року № 70/1667 та визначає комплекс заходів, що забезпечують безпечне, зручне та комфортне пересування велосипедистів, визначає основні цілі, завдання і пріоритети розвитку велотранспорту, а також методи регулювання його діяльності, визначає значення велотранспортних засобів як сприятливих для здоров'я, підвищення якості життя, покращення навколишнього і соціального середовища, враховує досвід країн з високим рівнем розвитку велотранспорту.

Для реалізації Програми в якості пріоритетних передбачалось вирішення наступних завдань :

- створення (реалізація) робочої групи для реалізації велотранспортної інфраструктури при міському голові.

- виділення коштів у бюджеті міста для будівництва і ремонту велодоріг в обсязі 10-20% фонду на дорожнє будівництво;

- підтримка регіональних і місцевих велоорганізацій, розвитку велокультури для створення дружнього велосередовища;

- організація та проведення конкурсу на "найкращий велобудинок" в місті;

- проведення соціологічних досліджень щодо першочергових потреб велосипедистів міста, вивчення та аналіз українського та зарубіжного досвіду щодо проектування велодоріжок та інфраструктури, розробку документів;

- створення економічних механізмів підвищення ефективності функціонування велотранспортної структури;

- забезпечення зручних під'їздів на велосипеді і перевезення до основних місць масового відвідування людей; облаштування стоянок в центральній частині міста, біля закладів торгівлі, учбових закладів, місць масового відпочинку;

- реалізація відкритої для усіх жителів інтернет-платформи "ВелоНетішин".

**2. Виконання завдань і заходів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування тис.грн. | | Фактичні обсяги фінансування  тис.грн. | | Етап виконання |
| бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |
| 1. | **Популяризація велосипеда як екологічно чистого та здорового транспортного засобу:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Просвітницька робота серед дошкільнят та школярів міста | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2015-2020 | 30,0 | - | - | - | У загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста проводились заходи щодо популяризації здорового способу життя, зокрема проводились виховні години, лекції. Нетішинським відділенням поліції у загальноосвітніх школах та дошкільних навчальних закладах проведено уроки безпеки на дорозі. Відділом молоді та спорту виконавчого комітету міської ради проводились заходи до дня фізичної культури і спорту |
|  | Соціальна реклама, публікації у ЗМІ, телебаченні, робота з молоддю у навчальних закладах | Відділ освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2015-2020 | 16,0 | - | - | - |
|  | Розробка велосипедних маршрутів у місті та приміській зоні | Управління містобудування та архітектури, відділ комунального господарства виконавчого комітету міської ради | 2015-2020 | 4,0 | - | - | - | З метою розвитку велоінфра-структури міста здійснено обстеження вулиць міста щодо можливості влаштування велосипедних маршрутів. Виконавчим комітетом міської ради розпочато роботу щодо реконструкції парку, який планується облаштувати між вулицями Будівельників, Набережна і проспектом Незалежності, у тому числі облаштування у такій парковій зоні велосипедних доріжок |
|  | Розробка та видання інформаційних буклетів про здоровий спосіб життя | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2015 | 16,0 | - | - | - | Інформаційні буклети про здоровий спосіб життя не видавались |
|  | Створення Інтернет платформи для велосипедних активістів | Громадські організації | 2015 | 15,0 | - | - | - | Інтернет платформа для велосипедних активістів не створювалась |
|  | Організація та проведення конкурсу на "найкращий велобудинок" в місті | Відділ комунального госпо-дарства виконавчого комі-тету міської ради, ОСББ | 2015-2020 | 48,0 | - | - | - | Конкурс на «найкращий велобудинок» в місті не проводився |
|  | Проведення соціологічних досліджень щодо потреб велосипедистів міста | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2015, 2017, 2019 | 9,0 | - | - | - | КП НМР «Агенція місцевого розвитку» проводились опитування серед мешканців міста щодо потреб, які у першу чергу турбують містян |
|  | Розробка стендів «ВелоНетішин». | Виконавчий комітет міської ради | 2015-2020 | 10,0 | - | - | - | Стенди «ВелоНетішин» не розроблялись |
| 2. | **Організація та проведення спортивних заходів, змагань:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нетішин велоквест | Виконавчий комітет міської ради, громадські організації, об’єднання | 2015-2020 | 60,0 | - | - | - | Упродовж 2015-2017 років громадськими активістами міста запроваджено та проведено велодні та велоквести |
|  | Заходи до дня велосипедиста | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2015-2020 | 60,0 | - | - | - | Заходи не здійснювались |
|  | Заходи до Європейського тижня мобільності | Виконавчий комітет міської ради, громадські організації, об’єднання | 2015-2020 | 48,0 | - | - | - |
|  | Участь делегації міста Нетішин у щорічному Велофорумі | Виконавчий комітет міської ради, громадські організації, об’єднання | 2015-2020 | 18,0 | - | - | - |
| 3 | **Формування велосипедної інфраструктури** |  |  |  |  |  |  | Заходи не здійснювались |
|  | Організація велосмуг | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015-2020 | 190,0 | - | - | - |
|  | Будівництво велодоріжок | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015-2020 | 420,0 | - | - | - |
|  | Сприяння (дольова участь) будівництва велопарковок | Виконавчий комітет міської ради, громадські організації, об’єднання | 2015-2020 | 120,0 | - | - | - |
|  | Організація велосервісу | Суб’єкти господарювання | 2015-2020 | 140,0 | - | - | - |

**3. Оцінка ефективності виконання програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | 2015 | 2016 | 2017 |
| **Економічні** | - | - | - |
| **Соціальні** | 2 | 2 | 3 |
| - проведення велоднів | 1 | 1 | 1 |
| - проведення велоквестів | 1 | 1 | 1 |
| - проведення соціологічних опитувань | - | - | 1 |
| **Економічні** | - | - | - |
| **Інші** | - | - | - |

**4. Заключний висновок**

Реалізація програми розвитку велосипедної інфраструктури в місті Нетішин на 2015-2020 роки у наступник роках є недоцільною, оскільки заходи, які передбачені цією програмою будуть включені в інші цільові програми.

Перший заступник

міського голови І.В.Романюк

**Відповідальний виконавець:**

начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Н.Заріцька

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**про результати виконання програми розвитку велосипедної інфраструктури в місті Нетішин на 2015-2020 роки**

Метою Програми розвитку велосипедної інфраструктури в місті Нетішин на 2015-2020 роки, затвердженої рішенням сімдесятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 27 лютого 2015 року № 70/1667, є проведення комплексу заходів, що забезпечують безпечне, зручне та комфортне пересування велосипедистів.

Для реалізації Програми в якості пріоритетних передбачалось вирішення ряду завдань.

На разі з метою розвитку велоінфраструктури міста здійснено обстеження вулиць міста щодо можливості влаштування велосипедних маршрутів, розпочато роботу щодо реконструкції парку, який планується облаштувати між вулицями Будівельників, Набережна і проспектом Незалежності, у тому числі облаштування у такій парковій зоні велосипедних доріжок. Проводиться просвітницька робота серед учнів загальноосвітніх закладів міста.

Частина заходів програми упродовж 2015-2017 років здійснювалась з ініціативи та підтримки громадських активістів.

На фінансово-економічне забезпечення програми передбачалось 1204 тис. гривень.

Кошти на виконання програми не виділялись.