ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_____________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2023				 	Нетішин				       № __/____

Про виконання у 2022 році Програми співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2022 році Програми співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 05 лютого 2021 року № 6/242, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                           Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення _____________ сесії Нетішинської міської

ради VIІІ скликання

__.__.2023 № __/____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2022 році Програми співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

1.Основні дані

Програма співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки затверджена рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 05 лютого 2021 року № 6/242.

Метою Програми є:

- створення прозорого механізму фінансової підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків, що стане важливим і дієвим чинником прискорення самоорганізації мешканців щодо подальшого самостійного утримання своєї спільної власності;

- створення умов для покращення стану багатоквартирного житлового фонду у місті, поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для забезпечення комфортного проживання у житлових будинках, надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання на умовах співфінансування;

- створення умов для залучення мешканців приватного сектора до покращення благоустрою та поліпшення умов їх проживання шляхом об’єднання зусиль Нетішинської міської ради та її виконавчих органів з органами самоорганізації населення громади.

Виконавці програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина, КП НМР «ЖКО», ПП «Нетішин-Управбуд», КП НМР «Благоустрій», СРБП «Хмельницькліфт», Нетішинська філія «Керуюча компанія № 1» ТОВ «АРМ-ЕКО», управителі, ОСББ, ОСН.

Строки виконання програми: 2021-2023 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.Виготовлення технічної документації | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «ЖКО» | 2022 | 300,00 | - | 102,50 | - | Проведено технічну інвентаризацію та виготовлено технічні паспорти на 8 квартирних (багатоповерхових) житлових будинків за адресами: Будівельників, 7, Будівельників, 11, Героїв України, 7, Героїв України, 13, Миру, 6, Незалежності, 9, Шевченка, 8, Шевченка, 10 та на два нежитлових приміщення багатоповерхового будинку по пр.Незалежності, 12 площею 422,6 кв.м. та 19,0 кв.м. |
|  | 2.Екпертне обстеження ліфтів | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Агенція місцевого розвитку», КП НМР «ЖКО»; ПП «Нетішин-Управбуд» ОСББ, управителі | 2022 | 200,0 | 10,50 | 25,27 | 1,33 | Проведено експертне обстеження технічоного стану 7 ліфтів з електровимірами у будинках: вул.Будівельників, 1; вул.Висоцького, 2; |
|  | 3.Позачерговий технічний огляд ліфтів | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» КП НМР «ЖКО»; ПП «Нетішин-Управбуд» ОСББ, управителі | 2022 | 50,00 | 2,63 | - | - | Захід не виконувався, фінансування не проводилось |
|  | 4.Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків на умовах співфінансування | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі | 2022 | 950,00 | 633,33 | - | - | Заявки не розглядались на підставі рішення ВК НМР № 173/2022 від 26.05.2022 року |
|  | 5.Проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів багатоквартирних будинків на умовах співфінансування | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі | 2022 | 2000,00 | 1333,33 | - | - | Заявки не розглядались на підставі рішення ВК НМР № 173/2022 від 26.05.2022 року. |
|  | 6.Проведення капітального ремонту жилих будівель - гуртожитків | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «ЖКО» | 2022 | 0,00 | - | 0,00 | - | Кошти не передбачались |
|  | 7.Проведення робіт з благоустрою територій сіл Нетішинської міської ТГ та садибної забудови міста Нетішин | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», ОСН | 2022 | 900,00 | 600,00 | - | - | Заявки не надходили, фінансування не проводилось |
|  |  | РАЗОМ | 4400,00 | 2579,79 | 127,77 | 1,33 |  |

5

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2022 |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з місцевого бюджету, тис.гривень. | 127,77 |
| Соціальні |  |
| Виготовлено технічні паспорти на багатоповерхові житлові будинки, шт. | 8 |
| Виготовлено технічні паспорти на нежитлові приміщення, шт. | 2 |
| Проведено експертне обстеження технічного стану ліфтів, шт. | 7 |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Програма спрямована на створення умов для покращення стану багатоквартирного житлового фонду у місті, поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для забезпечення комфортного проживання у житлових будинках, надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання на умовах співфінансування.

Програма є актуальною для міста та потребує продовження роботи по реалізації заходів у 2023 році після скасування воєнного стану в Україні.

Перший заступник

міського голови								Олена ХОМЕНКО

Виконавець:

Начальник відділу благоустрою та

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА