ПРОЕКТ

УКРАЇНА

НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

26.12.2012					м.Нетішин					№ 35/___

Про програму розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2013-2014 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада    в и р ш и л а:

1.Затвердити програму розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2013-2014 роки (далі – програма) згідно з додатком 1.

2.Фінансову управлінню виконавчого комітету міської ради (Кравчук В.Ф.) щороку передбачати кошти в бюджеті міста на виконання програми та інформувати міську раду про фінансове забезпечення.

3.Контрль за виконанням цього рішення покласти на в.о. першого заступника міського голови Скакуна П.С. та постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Преподобний В.С.).

Секретар міської ради							М.М.Степаненко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням тридцять п’ятої

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

26.12.2012 № 35/_______

ПРОГРАМА

розвитку житлово-комунального

господарства міста Нетішина

на 2013-2014 роки

-  2  -

1.Сучасний стан житлово-комунального господарства

Упродовж останнього десятиліття проблеми, пов'язані з функціонуванням   житлово-комунального комплексу, перебувають у фокусі пильної політичної уваги,  проте серйозних позитивних зрушень у цій сфері досі не відбулося.

Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися,  відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та залученні приватних інвестицій у підприємства галузі.

Неефективність реформування галузі призвела до критичного стану основних    фондів підприємств житлово-комунального господарства. Недосконала тарифна політика зумовила хронічну і постійно зростаючу збитковість підприємств. Недосконалість системи управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, а також системи регулювання природних монополій призвела до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належної якості.

Нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів, їх неефективне розміщення,  відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та   розвитку комунальної інфраструктури. Не налагоджена ефективна співпраця з приватними інвесторами, міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями, не створений сприятливий інвестиційний клімат.

Значними і постійно зростаючими є втрати води і теплової енергії. Питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва і надання житлово-комунальних  послуг майже удвічі перевищують відповідні показники країн Європейського Союзу.

Недосконалість системи соціального захисту населення у сфері надання житлово-комунальних послуг, недостатня поінформованість населення, неузгодженість норм законодавства щодо регулювання взаємовідносин споживачів  виробників/виконавців житлово-комунальних послуг зумовлюють зростання незадоволення серед населення.

Про відсутність реальних зрушень та зволікання з належною реалізацією   житлово-комунальної реформи яскраво свідчить статистика. Так, на 01 жовтня                   2012 року дебіторська та кредиторська заборгованість галузі становила відповідно                     4,2 млн. грн. та 17,4 млн. гривень.

КП НМР «ЖКО» обслуговує 96 житлових будинків, загальною площею 576,3 тис.кв.метрів. Кожен другий житловий будинок потребує капітального ремонту.

Недосконала тарифна політика та практика встановлення цін і тарифів зумовила хронічну і постійно зростаючу збитковість діяльності підприємств. Склалась ситуація, за якої підприємства галузі не мають достатніх коштів на утримання в належному стані комунальних споруд, мереж і устаткування.

Як наслідок, погіршуються технічні та експлуатаційні параметри основних фондів, збільшуються питомі витрати на виробництво житлово-комунальних послуг, непродуктивні витрати та втрати матеріальних і енергетичних ресурсів, а отже, знижується рівень і якість комунальних послуг, що викликає обґрунтовану невдоволеність населення. Відповідно зменшується об’єм платежів за послуги, що надаються підприємствами житлово-комунального господарства.

У свою чергу неплатежі населення за комунальні послуги погіршують і без того скрутний фінансовий стан комунальних підприємств і не дають можливості підтримувати у належному технічному стані свої основні фонди.

-  3  -

Забезпечення міста Нетішина водовідведенням, водопостачанням, теплопостачанням централізовано здійсню комунальне господарство ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Потребує модернізації водопровідно-каналізаційна мережа та теплові мережі.

Автотранспорті засоби, які задіяні в обслуговуванні як житлового фонду, так і в утриманні благоустрою морально застарілі та потребують заміни.

Не відповідає санітарним нормам полігон твердих побутових відходів, що може призвести до утворення несанкціонованих сміттєзвалищ та погіршення екологічного стану навколишнього природного середовища.

Вирішення таких питання потребує удосконалення підходів до фінансового забез-печення виконання програми розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2013-2014 роки (далі – програма), приведення її у відповідність із   загальнодержавними пріоритетами, додержання ефективного використання бюджет-них коштів під час реалізації державної політики, розроблення ефективних механізмів залучення позабюджетних коштів, зокрема коштів міжнародних фінансових установ та донорських організацій, для формування житлового фонду і реформування житлово-комунального господарства в рамках розвитку публічно-приватного партнерства.

Сьогодні є очевидним той факт, що головною метою житлово-комунальної реформи є підвищення якості та надійності надання житлово-комунальних послуг шляхом розвитку економічних відносин, відкриття ринку цих послуг для приватного бізнесу, ефективного регулювання природних монополій, стимулювання ресурсозбереження, розвитку ініціативи власників житла.

Основними причинами виникнення проблем є:

- недосконалість структури управління галуззю та нормативно-правової бази для забезпечення її надійного і ефективного функціонування;

- відсутність поширення процесу розмежування функцій замовника та виконавця послуг;

- незадовільні темпи створення ефективного власника житла - об’єднань  співвласників багатоквартирних будинків;

- відсутність конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, що характеризується низькою кількістю залучення на конкурсних засадах приватних підприємств;

- надання житлово-комунальних послуг неналежної якості та не в повному обсязі, що призводить до зменшення населенням оплати послуг;

- дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для відновлення, належної експлуатації та обслуговування житлового фонду, систем тепло-, водопостачання та водовідведення;

- високий рівень зношеності основних фондів та збільшення видатків на ліквідацію аварійних ситуацій;

- безвідповідальне ставлення власників та користувачів до свого житла, що призводить до його швидкого фізичного та морального старіння;

- низька інвестиційна привабливість підприємств у зв’язку з незадовільним фінансовим та технічним станом галузі житлово-комунального господарства.

Програма розроблена для вирішення ряду проблем, а саме:

- технічного стану житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення;

- зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів та собівартості житлово-комунальних послуг;

-  4  -

- доступності послуг належного рівня та якості житлово-комунального обслуговування населення.

2.Визначення мети програми

Метою програми є покращення технічного стану житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення; скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг шляхом технічного переоснащення житлово-комунального господарства, формування та створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, утримання об’єктів благоустрою; задоволення потреб населення та інших споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів.

3.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,

обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми

Ця програма буде реалізуватися шляхом:

- поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- технічного переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг;

- забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

Фінансування програми щодо реалізації інвестиційних проектів, у тому числі пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства здійснюватиметься шляхом цільового фінансування відібраних на конкурсній основі проектів.

Фінансування складає :

- коштів бюджету міста – 6510,547.гривень;

- коштів державного бюджету – 26987,840 тис.гривень.

Виконання заходів Програми планується в один етап протягом 2013-2014 років.

4.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Протягом терміну дії Програми для досягнення її мети заплановано здійснити ряд заходів:

1.надання фінансової підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків;

2).залучення на конкурсних засадах підприємств усіх форм власності та суб’єктів господарювання до обслуговування житлового фонду та прибудинкової території, утримання об’єктів благоустрою;

3).запровадити новий механізм формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, спрямований на забезпечення ефективного господарювання та економного використання енергетичних і матеріальних ресурсів;

4).активізація роботи серед всіх категорій споживачів щодо своєчасної оплати житлово-комунальних послуг на рівні, не нижчому 98 відсотків та посилення претензійної роботи з боржниками за надані житлово-комунальні послуги;

5).стимулювання реалізації інвестиційних проектів на:

-  5  -

- капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання;

- реконструкцію житлового фонду;

- оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води;

6).будівництво та модернізація об’єктів у сфері благоустрою та інженерного  захисту територій:

- реконструкція та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі комунальної власності;

- реконструкція та модернізація мереж зовнішнього освітлення;

- облаштування дитячих майданчиків;

- будівництво та реконструкція парків зелених насаджень;

- будівництво нових та благоустрій існуючих кладовищ;

- будівництво сміттєпереробного комплексу.

7).проведення громадських слухань, «круглих» столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг;

8).інформувати населення про розміри плати за житлово-комунальні послуги та про наявність заборгованості за ці послуги.

5.Ресурсне забезпечення програми

тис.грн.

| Джерела фінансування програми | Етапи виконання програми, роки |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 19206,686 | 14291,701 |
| Бюджет міста | 3350,500 | 3160,047 |
| Державний бюджет | 15856,186 | 11131,654 |

6.Напрями діяльності та заходи програми

Напрями діяльності та заходи програми наведені у додатку 1 до цієї програми.

7.Очікувані результати для галузі житлово-комунального господарства:

- надання фінансової підтримки об’єднанням товариств співвласників багатоквартирних будинків;

- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості, створення конкурентного середовища

- беззбиткове функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

- технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів;

- оснащення багатоквартирних будинків побудинковими приладами обліку води;

- створення системи ефективного управління підприємствами житлово-комунального господарства житлом та розвиток системи регулювання природних монополій у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг;

- забезпечення широкої суспільної підтримки виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства.

Напрями діяльності та заходи програми

розвитку житлово-комунального господарства в м.Нетішині на 2013-2014 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 1. | Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, та потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг | 1.1.Надання фінансової підтримки об’єднанням для реалізації інвести-ційних проектів з тех-нічного переоснащення та капітального ремон-ту житлових будинків | 2013-2014 роки | Виконавчий комітет міської ради | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет міста | В межах фінансу-вання | В межах фінансу-вання | Надання фінансової підтримки об’єднанням |
|  |  | 1.2.Залучення на кон-курсних засадах під-приємств усіх форм власності та суб’єктів господарювання до об-слуговування житлового фонду та прибудинкової території, утримання об’єктів благоустрою | 2013-2014 роки | Виконавчий комітет міської ради | - | - | -- - - - | Покращення якості наданих послуг, створення конкурентно- середовища |
| 2. | Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства | 2.2.Активізувати роботу серед всіх категорій споживачів щодо своєчасної оплати житлово-комунальних послуг на рівні, не нижчому 98 відсотків та посилення претензійно-позовної роботи з боржниками за надані житлово-комунальні послуги. | 2013-2014 роки | КП НМР «ЖКО» | - | - | - | Покращення фінансово-економічного стану підприємств галузі, ліквідація боргів за спожиті житлово-комунальні послуги |
| 3. | Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг | 3.1.Стимулювання реалізації інвестиційних проектів: |  |  |  |  |  | Приведення у на-лежний стан жит-лових будинків, покращення надання послуг |
|  |  | 3.1.1.Капітальний ремонт житлового фонду | 2013-2014 роки | КП НМР «ЖКО» | Державний бюд-жет, обласний бюджет, бюджет міста | В межах фінансу-вання | В межах фінансу-вання | Проведення капітального житлового фонду |
|  |  | 3.1.2.Забезпечення оснащення наявного житлового фонду бу-динковими засобами обліку та регулювання споживання води | 2013-2014 роки | КП НМР «ЖКО» | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет міста | В межах фінансу-вання | В межах фінансу-вання | Оснащення лічильниками |
|  |  | 3.2.Капітальний ре-монт та модернізація об’єктів у сфері благо-устрою та інженерно-го захисту територій | 2013-2014 роки | КП НМР «ЖКО» | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет міста | В межах фінансу-вання | В межах фінансу-вання | Забезпечення належного функціонував-ння об’єктів благоустрою міста |
|  |  | 3.3.1.Реконструкція та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (комунальної власності) | 2013-2014 роки | КП НМР «ЖКО» | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет міста | В межах фінансу-вання | В межах фінансу-вання |  |
|  |  | 3.3.2.Реконструкція та модернізація мереж зовнішнього освітлення | 2013-2014 роки | КП НМР «ЖКО» | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет міста | В межах фінансу-вання | В межах фінансу-вання |  |
|  |  | 3.3.4.Будівництво та реконструкція парків зелених насаджень | 2013-2014 роки | КП НМР «ЖКО» | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет міста | В межах фінансу-вання | В межах фінансу-вання |  |
|  |  | 3.3.5.Будівництво нових та благоустрій існуючих кладовищ | 2013-2014 роки | КП НМР «ЖКО» | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет міста | В межах фінансу-вання | В межах фінансу-вання |  |
| 4. | Забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства | 4.1.Проведення громадських слухань, круглих столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг | 2013-2014 роки | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | - | - | - | Формування виваженої громадської позиції |
|  |  | 4.2 Інформування населення про розміри плати за житлово-комунальні послуги | 2013-2014 роки | Виконав-чий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | - | - | - | Формування виваженої громадської позиції |

ЗАХОДИ

з обслуговування та ремонту житлових будинків

| № п/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Кількість одиниць |  | Загальна потреба в коштах для фінансування заходу (тис.грн) | в т.ч. джерела і об’єми фінансування (тис.грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | з бюджету міста | з обласного бюджету | з державного бюджету | Очікуваний результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт покрівлі | м2 | 17655,8 |  | 3473,367 | 1417,87 |  | 2055,497 | Підвищення якості надання послуг та продовження терміну експлуатації будівель |
| 2. | Утеплення фасаду будинку по вул.Варшавські,21 | м2 | 6082,70 |  | 3620,788 | 724,158 |  | 2896,63 |  |
| 3. | Капітальний ремонт внутрішньо будинкових систем гарячого водопостачання | 1 під’їзд | 22 |  | 1446,86 | 144,69 |  | 1302,17 |  |
| 4. | Капітальний ремонт внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання Курчатова, 1 (гуртожиток) | 1 під’їзд | 30 |  | 1350,41 | 135,04 |  | 1215,37 |  |
| 5. | Капітальний ремонт внутрішньо будинкових систем каналізації | 1 під’їзд | 23 |  | 470,314 | 47,03 |  | 423,28 |  |
| 6. | Капітальний ремонт фасаду будинків абережна, 1 (гуртожиток) | м2 | 14399,2 |  | 3602,857 | 360,28 |  | 3242,577 |  |
| 7. | Поточний ремонт під’їздів | місяць | 3 |  | 150,00 | 150,00 |  |  |  |
| 8. | Відновлення грузопідйомного ліфта | шт. | 1 |  | 350,00 | 35,0 |  | 315,00 |  |
| 9. | Заміна електротехнічного обладнання (ВРП/ВРЩ) | шт. | 1 |  | 20,925 | 20,925 |  |  |  |
| 10. | Капітальний ремонт гуртожитку по пр.Незалежності ,18 (загально будівельні роботи ) | 1 будинок | 1 |  | 1529,237 | 152,924 |  | 1376,313 |  |
| 11. | Встановлення теплолічильників | шт. | 58 |  | 1740,00 | 17,4 |  | 1722,6 | В провадження енергозберігаючих заходів |
| 12. | Поточний ремонт герметизації швів зовнішніх стінових панелей | м/п | 4056 |  | 429,936 | 42,99 |  | 386,946 |  |
| 13. | Капітальний ремонт систем димовидалення | 1 під’їзд | 2 |  | 1022,00 | 102,20 |  | 919,8 | Забезпечення протипожежної безпеки |
|  | Всього: |  |  |  | 19206,686 | 3350,50 |  | 15856,186 |  |

| 2014 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Капітальний ремонт покрівлі | м2 | 20909 | 4269,589 | 1707,836 |  | 2561,753 | Підвищення якості надання послуг та продовження терміну експлуатації будівель |
| 2. | Капітальний ремонт внутрішньо будинкових систем гарячого водопостачання | 1 підїзд | 33 | 1147,287 | 114,729 |  | 1032,558 |  |
| 3. | Капітальний ремонт внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання Курчатова, 1 (гуртожиток) | 1 підїзд | 54 | 1657,522 | 165,752 |  | 1491,77 |  |
| 4. | Капітальний ремонт фасаду будинків абережна, 1 (гуртожиток) | м2 | 20721,7 | 4707,303 | 470,73 |  | 4236,573 |  |
| 5. | Поточний ремонт під’їздів | місяць | 3 | 150,00 | 150,00 |  |  |  |
| 6. | Встановлення теплолічильників | шт | 67 | 2010,00 | 201,00 |  | 1809,00 | Впровадження енергозберігаючих заходів |
| 7. | Придбання сміттєвозу | шт | 1 | 350,00 | 350,00 |  |  |  |
|  | Всього: |  |  | 14291,701 | 3160,047 |  | 11131,654 |  |

Очікувані показники розвитку

житлово-комунального господарства

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чисельність працюючих на підприємствах, що задіяні в обслуговувані багатоквартирних житлових будинків | чол. | 349 | 349 |
|  | Загальна площа житлового фонду (крім приватного сектору) | тис.кв.м. | 576,308 | 576,308 |
|  | Площа приватизованого житлового фонду (приватизованих квартир) | % | 75.5 | 80,0 |
|  | Створення об'єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків | шт | 0 | 0 |
|  | Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі | км | 23,10 | 23,10 |
|  | Протяжність вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям | км | 22,34 | 22,34 |
|  | Протяжність мереж зовнішнього освітлення | км | 35,4 | 35,4 |
|  | Площа зелених насаджень на одного мешканця | кв.м. | 41,76 | 41,76 |
|  | Кількість твердих побутових відходів (ТПВ), що вивозяться на полігон | тис.куб.м. | 32494.0 | 32905.6 |
|  | Встановлення приладів обліку (лічильників) теплової енергії | шт | 58 | 67 |
|  | Загальна кількість кладовищ (діючих) | шт | 1 | 1 |
|  | Кількість відремонтованих міжпанельних (герметних) стиків багатоквартирних житлових будинків | м/п | 4056 | 0 |
|  | Кількість відремонтованих покрівель багатоквартирних житлових будинків | кв.м. | 17655,8 | 20909,0 |
|  | Кількість відремонтованих систем холодного водопостачання в багатоквартирних будинках | під’їздів | 30 | 54 |
|  | Кількість відремонтованих систем гарячого водопостачання в багатоквартирних будинках | під’їздів | 22 | 33 |
|  | Кількість відремонтованих систем водовідведення в багатоквартирних будинках | під’їздів | 23 | 0 |
|  | Кількість відремонтованих фасадів будинків | кв.м | 14399,2 | 20721,7 |
|  | Утеплення фасаду житлового будинку | кв.м | 6082,7 | 0 |
|  | Кількість відремонтованих систем димовидалення | під’їздів | 2 | 0 |