ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2023					Нетішин				   № __/____

Про виконання Програми благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про результати виконання Програми благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 01 листопада 2019 року № 64/4108 із змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 01 листопада 2019 року № 64/4108 «Про програму благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на          2020-2022 роки» із змінами та доповненнями.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ______________

сесії Нетішинської міської

ради VIІІ скликання

__.__.2023 № __/____

Заключний звіт

про виконання Програми благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

1.Основні дані

Програма благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки затверджена рішенням шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 01 листопада 2019 року № 64/4108 з внесеними змінами.

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення благоустрою загальних територій Нетішинської міської ТГ з урахуванням особливостей міської та сільської місцевості, поліпшення зовнішнього вигляду та естетичної привабливості населених пунктів, забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану існуючих об’єктів благоустрою та облаштування нових, підвищення комфортності проживання та відпочинку населення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності громади.

Виконавці програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради,          КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», управління капітального будівництва ВК НМР, Фонд комунального майна міста Нетішина.

Строки виконання програми: 2020-2022 роки.

2.Виконання завдань і заходів

Виконання завдань і заходів Програми за 2020-2022 роки наведено у таблиці.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Тер-мін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста, бюджет НМТГ | інші джерела | бюджет міста, бюджет НМТГ | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1.Електроенергія вуличного освітлення Нетішинської ТГ, електроенергія для включення міського фонтану | КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 13258,87 | - | 5548,66 | - | Забезпечено освітлення територій Нетішинської ТГ в вечірні та нічні години, проводилось включення міського фонтану в літній період для відпочинку населення |
|  | 2.Утримання зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення Нетішинської ТГ | КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 8318,36 | - | 5532,17 | - | Проведено роботи по огляду та перевірці стану опор та їх фарбування, огляд та ремонт замків люка, перевірка кріплень, реле, контактних систем і стан котушок., заміна ламп. Проведено обрізку гілля дерев. У с.Старий Кривин проведено техогляд та пусконалагоджувальні роботи на КТП 373, замінено 109 енергозберігаючих світлодіодних ламп, придбано і встановлено 125 світильників світлодіодних. Виготовлено ТУ приєднання електроустановки до ел.мереж вул.Солов’євська. По вул.Енергетиків проведено пусконалагоджувальні роботи. Проводилось сервісне обслуговування системи моніторингу виконавчих пунктів мереж зовнішнього освітлення для забезпечення надійної та безперебійної роботи обладнання, попередження та усунення несправностей в процесі експлуатації системи управління системи «СПРУТ.» |
|  | 3.Утримання зелених насаджень, парків, видалення карантинних рослин: амброзії полинолистої, борщовика Сосновського та інших, шляхом викопування рослин з корінням, механічним методом (скошування), та утилізація цих рослин | КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 25569,09 | - | 18833,08 | - | Проводився постійний догляд за зеленими насадженнями міста та покращення їх естетичного вигляду (кронування, обрізка дерев, косіння, проріджування, прополювання квітників, підв’язування, полив) . Виконувалось видалення омели та амброзії, збір сирцю насіння квітів, підживлення рослин тощо. |
|  |  | КП НМР «Комфорт» | 2020-2022 | 1535,14 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 4.Прибирання території благоустрою, в т.ч. виконання суспільно-корисних робіт. Ремонт об’єктів і елементів благоустрою (МАФи, елементи сцени, фонтани), придбання обладнання дитячих ігрових майданчиків та обладнання для проведення спортивно-розважальних заходів, виконання завдань з реалізації заходів національного спротиву | КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 47870,52 | - | 35559,45 | - | Забезпечено щоденне прибирання території благоустрою 578116 кв.м., в тому числі газони 440214 кв.м., утримання об’єктів та елементів благоустрою у належному стані, в тому числі в осінньо-зимовий період (розчищення та посипання вулично-дорожньої мережі), очищення урн для сміття, вивезення та утилізація сміття, проведення ремонтних робіт елементів благоустрою, встановлення додаткових елементів |
|  |  | КП НМР «Комфорт» | 2020-2022 | 7874,63 | - | 6707,47 | - | Здійснювалось утримання та облаштування парків, зон відпочинку міста, щоденне прибирання території загальною площею 18,5 га, ремонт та фарбування елементів благоустрою, влаштування доріжок з ФЕМ. Проводилась організація роботи із забезпечення збереження та відновлення зелених насаджень парків, зон відпочинку для покращення загального мікроклімату міста. |
|  | 5.Обслуговування території кладовищ | КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 1332,28 | - | 796,20 | - | Проводилось прибирання територій кладовищ, систематичне вивезення та утилізація сміття, викошування трави, видалення порослі дерев та аварійних (сухостійних) дерев. Здійснювалось завезення води та піску. |
|  | 6.Утримання території тимчасового утримання безпритульних тварин та утримання безпритульних тварин | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 1431,70 | - | 997,96 | - | Впродовж 2020 року проводився щоденний догляд за безпритульними тваринами, збір харчових відходів, завезення води, вивіз сміття, відлов безпритульних тварин згідно графіка для подальшої стерилізації. З 2021 року функції передано КП НМР «Комфорт». |
|  |  | КП НМР «Комфорт» | 2021-2022 | 3307,23 | - | 1952,16 | - | Проводився щоденний догляд за безпритульними тваринами, збір харчових відходів, завезення води, вивіз сміття, відлов безпритульних тварин згідно графіка для подальшої стерилізації та прилаштування. Проводився ремонт вольєрів, допоміжних будівель і споруд, придбання корму та медикаментів. |
|  | 7.Утримання вулично-дорожньої мережі міської територіальної громади, обслуговування світлофорів, гідродинамічне очищення ділянок зливної каналізаційної мережі вулиць, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки доріг та розмітки пішохідних переходів (в тому числі світло відбивною фарбою) | КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 43912,00 | - | 32357,25 | - | Проводилась робота по очищенню вулично-дорожньої мережі від снігу та посипання протиожеледними матеріалами в осінньо-зимовий період, прибирання від нанесеного піску та ґрунту навесні. Постійно проводились роботи з прибирання доріг та тротуарів, автобусних зупинок, пішохідних та автомобільних мостів, очищення ливневої каналізації та дощових колодязів. Виконано ямковий ремонт доріг та бетонування тротуарів. Здійснено улаштування та демонтаж пристроїв зменшення швидкості, наклеювання білбордів, проведено фарбування існуючих та встановлення нових дорожніх знаків, нанесення розмітки дорожньої та пішохідних переходів, ремонт та фарбування металевих огорож, обмежувальних стовпчиків, напівсфер, проведено ремонт підпірної стіни по вул.Будівельників. Виконано послуги по обслуговуванню світлофору. Придбано протиожеледні матеріали, паливо-мастильні матеріали, запчастини до автотранспорту. Виконано роботи з фарбування пішохідних мостів по вул.Незалежності, вул.Будівельників, вул.Набережна, вул.Чорновола. |
|  | 8.Утримання та обслуговування технічної бази, встановлення вузла обліку води | КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 3795,35 | - | 3016,22 | - | Забезпечено постійну охорону виробничої бази, відшкодування витрат за надані комунальні послуги. Проведено інвентаризацію та виготовлення техпаспорта технічної бази ПНР для подальшого ремонту. Встановлено вузол обліку води. Відремонтовано дах в адмінприміщенні бази площею 109,8 кв.м. |
|  | 9.Обслуговування території благоустрою с.Старий Кривин та с.Новий Кривин | КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 11191,80 | - | 5927,68 | - | Постійно проводилось прибирання території благоустрою та обслуговування доріг сіл Старий та Новий Кривин (ремонт, грейдування доріг). Здійснювалось посипання протиожеледною сумішшю та очищення доріг у зимовий період. Забезпечено вивезення та утилізацію сміття, упорядкування кладовищ та підвезення піску. Встановлено панелі огорожі із сітки на кладовищі, видалення зелених насаджень на кладовищах, проведено ремонтні роботи електромереж вуличного освітлення відремонтовано та очищено 3 громадські криниці по вул.Перемоги, вул.Лесі Українки, виконано послуги з мікробіо-логічних та хімічних досліджень питної води із колодязів. |
|  | 10.Придбання, монтаж і демонтаж Новорічної ялинки. Придбання святкового оздоблення. | КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 198,93 | - | 75,56 | - | Проводився монтаж та демонтаж міської Новорічної ялинки. Проведено демонтаж та монтаж новорічних світлових фігур, ремонт та встановлення світлових гірлянд та святкового оздоблення |
|  | 11.Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста. | КП НМР «Комфорт» | 2020-2022 | 2131,07 | - | 1241,06 | - | Забезпечено утримання території міського пляжу у належному стані, облаштування та функціонування рятувального поста, проведено водолазне обстеження дна акваторії місця масового відпочинку населення «Озеро для купання», здійснено мікробіологічне та хімічне дослідження води, завезення піску для покращення узбережжя. Забезпечено водопостачання у питний фонтан. |
|  | 12.Утримання лісового господарства | КП НМР «Комфорт» | 2020 | 828,43 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 13.Утримання та облаштування парків, зон відпочинку на території ТГ, збереження природо заповідного фонду, очищення русла обвідного каналу міста Нетішин | КП НМР «Комфорт», виконавчий комітет Нетішинської МР | 2020-2022 | 11158,93 | - | 8018,14 | - | Забезпечено утримання та облаштування парків, зон відпочинку міста, облаштування додаткових елементів: паркових фігур, питних фонтанів тощо; ремонт фонтану в районі вул.Шевченка. Здійснено заходи із збереження та відновлення зелених насаджень парків, зон відпочинку для покращення загального мікроклімату міста, зокрема видалено 63 сухих дерева, висаджено 440 дерев, 359 кущів, влаштовано 11 клумб, а також для організації різних форм дозвілля облаштовано 4 декоративні зони відпочинку. |
|  |  | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 45,00 | - | 44,98 | - | Проведено зариблення обвідного каналу мальком білого амура та товстолоба для відновлення та підтримки сприятливого режиму функціонування та санітарного стану, очищення водойми від водоростей |
|  | 14.Проведення незалежної оцінки об'єктів благоустрою | Фонд комунального майна міста Нетішина | 2020-2022 | 120,00 | - | 21,50 | - | Забезпечено проведення незалежної оцінки об’єктів благоустрою (доріг по вул.Космонавтів, вул.Старонетішинська, вул.Снігурів, вул.Млинова, вул.Лісова у м.Нетішин, вул.Шевченка у с.Ст.Кривин; доріг між дачними масивами СГТ «Вікторія», СГТ «Лісовий», СГТ «Заозерна»; огорожі старого кладовища по вул.Богдана Хмельницького у с.Старий Кривин) на території Нетішинської ТГ |
|  | 15.Проведення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою зеленого господарства, розробка інвентаризаційного плану об'єктів благоустрою, ведення реєстрів зелених насаджень | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 200,00 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | РАЗОМ: |  |  | 184079,33 | - | 126629,54 | - |  |
| 2 | 1. Поточний ремонт доріг | КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 44793,00 | - | 16777,15 | - | Виконано роботи по поточному ремонту вулиць та доріг підрядними організаціями |
|  | 2.Виготовлення технічних паспортів сцени, інших об'єктів та/або елементів благоустрою | УКБ ВК НМР | 2020-2022 | 32,90 | - | 31,90 | - | Виготовлено та отримано технічний паспорт на спортивний майданчик у парку в районі вул.Набережна, на замінені тротуари по вул Будівельників та просп.Незалежності у місті Нетішин. |
|  |  | КП НМР «Комфорт» | 2020-2022 | 436,80 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 3.Виготовлення ПКД для встановлення елементів благоустрою парків | КП НМР «Комфорт» | 2020-2022 | 436,80 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 4.Виготовлення технічних умов електропостачання парків | КП НМР «Комфорт» | 2020-2022 | 393,12 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 5.Незалежна оцінка майна (дитячі ігрові майданчики) | КП НМР «Комфорт» | 2020-2022 | 9,83 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 6.Управління у сфері благоустрою (поточний ремонт та облаштування адміністративного приміщення) | КП НМР «Комфорт» | 2020-2022 | 1218,67 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 7.Обстеження технічного стану технічної бази ПНР | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 90,20 | - | 28,93 | - | Проведено обстеження технічного стану адмінприміщення технічної бази ПНР для подальшого ремонту |
|  | 8.Видача сертифікатів по об'єктах: "Капітальний ремонт території загального користування (заміна тротуарів та пішохідних доріжок) просп.Незалежності та вул.Будівельників в м.Нетішин Хмельницької області"; "Будівництво ПЛ-10/0,38 кВ по вул.Садовій та вул.Привокзальній в с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2020 | 19,40 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 9.Розроблення проєкту схеми організації дорожнього руху на вуличній мережі по вул.Варшавська, вул.Снігурі, вул.Будівельників, пров.Миру, вул.Лісова, вул.Набережна, вул.Старонетішинська, вул.Михайлова у м.Нетішин, по вул.Богдана Хмельницького у с.Старий Кривин. Геодезичні вишукування для виконання проєкту організації дорожнього руху. | КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 204,88 | - | 166,04 | - | Розроблено проекти схеми організації дорожнього руху на вуличній мережі та проведено геодезичні вишукування по вулиці Будівельників, розроблено проекти схеми організації дорожнього руху на вуличній мережі провулку Миру, вулиці Варшавська, вулиць Лісова, Набережна, Чорновола, Старонетішинська у місті Нетішин з метою облаштування пішоходних переходів та встановлення дорожніх знаків. |
|  | 10.Послуга з приєднання електроустановок об'єкта замовника відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проєктної документації, видача технічних умов та підключення електроустановок до електричних мереж системи розподілу садибної забудови м.Нетішин | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 213,43 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 11.Поточний ремонт бетонного покриття по вулиці Перемоги (кишені для тимчасової зупинки автомобілей на ділянці біля пам'яника) в с.Старий Кривин | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | - | 40,97 | - | 38,55 | Виконано поточний ремонт бетонного покриття по вул.Перемоги у с.Старий Кривин |
|  | 12.Підсипка доріг щебнем по вулиці Енергетиків, Солов'їна, Дачна, Зарічна, Шевченка, Сухопілля, Мічуріна, в с.Старий Кривин | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | - | 23,94 | - | 23,90 | Проведено підсипку доріг щебнем (393,5 м2) |
|  | 13.Геодезичне забезпечення об'єкту "Нове будівництво пішхідного моста через р. Горинь в районі вул. Михайлова м.Нетішин Хмельницької області" | УКБ ВК НМР | 2020-2022 | 146,30 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 14.Виконання інженерно-технічного обстеження, інженерно-геодезичних вишукувань для об'єкту "Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в м.Нетішин Хмельницької області вул.Лісова (дорога до хлібозаводу)". Виконання інженерно-геодезичних вишукувань для об'єкту "Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул.Солов'євська в м.Нетішин Хмельницької області". Виконання інженерно-геодезичних вишукувань для об'єкту "Будівництво мережі зовнішнього освітлення с.Старий Кривин Хмельницької області: вулиця Чкалова, вулиця Космічна, вулиця Лесі Українки, вулиця Шевченка, вулиця Богдана Хмельницького" | КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 101,50 | - | 100,22 | - | Виконано інженерно-технічні обстеження та інженерно-геодезичні вишукування по даних об’єктах для проведення реконструкції, будівництва системи вуличного освітлення |
|  | 15.Поточний ремонт фонтану в районі вулиці Шевченка, буд.1 у місті Нетішин Хмельницької області | КП НМР «Комфорт» | 2021 | 342,70 | - | 342,70 | - | Придбано матеріали для ремонту та відремонтовано фонтан у районі вул.Шевченка, 1 у місті Нетішин |
|  | 16.Поточний ремонт сходів №1 (у районі входу до Торгового Центру) по вул.Будівельників у м.Нетішин Хмельницької області; поточний ремонт сходів №2 (у районі Торгового Центру) по вул.Будівельників у м.Нетішин Хмельницької області | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 150,06 | - | 148,38 | - | Виконано поточний ремонт сходів №1 та № 2 у районі входу до Торгового центру по вул.Будівельників у місті Нетішин |
|  | 17.Обстеження технічного стану автомобільного мосту на провулку Перемоги, 2, обстеження конструкцій труби на вул.Мічуріна, обстеження конструкцій труби на пров.Перемоги в с.Старий Кривин Шепетівського району Хмельницької області. Обстеження технічного стану автомобільного мосту на перехресті вул.Будівельників та вул.Набережна в м.Нетішин Хмельницької області | КП НМР «Благоустрій» | 2022 | 275,00 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 18.Виконання інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань на об’єкт «Нове будівництво міського кладовища м.Нетішин Хмельницької області» | КП НМР «Благоустрій» | 2022 | 36,30 | - | - |  | Заходи не фінансувались |
|  | РАЗОМ: |  |  | 48900,89 | 64,91 | 17595,32 | 62,45 |  |
| 3 | 1.Придбання машин, механізмів, предметів, обладнання довгострокового користування, оновлення автотракторної техніки, ремонт автотракторної техніки, придбання обладнання та комплексів дитячих ігрових майданчиків | КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 16599,33 | - | 7292,40 | - | Придбано шприцемет 1 шт., піч дров’яна та накриття на суму 31,7 тис.грн, альтанки 3 шт., садовий пилосмок 1 шт., телескопічний навантажувач в комлекті 1 шт., каток дорожній 1шт. Придбано машину дорожню комбіновану МДКЗ-17-06 (з піскорозкидальним обладнанням та поворотним відвалом) на базі самоскида МАЗ-6501С5; проведено капітальний ремонт двигуна СМД-60 трактора Т-150К; придбано обладнання дитячих майданчиків (23 комплекти) |
|  |  | КП НМР «Комфорт» | 2020-2022 | 6667,29 | - | 858,01 | - | Придбано дитячий майданчик ( 1 ігровий комплекс з 4-х елементів), побутовий вагончик 1 шт., човен 1 шт., бетонозмішувач 1 шт., станок свердлильний 1 шт., ємність для води 1шт., двері вхідні 1 шт., ігровий комплекс – паркові скульптури 1 компл. Придбано подрібнювач гілок, мототрактор Булат Т-25, комплект навісного обладнання до трактора, комплект відеоспостереження, банерні сітки, генератор. |
|  | 2.Капітальний ремонт доріг та вулиць Нетішинської ТГ | УКБ ВК НМР | 2020-2022 | 14900,00 | - | 1208,48 | - | Проведено корегування проєктної документації, улаштування покриттів ФЕМ, тактильних плиток, бортових каменів, поребриків, МАФ. Отримано сертифікат при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту. |
|  | 3.Реконструкція дренажно-обвідного каналу та ремонт елементів міського фонтану; нове будівництво скверу з реконструкцією фонтану по просп.Незалежності в м.Нетішин Хмельницької області. | УКБ ВК НМР | 2020-2022 | 35000,00 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 4.Будівництво паркувальних майданчиків (стоянок) вздовж дренажно-обвідного каналу, що на вулиці Шевченка | УКБ ВК НМР | 2020-2022 | 1009,76 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 5.Капітальний ремонт (місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки автобусів) вулиці Набережна в м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2020-2022 | 2477,41 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 6.Встановлення автобусних зупинок по вулиці Старонетішинська у районі житлових будинків №20, №50; по вулиці Солов'євська у районі житлових будинків №59-66, №51а-61/2, №271, №227-229 | УКБ ВК НМР | 2020-2022 | 1728,30 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 7.Будівництво міського парку культури та відпочинку в м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2020-2022 | 48007,94 | - | 5212,07 | - | Облаштовано гімнастичний майданчик, побудовано скейт-парк, встановлено спортивне обладнання, встановлено вуличні ліхтарі (24 од.). Влаштовано покриття площадок та тротуарів з ФЕМ, встановлено бетонні поребрики, бортові камені. |
|  | 8.Будівництво пішохідного моста через р.Горинь в м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2020-2022 | 11022,07 | - | 2581,98 | 2767,39 | Влаштовано тимчасові площадки, фундаменти під міст, змонтовано металеві конструкції пішохідного моста |
|  | 9.Будівництво (облаштування) спортивного майданчика у парку в районі вул.Набережна м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2020-2022 | 1616,70 | - | 1363,62 | - | Забезпечено улаштування спортивного майданчика (поліуретанове покриття, огорожа, ворота та фіртки, спортивне обладнання), встановлено обладнання (ворота, стійка універсальна для волейболу мобільна) |
|  | 10.Виготовлення ПД та будівництво спортивного майданчика по вул.Солов'євській | УКБ ВК НМР | 2020-2022 | 7000,00 | - | 50,00 | - | Розроблення проєктної документації на стадії завершення |
|  | 11.Облаштування (будівництво) пірсу для забезпечення забору води пожежною технікою у с.Старий Кривин Славутського району, в т.ч. виконання ПКД, проведення вишукувальних робіт | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 250,00 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 12.Проведення реконструкції електричних мереж технічної бази ПНР по вул.Ринковій, 4/1 в м.Нетішин Хмельницької області | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 85,10 | - | 62,95 | - | Придбано матеріали для проведення реконструкції електричних мереж технічної бази ПНР |
|  | 13.Будівництво тротуару по вул.Привокзальній в с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2020-2022 | 5000,00 | - | 2445,73 | - | Виготовлено та проведено експертизу проєктної документації. Виконано улаштування покриття з фігурних елементів мощення площадок та тротуарів – 1176 м2, установлення бетонних бортових каменів – 2022 пог.м., улаштування неармованих цементобетонних покриттів близько 130 м2. |
|  | 14.Будівництво парку у районі вул.Набережна, вул.Будівельників та просп.Незалежності в м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2020-2022 | 8120,00 | - | 6064,77 | - | Влаштовано покриття з ФЕМ площадок та тротуарів, встановлено поребрики, влаштовано зовнішнє освітлення парку, встановлено МАФ (78 од.). Здійснено монтаж системи відео спостереження на території парку, встановлено точки підключення до інтернет-мережі з проведенням комплексу робіт. |
|  | 15.Капітальний ремонт (благоустрій) прилеглої території біля будівлі Старокривинської сільської ради та частини вулиці Перемоги в с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2020 | 923,70 | - | 916,83 | - | Влаштовано покриття з ФЕМ, встановлено бортові камені |
|  | 16.Проєктні роботи, будівництво об'єкту "Нове будівництво вуличного освітлення (зони пішоходного мосту через р.Горинь) в районі вул.Михайлова м.Нетішин Хмельницької області" | УКБ ВК НМР | 2020-2022 | 303,87 | - | 84,64 | - | Виготовлено проєктну документацію для будівництва зовнішнього освітлення пішоходного моста, виготовлено опори зовнішнього освітлення пішохідного моста |
|  | 17.Будівництво ПЛІ - 0,4 кВ по вул.Привокзальній в с. Старий Кривин, Славутського району, Хмельницької області. Підключення ПЛІ від нового джерела постачання електричної енергії (КТП) вулиці Садової. | УКБ ВК НМР | 2020-2022 | 61,20 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 18.Будівництво лінії вуличного освітлення частини вулиці Лісова у місті Нетішин Хмельницької області (ділянки дороги від кільця "Інтеграл" до будівлі № 38, що на вул.Лісова ) | УКБ ВК НМР | 2020 | 12,65 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 19.Реконструкція проспекту Курчатова Хмельницької області, м.Нетішин | УКБ ВК НМР | 2020-2022 | 41600,00 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 20.Розробка ПКД та будівництво ЛЕП-0,4 кВ для підключення території тимчасового утримання безпритульних тварин за адресою вул.Промислова м.Нетішин Хмельницької області | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 3,20 | - | 2,50 | - | Розроблено проєктно-кошторисну документацію на тему «Будівництво ЛЕП-0,4 кВ для підключення території тимчасового утримання безпритульних тварин за адресою вул.Промислова м.Нетішин Хмельницької області» |
|  | 21.Капітальний ремонт технічної бази ПНР Адмінбудинок на вул.Ринкова, 4/1 в м.Нетішин Хмельницької області (заміна конструкцій перекриття та покрівлі з підсиленням стійок) | КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 53,80 | - | 53,71 | - | Виконано проєктні роботи та експертизу проектної документації «Капітальний ремонт технічної бази ПНР Адмінбудинок на вул.Ринкова, 4/1» |
|  | 22.Реконструкція та модернізація пішохідних переходів вулично-дорожньої мережі Нетішинської міської ТГ (додаткове освітлення), в т. ч. розроблення проєктної документації | КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 208,10 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | 23.Виготовлення проєктної документації на тему: - Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул.Солов'євська в м.Нетішин Хмельницької області; - Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в м.Нетішин Хмельницької області вул.Лісова (дорога до хлібозаводу); - Будівництво мережі зовнішнього освітлення с.Старий Кривин Хмельницької області: вулиця Чкалова, вулиця Космічна, вулиця Лесі Українки, вулиця Шевченка, вулиця Богдана Хмельницького. | КП НМР «Благоустрій» | 2020-2022 | 97,95 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  |  | УКБ ВК НМР | 2022 | 69,00 |  | - |  | Заходи не фінансувались |
|  | 24.Експертиза проєктної документації на капітальний ремонт покриття доріг вулиці Солов'євська у місті Нетішин Хмельницької області | КП НМР «Благоустрій» | 2021 | 134,35 | - | 37,04 | - | Проведено експертизу проєктно-кошторисної документації (СС-1) |
|  | 25.Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Нове будівництво міського кладовища м.Нетішин Хмельницької області» | КП НМР «Благоустрій» | 2022 | 48,82 | - | - | - | Заходи не фінансувались |
|  | РАЗОМ: |  |  | 203000,54 | - | 28234,73 | 2767,39 |  |
|  |  | ВСЬОГО |  | 435980,76 | 64,91 | 172459,59 | 2829,84 |  |

21

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів, тис.грн.: - в т.ч. з бюджету міської ТГ, тис.грн.: | 66942,87 64113,03 | 59046,20 59046,20 | 49300,36 49300,36 |
| Соціальні |  |  |  |
| Придбано техніку, машини та механізми, обладнання та інструменти: - машина дорожня комб., шт. - телескопічний навантажувач, компл. - Каток дорожній, шт. - Шприцемет, шт. - Плита дров’яна з накриттям, од. - Садовий пило смок, шт. - Дорожні знаки, шт. - мототрактор Т-25 «Булат», шт. - комплект навісного обладнання до трактора, од. - подрібнювач гілок, шт. - банерні сітки (для сцени), шт. - генератор, шт. - стенди вуличні, інформаційні таблички шт. | 1 1 1 1 1 147 | 1 1 1 1 6 | 1 26 |
| Відремонтовано вуличних лавочок, шт. Пофарбовано вуличних лавочок, шт. | 280 280 | 230 230 | 98 249 |
| Придбано та встановлено контейнерів для сміття, шт. | 11 | 29 |  |
| Придбано та встановлено урн, шт. Відремонтовано та пофарбовано урн, шт. | 86 564 | 610 | 45 631 |
| Відремонтовано та пофарбовано дитячих майданчиків, од. | 67 | 71 | 72 |
| Придбано та встановлено тіньові навіси «Альтанки», шт. | 7 |  |  |
| Відремонтовано, пофарбовано альтанок, шт. |  |  | 30 |
| Встановлено нові лавочки, шт. | 30 | 20 | 10 |
| Встановлено нових елементів (МАФ) на дитячих майданчиках, шт. |  | 35 |  |
| Відремонтовано міську сцену на території парку за будівлею ПК, од. |  |  | 1 |
| Встановлено камери спостереження у «Диво-парку», шт. |  | 21 |  |
| Пофарбовано пірс на міському пляжі, од. |  |  | 1 |
| Придбано піску та протиожелених сумішей, т. | 1260 | 410 | 2067,9 |
| Замінено світильників та ламп зовнішнього освітлення, шт. | 35 (9 енергозберігаючі) | 463 | 109 |
| Придбано та встановлено приладів освітлення: - ліхтарі вуличні, шт. - світлодіодні світильники, шт. | 24 |  | 125 |
| Утримання зеленних насаджень, - висаджено розсади квітів, шт. - висаджено тюльпанів, шт - кущів самшита, шт. - дерев, шт. - засіяно квітників, кв.м - засіяно газонів, кв.м - видалено сухих дерев, шт. - висаджено кущів, шт. - видалено кущів, га. - видалено кущів, шт. - викошено газонів, га - проведено стрижку кущів та чагарників, м/пог. | 19890 5149 15 1335 5000 199 10 0,11 54,4 16667 | 19250 3000 60 2000 12500 69 1112 108 65,4 16667 | 521 1000 440 2195 5000 109 759 64,9 16621 |
| Змонтовано металевих конструкцій пішохідного моста, т | 51 |  |  |
| Виготовлено опори зовнішнього освітлення моста, шт. |  | 3 |  |
| Проведено незалежну оцінку окремих ділянок доріг НМТГ, м. |  |  | 11509,3 |
| Ямковий та поточний ремонт доріг, внутрішнодворових вулиць, бетонування тротуарів, кв.м - в т.ч. с.Кривин, кв.м. | 26048,8 - | 27685,94 | 3278,2 |
| Розроблено проекти схеми організації дорожнього руху на вуличній мережі, вул. |  |  | 6 |
| Придбано та встановлено дорожніх знаків, шт. |  | 61 |  |
| Грейдерування (планування) доріг, км |  |  | 16 |
| Капітальний ремонт доріг, улаштування покриття з ФЕМ, тактильних плиток, м2 | 6660 | 1050 | 140,5 |
| Встановлено поребриків та ботрових каменів, м.пог. | 5970 | 1920 | 102 |
| Улаштування неармованих цементобетонних покриттів, м2 |  | 130 |  |
| Екологічні |  |  |  |
| Вивезено та утилізовано сміття, куб.м | 1342,5 | 1044 | 2604 |
| Придбано малька: -товстолоб, кг. -білий амур, кг. |  | 285 571,4 |  |
| Мікробіологічне дослідження води питної, піску на пляжі, шт. |  |  | 239 |
| Відремонтовано та очищено криниць громадських, од. |  |  | 3 |
| Інші |  |  |  |
| Простерилізовано тварин, гол. Придбано корм для тварин, кг. Придбано медпрепарати для відлову тварин, шт. | 194 11669 | 174 8690 | 311 12602 117 |

4. Заключний висновок

Програма благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки затверджена рішенням шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 01 листопада 2019 року № 64/4108 (далі - програма).

Термін дії програми розраховано на три роки. На фінансово-економічне забезпечення програми у бюджеті громади було передбачено                  435980,76 тис.гривень, фактично профінансовано – 172459,59 тис.гривень.

Завдяки реалізації основних заходів програми вдалося досягнути таких результатів:

- проведено заміну ламп світильників мережі зовнішнього освітлення на енергозберігаючі та діодні;

- щороку проводилося обрізування гілля на деревах, видалення сухих і  аварійних дерев та порослі, стрижка кущів, прочищення живоплоту, висадження багаторічних квітів, прополювання квітників, лунок дерев, висаджування розсади сезонних квітів, засівалися квітники та газони;

- здійснювалося санітарне очищення території пляжу, проведено водолазне обстеження дна акваторії водного об’єкту, рекультивація ґрунту міського пляжу, у літній період постійно проводилося мікробіологічне та хімічне дослідження води, облаштовано рятувальний пост;

- на території громади проведений ремонт старих та встановлення                  нових лавочок для відпочинку, альтанок, придбані і встановлені окремі елементи дитячих ігрових майданчиків, нові урни для сміття тощо;

- проводилася робота з утримання вулично-дорожньої мережі громади: очищення від снігу та ожеледиці у зимовий період доріг, вулиць, внутрішньодворових проїздів, тротуарів, посипання їх протиожеледними  сумішами, очищення від мулу та бруду зливових приймачів та зливних колодязів, прибирання доріг, вулиць та широких тротуарів громади від нанесеного піску та ґрунту щовесни, автобусних зупинок пішохідних містків, прибирання обвідного каналу тощо;

- проводиться періодичне прибирання та вивезення сміття з території кладовищ, косіння трави, підвіз води та піску;

- виконано ямковий ремонт тротуарів, доріг, вулиць, щороку проводились роботи з нанесення дорожньої розмітки та розмітки пішохідних переходів, встановлення та демонтаж засобів зниження швидкості, грейдерування (планування) доріг та інше;

24

- виконано капітальні ремонти доріг та вулиць міста підрядними організаціями та власними силами, улаштування покриттів з фігурних елементів мощення (ФЕМ), із застосуванням тактильних плиток, встановлення бетонних поребриків та бортових каменів;

Заплановані програмою заходи були виконані в повному обсязі відповідно до виділених бюджетних коштів. Бюджетні кошти були використані за призначенням та спрямовані на досягнення мети програми, а саме: Забезпечення благоустрою загальних територій Нетішинської міської ТГ з урахуванням особливостей міської та сільської місцевості, поліпшення зовнішнього вигляду та естетичної привабливості населених пунктів, забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану існуючих об’єктів благоустрою та облаштування нових, підвищення комфортності проживання та відпочинку населення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності громади.

Перший заступник міського голови					Олена ХОМЕНКО

Начальник відділу благоустрою

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про результати виконання Програми благоустрою

Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

Програма благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затверджена рішенням шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 01 листопада 2019 року № 64/4108 зі змінами, розроблена з метою реалізації комплексу заходів щодо забезпечення благоустрою загальних територій Нетішинської міської ТГ з урахуванням особливостей міської та сільської місцевості, поліпшення зовнішнього вигляду та естетичної привабливості населених пунктів, забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану існуючих об’єктів благоустрою та облаштування нових, підвищення комфортності проживання та відпочинку населення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності громади.

Виконавці програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», управління капітального будівництва ВК НМР, Фонд комунального майна міста Нетішина.

Заплановані програмою заходи були виконані в повному обсязі відповідно до виділених бюджетних коштів. Детальна інформація щодо кількісних результативних показників виконання Програми наведена у розділі 3 заключного звіту. Виконання заходів дало змогу забезпечити збереження та відновлення зелених насаджень, підвищити експлуатаційні якості об’єктів і елементів благоустрою громади шляхом відновлення та продовження строків служби цих об’єктів, провести оновлення елементів благоустрою шляхом встановлення нових, підвищити комфортність і безпеку умов проживання та відпочинку громадян Нетішинської міської територіальної громади.

Начальник відділу благоустрою

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради					Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА