ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2023         				Нетішин	                              	№ __/_____

Про виконання у 2022 році програми підвищення енергоефективності Нетішинської міської територіальної громади на 2018-2023 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2022 році програми підвищення енергоефективності Нетішинської міської територіальної громади на 2018-2023 роки, затвердженої рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 30 березня 2018 року № 40/2384, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ________________ сесії Нетішинської міської  ради       VІІІ скликання

__.__.2023 № __/____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2022 році програми підвищення енергоефективності Нетішинської міської територіальної громади на 2018-2023 роки

1.Основні дані

Програма підвищення енергоефективності Нетішинської міської ТГ на 2018-2023 роки затверджена рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради від 30 березня 2018 року № 40/2384 зі змінами.

Метою програми є:

- раціональне користування енергоносіями у бюджетній сфері за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм і підвищення рівня комфорту в будівлях закладів;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу міста;

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах, закладах;

- підвищення культури енергоспоживання.

Позитивний ефект має бути отриманий за рахунок виконання комплексу організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших заходів з раціонального використання енергоносіїв та їх розумної економії.

Виконавцями програми є бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства міста, управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, ВП «ХАЕС».

Виконання програми розраховано на 6 років.

В рамках реалізації програми фінансувався захід «Реконструкція системи вуличного освітлення»: погашення  кредитних коштів НЕФКО - 3246,8 тис. грн., 234,4 тис. грн. – обслуговування боргу. Фінансування інших заходів здійснювалось у рамках реалізації інших міських цільових програм.

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет МТГ | Інші джерела (зазначити) | Бюджет МТГ | Інші джерела (зазначити) |  |
| 1 | Підвищення рівня енергетичної ефективності будівель |
| 1 | Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель (у разі необхідності) | Виконавчий комітет міської ради, бюджетні установи, заклади | 2022 | у межах бюджет-них призна-чень | - | - | - | Виготовлено енергетичний сертифікат у «Нове будівництво закладу дошкільної освіти (ясла-садок) по вул.Енергетиків, м.Нетішин |
| 2 | Реалізація комплексу заходів для зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням та бюджетними закладами міста: |
| 2. | Проведення капітальних ремонтів будівель, фасадів, інженерних мереж у бюджетних закладах | Бюджетні установи, заклади | 2022 | 442,697 | - | 442,697 | - | У 2022 році проведено такі роботи: Капітальний ремонт частини будівлі (покрівля) по вул.Михайлова, 4 в м.Нетішин Хмельницької області У закладах освіти проведено заміну вікон та дверей. Так, встановлено 5 вікон на загальну суму 43,0 тис. грн.; та становлено 3 дверей загальною вартістю 49,16 тис. грн.: -ЗДО № 6 - 5 вікон; -ЗДО № 4 – 2 дверей; -ЗДО № 7 – 1 двері. |
| 2.1 | Встановлення вузлів обліку та засобів обліку енергоносіїв відповідно до ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» | Бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства, ВП «ХАЕС» | 2022 | - | - | - | ВП «ХАЕС» | Станом на 31 грудня 2022 року у 114 багатоповерхових житлових будинках міста встановлено вузли комерційного обліку теплової енергії, 108 багатоповерхівок оснащено вузлами комерційного обліку гарячої води та 117 житлових будинків вузлами комерційного обліку холодної води |
| 2.2 | Придбання, встановлення, заміна енергозберігаючих ламп, світильників (у т.ч. вуличних) | Бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства | 2022 | 280,6 7,0 68,2 120,681 45,0 | - 21,05 | 249,8 7,0 68,2 120,681 45,0 | 77,29 кошти мешканців 21,05 | КП НМР «ЖКО» (управителем будинків) придбано та встановлено енергозберігаючі лампи КП НМР «Благоустрій» придбано та встановлено 70 світлодіодних ламп та 125 світильників для освітлення вулиць у с.Старий Кривин Упродовж 2022 року КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» придбано енергозберігаючі лампи загальною вартістю 28,045 тис.грн. Для потреб дошкільних закладів освіти громади придбано 639 ламп та 67 світильників. Закладами загальної середньої освіти придбано 107 світильників та 907 ламп (у т.ч. БДТ) Закладами культури громади (КЗ «Палац культури м.Нетішин», МШ «Нетішинська школа мистецтв», КЗ «Публічна бібліотека НМТГ», КЗ «Нетішинський міський Будинок культури», КЗ «Старокривинський Будинок культури») придбані і встановлені енергозберігаючі лампи та світлодіодні світильники |
| 2.3 | Реконструкція системи вуличного освітлення | КП НМР «Благоустрій», виконавчий комітет міської ради, управління капітального будівництва, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2022 | 3322,49 |  | 3382,524 (в т.ч. 135,691 обслу-гову-вання боргу) |  | З метою модернізації системи зовнішнього освітлення міста, зменшення енерговитрат виконавчим комітетом міської ради залучені кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) для реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція системи вуличного освітлення». Роботи по реконструкції завершились у 2020 році, але відповідно до укладеного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією «НЕФКО» у 2022 році погашено кредит в сумі 3246,833 тис. грн., та 135,691 тис. грн. обслуговування боргу. |
| 2.4 | Проведення комплексного енергоаудиту на об’єктах бюджетної сфери | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2022 | - | - | - | - | Комплексний енергоаудит в бюджетних закладах міста не проводився |
| 2.5 | Забезпечення здійснення щоденного моніторингу споживання енергоресурсів у бюджетних установах, закладах | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2022 | - | - | - | - | Упродовж звітного періоду в бюджетних закладах громади та комунальних підприємствах, що мають на балансі будівлі, де встановлені засоби обліку енергоносіїв, та оплата комунальних послуг яких фінансується з бюджету МТГ, проводився щоденний моніторинг споживання енергоресурсів в системі АІС "Енергосервіс". Відповідно, у кожному такому закладі, установі, підприємстві призначено відповідальних осіб |
| 2.6 | Заміна застарілого обладнання у бюджетних установах, закладах | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2022 | 2,83 72,45 10,4 20,02 | 18,47 (спец. фонд) | 2,83 72,45 10,4 20,02 | 18,47 (спец. фонд) | У ЗДО №4 замінено водопровідні поліпропіленові труби 7 м.п. та комплектуючих. Замінено каналізаційні труби 24 м.п. та комплектуючих. Придбано та замінено електрообладнання для ЗДО та ЗЗО на суму 11,15 тис. грн. та 61,3 тис. грн. відповідно. У закладах культури придбано та замінено застаріле обладнання. Окрім того, проведено повірки та ремонти засобів обліку енергоносіїв у ЗДО № 8, Нетішинський ліцей №2 та Нетішинський ліцей № 4 |
| 3. | Популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у сфері енергозбереження: проведення інформаційної роботи з населенням щодо впровадження енергоефективних заходів | Виконавчий комітет міської ради | 2022 | - | - | - | - | На офіційному сайті міської ради розміщено інформацію щодо грантів, програм з кредитування для впровадження енергоефективних заходів, поради для економії енергоресурсів, успішні практики та інша корисна інформація. Також на сайті розміщено інформаційні матеріали щодо перспектив участі ОСББ у програмі «Енергодім» від ДУ «Фонд енергоефективності» |
| 3.1 | Стимулювання, заохочення та надання матеріальної підтримки споживачам в енерго- і ресурсозбереженні: відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (зокрема утеплення стін, підвалів, дахів, встановлення індивідуальних теплових пунктів та засобів обліку, тощо) | Виконавчий комітет міської ради | 2022 |  | - | - | - | З метою надання поворотної фінансової допомоги для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) для підтримки і розвитку житлового фонду міста Нетішин було проведено 5 засідань комісії і за їх результатами укладено та профінансовано 18 договорів на загальну суму 1321546,40 грн. (1 мільйон гривень зі статутного капіталу і 321546 грн. 40 коп. – з повернутих платежів). Кошти були спрямовані на ремонт ліфтів, експертне обстеження та технічний огляд ліфтів, їх диспетчеризацію, ремонт або заміна внутрішніх комунікацій водопостачання та теплопостачання у будинках, заміна вікон, дверей тощо |

8

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2022 рік |
| --- | --- |
| Економічні, тис. грн. | 4421,598 - бюджет територіальної громади (в т.ч.3246,833 погашення кредитних коштів НЕФКО, 135,691 тис. грн. – обслуговування боргу) 98,34 – власні кошти населення |
| Соціальні | - |
| Екологічні | - |
| Інші | У 2022 році проведено такі роботи: - Проведено капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по вул.Михайлова, 4 У закладах освіти проведено заміну вікон та дверей. Так, встановлено 5 вікон на загальну суму 43,0 тис. грн.; та становлено 3 дверей загальною вартістю 49,16 тис. грн. Оновлено матеріально-технічну базу освітніх закладів. |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Завдання програми спрямовані на реалізацію комплексу заходів, які  забезпечать раціональне використання та збереження енергоресурсів у бюджетній сфері.

З метою ефективної реалізації програми необхідно продовжувати активну роботу щодо термомодернізації будівель, проведення просвітницької та інформаційної роботи серед населення щодо ощадного використання енергоресурсів та робіт з впровадження енергозберігаючих заходів, залучення ОСББ до участі у програмі «Енергодім» від ДУ «Фонд енергоефективності».

Програма потребує подальшої реалізації та фінансування заходів за рахунок усіх незаборонених джерел.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Перший заступник міського голови							        Олена Хоменко,

Начальник відділу економіки

виконавчого комітету міської ради

Наталія Заріцька

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення міської ради  «Про виконання у 2022 році

програми підвищення енергоефективності Нетішинської міської територіальної громади на 2018-2023 роки»

Програма підвищення енергоефективності Нетішинської міської ТГ на 2018-2023 роки затверджена рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 30 березня 2018 року № 40/2384, зі змінами. Учасниками програми є управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства, ОСББ, ЖК, громадяни та банки-партнери. Метою програми є раціональне користування енергоносіями у бюджетній сфері, оптимізація паливно-енергетичного балансу громади, відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів, мотивування мешканців ТГ до впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках, підвищення культури енергоспоживання.

У рамках реалізації програми фінансувався захід «Реконструкція системи вуличного освітлення»: погашення  кредитних коштів НЕФКО – 3 млн. 246 тис. 833 грн., 135,691 тис. грн. – обслуговування боргу. Фінансування інших заходів з енергозбереження здійснювалось у рамках реалізації інших міських цільових програм.

Незважаючи на військову агресію рф, у 2022 році проведено капітальні ремонти на таких соціальних об’єктах:

- реконструкція будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу по пр.Курчатова, 8. Проведено опоряджувальні, вентиляційні, сантехнічні, електромонтажні роботи. Монтаж зовнішніх мереж водопостачання та каналізації;

- проведено капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по вул.Михайлова, 4.

У закладах освіти проведено заміну вікон та дверей. Так, встановлено       5 вікон на загальну суму 43,0 тис. грн.; та становлено 3 дверей загальною вартістю 49,16 тис. грн.

Оновлено матеріально-технічну базу освітніх закладів.

Начальник відділу економіки

виконавчого комітету міської ради				Наталія ЗАРІЦЬКА