ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять_____________ сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

_______2018			              Нетішин				№ ____/______

Про виконання у 2017 році Програми благоустрою міста Нетішин на                 2017-2019 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2017 році Програми благоустрою міста Нетішин на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 28 жовтня 2016 року № 19/947, зі змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення ____________ сесії

Нетішинської міської

ради VIІ скликання

__.__.2018 № __/__

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2017 році Програми благоустрою

міста Нетішин на 2017-2019 роки

1.Основні дані:

Програма благоустрою міста Нетішин на 2017-2019 роки затверджена рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від                                28 жовтня 2016 року № 19/947.

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста та покращення його естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, підвищення рівня комфортності проживання та відпочинку жителів і гостей міста Нетішин.

Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою, запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів, покращення екологічного і санітарного стану міста Нетішин.

Виконавці програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт».

Строки виконання програми: 2017-2019 роки.

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Електроенергія вуличного освітлення міста, електроенергія для роботи міського фонтану | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 1838,10 | _ | 1771,88 | _ | Забезпечено освітлення міста в вечірні та нічні години, проводилось включення міського фонтану в літній період |
| 2. | Утримання зовнішніх електромереж вуличного освітлення, технічне обслуговування світлоточок міста та його садибної забудови | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 2777,60 | _ | 623,62 | _ | Утримання у належному стані мережі вуличного освітлення |
| 3. | Утримання зелених насаджень міста, парків. Видалення на території міста карантинних рослин | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 3155,60 | _ | 2670,60 | _ | Покращено естетичний вигляд зелених насаджень |
| 4. | Прибирання території благоустрою, в т.ч. парків, та ремонт об’єктів і елементів благоустрою міста (МАФи/ елементи сцени) | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 6535,70 | _ | 5932,15 | _ | Утримання об’єктів та елементів благоустрою у належному стані |
| 5. | Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 224,80 | _ | 208,39 | _ | Забезпечено чистоту та порядок території міського пляжу |
| 6. | Обслуговування територій кладовищ міста | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 111,60 | _ | 92,02 | _ | Проведено прибирання територій кладовищ, вивезення сміття |
| 7. | Утримання безпритульних тварин та тимчасового притулку | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 374,90 | _ | 270,32 | _ | Відлов та утримання безпритульних тварин |
| 8. | Утримання вулично-дорожньої мережі міста, обслуговування світлофорів, гідродинамічне очищення ділянок зливової каналізаційної мережі вулиць | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 3873,90 | _ | 3657,07 | _ | Утримання у належному стані вулично-дорожньої мережі, обслуговування світлофорів, очищення зливової каналізації |
| 9. | Інвентаризація і паспортизація об’єктів благоустрою міста: вулиць, доріг, зелених насаджень, електромереж тощо | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 805,30 | _ | 56,25 | _ | Проведено інвентаризацію та паспортизацію вул.Снігурі, Підгірна |
| 10. | Придбання, монтаж та демонтаж міської Новорічної ялинки, святкового оздоблення | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 100,50 | _ | 24,90 | _ | Встановлено та демонтовано ялинку до Новорічних свят |
| 11. | Утримання лісового господарства | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 418,40 | _ | 0,00 | _ | Кошти не виділялися |
| 12. | Утримання та облашту-вання парків, зон відпочинку міста, збереження природозаповідного фонду | КП НМР «Комфорт» | 2017 | 200,00 | _ | 173,20 | _ | Утримання парків, зон відпочинку міста, забезпечення збереження зелених насаджень парків |
| 13. | Проведення незалежної оцінки об’єктів благоустрою (пам’ятники, пам’ятні знаки, обеліски) | Фонд комунального майна міста Нетішина | 2017 | 3,20 | _ | 3,20 | _ | Проведено незалежну оцінку об’єктів благоустрою з метою взяття на облік та забезпечення належного утримання |
|  | Всього з утримання благоустрою території міста |  |  | 20419,60 |  | 15483,60 |  |  |
| 1. | Поточний ремонт доріг, внутрішньо-дворових вулиць, під’їзних шляхів, проїздів та тротуарів міста, нанесення дорожньої розмітки дороги | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 1213,50 | _ | 693,81 | _ | Проведено ямковий ремонт доріг, вулиць міста підрядними організаціями |
| 2. | Розробка проекту схеми організації дорожнього руху по вулицям м.Нетішин | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 196,20 | _ | 0,00 | _ | Кошти не виділялися |
| 3. | Виготовлення технічних умов на автобусні зупинки та електропостачання парків у районі вул.Шевченка,1, та між вул.Набережна і Будівельників | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 4,00 | _ | 2,06 | _ | Виготовлено тех. умови на улаштування автобусних зупинок по вул. Старонетішинська та Солов’євська |
| 4. | Незалежна оцінка майна (дитячі ігрові майданчики) | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 1,50 | - | 1,50 |  | Виконана оцінка дитячого ігрового майданчика |
| 5. | Управління у сфері благоустрою міста (поточний ремонт та облаштування адміністративного приміщення) | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 154,70 | - | 151,45 |  | Виконано поточний ремонт та облаштування адміністративного приміщення КП НМР «Благоустрій» |
| 6. | Виготовлення проекту на улаштування дитячого ігрового майданчика для дітей з обмеженими фізичними можливостями на пр.Незалежності, у районі ж/б №13, та улаштування дитячого ігрового майданчика | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 76,90 | - | 2,59 | - | Виготовлено проект на улаштування дитячого ігрового майданчика |
| 7. | Виготовлення проектів на улаштування дитячих ігрових майданчиків у районі ж/б №164/2, що на вул.Солов’євська, та у р-ні ж/б №94, що на вул.Снігурі | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 5,10 | - | 5,10 | - | Виготовлено проекти на улаштування дитячих ігрових майданчика |
|  | Всього по поточному ремонту |  |  | 1651,90 |  | 856,51 |  |  |
| 1. | Придбання машин, механізмів, предметів, обладнання довгострокового користування та оновлення автотракторної техніки | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 6072,80 | _ | 2999,32 | _ | Придбано МДК КРАЗ, техніку та механізми для обслуговування та ремонту доріг, автобусну зупинку, електрообладнання, інше. |
| 2. | Капітальний ремонт доріг та вулиць міста | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 15654,80 | _ | 957,70 | _ | Виконано капіталь-ний ремонт вул.Снігурі 2228 м2, вул.Підгірна 1089м2, виготовлено ПКД на кап. ремонт дороги при в’їзді до КП Торговий центр та вул.Будівельників |
| 3. | Реконструкція зовнішніх електромереж по вулиці Будівельників | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 1040,00 | _ | 0,00 | _ | Кошти не виділялися |
| 4. | Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення міста на вул.Ринкова, вул.Шевченка, просп.Незалежності | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 2618,00 | _ | 0,00 | _ | Кошти не виділялися |
| 5. | Реконструкція дренажно-обвідного каналу та ремонт елементів міського фонтану | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 15809,60 | _ | 0,00 | _ | Кошти не виділялися |
| 6. | Реконструкція просп.Курчатова | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 15000,00 | _ | 142,37 | _ | Виготовлено ПКД на реконструкцію проспекту, проведено комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудовних територіях зі складанням плану |
| 7. | Реконструкція системи поливу на просп. Курчатова | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 2000,00 | _ | 56,00 | _ | Виготовлено ПКД для проведення робіт по реконструкції системи поливу проспекту |
| 8. | Будівництво паркувальних майданчиків (стоянок) вздовж дренажно-обвідного каналу на вул. Шевченка, Набережна, Михайлова | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 1177,30 | - | 1,59 | - | Проведено експертизу робочого проекту «Улаштування місць стоянок №1,2 транспортних засобів на об’єкті благоустрою м.Нетішин у районі дренажно-обвідного каналу поблизу житлових будинків по вул.Шевченка №22, №24» |
| 9. | Будівництво зупинки на вул.Набережна | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 45,70 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися |
| 10. | Очищення водоймищ міста та каналу-прорізу до насосної станції фонтану | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 4941,90 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися |
| 11. | Капітальний ремонт та придбання ігрового обладнання дитячих майданчиків | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 568,00 | - | 165,35 | - | Придбано ігрове обладнання для дитячого ігрового майданчика для дітей з обмеженими фізичними можливостями |
| 12. | Улаштування майданчика з тренування і навчання домашніх тварин | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 50,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися |
| 13. | Виготовлення ПКД та встановлення автобусних зупинок | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 96,00 | - | 6,15 | - | Виготовлено ПКД на встановлення автобусних зупинок по вул.Солов’євська, Старонетішинська |
| 14. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на розміщення щитів для зовнішньої реклами | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 2,60 | - | 2,57 | - | Виготовлено ПКД на розміщення зовнішньої реклами |
| 15. | Виготовлення ПКД для будівництва притулку безпритульних тварин | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 195,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися |
| 16. | Встановлення об’єктів зовнішньої реклами на: вул.Старонетішинська (у районі буд.№50); вул.Михайлова (у районі кафе «Старий Томас»); просп.Незалежності (між вул.Варшавська та Михайлова у районі обвідного каналу навпроти фонтану) | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 141,43 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися |
| 17. | Реконструкція частини об’єкта благоустрою у районі будівлі №3, що на вул.Шевченка | КП НМР «Благоустрій» | 2017 | 1350,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися |
| 18. | Придбання комп’ютерної оргтехніки, обладнання та предметів довгострокового використання | КП НМР «Комфорт» | 2017 | 100,00 | - | 96,10 | - | Оснащено матеріально-технічну базу КП «Комфорт»: придбано систему відеоспостереження, принтер, комп’ютер) |
|  | Всього по капітальних видатках |  |  | 66863,13 | -- | 4427,15 |  |  |
|  |  | РАЗОМ |  | 88934,63 |  | 20767,26 |  |  |

9

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 20767,26 |  |  |
| Соціальні |  |  |  |
| Придбано машини та механізми - машина дорожня комб., шт. - машини та механізми для обслуговування доріг, шт. - відвал до трактора Т-150, шт. | 1 8 1 |  |  |
| Відремонтовано вуличних лавочок, шт. Пофарбовано вуличних лавочок, шт. | 190 390 |  |  |
| Відремонтовано та пофарбовано дитячих майданчиків, од. | 62 |  |  |
| Облаштовано міську сцену на території парку за будівлею ПК, тис.грн | 727,88 |  |  |
| Замінено світильників та ламп зовнішнього освітлення, шт. | 517 (127 енергозберігаючі, 20 світлодіодні) |  |  |
| Утримання зеленних насаджень, - висаджено розсади квітів, шт. - кущів самшита, шт. - дерев, шт. - засіяно квітників, кв.м - засіяно газонів, кв.м - видалено сухих дерев, шт. - видалено кущів, кв.м. - викошено газонів, га - побілено дерев, шт. - побілено квіткових клумб, кв.м. | 17955 2000 70 1629 2500 208 92 79,5 4700 485,16 |  |  |
| Поточний ремонт доріг, внутрішнодворових вулиць, кв.м | 246,83 |  |  |
| Нанесено розмітку дорожню: - розмітка пішохідні переходи, кв.м. - розмітка дорожня, пог.м. | 876,17 13679 |  |  |
| Облаштовано зупинок громадського транспорту, шт. | 9 |  |  |
| Ямковий ремонт доріг, вулиць, кв.м | 3700,1 |  |  |
| Капітальний ремонт доріг: - Снігурі, м2 - Підгірна, м2 | 2228 1089 |  |  |
| Екологічні |  |  |  |
| Утилізовано ламп, шт | 480 |  |  |
| Вивезено та утилізовано сміття, куб.м | 901 |  |  |

10

| Інші |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Простерилізовано тварин, гол. Придбано корм для тварин, кг. Придбано вакцини від сказу на суму, тис.грн. | 103 2866 14,99 |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Виконання Програми дає можливість забезпечувати збереження стану благоустрою та озеленення міста, об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон. Утримання та ремонт існуючих і будівництво нових міських вулиць, поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища міста та створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців, підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення. Створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами, впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання та підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення.

Програма допомагає розробленню і здійсненню ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів. Результатом виконання Програми є раціональне використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, культурного та інших призначень.

Перший заступник

міського голови									Є.В.Юрчук

Виконавець:

Спеціаліст 1 категорії сектору благоустрою

відділу МА та Б виконавчого

комітету міської ради

Є.Є.Чайковська