ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять_____________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

______2018	   				     Нетішин			№ __/_____

Про виконання у 2017 році Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на             2016-2018 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» та листа КП НМР «ЖКО», Нетішинська міська рада в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2017 році програми розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 29 січня 2016 року № 6/127, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять__________

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

_________.2018 № ___/_______

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2017 році Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2016-2018 роки

1.Основні дані

Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2016-2018 роки, затверджена рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 29 січня 2016 року №6/127.

Житлово-комунальне господарство – одна з найважливіших галузей господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність.

Сьогодні є очевидним той факт, що головною метою житлово-комунальної реформи є підвищення якості та надійності надання житлово-комунальних послуг шляхом розвитку економічних відносин, відкриття ринку цих послуг для приватного бізнесу, ефективного регулювання природних монополій, стимулювання ресурсозбереження, розвитку ініціативи власників житла.

Метою програми є покращення технічного стану житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення; скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг шляхом технічного переоснащення житлово-комунального господарства, формування та створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, утримання об’єктів благоустрою; задоволення потреб населення та інших споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів.

2.Виконання завдань і заходів

| № п/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Термін вико-нання заходу | Головний виконавець | Планові обсяги фінансування, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Капітальний ремонт житлових багатоквартирних будинків (будинкових мереж) в перед аварійному стані | 1.1.Капітальний ремонт покрівель | 2017 | КП НМР “ЖКО” | 4801,50 | - | 0,00 | - | кошти не виділялись |
|  |  | 1.2.Утеплення фасаду будинків | 2017 | КП НМР “ЖКО” | 8114,701 | - | 23,25 | - | Технічне обстеження фасаду ж/б по вул.Варшавська,3 |
|  |  | 1.3.Капітальний ремонт системи димовидалення житлових будинків | 2017 | КП НМР “ЖКО” | 500,00 | - | 0,0 | - | кошти не виділялись, роботи не виконувалися |
|  |  | 1.4.Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання | 2017 | КП НМР “ЖКО” | 1029,60 | - | 0,0 | - | кошти не виділялись, роботи не виконувалися |
|  |  | 1.5.Капітальний ремонт внут-рішньобудинкових систем холодного водопостачання | 2017 | КП НМР “ЖКО” | 862,00 | - | 0,0 | - | кошти не виділялись, роботи не виконувалися |
|  |  | 1.6.Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем опалення | 2017 | КП НМР “ЖКО” | 541,20 | - | 0,0 | - | кошти не виділялись, роботи не виконувалися |
|  |  | 1.7.Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем каналізації | 2017 | КП НМР “ЖКО” | 932,40 | - | 0,0 | - | кошти не виділялись, роботи не виконувалися |
|  |  | 1.8.Капітальний ремонт стиків зовнішніх стінових панелей в ж/б м.Нетішин | 2017 | КП НМР “ЖКО” | 9507,00 | - | 0,0 | - | кошти не виділялись, роботи не виконувалися |
|  |  | 1.9.Капітальний ремонт внутрішніх електромереж гуртожитків | 2017 | КП НМР “ЖКО” | 2010,81 | - | 0,0 | - | кошти не виділялись, -роботи не виконувалися |
| 2. | Стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій | 2.1.Придбання енергозберігаючих світильників | 2017 | КП НМР “ЖКО” | 294,00 | - | 0,0 | - | кошти не виділялись, роботи не виконувалися |
| 3. | Приведення від-повідно до вимог нормативних актів пожежної безпеки будин-ків підвищеної поверховості | 3.1.Придбання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, пожежні рукава) | 2017 | КП НМР “ЖКО” | 100,00 | - | 0,0 | - | кошти не виділялись, роботи не виконувалися |
| 4. | Приведення відповідно до вимог чинного законодавства технічної документації | 4.1.Проведення технічної інвентаризації житлового фонду | 2017 | КП НМР “ЖКО”, КП НМР «Бюро тех-нічної інвен-таризаціїї» | 788,296 | - | 194,604 | - | Виготовлено технічні паспорти багатоповерхових житлових будинків |
|  |  | 4.2.Проведення незалежної оцінки та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень в житлових будинках, які займає КП НМР «ЖКО» | 2017 | КП НМР “ЖКО”, КП НМР «Бюро тех-нічної інвен-таризаціїї» | 15,100 | - | 6,97868 | - | Проведено незалежну оцінку 9-ти приміщень ( вул. Будівельників,1; просп.Незалежності,21а – два приміщення,пр.Незалежності,24 - два приміщення, просп.Незалежності,15,30; вул.Шевченка,10; пров.Миру,3) та виготовлено 4 технічні паспорти просп.Незалежності, 21а, 24- два приміщення, 30) нежитлових приміщень в житлових будинках, які займає КП НМР «ЖКО» |
| 5. | Оновлення автотранспорт-ної техніки, обладнання, електроінструменту | 5.1.Придбання сміттєвозів бокового завантаження на базі автомобіля ТАТА; легкового автомобіля б/у, забезпечення акумуляторними батареями та шинами; придбання та монтаж газобалонного обладнання на автомобілі ГаЗ-53, ГаЗ-3310,КО 413 , придбання, монтаж системи GPS-навігації для сміттєвозів | 2017 | КП НМР «ЖКО | 2909,00 | - | 27,198 | - | Придбано акумуляторні батареї та шини |
| 6. | Приведення у відповідний належний стан протирадіаційні сховища міста | 6.1.Проведення ремонтних робіт ПРС | 2017 | КП НМР «ЖКО» | 300,0 | - | 0,0 | - | кошти не виділялись, роботи не виконувалися |
|  |  | 6.2.Відновлення системи водопостачання та водовідведення ПРС | 2017 | КП НМР «ЖКО» | 155,164 | - | 0,00 | - | кошти не виділялись, роботи не виконувалися |
|  |  | 6.3.Забезпечення освітлення захисних споруд (ЗС) | 2017 | КП НМР «ЖКО» | 31,90 | - | 0,00 | - | кошти не виділялись, роботи не виконувалися |
|  |  | 6.4.Навчання персоналу для забезпечення цивільного захисту та безпеки населення міста | 2017 | КП НМР «ЖКО» | 19,186 | - | 1,045 | - | проведено функціональне навчання працівників |
|  |  | 6.5.Проведення незалежної оцінки приміщень ПРС | 2017 | КП НМР «ЖКО» | 0,0 | - | 0,0 | - | кошти не виділялись, роботи не виконувалися |
| 7. | Громадська підтримка державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства | 7.1.Проведення громадських слухань, круглих столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг | 2017 | Виконав-чий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 0,0 | - | 0,0 | - | кошти не виділялись, роботи не виконувалися |
| 8. | Проведення незалежної оцінки мереж водопроводу садибної забудови міста Нетішин | 8.1. Експертне незалежне оцінювання водопроводу садибної забудови міста: трубопровід вул.Млинова - 300 м. п.(діаметр трубопровода д=150мм); вул.Снігурі – 1900 м.п.(д=100 мм); вул.Старонетішинська – 300 м.п.(д=50мм) | 2017 | Фонд комунального майна міста Нетішин | 0,0 | - | 0,0 | - | кошти не виділялись, роботи не виконувалися |
| 9. | Приведення у відповідний належний стан дитячих майданчи-ків житлового фонду | 9.1. Капітальний ремонт та придбання ігрового обладнання дитячих майданчиків | 2017 | КП НМР «ЖКО» | 0,0 | - | 0,0 | - | кошти не виділялись, роботи не виконувалися |
| 10. | Сприяння розвитку та беззбитковому функціонуванню підприємств житлово-комунального господарства міста | 10.1. Відшкодування між затвердженим розміром тарифів та економічно обгрунтованими витратами житлово-комунальних послуг для КП НМР»ЖКО» | 2017 | КП НМР «ЖКО» | 636,922 | - | 300,0 | - | Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та податків |
|  | Всього: |  |  |  | 33548,78 |  | 553,07568 |  |  |

7

3.Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2017 |
| --- | --- |
| Економічні: |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 553,07568 |
| Соціальні |  |
| Проведено технічне обстеження фасаду ж/б по вул.Варшавська,3, одиниць | 1 |
| Проведено незалежну оцінку нежитлових приміщень в будинках , які займає КП НМР «ЖКО», один. | 9 |
| Виготовлено технічні паспорти нежитлових приміщень в будинках, які займає КП НМР «ЖКО», один. | 4 |
| Виготовлено технічні паспорти багатоповерхових житлових будинків, один. | 16 |
| Екологічні |  |
| Інші |  |
| Проведено функціональне навчання працівників | 2 |
| Придбано акумуляторні батареї та шини, один. | 2/4 |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2016-2018 роки буде реалізуватися шляхом:

- поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

Очікувані результати від виконання Програми галузі житлово-комунального господарства полягають у:

- наданні населенню житлово-комунальних послуг належної якості, створення конкурентного середовища;

- беззбитковому функціонуванню підприємств житлово-комунального господарства;

- забезпеченні широкої суспільної підтримки виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства та впровадженні системи створення ОСББ на стадії введення в експлуатацію новозбудованих будинків та будинків існуючого житлового фонду.

8

Результатом програми є покращення технічного стану житлового фонду, підвищення якості та надійності надання житлово-комунальних послуг шляхом розвитку економічних відносин, задоволення потреб населення та інших споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів.

Перший заступник

міського голови							Є.В.Юрчук

Виконавець:

Спеціаліст 1 категорії відділу містобудування,

архітектури та благоустрою виконавчого

комітету міської ради

Т.Б.Славинська