АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПРОЕКТ,

внесений депутатом

Кузів Р.М.

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

23.12.2015					Нетішин				№ 4/________

Про програму розвитку житлово-комунального господарства м.Нетішин на 2016-2018 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до частини п’ятої статті 5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» та листа КП НМР «ЖКО», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1.Затвердити програму розвитку житлово-комунального господарства м.Нетішин на 2016-2018 роки (далі – програма) згідно з додатком.

2.Фінансову управлінню виконавчого комітету Нетішинської міської ради (Кравчук В.Ф.) щороку передбачати у бюджеті міста кошти на виконання програми та інформувати міську раду про фінансове забезпечення.

3.КП НМР «ЖКО» (Калінський К.М.) щороку інформувати міську раду про виконання цієї програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Кузів Р.М.) та першого заступника міського голови П.П.Скибу.

Міський голова									О.О.Супрунюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням четвертої сесії Нетішинської міської

ради VIІ скликання

23.12.2015 № 4/_____

ПРОГРАМА

розвитку житлово-комунального

господарства міста Нетішина

на 2016-2018 роки

2

1.Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | виконавчий комітет Нетішинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» |
| 3. | Розробник програми | відділ комунального господарства виконавчого комітету Нетішинської міської ради |
| 4. | Співрозробник програми | КП НМР «ЖКО», постійна депутатська комісія Нетішинської міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації і підтримки підприємництва |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», управителі багатоквартирних будинків |
| 6. | Учасники програми | КП НМР «ЖКО», управителі багатоквартирних будинків, КП НМР «Бюро технічної інвентаризації», Фонд комунального майна м.Нетішин |
| 7. | Термін реалізації програми | 2016-2018 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми | в один етап протягом 2016-2018 років |

8.Обсяги та джерела фінансування

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування. тис.грн. | У тому числі за роками, тис.грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| бюджет міста | 62862,36 | 28437,64 | 19806,42 | 14575,79 |
| кошти співвласників багатоквартир- них будинків | 10313,72 | 4490,23 | 3249,08 | 2566,91 |
| УСЬОГО: | 73176,08 | 32927,87 | 23055,5 | 17142,7 |

2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Житлово-комунальне господарство – одна з найважливіших галузей господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність та має великий вплив на щоденне життя кожної людини.

Сьогодні житлово-комунальне господарство міста переживає значні труднощі. Збільшується кількість старого та аварійного житлового фонду, матеріально-технічна база житлово-комунального господарства вкрай зношена, обладнання застаріле та енергомістке.

Фізичне та моральне старіння конструкцій і внутрішніх систем житлових будівель стало головною причиною зниження якості комунальних послуг, погіршення комфортності, надійності та безпечності умов проживання мешканців міста. З іншої сторони, поганий фізичний стан внутрішньобудинкових систем, низькі теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій та відсутність у споживачів технічної

3

можливості для керування споживанням теплової енергії призводять до невиправдано високого рівня обсягів споживання тепла і питної води.

Відповідно неухильно збільшуються обсяги нарахувань з оплати послуг з теплозабезпечення для мешканців, що особливо гостро проявилося в умовах стрімкого зростання вартості енергоносіїв в Україні.

Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися,  відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та залученні приватних інвестицій у підприємства галузі.

Неефективність реформування галузі призвела до критичного стану основних фондів підприємств житлово-комунального господарства. Недосконалість системи управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, а також системи регулювання природних монополій призвела до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належної якості.

Нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів, їх неефективне розміщення, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури. Не налагоджена ефективна співпраця з приватними інвесторами, міжнародними фінансовими установами, не створений сприятливий інвестиційний клімат.

Житловий фонд міста охоплює 100 багатоквартирних житлових будинків (сімнадцять 5-ти поверхових, сімдесят чотири 9-ти поверхових, три 12-ти поверхових, п’ять 14-ти поверхових, один 6-ти поверховий) та 856-ти індивідуальних житлових будинків садибної забудови міста.

96 житлових будинків, загальною площею 576,3 тис.метрів квадратних обслуговує КП НМР «ЖКО». Переважна більшість житлових будинків потребують капітального ремонту.

Загальна протяжність дорожньої мережі в м.Нетішин становить 32,3 км                 (250 тис.кв.м), з них протяжність доріг з твердим покриттям – 25,2 км, це - 96,7% від загальної протяжності.

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення становить 35,4 км.

Загальна кількість світлоточок становить 1506 одиниць, з них: енергозберігаючих (за якими здійснюється облік використання електроенергії «день, ніч») – 57 одиниць, кількість світильників під лампи ДРЛ-400 Вт замінених на світильники під лампи ДНАТ – 250 Вт – 575 одиниць.

Недосконала тарифна політика та практика встановлення цін і тарифів зумовила хронічну і постійно зростаючу збитковість діяльності підприємств. Склалась ситуація, за якої підприємства галузі не мають достатніх коштів на утримання в належному стані комунальних споруд, мереж і устаткування.

Як наслідок, погіршуються технічні та експлуатаційні параметри основних фондів, збільшуються питомі витрати на виробництво житлово-комунальних послуг, непродуктивні витрати та втрати матеріальних і енергетичних ресурсів, а отже, знижується рівень і якість комунальних послуг, що викликає обґрунтовану невдоволеність населення. Відповідно зменшується об’єм платежів за послуги, що надаються підприємствами житлово-комунального господарства.

4

Забезпечення населення м.Нетішин, водо-, теплопостачанням та водовідведенням централізовано здійснює комунальне господарство ВП «Хмельницька АЕС»                  ДП «НАЕК «Енергоатом».

Загальна протяжність водопровідних мереж у місті становить 85,6 км.;  протяжність каналізаційних  мереж  – 74,6 км.; працює 18 водозабірних свердловин,     1 водопровідна насосна станція, 4 каналізаційних насосних станцій, 6 - водопровідних очисних споруд та 1 – каналізаційна очисна споруда.

Загальна протяжність теплових мереж становить  68,711 км.

На даний час очисні споруди потребують розширення та реконструкції

Потребує модернізації водопровідно-каналізаційна мережа та теплові мережі.

Автотранспорті засоби, які задіяні в обслуговуванні як житлового фонду, так і в утриманні благоустрою морально застарілі та потребують заміни.

Вирішення таких питань потребує удосконалення підходів до фінансового забезпечення виконання програми розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2016-2018 роки (далі – програма), приведення її у відповідність до загальнодержавних  пріоритетів,  додержання  ефективного  використання   бюджетних

коштів під час реалізації державної політики, розроблення ефективних механізмів залучення позабюджетних коштів, зокрема коштів міжнародних фінансових установ для формування житлового фонду і реформування житлово-комунального господарства.

Сьогодні є очевидним той факт, що головною метою житлово-комунальної реформи є підвищення якості та надійності надання житлово-комунальних послуг шляхом розвитку економічних відносин, відкриття ринку цих послуг для приватного бізнесу, ефективного регулювання природних монополій, стимулювання ресурсозбереження, розвитку ініціативи власників житла.

Останнім часом мешканці міста все частіше висловлюють своє невдоволення щодо якості надання житлово-комунальних послуг. Невдоволення мешканців спричинене перш за все тим, що невчасно вирішуються питання поточного та капітального ремонту будинків, яке призводить до передчасного руйнування житлового фонду.

Основними причинами виникнення проблем є:

- недосконалість структури управління галуззю та нормативно-правової бази для забезпечення її надійного і ефективного функціонування;

- незадовільні темпи створення ефективного власника житла - об’єднань  співвласників багатоквартирних будинків;

- відсутність конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, що характеризується низькою кількістю залучення на конкурсних засадах приватних підприємств;

- надання житлово-комунальних послуг неналежної якості та не в повному обсязі, що призводить до зменшення населенням оплати послуг;

- дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для відновлення, належної експлуатації та обслуговування житлового фонду, систем тепло-, водопостачання та водовідведення;

- високий рівень зношеності основних фондів та збільшення видатків на ліквідацію аварійних ситуацій;

- безвідповідальне ставлення власників та користувачів до свого житла, що призводить до його швидкого фізичного та морального старіння;

- низька інвестиційна привабливість підприємств у зв’язку з незадовільним фінансовим та технічним станом галузі житлово-комунального господарства.

5

На сьогоднішній день рівень розвитку житлово-комунального господарства не задовольняє потреб населення, а матеріально-технічна база підприємств і організацій цієї галузі потребує розширення та удосконалення. Галузь потребує створення автоматизованих систем управління житлово-комунальним господарством із використанням нових електронно-обчислювальних машин на всіх рівнях, що забезпечить підвищення ефективності цієї галузі народного господарства, приведе до поліпшення наданих населенню комунальних послуг.

Програма розроблена для вирішення основних проблем, що існують у житлово-комунальній галузі міста Нетішин:

1) застарілий технічний стан житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення внутрішньо будинкових мереж м. Нетішин;

2) недостатнє бюджетне фінансування ремонту житлового фонду міста;

3) низький рівень та якість надання послуг житлово-комунального обслуговування населення;

4) пасивне ставлення мешканців до утримання приміщень загального користування і прибудинкових територій житлових будинків, у яких вони проживають;

5) недоступність ринку комунальних послуг для приватних структур;

6) недосконалість тарифної політики держави.

3.Визначення мети програми

Мета програми полягає у здійсненні заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства міста, які включають покращення технічного стану житлового фонду, систем водопостачання та водо-відведення; скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг шляхом технічного пере-оснащення житлово-комунального господарства, формування та створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, задоволення потреб населення та інших споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних нормативів та стандартів.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Вирішення проблеми - виходу житлово-комунального господарства міста з кризового стану - може бути вирішено шляхом:

- поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

- технічного переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг;

- забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

Для розвитку потужностей житлово-комунального господарства, а також створення підприємств і організацій недержавної форми власності по утриманню і ремонту об'єктів цієї галузі, що є передумовою створення ринку житлово-комунальних послуг населенню, необхідно залучити інвестиції.

Виконання заходів Програми планується в один етап протягом 2016-2018 років.

Ресурсне забезпечення та етапи виконання Програми

6

Фінансування Програми проводитиметься за рахунок коштів субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам на виконання заходів у житлово-комунальному господарстві у разі їх передбачення в Державному бюджеті України на відповідний рік, а також коштів бюджету міста.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 73 176,08 тис.грн., у тому числі:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування. тис.грн. | У тому числі за роками, тис.грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| бюджет міста | 62862,36 | 28437,64 | 19806,42 | 14575,79 |
| кошти співвласників багатоквартир- них будинків | 10313,72 | 4490,23 | 3249,08 | 2566,91 |
| УСЬОГО: | 73176,08 | 32927,87 | 23055,5 | 17142,7 |

У разі виникнення причин, що, в свою чергу, спричинили невиконання фінансового забезпечення(не проведені видатки) та заходів програми у запланованому році їх виконання переноситься на наступний рік.

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Для досягнення мети програми необхідно здійснити ряд завдань і заходів:

1) надання фінансової підтримки для технічного переоснащення житлово-комунального господарства;

2) залучення на конкурсних засадах підприємств усіх форм власності та суб’єктів господарювання до обслуговування житлового фонду та прибудинкової території;

3) стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій, оновлення автотранспортної техніки, обладнання для забезпечення ефективного господарювання та економного використання енергетичних і матеріальних ресурсів;

4) привести у відповідність до вимог чинного законодавства технічну документацію житлового фонду;

5).стимулювання реалізації інвестиційних проектів на:

- капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання;

- реконструкцію житлового фонду;

- оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і тепла;

6) приведення у відповідний належний стан протирадіаційні сховища міста;

7) проведення громадських слухань, «круглих» столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг;

8) інформувати населення про розміри плати за житлово-комунальні послуги та про наявність заборгованості за ці послуги.

Результативні показники програми

Очікувані результати від виконання програми у галузі житлово-комунального господарства полягають у:

7

- наданні населенню житлово-комунальних послуг у достатній кількості та належної якості, створення конкурентного середовища;

- прозорості у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

- технічному переоснащенні підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів;

- оснащенні багатоквартирних будинків побудинковими приладами обліку холодної, гарячої води та тепла;

- створенні системи ефективного управління підприємствами житлово-комунального господарства житлом та розвиток системи регулювання природних монополій у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг;

- забезпеченні широкої суспільної підтримки виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства та впровадженні вимог законодавства про створення об’єднань співвласників (ОСББ) чи обрання (призначення) управителя для забезпечення належного утримання і управління спільним майном багатоквартирних будинків житлового фонду міста.

6.Напрямки діяльності та заходи програми

Напрямки діяльності та заходи програми викладені у додатку до цієї програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нетішинська міська рада та її виконавчий комітет.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснює виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Додаток до Програми

Напрями діяльності та заходи

Програми розвитку житлово-комунального господарства в м.Нетішині на 2016-2018 роки

| № п/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строк вико-нання | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.),у тому числі |  |  |  | Джерела фінансування тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово- комунальних послуг | 1.1.Капітальний ремонт покрівель | 2016-2018 | управитель відповідного будинку | 12239,75 | 5486,5 | 4081,27 | 2671,97 | бюджет міста (85%) | Підвищення якості надання послуг та продовження терміну експлуатації будівель, обладнання |
|  |  |  |  |  | 2159,96 | 968,2 | 720,23 | 471,53 | кошти співвласників будинків (15%) |  |
|  |  |  |  | усього | 14399,70 | 6454,70 | 4801,50 | 3143,50 | 100% |  |
|  |  | 1.2.Утеплення фасаду будинків на вул.Варшавська, 21, вул.Михайлова, 14 | 2016 -2017 | управитель відповідного будинку | 7698,45 | 4617,2 | 3081,25 | 0,00 | бюджет міста (85%), |  |
|  |  |  |  |  | 1358,55 | 814,8 | 543,75 | 0,00 | кошти співвласників будинків (15%) |  |
|  |  |  |  | усього | 9057,00 | 5432,00 | 3625,00 | 0,00 | 100% |  |
|  |  | 1.3.Капітальний ремонт системи димовидалення житлових будинків на вулицях Будівельни-ків, 4, Будівельників, 6 | 2016 -2017 | управитель відповідного будинку | 425,00 | 212,5 | 212,5 | 0,00 | бюджет міста (85%), |  |
|  |  |  |  |  | 75,00 | 37,5 | 37,5 | 0,00 | кошти співвласників будинків (15%) |  |
|  |  |  |  | усього | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 100% |  |
|  |  | 1.4.Капітальний ре-монт внутрішньобу-динкових систем гаря-чого водопостачання | 2016 -2018 | управитель відповідного будинку | 2347,02 | 1153,62 | 875,16 | 318,24 | бюджет міста (85%), |  |
|  |  |  |  |  | 414,18 | 203,58 | 154,44 | 56,16 | кошти співвласників будинків (15%) |  |
|  |  |  |  | усього | 2761,20 | 1357,20 | 1029,60 | 374,40 | 100% |  |
|  |  | 1.5.Капітальний ремонт внутрішньобудинко-вих систем холодного водопостачання | 2016 -2018 | управитель відповідного будинку | 2446,3 | 946,9 | 678,3 | 821,1 | бюджет міста (85%), |  |
|  |  |  |  |  | 431,7 | 167,1 | 119,7 | 144,9 | кошти співвласників будинків (15%) |  |
|  |  |  |  | усього | 2878,00 | 1114,00 | 798,00 | 966,00 | 100% |  |
|  |  | 1.6.Капітальний ремонт внутрішньобудинко-вих систем опалення | 2016 -2018 | управитель відповідного будинку | 1463,7 | 376,55 | 418,2 | 668,95 | бюджет міста (85%), |  |
|  |  |  |  |  | 258,3 | 66,45 | 73,8 | 118,05 | кошти співвласників будинків (15%) |  |
|  |  |  |  | усього | 1722,00 | 443,00 | 492,00 | 787,00 | 100% |  |
|  |  | 1.7.Капітальний ремонт внутрішньобудинко-вих систем каналізації | 2016-2018 | управитель відповідного будинку | 2188,92 | 943,5 | 792,54 | 452,88 | бюджет міста (85%), |  |
|  |  |  |  |  | 386,28 | 166,5 | 139,86 | 79,92 | кошти співвласників будинків (15%) |  |
|  |  |  |  | усього | 2575,20 | 1110,00 | 932,40 | 532,80 | 100% |  |
|  |  | 1.8. Комплексний енергоаудит в усіх ж/б м.Нетішин | 2016-2018 | управитель відповідного будинку | 3710,25 | 1316,65 | 1280,95 | 1112,65 | бюджет міста (85%), |  |
|  |  |  |  |  | 654,75 | 232,35 | 226,05 | 196,35 | кошти співвласників будинків (15%) |  |
|  |  |  |  | усього | 4365,00 | 1549,00 | 1507,00 | 1309,00 | 100% |  |
|  |  | 1.9.Капітальний ремонт стиків зовнішніх стінових панелей та утеплення фасадів в ж/б м.Нетішин | 2016-2018 | управитель відповідного будинку | 25500,00 | 10200,0 | 6800,00 | 8500,00 | бюджет міста (85%) |  |
|  |  |  |  |  | 4500,00 | 1800,00 | 1200,00 | 1500,00 | кошти співвласників будинків (15%) |  |
|  |  |  |  | усього | 30000,00 | 12000,0 | 8000,00 | 10000,0 | 100% |  |
|  |  | 1.9.Капітальний ремонт електротехнічного обладнання в ж/б на вул.Незалежності, 18, вул.Набережна, 11 | 2016-2017 | управитель відповідного будинку | 425 | 191,25 | 191,25 | 0 | бюджет міста (85%), |  |
|  |  |  |  |  | 75 | 33,75 | 33,75 | 0 | кошти співвласників будинків (15%) |  |
|  |  |  |  | усього | 500,00 | 225,00 | 225,00 | 0 | 100% |  |
| 2. | Стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій | 2.1.Придбання енергозберігаючих світильників | 2016 | КП НМР “ЖКО” | 294,00 | 294,00 | 0 | 0 | бюджет міста | Покращення умов про-живання мешканців міста та економія елект-роенергії (встановле-ння енергозберігаю-чих світильників у 96 багатоповерхових будинках міста) |
| 3. | Приведення від-повідно до вимог нормативних актів пожежної безпеки будин-ків підвищеної поверховості | 3.1.Придбання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, пожежні рукава) | 2016 | КП НМР “ЖКО” | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | бюджет міста | Забезпечення пожежної безпеки мешканців будинків у 8 будинках міста |
| 4. | Приведення відповідно до вимог чинного законодавства технічної документації | 4.1.Проведення технічної інвентаризації житлового фонду, виготовлення (відновлення) технічної документації на ж/б м.Нетішин | 2016 | КП НМР “ЖКО”, КП НМР «БТІ», Фонд комунального майна м.Нетішин | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет міста | Забезпечення на-лежного стану тех-нічної документації житлового фонду відповідно до вимог законодавства |
| 5. | Оновлення автотранспорт-ної техніки, обладнання, електроінстру-менту | 5.1.Придбання та монтаж газобалонного обладнання на автомобілі-сміттєвози ГаЗ-53, ГаЗ-3310, КО 413; придбання, монтаж системи GPS-навігації для сміттєвозів | 2016-2017 | КП НМР «ЖКО | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | бюджет міста | Підвищення якості надання послуг , зменшення витрат на ПММ, покраща-ння матеріально-технічної бази КП НМР «ЖКО» |
|  |  | 5.2.Придбання засобів малої механізації та ручного електрофіко-ваного інструменту | 2016-2018 | КП НМР «ЖКО | 200,00 | 100,00 | 70,00 | 30,00 | бюджет міста |  |
| 6. | Приведення у відповідний належний стан протирадіаційні сховища міста | 6.1.Проведення ремонтних робіт ПРС | 2016-2017 | КП НМР «ЖКО» | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | бюджет міста | Відновлення роботи 46 протирадіаційних сховищ житлового фонду міста |
|  |  | 6.2.Відновлення системи водопостачання та водовідведення ПРС | 2016 | КП НМР «ЖКО» | 206,200 | 206,200 | 0,00 | 0,00 | бюджет міста |  |
|  |  | 6.3. Забеспечення освітлення захисних споруд (ЗС) | 2016 | КП НМР «ЖКО» | 31,90 | 31,9 | 0,00 | 0,00 | бюджет міста |  |
|  |  | 6.4.Навчання персо-налу для забезпечення цивільного захисту та безпеки населення міста | 2016 | КП НМР «ЖКО» | 15,87 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | бюджет міста |  |
|  |  | 6.5. Виготовлення (відновлення) технічної документації на ПРС | 2016-2017 | КП НМР «ЖКО» | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | бюджет міста |  |
| 7. | Громадська підтримка державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства | 7.1.Проведення громадських слухань, круглих столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг | 2016-2018 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | - | Забезпечення широкої громадсь-кої підтримки дер-жавної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства |
| 8. | Сприяння утворенню при органах місцевого самовряду-вання підрозділів з питань організації ОСББ та розвитку інституту управителів житлових будинків | 8.1. Створення ресурсного центру сприяння створенню та діяльності ОСББ | 2016 | Виконавчий комітет міської ради | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет міста | Забезпечення широкої громадсь-кої підтримки дер-жавної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства |
|  |  | 8.2. Навчання у вищих навчальних закладах на професію «управитель багатоквартирного будинку» | 2016 | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет міста |  |
|  | Всього: |  |  |  | 73176,08 | 32927,87 | 23055,5 | 17142,7 |  |  |