ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

23.12.2020					Нетішин				  № 4/____

Про програму Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Відповідно до підпункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4   статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від            21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Затвердити програму Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі-програма) згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Нетішинської міської ради (Валентина Кравчук) щороку передбачати у бюджеті Нетішинської міської територіальної громади кошти на виконання програми відповідно до затверджених заходів.

3. Управлінню капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», забезпечити реалізацію заходів і завдань програми та щорічне подання інформації про стан її виконання до виконавчого комітету Нетішинської міської ради відповідно до затвердженого порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва, благоустрою, регулювання земельних відносин та екології (Олег Петрук) та першого заступника міського голови Олену Хоменко.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення четвертої  сесії

Нетішинської міської ради

VІІI скликання

23.12.2020 № 4/____

ПРОГРАМА

Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

2

- Паспорт програми

Питна вода Нетішинської міської територіальної громади

на 2021-2023 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | виконавчий комітет Нетішинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Закон України, нормативно-правові акти або інший розпорядчий документ, відповідно до якого розробляється програма | Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»; Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» |
| 3. | Розробник програми | відділ містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету Нетішинської міської ради |
| 4. | Співрозробник програми | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради |
| 6. | Учасники програми | виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» |
| 7. | Термін реалізації програми | 2021-2023 роки |

8. Обсяги та джерела фінансування:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис.грн. | У тому числі за роками, тис.грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Бюджет Нетішинської міської ТГ | 4395,979 | 4395,979 | - | - |
| Кошти інших джерел | - | - | - | - |
| Разом | 4395,979 | 4395,979 | - | - |

Уточнені обсяги бюджетних видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно при затвердженні бюджету Нетішинської міської територіальної громади на відповідний фінансовий рік.

3

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Програма Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Водного кодексу України, Кодексу України про надра та на виконання Законів  України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості та визначає завдання та заходи, фінансові ресурси щодо їх досягнення.

Забезпечення населення Нетішинської міської територоіальної громади якісною питною водою, централізованим водопостачанням та водовідведенням є однією з головних проблем, особливо для садибної забудови міста Нетішин та села Старий Кривин Хмельницької області, розв'язання якої приведе до збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

- Визначення мети програми

Метою програми є забезпечення права громадян на споживання питної води в необхідних обсягах та відповідної якості шляхом доведення якості питної води до вимог державних стандартів, розвитку та модернізації системи водопостачаня та водовідведення, підвищення ефективності та надійності її функціонування.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Вирішення проблеми щодо забезпечення населення Нетішинської міської територіальної громади питною водою належної якості може бути вирішено шляхом реалізації наступних заходів:

- реконструкції, модернізації існуючих та будівництва нових централізованих систем водопостачання;

- раціонального використання джерел водопостачання;

- попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам;

- підвищення ефективності та надійності функціонування системи водопостачання;

- контролю якості питної води тощо.

У ході реалізації заходів програми можливі корегування, зміни, уточнення, доповнення, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету.

4

Джерелами фінансування програми є кошти бюджету Нетішинської міської ТГ, кошти державного бюджету, кошти інших джерел, не заборонених законом.

Обсяги фінансування програми уточнюються під час складання проєкту бюджету Нетішинської ТГ на наступний фінансовий рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання заходів програми.

Виконання заходів програми планується протягом 2021-2023 років.

- Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями та заходами програми є реалізація найбільш капіталовитратних заходів, а саме: будівництво зовнішніх мереж водопостачання у с.Старий Кривин Хмельницької області. Джерело водопостачання – водозабірна свердловина. Також передбачається реалізація заходів із забезпечення надійності функціонування існуючих та новозбудованих інженерних систем водопостачання у садибній забудові міста Нетішин.

Результативні показники програми.

Виконання програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

-  підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення;

- мешканців села Старий кривин та саждибної забудови міста Нетішин питною водою відповідної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;

- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення тощо.

6. Напрямки діяльності та заходи програми

Виконання програми здійснюється за основним напрямком: розвиток та реконструкція системи мереж питного водопостачання громади та забезпечення централізованим водопостачанням мешканців Нетішинської міської територіальної громади.

Напрямки діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми, що додається.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нетішинська міська рада та її виконавчий комітет.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання завдань програми, здійснює головний розпорядник коштів у встановленому законодавстом порядку.

Додаток до програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення четвертої сесії Нетішинської міської ради

VIII скликаня

23.12.2020 № 4/____

Перелік напрямків, завдань і заходів

програми Питна вода Нетішинської міської територіальної громади

на 2021-2023 роки

| №п/п | Назва напряму (пріорітетні завдання) | Заходи програми | Строк виконання | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн., у тому числі |  |  |  | Джерела фінансування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Розвиток та реконструкція системи мереж питного водопостачання громади та забезпечення централізованим водопостачанням мешканців Нетішинської міської територіальної громади | 1.Будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Перемоги, Л.Українки, Я.Мудрого, Шевченка, пров.Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров.Нетішинський, Дачна, Джерельна у с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | 2021 | УКБ ВК НМР, виконавчий комітет НМР | 4160,922 | 4160,922 | - | - | Бюджет нетішинської міської ТГ, кошти інших джерел | Забезпечення населення питною водою нормативної якості на території села Старий Кривин |
|  |  | 2.Витрати, пов’язані з підготовкою до виконання робіт, пов’язаних з початком будівництва та введенням в експлуатацію (в.т.ч. технічні умови, виготовлення технічного паспорту, тощо) | 2021 | УКБ ВК НМР, виконавчий комітет НМР | 100,00 | 100,00 | - | - | Бюджет нетішинської міської ТГ, кошти інших джерел | Забезпечення будівельних робіт, взяття на облік об’єкту для забезпечення його належного утримання і обслуговування |
|  |  | 3.Технічне обслуговування зовнішніх інженерних систем водопостачання – вуличних водопровідних мереж, в землі з оглядовими колодязями, споруд та обладнання, які знаходяться в садибній забудові міста Нетішин | 2021 | КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет НМР | 100,00 | 100,00 | - | - | Бюджет нетішинської міської ТГ, кошти інших джерел | Забезпечення безперебійної та надійної роботи усіх мереж, споруд та обладнання зовнішніх інженерних симстем водопостачання у садибній забудові міста Нетішин |
|  |  | 4.Поточний ремонт зовнішніх інженерних систем водопостачання | 2021 | КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет НМР | 35,057 | 35,057 | - | - | Бюджет нетішинської міської ТГ, кошти інших джерел | Забезпечення безперебійної та надійної роботи усіх мереж, споруд та обладнання зовнішніх інженерних симстем водопостачання |
|  | РАЗОМ |  |  |  | 4395,979 | 4395,979 | - | - |  |  |

Пояснювальна записка

до проєкту рішення «Про затвердження програми Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»

Програму розроблено з метою реалізації державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Забезпечення населення Нетішинської міської територоіальної громади якісною питною водою, централізованим водопостачанням та водовідведенням є одним з пріоритетних питань, особливо для садибної забудови міста Нетішин та села Старий Кривин Хмельницької області, вирішення якого приведе до збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Плановий обсяг фінансування програми на три роки з бюджету Нетішинської міської ТГ становить 4395,979 тис.грн.

Спеціаліст 1 категорії

відділу містобудування, архітектури

та благоустрою виконавчого

комітету Нетішинської міської ради		        Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА