ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сорокової сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

___.03.2018					Нетішин				      № ___/____

Про виконання у 2017 році програми поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2017-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 "Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм", Нетішинська міська рада  в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2017 році програми поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради          VIІ скликання від 23 грудня 2016 року № 22/1117 (зі змінами), взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова 									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради VI скликання

__.03.2018 № 40/___

Щорічний (проміжний звіт)

про виконання у 2017 році програми поводження

з твердими побутовими відходами міста Нетішин

на 2017-2020 роки

1.Основні дані.

Рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 23 грудня 2016 року № 22/1117 (зі змінами) було затверджено програму поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2017-2020 роки.

Програма спрямована на створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

Координація виконання програми покладається на відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища Нетішинської міської ради.

Моніторинг та контроль за виконанням програми щороку здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Основними напрямками реалізації програми є:

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

- зменшення негативного впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище;

- зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів;

- вилучення ресурсоцінних компонентів та виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів;

- покращення якості обслуговування жителів міста у сфері поводження з побутовими відходами.

2. Виконання завдань та заходів програми

| № з/п | Захід | Термін виконання | Головний виконавець | Планові обсяги фінансування тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування тис. грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Розробка схеми санітарної очистки міста | 2017 | виконавчий комітет міської ради | 100,0 | - | 67,1 | - | Розроблена документація «Схема санітарного очищення міста Нетішин» |
| 2 | Розроблення проектно-кошторисної документації СПК | 2017 | виконавчий комітет міської ради | - | 850 | - | - | Кошти не виділялись, проектно-кошторисна документація не розроблялась |
| 3 | Будівництво СПК | 2017-2020 | інвестори | - | - | - | - | Інвестиції не надходили |
| 4 | Впровадження роздільного збирання ТПВ. Придбання контейнерів для роздільного збирання | 2017-2020 | КП НМР «ЖКО» | 16,0 | - | - | - | Кошти не виділялись, контейнери для роздільного збирання сміття не були придбані |
| 5 | Створення мережі приймальних пунктів ТПВ | 2017-2020 | Приватні підприємці | - | - | - | - | Сортувальні пункти не створювались |
| 6 | Встановлення сортувальної лінії ТПВ | 2017-2018 | КП НМР «ЖКО»,інвестори | 3400,0 | - | - | - | Кошти не виділялись, сортувальна лінія не встановлювалась |
| 7 | Розроблення проектно-кошторисної документації на прокладання лінії електропостачання до полігону ТПВ | 2017-2018 | КП НМР «ЖКО» | 35,0 | - | - | - | Кошти не виділялись, проектно-кошторисна документація не розроблялась |
| 8 | Будівництво лінії електропостачання до полігону твердих побутових відходів | 2017-2018 | КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | Будівництво лінії електропостачання не відбувалось |
| 9 | Створення полігону компостування органічних відходів | 2017-2020 | КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | Полігон компостування органічних відходів не створювався |
| 10 | Розроблення проектно-кошторисної документації на рекультивацію полігону твердих побутових відходів м.Нетішин | 2017 | КП НМР «ЖКО» | 500,0 | - | - | - | Кошти не виділялись, проектно-кошторисна документація не розроблялась |
| 11 | Рекультивація полігону ТПВ | 2017-2020 | КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | Рекультивація полігону ТПВ не проводилась |
| 12 | Облаштування контейнерних майданчиків для збору побутових відходів від житлових будинків | 2017-2020 | КП НМР «ЖКО» | 8,0 | - | - | - | Кошти не виділялись, контейнерні майданчики для збору відходів не облаштовувались |
| 13 | Придбання контейнерів для сміття | 2017-2020 | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 62,0 | - | - | - | Кошти не виділялись, контейнери для сміття придбані не були |
| 14 | Придбання та встановлення урн для сміття | 2017-2020 | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 48,1 | - | - | - | Кошти не виділялись, урни придбані не були |
| 15 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | 2017-2020 | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 20,0 | - | - | - | Кошти не виділялись, ліквідація сміттєзвалищ не проводилась |
| 16 | Утилізація люмінесцентних ламп | 2017-2020 | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2,0 | - | - | - | Кошти не виділялись, утилізація люмінесцентних ламп не проводилась |
| 17 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт огорожі звалища твердих побутових відходів КП НМР «ЖКО» в м.Нетішин Хмельницької області» | 2017-2020 | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 14,159 | - | - | - | Кошти не виділялись, проектно-кошторисна документація не розроблялась |
| 18 | Капітальний ремонт огорожі полігону ТПВ | 2017-2020 | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | Капітальний ре-монт огорожі полігону ТПВ не проводився |
| 19 | Проведення освітньо-інформаційних заходів | 2017-2020 | виконавчий комітет міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | У загальноосвітніх навчальних закладах міста проведено освітньо-інформаційні заходи щодо роздільного збирання сміття |
| Всього | 5055,259 | - | 67,1 | - |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми.

| показники | 2017 |
| --- | --- |
| економічні |  |
| Обсяг видатків: тис.грн. | 67,1 |
| соціальні |  |
| екологічні |  |
| Розроблена документація «Схема санітарного очищення міста Нетішин», од. | 1 |
| інші, одиниць |  |
| економічні |  |

4. Заключний висновок

Упродовж 2017 року робота щодо поводження з твердими побутовими відходами проведена тільки в частині розроблення «Схеми санітарного очищення м. Нетішин Хмельницької області». На реалізацію цього заходу виділено кошти у сумі 67,1 тис. грн.

Решта заходів програми не реалізована у зв’язку з відсутністю фінансування.

З метою зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я населення необхідно віднайти у 2018 році у бюджеті міста кошти на виконання цієї програми.

Заступник

міського голови						     	                      О.В.Латишева

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього природного

середовища

Ю.О.Шевчук