ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сорок другої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

08.06.2018					Нетішин				     № 42/_____

Про виконання у 2017 році програми «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки»

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2017 році програми «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки», затвердженої рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року            № 23/1202, зі змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сорок другої

сесії Нетішинської міської

ради VII скликання

08.06.2018 № 42/______

Щорічний (проміжний звіт) про виконання у 2017 році програми «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки»

1.Основні дані.

Рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року № 23/1202  було затверджено програму «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки», з внесеними змінами.

Метою програми є підвищення рівня забезпечення працівників бюджетної сфери та комунальних підприємств територіальної громади міста, що потребують поліпшення житлових умов, житлом шляхом запровадження 
ефективного фінансово-інвестиційного механізму підтримки будівництва (придбання) житла.

Виконавець: Фонд комунального майна  міста Нетішина.

Термін виконання: 2017-2027 роки.

2. Виконання завдань і заходів.

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконан-ня заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначи-ти) |  |  |  |
| 1 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт житла, переобладна-ння нежитло-вих будівель у житлові та придбання житла шляхом надання безвідсоткової позики | Виконавчий комітет міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, Фонд кому-нального майна міста Нетішин, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2017 | 5000,0 | - | - | - | Кошти з бюджету міста не виділялись на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житла, переобладна-ння нежитло-вих будівель у житлові та придбання житла шляхом надання безвідсоткової позики |

2

З 15 червня до 01 вересня 2017 року проводився прийом заяв на участь у програмі та було сформовано реєстр І черги учасників програми «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки». До І черги увійшло        37 громадян. За цей період було прийнято 40 заяв, які були винесені на розгляд спостережної ради за виконанням програми «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки», трьом громадянам відмовлено в участі у програмі та          37 громадян включено до реєстру учасників програми.

З 16 вересня до 25 грудня 2017 року проводився прийом заяв громадян на участь у програмі «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки». Фондом прийнято 13 заяв громадян, 12 з них включено до реєстру ІІ черги, одній громадянці відмовлено в участі у програмі.

За 2017 рік Фондом комунального майна міста Нетішина прийнято          53 заяв від громадян, які працюють у бюджетній сфері на участь у програмі, з яких 49 громадян включено до реєстру учасників програми «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки».

3. Оцінка ефективності

| Показники | 2017 рік |
| --- | --- |
| Економічні | - |
| Соціальні | 49 громадян включено до реєстру учасників програми |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Пропозиція щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Фонд комунального майна міста Нетішина в межах своєї компетенції інформує працівників бюджетної сфери та працівників комунальних підприємств територіальної громади міста Нетішина, які мають право на муніципальне житло щодо участі у формуванні списку учасників програми.

Окрім того, виявляє ризики та враховує їх при розробці програми.

Заступник міського голови						О.П. Бобіна

Виконавець:

Директор Фонду

комунального майна міста Нетішина

О.М. Охримчук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про виконання у 2017 році програми «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2021 роки»

Проект рішення підготовлено з метою інформування міської ради про виконання заходів програми у 2017 році підвищення рівня забезпечення працівників бюджетної сфери та комунальних підприємств територіальної громади міста, що потребують поліпшення житлових умов, житлом шляхом запровадження 
ефективного фінансово-інвестиційного механізму підтримки будівництва (придбання) житла.

Директор Фонду

комунального майна міста Нетішина				О.М. Охримчук