ПРОЄКТ

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2024					Нетішин				      № __/____

Про виконання програми Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Відповідно до статті 25, частини 2, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Заключний звіт про виконання програми Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 23 грудня 
2020 року № 4/182, із внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 23 грудня 2020 року № 4/182 «Про програму Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» з внесеними змінами.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

- Додаток

до рішення ______________ сесії Нетішинської міської ради

VIІІ скликання

__.__.2024 № __/____

- Заключний звіт

про виконання програми Питна вода Нетішинської міської   територіальної громади на 2021-2023 роки

1.Основні дані

Рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від     23 грудня 2020 року № 4/182 затверджено програму Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та визначає завдання та заходи, фінансові ресурси щодо їх досягнення.

Забезпечення населення Нетішинської міської територіальної громади якісною питною водою, централізованим водопостачанням та водовідведенням є однією з головних проблем, особливо для садибної забудови міста Нетішин та села Старий Кривин Хмельницької області, розв'язання якої приведе до збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Метою Програми є забезпечення права громадян на споживання питної води в необхідних обсягах та відповідної якості шляхом доведення якості питної води до вимог державних стандартів, розвитку та модернізації системи водопостачання та водовідведення, підвищення ефективності та надійності її функціонування.

Виконавці програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради,        КП НМР «ЖКО».

Програма розроблена на 2021-2023 роки.

2.Виконання завдань і заходів

Виконання завдань і заходів Програми за 2021-2023 роки наведено у таблиці.

2

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста/ бюджет Неті-шинської міської ТГ | інші джерела (державний бюджет) | Бюджет міста/ бюджет Неті-шинської міської ТГ | інші джерела (державний бюджет) |  |
| 1 | 1.Будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Перемоги, Л.Українки, Я.Мудрого, Шевченка, пров.Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров.Нетішинський, Дачна, Джерельна у с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | УКБ ВК НМР, виконавчий комітет НМР | 2021-2023 | 8321,844 | - | 8,00 | - | Здійснено проведення інженерно-геодезичних вишукувань для об’єкту будівництва |
| 2 | Витрати, пов’язані з підготовкою до виконання робіт, пов’язаних з початком будівництва та введенням в експлуатацію (в.т.ч. технічні умови, виготовлення технічного паспорту, тощо) | УКБ ВК НМР, виконавчий комітет НМР | 2021-2023 | 240,00 | - | 97,82 | - | Завершено обстеження технічного стану водопроводів садибної забудови м.Нетішин. Проведено передпроєктні роботи по новому будівництву водопроводів садибної забудови м.Нетішин |
| 3 | Технічне обслуговування зовнішніх інженерних систем водопостачання – вуличних водопровідних мереж, в землі з оглядовими колодязями, споруд та обладнання, які знаходяться в садибній забудові міста Нетішин | КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет НМР | 2021-2023 | 300,00 | - | 113,818 | - | Проведено послуги з технічного обслуговування водопровідних мереж (1 послуга), заміна аварійної ділянки трубопроводу по вул.Млинова, проведено відключення 13 самовільно підключених споживачів від мереж водопостачання. Усунено дві аварійні ситуації на водопровідних мережах садибної забудови м.Нетішиин. |
| 4 | Поточний ремонт зовнішніх інженерних систем водопостачання | КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет НМР | 2021-2023 | 178,383 | - | - | - | Захід не виконувався, фінансування не проводилось |
| 5 | Оснащення виробничих приміщень засобами комерційного обліку | КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет НМР | 2022-2023 | 3,902 |  | - |  | Захід не виконувався, фінансування не проводилось |
|  | ВСЬОГО |  |  | 9044,129 | - | 219,638 | - |  |

4

3.Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні: |  |  |  |
| Загальний обсяг видатків, тис.грн: | 146,242 | 73,396 | - |
| в т.ч. - кошти бюджету громади, тис.грн. | 146,242 | 73,396 | - |
| - кошти державного бюджету, тис.грн. | - | - | - |
| Соціальні: |  |  |  |
| Передпроєктні роботи по новому будівництву водопроводів садибної забудови м.Нетішин, послуг | - | 1 | - |
| Технічне обслуговування водопровідних мереж садибної забудови міста Нетішин, послуг | 1 | - | - |
| Відключення самовільно підключених споживачів від мереж водопостачання, одиниць | 13 | - | - |
| Екологічні: |  |  |  |
| Усунення аварійних ситуацій на водопровідних мережах садибної забудови м.Нетішин, од. | - | 2 | - |
| Проведення інженерно-геодезичних вишукувань по об’єкту будівництва зовнішніх мереж водопостачання у с.Старий Кривин Шепетівського району, послуг | 1 | - | - |
| Заміна аварійної ділянки трубопроводу по вул.Млинова, м | 2 | - | - |
| Інші: | - | - | - |

4.Заключний висновок

Програма «Питна вода Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки була спрямована на реалізацію політики щодо забезпечення населення питною водою належної якості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Забезпечення населення якісною питною водою є одним з приоритетних завдань Нетішинської міської ради та її виконавчого комітету, виконання яких необхідне для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

За період реалізації програми вдалося виконати наступне:

У 2021-2022 роках проведено інженерно-геодезичні вишукування по об’єкту будівництва «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Перемоги, Л.Українки, Я.Мудрого, Шевченка, пров.Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров.Нетішинський, Дачна, Джерельна у с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області»; завершено обстеження технічного стану водопроводів садибної забудови м.Нетішин, проведено передпроєктні роботи по новому будівництву водопроводів садибної забудови м.Нетішин; надано послуги з технічного обслуговування водопровідних мереж; здійснено заміну   аварійної   ділянки   трубопроводу  по вул.Млинова; усунено дві аварійні

5

ситуації на водопровідних мережах садибної забудови міста Нетішин; відключено 13 самовільно підключених споживачів від мереж водопостачання.

Заплановані Програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених коштів державного та місцевого бюджетів. Бюджетні кошти були використані за призначенням та спрямовані на досягнення мети Програми, а саме: покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення Нетішинської міської територіальної громади.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Перший заступник міського голови

Олена Хоменко,

начальник відділу благоустрою

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Єлізавета Чайковська

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про результати виконання програми Питна вода Нетішинської  міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 
23 грудня 2020 року № 4/182 затверджено програму Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та визначає завдання та заходи, фінансові ресурси щодо їх досягнення.

Забезпечення населення Нетішинської міської територіальної громади якісною питною водою, централізованим водопостачанням та водовідведенням є однією з головних проблем, особливо для садибної забудови міста Нетішин та села Старий Кривин Хмельницької області, розв'язання якої приведе до збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Реалізація заходів програми проводилась відповідальними виконавцями Програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО».

Впровадження та застосування нових екологічно безпечних матеріалів під час розроблення проєктних документацій здійснювалось із врахуванням національних стандартів, законів України та інших нормативно-правових актів у сфері питної води та питного водопостачання, а також із використанням сучасних технологій та матеріалів.

Заплановані програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених коштів державного та місцевого бюджетів. Детальна інформація щодо кількісних результативних показників ефективності виконання програми наведені у розділі 3 заключного звіту.

Начальник відділу благоустрою та

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради					Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА