ПРОЄКТ

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2024					Нетішин				      № __/____

Про виконання Програми співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Заключний звіт про виконання Програми співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 05 лютого 2021 року № 6/242, із змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення шостої сесії Нетішинської міської ради 
VІІІ скликання від 05 лютого 2021 року № 6/242 «Про Програму співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» з внесеними змінами.

Міський голова                                                           Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ___________ сесії Нетішинської міської

ради VIІІ скликання

__.__.2024 № __/____

Заключний звіт

про виконання Програми співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

1.Основні дані

Програма співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки затверджена рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 05 лютого 2021 року № 6/242.

Метою Програми є:

- створення прозорого механізму фінансової підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків, що стане важливим і дієвим чинником прискорення самоорганізації мешканців щодо подальшого самостійного утримання своєї спільної власності;

- створення умов для покращення стану багатоквартирного житлового фонду у місті, поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для забезпечення комфортного проживання у житлових будинках, надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання на умовах співфінансування;

- створення умов для залучення мешканців приватного сектора до покращення благоустрою та поліпшення умов їх проживання шляхом об’єднання зусиль Нетішинської міської ради та її виконавчих органів з органами самоорганізації населення громади.

Виконавці програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина, КП НМР «ЖКО», ПП «Нетішин-Управбуд», КП НМР «Благоустрій», СРБП «Хмельницькліфт», Нетішинська філія «Керуюча компанія    № 1» ТОВ «АРМ-ЕКО», управителі, ОСББ, ОСН.

Строки виконання програми: 2021-2023 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.Виготовлення технічної документації | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «ЖКО» | 2021/2023 | 900,00 | - | 217,50 | - | Проведено технічну інвентаризацію та забезпечено технічною документацією 13 багатоквартирних житлових будинків за адресами: Варшавська, 11, Миру, 10, Михайлова, 24, Набережна, 19, Шевченка, 2, Будівельників, 7, Будівельників, 11, Героїв України, 7, Героїв України, 13, Миру, 6, Незалежності, 9, Шевченка, 8, Шевченка, 10 та на два нежитлових приміщення багатоповерхового будинку по пр.Незалежності, 12 площею 422,6 кв.м. та 19,0 кв.м. |
|  | 2.1.Екпертне обстеження ліфтів | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Агенція місцевого розвитку», КП НМР «ЖКО»; ПП «Нетішин-Управбуд» ОСББ, управителі | 2021/2023 | 600,0 | 31,50 | 151,636 | 7,98 | Проведено експертне обстеження технічного стану ліфтів з електровимірами у будинках: Незалежності, 9, Шевченка, 2, Незалежності, 1, Енергетиків, 1, Незалежності, 21А, Будівельників, 1; Варшавська, 9; Василя Стуса, 4; Героїв України, 1; Миру, 6; Набережна, 19; Набережна, 25; Незалежності, 12; Незалежності, 21; Незалежності, 26; Незалежності, 30; Шевченка, 4; Шевченка, 6; Шевченка, 24; Незалежності, 18; вул.Василя Стуса, 2; |
|  | 2.2.Позачерговий технічний огляд ліфтів | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Агенція місцевого розвитку» КП НМР «ЖКО»; ПП «Нетішин-Управбуд» ОСББ, управителі | 2021/2023 | 150,00 | 7,89 | 8,07 | 0,42 | Проведено позачерговий технічний огляд ліфтів у житлових будинках: Незалежності, 9; Шевченка, 2; Незалежності, 1 |
|  | 4.Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків на умовах співфінансування | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі | 2021/2023 | 2900,00 | 1933,33 | 446,47 | 482,32 | Проведено капітальний ремонт конструкцій зовнішньої стіни сходової клітки та сходової клітки у житловому будинку по вул. Варшавська, 7; капітальний ремонт загальнобудинкових електромереж багатоквартирного будинку (гуртожитку) по вул.Незалежності, 18 |
|  | 5.Проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів багатоквартирних будинків на умовах співфінансування | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі | 2021/2023 | 6000,00 | 3999,99 | 1823,81 | 1205,502 | Виконано капітальний ремонт ліфтів у 17 багатоквартирних житлових будинках (11 – управителі; 6 – ОСББ) |
|  | 6.Проведення капітального ремонту жилих будівель - гуртожитків | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «ЖКО» | 2021/2023 | 250,00 | - | 59,165 | - | Виконано капітальний ремонт ліфта у гуртожитку № 6, що на просп.Незалежності, 10 |
|  | 7.Проведення робіт з благоустрою територій сіл Нетішинської міської ТГ та садибної забудови міста Нетішин | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», ОСН | 2021/2023 | 2500,00 | 1666,66 | - | - | Заявки не надходили |
|  |  | РАЗОМ | 13300,00 | 7639,37 | 2706,651 | 1696,222 |  |

6

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з місцевого бюджету, тис.гривень. | 2578,88 | 127,77 | - |
| Соціальні |  |  |  |
| Виготовлено технічні паспорти на багатоповерхові житлові будинки, шт. | 5 | 8 | - |
| Виготовлено технічні паспорти на нежитлові приміщення, шт. | - | 2 | - |
| Проведено експертне обстеження технічного стану ліфтів, шт. | 50 | 7 | - |
| Проведено позачерговий технічний огляд ліфтів, шт. | 9 | - | - |
| Проведено капітальний ремонт частини житлового будинку вул.Варшавська, 7 (ремонт конструкцій зовнішньої стіни сходової клітки та сходової клітки),к-сть | 1 | - | - |
| Капітальний ремонт ліфтів, шт. | 43 | - | - |
| Екологічні |  |  |  |
| Капітальний ремонт загальнобудинкових електромереж по пр.Незалежності, 18: - замінено ввідний розподільчий електрощит будинку, шт. - монтаж нових розподільчих електрощитів живлення, шт. | 1 17 | - - | - - |
| Інші | - | - | - |

4.Заключний висновок

Програма співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки була спрямована на створення умов для покращення стану багатоквартирного житлового фонду у місті, поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для забезпечення комфортного проживання у житлових будинках, надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання на умовах співфінансування.

За період реалізації програми вдалося виконати наступне:

У 2021-2022 роках проведено технічну інвентаризацію та забезпечено технічною документацією 13 багатоквартирних житлових будинків,  та виготовлено технічну документацію на два нежитлових приміщення багатоповерхового будинку по пр.Незалежності, 12 площею 422,6 кв.м. та 19,0 кв.м. Проведено експертне обстеження технічного стану 57 ліфтів з електровимірами у багатоквартирних будинках, проведено позачерговий технічний огляд 9 ліфтів. Виконано капітальний ремонт 43 ліфтів у 18 багатоквартирних житлових будинках (11 – управителі; 6 – ОСББ, 1-комунальної форми власності). Виконано капітальний ремонт конструкцій зовнішньої стіни сходової клітки та сходової клітки у житловому будинку по вул. Варшавська, 7, та капітальний ремонт загальнобудинкових електромереж багатоквартирного будинку (гуртожитку) по вул.Незалежності, 18.

Заплановані Програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених коштів Бюджету громади та із залученням коштів співвласників багатоквартирних житлових будинків – учасників програми. Бюджетні кошти були використані за призначенням та спрямовані на досягнення мети Програми, а саме: створення умов для покращення стану багатоквартирного житлового фонду у місті, поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних житлових будинків Нетішинської міської територіальної громади, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Перший заступник міського голови

Олена Хоменко,

начальник відділу благоустрою

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Єлізавета Чайковська

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про результати виконання Програми співфінансування проєктів

у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішенням шостої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від        05 лютого 2021 року № 6/242 затверджено Програму співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Програма спрямована на створення прозорого механізму фінансової підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків, що є важливим і дієвим чинником прискорення самоорганізації мешканців щодо подальшого самостійного утримання своєї спільної власності; покращення стану багатоквартирного житлового фонду у місті, поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для забезпечення комфортного проживання у житлових будинках, надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання на умовах співфінансування; залучення мешканців приватного сектора до покращення благоустрою та поліпшення умов їх проживання шляхом об’єднання зусиль Нетішинської міської ради та її виконавчих органів з органами самоорганізації населення громади.

Реалізація заходів програми проводилась відповідальними виконавцями Програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина, КП НМР «ЖКО», ПП «Нетішин-Управбуд», 
СРБП «Хмельницькліфт», Нетішинська філія «Керуюча компанія    № 1» 
ТОВ «АРМ-ЕКО», управителі, ОСББ.

Заплановані програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених коштів бюджету громади та залучених коштів співвласників багатоквартирних житлових будинків – учасників Програми. Детальна інформація щодо кількісних результативних показників ефективності виконання програми наведені у розділі 3 заключного звіту.

Начальник відділу благоустрою та

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Нетішинської

міської ради   							Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА