ПРОЄКТ

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2024					Нетішин				      № __/____

Про виконання у 2023 році Програми благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція)

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2023 році Програми благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція), затвердженої рішенням тридцять третьої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 10 лютого 2023 року № 33/1643, зі змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ____________  сесії Нетішинської міської

ради VIІІ скликання

__.__.2024 № __/____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2023 році Програми благоустрою

Нетішинської міської територіальної громади

на 2023-2025 роки (нова редакція)

1.Основні дані

Програма благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція) затверджена рішенням тридцять третьої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 10 лютого 2023 року № 33/1643.

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення благоустрою загальних територій Нетішинської міської ТГ з урахуванням особливостей міської та сільської місцевості, поліпшення зовнішнього вигляду та естетичної привабливості населених пунктів, забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану існуючих об’єктів благоустрою та облаштування нових, підвищення комфортності проживання та відпочинку населення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності громади.

Виконавці програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», управління капітального будівництва ВК НМР, Фонд комунального майна міста Нетішина.

Строки виконання програми: 2023-2025 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | 1. Електроенергія вуличного освітлення Нетішинської міської ТГ, електроенергія для включення міського фонтану | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 4940,36 | - | 2858,33 | - | Забезпечено освітлення територій Нетішинської ТГ в вечірні та нічні години, проводилось включення міського фонтану в літній період для відпочинку населення |  |
|  | 2.Утримання зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення Нетішинської ТГ | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 3449,50 | - | 2017,02 | - | Проведено роботи по огляду та перевірці стану опор, огляд та ремонт замків люка, перевірка кріплення світильників, реле, контактних систем і стан котушок.,фарбування електроопор. Закуплено 300 шт.енергозберігаючих та світлодіодних ламп для с.Старий Кривин, Проведено перевірку засобів обліку. Виконано ремонтні роботи електромереж вуличного освітлення. Проведено сервісне обслуговування системи моніторингу виконавчих пунктів мереж зовнішнього освітлення для забезпечення надійної та безперебійної роботи обладнання, попередження та усунення несправностей в процесі експлуатації системи управління системи «СПРУТ.» |  |
|  | 3.Утримання зелених насаджень, видалення карантинних рослин: амброзії полинолистої, борщовика Сосновського та інших, шляхом викопування рослин з корінням, механічним методом (скошування), та утилізація цих рослин | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 10204,88 | - | 7622,74 | - | Проводився постійний догляд за зеленими насадженнями: обрізка, прополювання, викошування газонів, полив, обкопування, укриття, підживлення, висаджування, посів, збір сирцю квітів тощо. Виконувалось видалення омели та амброзії. |  |
|  | 4.Прибирання території благоустрою, в т.ч. виконання суспільно-корисних робіт. Ремонт, утримання об’єктів і елементів благоустрою (МАФи, фонтани, інші елементи), придбання обладнання дитячих ігрових майданчиків та обладнання для проведення спортивно-розважальних заходів | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 19000,88 | - | 14686,33 | - | Забезпечено утримання об’єктів та елементів благоустрою у належному стані, очищення урн для сміття, проведення ремонтних робіт елементів благоустрою, встановлення додаткових елементів, упорядкування та ремонт пам’ятників. |  |
|  | 5.Обслуговування території кладовищ | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 634,56 | - | 431,21 | - | Проводилось прибирання територій кладовищ, систематичне вивезення та утилізація сміття, викошування трави, видалення порослі дерев та аварійних (сухостійних) дерев. Здійснювалось завезення води та піску, фарбування огорожі та воріт на новому цвинтарі у м.Нетішин. |  |
|  | 6.Утримання території тимчасового утримання безпритульних тварин та утримання безпритульних тварин | КП НМР «Комфорт» | 2023 | 2808,29 | - | 1924,53 | - | Здійснювалося утримання території для тимчасової перетримки тварин, придбання кормів, стерилізація тварин (собак та котів), проводились ремонти вольєрів та огорожі. |  |
|  | 7.Утримання вулично-дорожньої мережі міської територіальної громади, обслуговування світлофорів, гідродинамічне очищення ділянок зливної каналізаційної мережі вулиць, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки доріг та розмітки пішохідних переходів, поточний ремонт доріг та тротуарів. | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 20462,45 | - | 17164,91 | - | Проводилась робота по очищенню вулично-дорожньої мережі від снігу та посипання протиожеледними матеріалами в зимовий період, прибирання від нанесеного піску та ґрунту навесні. Протягом року проводились роботи з прибирання доріг та тротуарів, автобусних зупинок, пішохідних та автомобільних мостів, очищення зливової каналізації та дощових колодязів. Виконано ямковий ремонт доріг та бетонування тротуарів. Здійснено улаштування та демонтаж пристроїв зменшення швидкості, проведено фарбування існуючих та встановлення нових дорожніх знаків, нанесення розмітки дорожньої та пішохідних переходів, ремонт та фарбування металевих огорож, обмежувальних стовпчиків та напівсфер. Придбано та встановлено перила металеві для пандуса двосторонні біля пішохідного переходу на вул.Чорновола. |  |
|  | 8.Утримання та обслуговування технічної бази. | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 1980,94 | - | 1160,94 | - | Забезпечено постійну охорону виробничої бази, відшкодування витрат за надані комунальні послуги. Придбано скло 148,06 кв.м та шифер 50 шт для проведення ремонтних робіт в адмінприміщенні технічної бази. Відремонтовано 32 шт. дерев’яних віконних рами, встановлено скло 45,6 кв.м. (відновлення пошкоджених вибуховою хвилею вікон та віконних рам). Відремонтовано та пофарбовано ворота при заїзді на територію бази. |  |
|  | 9.Обслуговування території благоустрою с.Старий Кривин та с.Новий Кривин | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 4924,89 | - | 4225,08 | - | Постійно проводилось прибирання території благоустрою та обслуговування доріг сіл Старий та Новий Кривин (ремонт, грейдування доріг). Здійснювалось посипання пртиожеледною сумішшю та очищення доріг у зимовий період. Забезпечено вивезення та утилізацію сміття, в тому числі промислових відходів (бетонний бій), упорядкування кладовищ та підвезення піску. Проведено мікробіологічні та хімічні дослідження питної води в 4-х криницях у с.Старий Кривин. |  |
|  | 10.Придбання, монтаж і демонтаж святкового оздоблення, Новорічної ялинки. | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 103,84 | - | 33,13 | - | Проведено демонтаж та монтаж новорічних світлових фігур, ремонт та встановлення світлових гірлянд, святкового оздоблення. |  |
|  | 11.Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста. | КП НМР «Комфорт» | 2023 | 899,94 | - | 889,15 | - | Забезпечено утримання території міського пляжу у належному стані, облаштування та функціонування рятувального поста, проведено водолазне обстеження дна акваторії місця масового відпочинку населення «Озеро для купання», здійснено мікробіологічне та хімічне дослідження води та піску, додатково завезено 100 т. піску. Проведено ремонт та фарбування елементів та обладнання пляжу. Виконувались роботи по плануванню берегу пляжу підрядною організацією. |  |
|  | 12.Утримання (в тому числі ремонт) та облаштування парків, їх елементів, зон відпочинку на території ТГ, збереження природо заповідного фонду, очищення русла обвідного каналу міста Нетішин, утримання в належному стані берегозакріплювальних споруд вздовж річки Горинь | КП НМР «Комфорт» | 2023 | 7432,63 | - | 5621,95 | - | Здійснювалось утримання та обслуговування територій площею 20,9 га та парку-заповіднику «Кривинський». Виготовлено та встановлено силами КП «Комфорт» контейнери для пластику, альтанку, лавки-арки, декоративна огорожа, млин, місток. Виконувався ремонт альтанок, урн, лавок, сцени, спортивного майданчика. Відремонтовано та обладнано елементами благоустрою колишній танцювальний майданчик у «Диво-парку». Забезпечено функціонування модульного санвузла. Проводилось утримання берегозакріплювальних споруд, закуплено та встановлено бетонні урни (40 шт.). Забезпечено функціонування питних фонтанчиків, проведення проб води. |  |
|  | 13.Проведення незалежної оцінки об'єктів благоустрою | Фонд комунального майна міста Нетішина | 2023 | 60,00 | - | 1,80 | - | Забезпечено проведення незалежної оцінки об’єктів благоустрою (оцінка ігрового обладнання дитячого майданчика на вул.Набережна, 3) на території Нетішинської ТГ |  |
|  | 14.Проведення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою зеленого господарства, розробка інвентаризаційного плану об'єктів благоустрою, ведення реєстрів зелених насаджень | КП НМР «Комфорт» | 2023 | 200,00 | - | - | - | Кошти не виділялися |  |
|  | 15.Поточний ремонт дорожнього покриття (вирівнювання та підсипка доріг) вуличної мережі дороги між с.Старий Кривин та с.Новий Кривин | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | - | 73,33 | - | 73,33 | Проведено поточний ремонт дорожнього покриття1133,8 кв.м. вуличної мережі дороги між с.Старий Кривин та с.Новий Кривин – улаштування підстильних та вирівнювальних шарів з піщано гравійної суміші, жорстви. |  |
|  | РАЗОМ: |  |  | 77103,16 | 73,33 | 58637,12 | 73,33 |  |  |
| 2 | 1.Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 24477,62 | - | 17781,32 | - | Виконано роботи по поточному ремонту дорожнього покриття вулиць та тротуарів, нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком підрядними організаціями (24424,18 кв.м.) |  |
|  | 2.Обстеження технічного стану автомобільного мосту на перехресті вул.Будівельників та вул.Набережна в м.Нетішин Хмельницької області | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 236,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |  |
|  | 3.Виконання інженерно-геодезичного супроводу робіт по об’єкту «Нове будівництво пішохідного моста через р.Горинь в районі вул.Михайлова м.Нетішин Хмельницької області» | УКБ ВК НМР | 2023 | 48,15 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися |  |
|  | 4. Послуги з видачі технічних умов на приєднання до мереж холодного водопостачання по об’єкту «Нове будівництво міського кладовища за межами населеного пункту м.Нетішин Шепетівський район Хмельницька область» | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 2,00 | - | 1,99 | - | Отримано технічні умови на приєднання до мереж холодного водопостачання по об’єкту «Нове будівництво міського кладовища за межами населеного пункту м.Нетішин Шепетівський район Хмельницька область» |  |
|  | РАЗОМ: |  |  | 24763,77 | - | 17783,31 | - |  |  |
| 3 | 1.Придбання машин, механізмів, предметів, обладнання довгострокового користування, оновлення автотракторної техніки, ремонт автотракторної техніки, придбання обладнання та комплексів дитячих ігрових майданчиків | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 3492,00 | - | 1435,02 | - | Придбано трактор YTO NLX 754 з навісним обладнанням (підмітальна щітка, гідравлічний поворотний сніговий відвал з системою кріплень). |  |
|  |  | КП НМР «Комфорт» | 2023 | 5467,33 | - | 738,95 | - | Придбано санвузол модульний, висоторізи (2), кущорізи (2). |  |
|  | 2.Капітальний ремонт доріг та вулиць Нетішинської міської ТГ | УКБ ВК НМР | 2023 | 1900,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |  |
|  | 3.Реконструкція дренажно-обвідного каналу та ремонт елементів міського фонтану; нове будівництво скверу з реконструкцією фонтану по просп.Незалежності в м.Нетішин Хмельницької області. | УКБ ВК НМР | 2023 | 35000,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |  |
|  | 4.Будівництво паркувальних майданчиків (стоянок) вздовж дренажно-обвідного каналу, що на вулиці Шевченка | УКБ ВК НМР | 2023 | 1010,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |  |
|  | 5.Капітальний ремонт (місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки автобусів) вулиці Набережна в м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2023 | 2477,41 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |  |
|  | 6.Будівництво міського парку культури та відпочинку в м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2023 | 25391,87 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |  |
|  | 7.Будівництво пішохідного моста через р.Горинь в м.Нетішин Хмельницької області та проведення будівельно-технічного дослідження об’єкту будівництва | УКБ ВК НМР | 2023 | 1850,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |  |
|  | 8.Виготовлення ПД та будівництво спортивного майданчика по вул.Солов'євській | УКБ ВК НМР | 2023 | 3000,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися |  |
|  | 9.Будівництво тротуару по вул.Привокзальній в с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2023 | 100,00 | - | - | - | Кошти не виділялися |  |
|  | 10.Будівництво парку у районі вул.Набережна, вул.Будівельників та просп.Незалежності в м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2023 | 100,00 | - | - | - | Кошти не виділялися |  |
|  | 11.Будівництво об'єкту "Нове будівництво вуличного освітлення (зона пішоходного мосту через р.Горинь) в районі вул.Михайлова м.Нетішин Хмельницької області" | УКБ ВК НМР | 2023 | 60,00 | - | 0,00 | - | Кошти не передбачалися |  |
|  | 12.Будівництво ПЛІ - 0,4 кВ по вул.Привокзальній в с. Старий Кривин, Славутського району, Хмельницької області. Підключення ПЛІ від нового джерела постачання електричної енергії (КТП) вулиці Садової. | УКБ ВК НМР | 2023 | 21,00 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |  |
|  | 13.Виготовлення проєктної документації на тему: -"Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул.Солов'євська в м.Нетішин Хмельницької області"; -"Будівництво мережі зовнішнього освітлення с.Старий Кривин Хмельницької області: вулиця Чкалова, вулиця Космічна, вулиця Лесі Українки, вулиця Шевченка, вулиця Богдана Хмельницького». | УКБ ВК НМР | 2023 | 69,00 | - | - | - | Кошти не виділялись |  |
|  | 14.Будівництво лінії вуличного освітлення частини вулиці Лісова у місті Нетішин Хмельницької області (ділянки дороги від кільця "Інтеграл" до будівлі № 38, що на вул.Лісова ) | УКБ ВК НМР | 2023 | 312,65 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялись |  |
|  | 15.Виготовлення проєктної документації на тему: «Реконструкція системи вуличного освітлення по вул.Лісова (дорога до хлібозаводу) в м.Нетішин Шепетівського району Хмельницької області». | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 16,40 | - | 10,95 | - | Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на тему: «Реконструкція системи вуличного освітлення по вул.Лісова (дорога до хлібозаводу) в м.Нетішин Шепетівського району Хмельницької області». |  |
|  | 16.Виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи кошторисної частини проєкту по об'єкту "Нове будівництво міського кладовища за межами населеного пункту м.Нетішин Шепетівський район Хмельницька область" та виконання супровідних робіт | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 195,30 | - | 188,30 | - | Виготовлено проєктно-кошторисну документацію, роботи з інженерно-геодезичних вишукувань, роботи по проведенню експертизи кошторисної частини та інженерно-геологічних вишукувань по об’єкту "Нове будівництво міського кладовища за межами населеного пункту м.Нетішин Шепетівський район Хмельницька область" |  |
|  | 17. 1.Виготовлення проєкту та експертизи (Реконструкція мережі зовнішнього освітлення (дообладнання мережі системою автономного освітлення з альтернативними джерелами енергії) в м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області). 2.Виготовлення проєкту та експертизи (Будівництво системи автономного освітлення з альтернативними джерелами енергії в с.Кривин Шепетівського району Хмельницької області). 3.Виготовлення проєкту та експертизи (Будівництво системи автономного освітлення з альтернативними джерелами енергії в садибній забудові м.Нетішин Шепетівського району Хмельницької області). | КП НМР «Благоустрій» | 2023 | 94,20 | - | - | - | Кошти не виділялись |  |
|  | 18.Капітальний ремонт доріг Нетішинської міської територіальної громади з улаштуванням автобусних зупинок | УКБ ВК НМР | 2023 | 1000,00 | - | 405,195 | - | Проведено підготовчі роботи (розбирання цементного та асфальтобетонного покриттів, бортових каменів), земляні роботи, улаштування покриття з фігурних елементів мощення, тактильної плитки, встановлення бортових каменів тощо. |  |
|  | РАЗОМ: |  |  | 81557,16 | - | 2778,415 | - |  |  |
|  |  | ВСЬОГО |  | 183424,09 | 73,33 | 79198,845 | 73,33 |  |  |

16

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2023 |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.гривень | 79198,845 |
| Кошти інших джерел, тис.гривень | 73,33 |
| Соціальні |  |
| Придбано машини, обладнання та інструменти: - трактор YTO NLX 754 з навісним обладнанням, шт. - модульний санвузол, шт. - висоторіз, шт. - кущоріз, шт. | 1 1 2 2 |
| Вуличні лавочки: - відремонтовано, шт. - пофарбовано, шт. - виготовлено та встановлено нових, шт. | 95 240 10 |
| Відремонтовано та пофарбовано дитячих майданчиків, од. | 73 |
| Виготовлено та встановлено: - альтанки, од. - лавки-арки, шт. | 1 2 |
| Придбано пісок для дитячих майданчиків, посипання вулиць та для кладовищ, т | 500 |
| Придбано протиожеледних матеріалів, т | 1079,35 |
| Закуплено світлодіодних ламп зовнішнього освітлення, шт. | 300 |
| Урни (контейнери) для сміття: - придбано та встановлено нових, шт. - пофарбовано, шт. - відремонтовано та встановлено, шт. | 40 610 72 |
| Утримання зеленних насаджень, - висаджено розсади квітів, шт. - висаджено кущів, шт. - висаджено дерев, шт. - засіяно квітників, кв.м - засіяно газонів, га - видалено сухих, аварійних дерев та кущів, шт. - видалено сухого живоплоту, м.пог. - викошено газонів, га. - стрижка кущів та чагарників, м.пог. | 5866 1060 15 4000 0,3 71 70 54,5 16707 |
| Поточний ремонт вулиць та доріг з нанесенням дорожньої розмітки холодним пластиком, м2. | 24424,18 |
| Ямковий ремонт доріг, вулиць, бетонування тротуарів кв.м. | 16021,22 |
| Поточний ремонт вулиць та доріг (підсипка та вирівнювання), м2. | 16609,5 |
| Придбано та встановлено дорожніх знаків, шт. | 292 |
| Придбано та встановлено люків колодязних, шт. | 16 |
| Придбано та встановлено ливневих решіток, шт. | 30 |
| Капітальний ремонт доріг та улаштування тротуарів: - покриття з ФЕМ, м2. - бетонні бортові камені, м.пог. - покриття з тактильної плитки, м2. | 154 179 13,6 |
| Екологічні |  |
| Вивезено та утилізовано сміття, куб.м | 3463,2 |
| Вивезено та утилізовано промислових відходів (бетонний бій), куб.м | 135 |
| Інші |  |
| Простерилізовано тварин (собак, котів), голів | 207 |
| Придбано кормів для тварин, т. | 10,68 |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми.

Завдання Програми спрямовані на реалізацію комплексу заходів з благоустрою Нетішинської громади, які забезпечують утримання в належному санітарно-технічному стані території населених пунктів, покращення їх естетичного вигляду, підвищення рівня комфортності проживання та відпочинку жителів і гостей громади.

Програма є актуальною та потребує продовження роботи по реалізації заходів у 2024 році.

З метою ефективної реалізації заходів Програми необхідно забезпечити своєчасне фінансування заходів.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Перший заступник міського голови

Олена Хоменко,

начальник відділу благоустрою

та житлово-комунального господарства ВК НМР

Єлізавета Чайковська

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до щорічного (проміжного) звіту про виконання у 2023 році

Програми благоустрою Нетішинської міської територіальної громади

на 2023-2025 роки (нова редакція

Програма благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція) з внесеними змінами, затверджена рішенням сорок третьої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 14 грудня 2023 року за № 43/2091, розроблена з метою реалізації комплексу заходів щодо забезпечення благоустрою загальних територій Нетішинської міської ТГ з урахуванням особливостей міської і сільської місцевості, поліпшення зовнішнього вигляду та естетичної привабливості  населених пунктів, забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану існуючих об’єктів благоустрою та облаштування нових, підвищення комфортності проживання та відпочинку населення і забезпечення безпечних умов життєдіяльності громадян.

Реалізація заходів програми проводилась виконавцями програми: Фонд комунального майна міста Нетішина, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» та     КП НМР «Комфорт».

Заплановані програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених коштів бюджету громади та залучених коштів сторонніх організацій з урахуванням особливостей законодавства на час дії запровадженого воєнного стану в Україні.

Детальна інформація щодо кількісних результативних показників ефективності виконання програми наведені у розділі 3 звіту.

Виконання заходів у 2023 році дало змогу виконати роботи з ямкового ремонту доріг, вулиць, тротуарів, провести капітальний та поточний ремонти вулиць та доріг, придбати та встановити дорожні знаки, забезпечити зимове утримання вулично-дорожньої мережі громади, вивезти та утилізувати сміття, придбати та встановити урни для сміття, виконати роботи з утримання зелених насаджень, парків, зон відпочинку, утримувати в належному стані мережі вуличного освітлення Нетішинської МТГ, в т.ч. забезпечити освітлення територій в вечірні та нічні години, забезпечити стерилізацію та утримання безпритульних тварин тощо.

Виконавець:

Начальник відділу благоустрою та

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради					Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА