ПРОЄКТ

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

___________________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2024					Нетішин				   № __/____

Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 19 листопада 2021 року № 16/1028 «Про програму підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки»

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» та з метою розгляду звернення ПП «Нетішин-Управбуд», зареєстрованого у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради 27 травня 2024 року за № 33/2458-01-13/2024,                          Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради                   VIII скликання від 19 листопада 2021 року № 16/1028 «Про програму підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» зі змінами такі зміни:

1.1. пункт 8 «Обсяги та джерела фінансування» розділу 1 «Паспорт програми» викласти у новій редакції згідно з додатком 1;

1.2. абзац 4 розділу 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми» викласти у новій редакції згідно з додатком 2;

1.3. додаток 1 до Програми «Перелік напрямів, завдань і заходів програми підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» викласти у новій редакції згідно з додатком 3.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Нетішинської міської ради VІІІ скликання з питань містобудування, архітектури, будівництва, благоустрою, регулювання земельних відносин та екології (Олег Петрук) та першого заступника міського голови Олену Хоменко.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток 1

до рішення _____________ сесії

Нетішинської міської ради

VIІІ скликання

__.__.2024 № __/____

Нова редакція пункту 8 «Обсяги та джерела фінансування»

розділу 1 «Паспорт програми»

8. Обсяги та джерела фінансування

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис.грн | У тому числі за роками, тис.грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Бюджет міської ТГ | 14464,35 | - | 4945,90 | 3972,00 | 5546,45 |

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Додаток 2

до  рішення _____________ сесії

Нетішинської міської ради

VIІІ скликання

__.__.2024 № __/____

Нова редакція абзацу 4 розділу 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування;

строки та етапи виконання Програми»

Загальний плановий обсяг фінансових ресурсів із бюджету Нетішинської міської ТГ, необхідних для реалізації програми, становить 14464,35 тис.гривень.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Додаток 3

до  рішення _____________ сесії

Нетішинської міської ради

VIІІ скликання

__.__.2024 № __/____

Додаток 1 до програми

Перелік напрямів, завдань і заходів програми підтримки технічного стану будівель гуртожитків

Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

| № з/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строк вико-нання | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн, у тому числі |  |  |  |  | Джерела фінан-сування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Облік користувачів/ наймачів житлових та нежитлових приміщень комунальної власності у гуртожитках. | 1.1. складення списків наймачів/ користувачів житлових/ нежитлових приміщень гурто-житків комуналь-ної власності | 2021/2022 | КП НМР «ЖКО», Фонд комуналь-ного майна міста Нетішина | - | - | - | - | - | Без фінансування/ бюджет міської ТГ | Встановлення невикористаних житлових приміщень з метою покращення житлових умов громадян, які потребують |
|  |  | 1.2. укладання договорів найму/ користування житлових/нежит-лових приміщень гуртожитків комунальної власності | 2021/2022 | КП НМР «ЖКО», Фонд комуналь-ного майна міста Нетішина | - | - | - | - | - | Без фінансування/ бюджет міської ТГ | Унормування відносин власника приміщень і наймачів/ користувачів як елемент системи ефективного управління майном |
| 2 | Облік та технічна інвентаризація нежитлових приміщень комунальної власності Нетішинської міської ТГ у гуртожитках | 2.1. Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічних паспортів, експертна оцінка майна комунальної власності Нетішинської МТГ | 2023/2024 | КП НМР «ЖКО», Фонд комуналь-ного майна міста Нетішина, виконавчий комітет НМР | 22,00 | - | - | 22,00 | - | Бюджет міської ТГ | Забезпечення належного обліку та реєстрації житлових та нежитлових приміщень комунальної власності Нетішинської МТГ |
| 3 | Покращення технічного стану будівель – гуртожитків у місті Нетішин | 3.1. реконструкція електромереж і системи обліку спожитої електроенергії гуртожитків | 2022/ 2024 | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі гуртожитків | 6530,00 | - | 1900,00 | 1900,00 | 2730,00 | Бюджет міської ТГ, кошти інших джерел | Покращення експлуатаційних якостей інженерних мереж гуртожитків. Створення умов для оплати за спожиту електроенергію кожним абонентом гуртожитку окремо. |
|  |  | 3.2. проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж водопостачання, водовідведення будівель гуртожитків | 2022/ 2024 | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі гуртожитків | 5600,00 | - | 2000,00 | 1800,00 | 1800,00 | Бюджет міської ТГ, кошти інших джерел | Покращення експлуатаційних якостей інженерних мереж будівель гуртожитків |
|  |  | 3.3. капітальний ремонт та модернізація ліфтів у будівлях гуртожитків | 2022/2026 | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі гуртожитків | 750,00 | - | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Бюджет міської ТГ, кошти інших джерел | Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів, покращення технічних характеристик шляхом проведення капітального ремонту для продовження терміну експлуатації ліфтів у гуртожитках |
|  |  | 3.4. поточний та капітальний ремонт кімнат, коридорів та допоміжних приміщень, герметизація стиків зовнішніх стикових панелей гуртожитку № 6, що на просп.Незалежності, 10 у місті Нетішин | 2022-2024 | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «ЖКО», УКБ ВК НМР | 1562,35 | - | 795,90 | - | 766,45 | Бюджет міської ТГ, кошти інших джерел | Покращення експлуатаційних якостей гуртожитку № 6, створення належних умов для розміщення ВПО |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 14464,35 | - | 4945,90 | 3972,00 | 5546,45 |  |  |

Секретар міської ради													               Іван РОМАНЮК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання

від 19 листопада 2021 року № 16/1028 «Про програму підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки»

На підставі листа ПП «Нетішин Управбуд» від 24 травня 2024 року                   № 22/24, до Програми пропонується внести наступні зміни:

Додаток 1 до Програми «Перелік напрямів, завдань і заходів програми підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки»:

- до пункту 3.1. «реконструкція електромереж і системи обліку спожитої електроенергії гуртожитків» Додатку 1 до програми на 2024 рік додаються кошти у сумі 830,00 тис.гривень.

Плановий обсяг фінансування Програми на 2024 рік з урахуванням запропонованих змін становитиме 5546,45 тис.грн, загальний плановий обсяг фінансування Програми на 2021-2024 роки  становитиме 14464,35 тис.гривень.

Такі доповнення викликають відповідні зміни у пункті 8 Паспорту програми та у абзаці 4 розділу 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми».

Начальник відділу благоустрою

та житлово-комунального

господарства ВК НМР						Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА