ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят другої сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

01.03.2019			         		  Нетішин				№ 52/_____

Про виконання у 2018 році програми будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога №1) м.Нетішин Хмельницької області на 2015-2019 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2018 році програми будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога №1) м.Нетішин Хмельницької області на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 10 грудня 2015 року № 3/32, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова								О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят другої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

01.03.2019 № 52/______

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2018 році програми будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога №1) м.Нетішин Хмельницької області на 2015-2019 роки

1.Основні дані

Програма будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога №1) м.Нетішин Хмельницької області на                   2015-2019 роки затверджена рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 10 грудня 2015 року № 3/32 із змінами.

Основними завданнями Програми є:

- створення (покращення) безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху;

- підвищення ефективності та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення;

- забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об’єктів благоустрою;

- застосування енергозберігаючих технологій;

- зниження вуличної злочинності та вандалізму.

Основним виконавцем заходів програми є КП НМР «ЖКО», управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради.

Термін виконання програми: 5 років.

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконан-ня заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (вказати) | Бюджет міста | Інші джерела (вказати) |  |
| 1 | Створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху: будівництво мережі зовнішнього електроосвітлення вул. Енергетиків (автодорога № 1) | Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | 2018 рік | У межах бюджетних призначень | Держав-ний бюджет, обласний бюджет | 550,2 6,5 14,1 | - - - | Проведено повний комплекс електромонтажних робіт при прокладанні мережі зовнішнього освітлення (розробка ґрунту, прокладання кабелю, монтаж заземлювачів тощо), монтаж устаткування, будівництво та встановлення трансформаторної підстанції. Встановлено 33 металевих опор вуличного освітлення разом із світильниками Здійснено технічний нагляд під час будівництва Проведено технічну інвентаризацію об’єкта та виготовлення технічного паспорта об’єкта |
| 3 | встановлення опор світильників | Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | 2018 рік | - |  |  |  |  |
| 4 | забезпечення приєднання електроустановок | Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | 2018 рік | 50,0 |  | 7,5 | - | Приєднано електроустановки до мережі |

4

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2018 рік |
| --- | --- |
| Економічні | Проведено будівельні та монтажні роботи. встановлено 33 металеві опори вуличного освітлення разом із світильниками. У 2018 році освоєно 578,3 тис. гривень |
| Соціальні | Покращення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху. Зниження аварійності та покращення благоустрою та освітлення доріг міста |
| Екологічні | Раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергозберігаючих джерел світла |
| Інші | Впровадження та реалізація державної політики у сфері енергозбереження, покращення умов проживання мешканців міста, забезпечення безпеки життєдіяльності населення. абсолютне покращення освітленості вулиць міста |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Станом на 01 січня 2019 року завдяки реалізації цієї програми встановлено 103 опори вуличного освітлення разом із світильниками.

Програма є актуальною для міста та потребує застосування сучасних  енергозберігаючих технологій, використання високоякісних та довговічних приладів, які відповідають критеріям енергозбереження.

Перший заступник міського голови					І.В.Романюк

Відповідальні виконавці:

Начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Заріцька Н.М.

Начальник управління капітального

будівництва виконавчого комітету

міської ради

Петрук Я. Б.