ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_________________ сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

___.03.2019			         		  Нетішин				№ ___/_____

Про виконання у 2018 році комплексної програми підтримки та розвитку житлового фонду м.Нетішин на 2018-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2018 році комплексної програми підтримки та розвитку житлового фонду м.Нетішин на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради              VІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 37/2070, із змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення _____________________ сесії Нетішинської міської ради

VIІ скликання

__.___.2019   № ___/_____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2018 році комплексної програми підтримки та розвитку житлового фонду м.Нетішин на 2018-2020 роки

1.Основні дані

Комплексна програма підтримки та розвитку житлового фонду м.Нетішин на 2018-2020 роки (далі - Програма) затверджена рішенням тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2017 року             № 37/2070.

Програми розроблена з метою створення умов для покращення стану житлового фонду у місті, виконання комплексу робіт та першочергових заходів на 2018-2020 роки, спрямованих на відновлення та поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для забезпечення комфортного проживання у житлових будинках, надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання на умовах співфінансування.

Виконавці Програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету НМР, управління капітального будівництва виконавчого комітету НМР, фонд комунального майна міста Нетішина, КП НМР «ЖКО».

Строки виконання Програми: 2018-2020 роки.

2.Виконання завдань і заходів

Програмою передбачено виконання таких заходів:

- проведення експертного обстеження ліфтів після закінчення їх граничного строку експлуатації з метою виявлення технічної можливості для подальшого використання та забезпечення надійної їх експлуатації;

- проведення позачергового технічного огляду з метою забезпечення безпечної експлуатації ліфтів після закінчення нормативного терміну більше  25 років;

- своєчасна заміна ліфтів зі строком експлуатації 25 років і більше;

- своєчасна модернізація та капітальний ремонт ліфтів для продовження терміну їх експлуатації;

- встановлення диспетчерських систем.

Виконання завдань і заходів Програми за 2018- 2020 роки наведено у таблиці.

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. | Етапи виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
|  | 1.1.Проведення капітальних ремонтів багатоповерхових жилих будинків | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управління, Управління капітального будівництва, КП НМР «ЖКО» | 2018 | 1500,00 | 375,00 | - | - | Кошти не виділялися |
|  | 1.2.Проведення капітальних ремонтів багатоповерхових жилих будівель - гуртожитків | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управління, Управління капітального будівництва, КП НМР «ЖКО» | 2018 | 1000,00 | - | - | - | Кошти не виділялися |
|  | 1.3. Проведення технічної інвентаризації житлового фонду міста (виготовлення технічної документації) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управління, Управління капітального будівництва, КП НМР «ЖКО» | 2018 | 893,00 | - | 366,605 | - | Виготовлено технічних паспортів на 18 житлових будинків |
|  | 1.4. Проведення експертного обстеження , позачергових технічних оглядів, капітального ремонту, модернізації і заміни ліфтів житлового фонду м.Нетішин з терміном експлуатації 25 і більше років | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управління, Управління капітального будівництва, КП НМР «ЖКО», | 2018 | 3500,00 | 184,30 | 1109,464 | - | Виконано капітальний ремонт п’яти ліфтів, проведено експертне обстеження 59-ти ліфтів та позачерговий технагляд 85-ти ліфтів |
|  | 1.5. Проведення вимірів опору ізоляції в житлових будинках | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управління, Управління капітального будівництва, КП НМР «ЖКО» | 2018 | 238,567 | - | - | - | Кошти не виділялися |
|  | Всього |  |  |  |  | 1476,069 |  |  |

4

3.Оцінка ефективності та виконання програми

| Показники | 2018 рік |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, грн.: | 1476069,27 |
| - капітальний ремонт ліфтів, грн. | 814657,05 |
| - експертне обстеження та позачерговий техогляд, грн. | 294807,22 |
| - виготовлення технічних паспортів, грн. | 366605,00 |
| Інші: |  |
| Капітальний ремонт ліфтів, од. | 5 |
| Експертне обстеження ліфтів, од. | 59 |
| Позачерговий технічний огляд, од | 85 |
| Виготовлення технічних паспортів, од. | 18 |

4.Заключний висновок

Своєчасне виконання заходів Програми дало змогу забезпечити надійність стабільної роботи та безпечної експлуатації ліфтів і ліфтового обладнання шляхом планомірного технічного відновлення, модернізації та ремонту ліфтів житлового фонду.

За період 2018 року:

- проведений капітальний ремонт 5-ти ліфтів за адресами: вул.Шевченка, 16 - на суму 43981,76 грн.; вул. Шевченка, 18 – на суму 42850,32 грн.; вул.Набережна, 23 – на суму 253704,09 грн.; просп.Курчатова, 3 – на суму 437024,77 грн.; провул. Миру,4 – на суму 37096,17 грн.;

- проведене експертне обстеження, визначено технічний стан ліфтів, встановлено можливість, доцільність, умови та термін подальшої експлуатації  59-ти ліфтів та проведений позачерговий технічний огляд 85-ти ліфтів - на загальну суму 294807,22 гривень ;

- виготовлено технічних паспортів на 18 житлових будинків.

За звітний період загальний обсяг виділених коштів із бюджету міста становить 1 476 069,27гривень.

На сьогоднішній день виконавчий комітет Нетішинської міської ради спільно з  КП НМР «ЖКО» та представниками підприємства, яке надає послуги з експлуатації та утримання ліфтів,  вживають всіх заходів для їх надійної роботи у м.Нетішин.

Перший заступник

міського голови									І.В. Романюк

Відповідальний виконавець:

Спеціаліст 1 категорії відділу містобудування,

архітектури та благоустрою виконавчого комітету

Нетішинської міської ради   Славинська Т.Б.