ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

______________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

__.___.2019		 			Нетішин				№ __/______

Про виконання у 2018 році міської програми "Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки»

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада  в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2018 році міської програми "Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки", затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року               № 19/371, зі змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення ___________ сесії

Нетішинської міської ради

VII скликання

__.___.2019 № ___/____

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2018 році

міської програми "Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки"

1.Основні дані

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371 затверджено міську програму «Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки» (далі - програма).

Метою програми є покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення міста Нетішин садибної забудови.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (дер-жавний бюджет) | бюджет міста | державний бюджет |  |
| 1 | Будівництво водопроводу (мережі водопостачання об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішина – садибна забудова») | Виконав-чий комітет Нетішин-ської міської ради, Управлін-ня капіталь-ного будівниц-тва | 2018 | 6075,80 | - | 3665,454 | - | Розроблена проектно-кошторисна документація та проведені будівельні роботи з прокладання трубопроводу протяжністю 4366 п. м. для водопостачання мешканців садибної забудови міста Нетішин |
| 2 | Проведення незалежної оцінки об’єктів (зовнішні інженерні системи водопо-стачання-вуличні водо про-відні мережі, в землі з оглядовими колодцями, які знаходяться в садибній забудові м.Нетішин Хмельницької області) | Виконав-чий комітет Нетішин-ської міської ради, Фонд комуналь-ного майна | 2018 | 2,00 | - | 2,00 | - | Взято на облік безгосподарський об’єкт для належного утримання та обслуговування |
|  | Всього |  |  |  |  | 3667,454 |  |  |

3

3.Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2018 |
| --- | --- |
| Економічні: |  |
| Загальний обсяг видатків з бюджету міста, тис.грн.: | 3667,454 |
| - на проектні роботи, тис. грн. | 151,181 |
| - на будівельні роботи, тис. грн. | 3514,273 |
| - на проведення незалежної оцінки об’єктів, шт/ тис. грн. | 1/ 2,00 |
| Соціальні: | - |
| - прокладено п/е трубопроводів d=110мм з гідравлічним випробуванням, м.п. | 4366,00 |
| - улаштовано круглих колодязів із збірного залізобетона , м3 | 54,32 |
| - змонтовано залізобетонних конструкцій (плит днищ, кільця, плити перекриття), шт | 140 |
| - установлено каналізаційних люків, шт | 28 |
| - встановлено поліетиленових фасонних частин: втулки, муфти, коліна, фланці d=110мм , шт | 256 |
| - встановлено гідрантів пожежних, шт | 27 |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Забезпечення населення міста якісною питною водою є однією з пріоритетних завдань виконавчого комітету Нетішинської міської ради, виконання яких необхідне для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Вирішення проблеми щодо забезпечення населення садибної забудови міста питною водою належної якості може бути вирішено шляхом:

- реконструкції існуючих та будівництва нових централізованих систем водопостачання;

- раціонального використання джерел водопостачання;

- попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам;

- будівництва централізованого  водопроводу у садибній забудові міста;

- підвищення ефективності та надійності функціонування системи водопостачання;

- контролю якості питної води;

- розвитку господарського механізму, розвитку та сталого функціонування водопровідної мережі.

Виконання всієї програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- населення садибної забудови міста на 100% питною водою нормативної якості з метою поліпшення на цій основі санітарно-епідеміологічної ситуації, стану здоров'я та зниження захворюваності населення міста;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання.

4

Програма спрямована на реалізацію політики щодо забезпечення населення садибної забудови міста питною водою належної якості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та вирішення проблеми шляхом будівництва централізованої системи водопостачання - об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішин – садибна забудова».

Перший заступник

міського голови								І.В. Романюк

Виконавець:

Спеціаліст 1 категорії відділу містобудування,

архітектури та благоустрою виконавчого

комітету міської ради

Славинська Т.Б.