ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят _______________ сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

_______.2014				Нетішин				№ ___/_____

Звіт про використання у 2013 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок другої сесії Нетішинської міської ради                 VI скликання від 31 травня 2013 року № 42/932 «Про перелік об’єктів, що фінансуються у 2013 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» (зі змінами), міська рада    в и р і ш и л а:

Звіт про використання у 2013 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження взяти до відома згідно з додатком.

Секретар міської ради 								О.М.Марчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням п’ятдесят _____________ сесії Нетішинської міської ради VІ скликання _________.2014 № _____/_________

Звіт про використання у 2013 році коштів за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення,

яке проживає на території зони спостереження

| № п/п | Найменування об’єкта, місцезнаходження | Кошторисна вартість, тис. грн. | Обсяг фінансу-вання у 2013 році, тис. грн. за рахунок коштів субвенції | Касові видатки, тис. грн. | Зареєстрована кредиторська заборгованість, тис. грн. | Потреба у фінансу-ванні, тис. грн. | Економія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видатки споживання |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт будівлі по пр-т Курчатова, 1 в м.Нетішин Хмельницької області | 71,743 | 71,743 | 41,44786 | 30,29189 | 30,29189 | 0,00325 |
| 2 | Поточний ремонт будівлі по пр-т Незалежності, 10 в м.Нетішин Хмельницької області | 98,000 | 98,000 | 48,65125 | 49,34875 | 49,34875 |  |
| 3 | Поточний ремонт будівлі по пров. Миру, 4 в м.Нетішин Хмельницької області | 66,400 | 66,400 | 66,34375 |  |  | 0,05625 |
| 4 | Поточний ремонт освітлення під’їздів житлового будинку по пр-т Незалежності, 18 в м. Нетішин Хмельницької області | 62,192 | 62,192 | 18,657 |  | 43,5342 | 0,0008 |
| 5 | Поточний ремонт освітлення під’їздів житлового будинку по пр-т Незалежності, 12 в м. Нетішин Хмельницької області | 63,665 | 63,665 | 19,099 |  | 44,5658 | 0,0002 |
| 6 | Поточний ремонт будівлі по вул. Набережна, 13 в м.Нетішин Хмельницької області | 88,000 | 88,000 | 85,55078 |  |  | 2,44922 |
| ВСЬОГО ПО ВИДАТКАХ СПОЖИВАННЯ |  | 450,000 | 450,000 | 279,74964 | 79,64064 | 167,74064 | 2,50972 |
| Видатки розвитку |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 по вул.Енергетиків, 3 в м.Нетішин Хмельницької області | 221,390 | 211,382 | 134,50476 | 76,75057 | 76,75057 | 0,12667 |
| 2 | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 «Райдуга» по вул.Шевченка, 14 в м.Нетішин Хмельницької області | 229,290 | 220,139 | 50,00000 |  | 170,139 |  |
| 3 | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» по пров.Миру, 5 в м.Нетішин Хмельницької області | 456,566 | 444,312 | 282,74477 |  | 161,56639 | 0,00084 |
| 4 | Капітальний ремонт будівлі (інженерних мереж підвального приміщення) Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 по пр-т Незалежності, 7 в м.Нетішин Хмельницької області | 345,212 | 340,502 | 322,67590 | 5,90640 | 5,9064 | 11,9197 |
| 5 | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нетішинської міської ради Хмельницької області по вул.Будівельників, 5 в м.Нетішин Хмельницької області | 230,129 | 224,200 | 83,68006 |  | 140,44994 | 0,0070 |
| 6 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиці Шевченка, 12 – ДНЗ №7 в м. Нетішин Хмельницької області | 67,523 | 67,523 | 65,96563 |  | 0,618 | 0,93937 |
| 7 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиці Лісова – ЗРП – 503 в м. Нетішин Хмельницької області | 17,887 | 17,887 | 15,50057 |  | 0,1632 | 2,22323 |
| 8 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиці Незалежності – гідропарк (фонтан) в м.Нетішин Хмельницької області | 97,788 | 97,788 | 95,51580 |  | 0,9156 | 1,3566 |
| 9 | Капітальний ремонт будівлі (освітлення, системи опалення, фасаду, тротуарного покриття) початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Нетішинська міська школа мистецтв» по пр-т Курчатова, 5 в м.Нетішин Хмельницької області | 987,678 | 962,011 | 912,58181 | 49,42363 | 49,42363 | 0,00556 |
| 10 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр-т Незалежності, 9 в м.Нетішин Хмельницької області | 411,288 | 375,776 | 72,30000 | 36,762 | 303,4752 | 0,0008 |
| 11 | Капітальний ремонт зовнішніх міжпанельних стиків житлового будинку на вул.Шевченка, 2 в м.Нетішин Хмельницької області | 339,575 | 339,575 | 163,99646 | 108,90514 | 108,90514 | 66,6734 |
| 12 | Капітальний ремонт зовнішніх міжпанельних стиків житлового будинку на вул.Шевченка, 18 в м.Нетішин Хмельницької області | 101,454 | 101,454 | 92,15420 | 1,67856 | 1,67856 | 7,62124 |
| 13 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Палац культури міста Нетішин» в м.Нетішин Хмельницької області | 165,883 | 123,079 | 68,38600 | 28,95352 | 42,57668 | 12,11632 |
| 14 | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) Нетішинського комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 «Казка» по вул.Михайлова, 8, м.Нетішин Хмельницької області | 307,968 | 215,121 |  |  | 215,121 |  |
| 15 | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 "Золотий ключик" по пров. Миру, 1, в м.Нетішин Хмельницької області | 307,651 | 307,651 |  |  | 307,651 |  |
| РАЗОМ ПО ВИДАТКАХ РОЗВИТКУ |  | 4287,282 | 4048,400 | 2360,00596 | 308,37982 | 1585,34031 | 102,99073 |
| ВСЬОГО: |  | 4737,282 | 4498,400 | 2639,7556 | 388,02046 | 1753,08095 | 105,50045 |