ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

28.03.2014					Нетішин				№ 57/___

Про виконання програми фінансової підтримки ліфтового господарства житлового фонду міста Нетішин на його модернізацію, заміну та капітальний ремонт

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада   в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання програми фінансової підтримки ліфтового господарства житлового фонду м.Нетішин на його модернізацію, заміну та капітальний ремонт, затвердженої рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради  V скликання від 3 березня 2009 року  № 42, з наступними змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

2.Зняти з контролю рішення тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради  V скликання від 3 березня 2009 року  № 42 «Про програму фінансової підтримки ліфтового господарства житлового фонду м.Нетішин на його модернізацію, заміну та капітальний ремонт» з внесеними змінами.

Секретар міської ради								О.М.Марчук

Додаток

до рішення п’ятдесят сьомої

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

28.03.2014 № 57/_________

Заключний звіт

про результати виконання

програми фінансової підтримки ліфтового господарства житлового фонду міста Нетішин на його модернізацію, заміну та капітальний ремонт

1.Основні дані

Програма фінансової підтримки ліфтового господарства житлового фонду м.Нетішин на його модернізацію, заміну та капітальний ремонт затверджена рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради V скликання від                     03 березня 2009 року № 42.

Програма фінансової підтримки ліфтового господарства житлового фонду         м.Нетішин на його модернізацію, заміну та капітальний ремонт розроблена з метою реалізації державної політики щодо забезпечення надійності експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання, створення передумов для проведення ефективних заходів з попередження та недопущення аварійних ситуацій в ліфтовому господарстві міста шляхом своєчасного проведення модернізації, заміни та ремонту ліфтів, поліпшення якості житлових послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

Основною метою програми є забезпечення планомірного технічного відновлення, модернізації, заміни ліфтів житлового фонду міста, у яких закінчився термін експлуатації (25 років) та капітального ремонту окремих вузлів ліфтового обладнання, які внаслідок інтенсивної експлуатації або варварських дій виходять з ладу.

Ліфти житлового фонду міста перебувають на балансі комунального підприємства Нетішинської міської ради «Житлово-комунальне об’єднання». Їх технічне обслуговування та ремонт здійснює спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство «Хмельницькліфт».

2.Виконання завдань і заходів

Виконання завдань і заходів у 2013 році наведено у таблиці.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етапи виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Експертне обстеження ліфтів щодо їх технічного відновлення (стану), модернізації, заміни та ремонту | КП НМР "ЖКО" | 2009-2013 | 441,027 |  | 385,957 |  | Проведено експертне обстеження ліфтів та визначено технічний стан ліфтів, встановлено можливість, доцільність, умови та термін подальшої експлуатації ліфтів |
| 2 | Модернізація ліфтового господарства житлового фонду | КП НМР "ЖКО" | 2009-2013 | 33102,444 |  | 73,44 |  | Проведено співфінансування на модернізацію ліфтів за адресами: Будівельників, 2; Будівельників, 6 на суму 43,2 тис.грн. Виготовлено ПКД на проведення модернізації ліфтів |
| 3 | Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового фонду | КП НМР "ЖКО" | 2009-2013 | 2090,485 |  | 2275,883 |  | Проведено кап.ремонт ліфтів за ардесами: Михайлова,2 (2 ліфти); Михайлова, 6 (2 ліфти); Михайлова, 10 (2 ліфти); Михайлова, 12 (2 ліфти); Михайлова, 14 (2 ліфти); Курчатова, 11; Михайлова, 18; Незалежності, 12. |
| 4 | Заміна ліфтів житлового фонду | КП НМР "ЖКО" | 2009-2013 | 1245,0 |  | 0 |  | Заміну ліфтів не проведено |
| 5 | Монтаж ОДЗ диспетчерського пункту, монтаж системи ОДЗ | КП НМР "ЖКО" | 2009-2013 | 264,55 |  | 0 |  | Монтаж ОДЗ диспетчерського пункту не проведено |

3.Оцінка ефективності та виконання програми

| Показники | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 0 | 972,7 | 605,4 | 95,7 | 1061,4 |
| Соціальні |  |  |  |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |  |
| Модернізація ліфтів, од. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт ліфтів, од. | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 |

4.Заключний висновок

Своєчасне виконання заходів програми дало змогу забезпечити надійність стабільної роботи та безпечної експлуатації ліфтів і ліфтового обладнання шляхом планомірного технічного відновлення, модернізації та заміни ліфтів житлового фонду.

Протягом 2009-2013 років виконано наступні роботи:

-  Проведено експертне обстеження ліфтів та визначено технічний стан ліфтів, встановлено можливість, доцільність, умови та термін подальшої експлуатації ліфтів;

- Проведено співфінансування на модернізацію ліфтів за адресами: Будівельників, 2; Будівельників, 6 на суму 43,2 тис.грн. Виготовлено ПКД на проведення модернізації ліфтів;

-  Проведено капітальний ремонт ліфтів за ардесами: Михайлова,2 (2 ліфти); Михайлова, 6 (2 ліфти); Михайлова, 10 (2 ліфти); Михайлова, 12 (2 ліфти); Михайлова, 14 (2 ліфти); Курчатова, 11; Михайлова, 18; Незалежності, 12.;

На сьогоднішній день виконавчий комітет Нетішинської міської ради спільно з КП НМР «ЖКО» та представниками спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства «Хмельницькліфт» вживають заходів щодо надійної роботи ліфтів у м.Нетішин.

Перший заступник міського голови						В.І.Ковальчук

Відповідальний виконавець:

начальник відділу комунального

господарства виконавчого

комітету міської ради

Т.Б.Славинська