ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят ____________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

________2019				Нетішин				    № ___/_____

Про виконання у 2018 році програми «Муніципальне житло м.Нетішин на                2017-2027 роки»

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2018 році програми «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки», затвердженої рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року № 23/1202, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят _________ сесії Нетішинської міської

ради VII скликання

_________2019 № ___/______

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2018 році програми «Муніципальне житло

м.Нетішин на 2017-2027 роки»

1.Основні дані.

Рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року № 23/1202  було затверджено програму «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки», з внесеними змінами.

Метою програми є підвищення рівня забезпечення працівників бюджетної сфери та комунальних підприємств територіальної громади міста, що потребують поліпшення житлових умов, житлом шляхом запровадження 
ефективного фінансово-інвестиційного механізму підтримки будівництва (придбання) житла.

Виконавець: Фонд комунального майна  міста Нетішина.

Термін виконання: 2017-2027 роки.

2

2. Виконання завдань і заходів.

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконан-ня заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначи-ти) |  |  |  |
| 1 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт житла, переобладна-ння нежитло-вих будівель у житлові та придбання житла шляхом надання безвідсоткової позики | Виконавчий комітет міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, Фонд кому-нального майна міста Нетішин, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2018 | 5000,0 | - | - | - | Кошти з бюджету міста не виділялись на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житла, переобладнання нежитло-вих будівель у житлові та придбання житла шляхом надання безвідсоткової позики |

3

У 2018 році було сформовано реєстр ІІІ черги учасників програми «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки», прийом заяв на участь у цій програмі проводився від 01 квітня до 01 жовтня 2018 року.

За 2018 рік Фондом комунального майна міста Нетішина прийнято             2 заяви громадян, працівників бюджетної та комунальної сфер міста, які були винесені на розгляд спостережної ради за виконанням програми «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки». 2-є громадян включено до реєстру ІІІ черги учасників програми «Муніципальне житло м.Нетішин на               2017-2027 роки».

Станом на 31 грудня 2018 року учасниками І-ІІІ черги програми «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки» визначено 51 громадянина.

Відповідно до внесених у листопаді 2018 року змін до програми «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки», учасники програми мають можливість отримати безвідсоткову цільову позику з бюджету міста для придбання житла на первинному та вторинному ринку фіксованою сумою 250000 гривень терміном на 5 років, з метою поліпшення власних житлових умов.

3. Оцінка ефективності

| Показники | 2018 рік |
| --- | --- |
| Економічні | - |
| Соціальні | 2 громадян включено до реєстру ІІІ черги учасників програми |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Пропозиція щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Фонд комунального майна міста Нетішина в межах своєї компетенції інформує працівників бюджетної сфери та працівників комунальних підприємств територіальної громади міста Нетішина, які мають право на муніципальне житло щодо участі у формуванні списку учасників програми.

Окрім того та виявляє ризики та враховує їх при розробці програми.

Секретар міської ради								О.В.Хоменко

Виконавець:

Директор Фонду

комунального майна міста Нетішина

О.М. Охримчук