ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

02.08.2019				    	Нетішин			  	        № 59/____

Про внесення змін до рішення п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 26 червня 2019 року    № 58/3900 «Про Програму благоустрою на території сіл Старий Кривин та Новий Кривин Нетішинської міської ОТГ на 2019 рік»

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті                42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року              № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада   в и р і ш и л а:

1. Унести до рішення п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради              VІІ скликання від 26 червня 2019 року № 58/3900 «Про Програму благоустрою на території сіл Старий Кривин та Новий Кривин Нетішинської міської ОТГ на 2019 рік», такі зміни:

1.1. пункт 8 «Обсяги та джерела фінансування» розділу 1 Паспорта Програми викласти у новій редакції згідно з додатком 1;

1.2. таблицю «Ресурсне забезпечення та етапи виконання» розділу 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми» викласти у новій редакції згідно з додатком 2;

1.3. додаток до Програми «Напрямки діяльності, завдання та заходи Програми благоустрою сіл Старий кривин та Новий кривин Нетішинської міської ОТГ на 2019 рік» викласти у новій редакції згідно з додатком 3.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Кузів Р.М.) та першого заступника міського голови Романюка І.В.

Міський голова 									О.О.Супрунюк

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради  VІІ скликання

від 26 червня 2019 року № 58/3900

(у редакції рішення п’ятдесят дев’ятої  сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання 02.08.2019 № 59/____)

8. Обсяги та джерела фінансування:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис.грн. |
| --- | --- |
| Бюджет Старокривинської сільської ради | 1851,501 |

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 1851,501 тис.грн.

Коштів інших джерел – не передбачено.

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради  VІІ скликання

від 26 червня 2019 року № 58/3900

(у редакції рішення п’ятдесят дев’ятої  сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання 02.08.2019 № 59/____)

Ресурсне забезпечення та етапи виконання

| Обсяг коштів, які про-понується залучити на виконання програми | Усього витрат на виконання програми, тис.грн. |
| --- | --- |
|  | 2019 |
| Бюджет Старокривинської сільської ради | 1851,501 |

Плановий обсяг фінансування Програми на 2017-2019 роки із бюджету міста становить 1851,501 тис.грн, а з інших джерел фінансування - не передбачено.

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради  VІІ скликання

від 26 червня 2019 року № 58/3900

(у редакції рішення п’ятдесят дев’ятої  сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання 02.08.2019 № 59/____)

Напрямки діяльності, завдання та заходи Програми благоустрою

сіл Старий кривин та Новий кривин Нетішинської міської ОТГ на 2019 рік

| № п/п | Назва напрямку діяльності | Перелік заходів програми | Орієнтовні обсяги фінансування /тис.грн/ | Строки вико-нання | Відпові-дальні виконавці | Джере-ла фі-нансу-вання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Утримання території благоустрою | 1.1.Впорядкування сміттезвалищ, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ та вивезення сміття | 33,12 | 2019 | Старикривин-ська сільська рада, Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Бюджет Старокривинської сільської ради | Покращення санітарного стану, екологічної ситуації та естетичного вигляду населених пунктів |
|  |  | 1.2.Хлорування криниць | 7,20 |  |  |  | Забезпечення мешканців питною водою належної якості, запобігання поширенню небезпечних захворювань |
|  |  | 1.3.Утримання об’єктів благоустрою, в тому числі кладовищ | 112,32 |  |  |  | Утримання об’єктів благоустрою сіл в належному стані, упорядкування та покращення іх зовнішнього вигляду |
|  |  | 1.4.Розчищення доріг від снігу, посипання протиожеледними сумішами | 18,00 |  |  |  | Утримання у належному стані доріг в зимовий період |
|  |  | 1.6.Екологічний податок | 2,76 |  |  |  | Забезпечення виконання податкових зобов’язань |
|  |  | 1.7.Електроенергія вуличного освітлення | 56,04 |  |  |  | Забезпечення повного освітлення сільської місцевості у вечірні та нічні години |
|  | Всього по утриманню територій благоустрою |  | 229,44 |  |  |  |  |
| 2. | Поточний ремонт об’єктів благоустрою | 2.1.Поточний ремонт доріг: грейдування вуличної мережі доріг, відсипка та трамбування доріг дрібним щебенем (мучкою) | 828,20 | 2019 | Старикривин-ська сільська рада, Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | Бюджет Старокривинської сільської ради | Утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів у належному стані |
|  |  | 2.2.Поточний ремонт вуличного освітлення | 18,00 |  |  |  | Забезпечення утримання в належному стані мереж вуличного освітлення |
| 3 |  | 2.3.Пусконалагоджувальні роботи ПЛІ-0,4 кВт по вул.Привокзальна та ПЛІ 10 кВт Л-57 до КТП-10/04 кВт вул.Садова | 32,751 | 2019 | Старикривин-ська сільська рада | Бюджет Старокривинської сільської ради | Підключення до електричних мереж будівель, розташованих на вказаних вулицях, та забезпечення мешканців електроенергією |
|  | Всього з поточного ремонту об’єктів благоустрою |  | 878,951 |  |  |  |  |
| 3. | Капітальні видатки | 3.1.Капітальний ремонт доріг | 520,56 | 2019 | Старикривин-ська сільська рада, Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій | Бюджет Старокривинської сільської ради | Приведення у належний стан вулично-дорожньої мережі сіл для безпечного пересування учасників дорожнього руху |
|  |  | 3.2.Будівництво зовнішніх мереж водопостачання населених пунктів | 100,00 |  |  |  | Виконання проектних робіт та будівництво водогону для забезпечення мешканців водою. |
|  |  | 3.3.Завершення зовнішньої електричної інфраструктури 10/0,38 кВ приватних садиб по вулиці Садовій та Привокзальній | 77,40 |  |  |  | Забезпечення електропостачанням мешканців вулиці Садова та Привокзальна |
|  |  | 3.4.Встановлення вуличних відеокамер, монтаж та обслуговування | 20,00 |  |  |  | Запобігання актам вандалізму, фіксація порушень |
|  |  | 3.5. Придбання зупинки громадського транспорту | 25,150 | 2019 | Старикривин-ська сільська рада | Бюджет Старокривинської сільської ради | Улаштування зупинки громадського транспорту для зручності мешканців села при очікуванні рейсових авто міжміського транспортування |
|  | Всього по капітальним видаткам |  | 743,11 |  |  |  |  |
|  | РАЗОМ |  | 1851,501 |  |  |  |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення про внесення змін  до рішення п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 26 червня 2019 року № 58/3900 «Про Програму благоустрою на території сіл Старий Кривин та Новий Кривин Нетішинського міського ОТГ на 2019 рік»

Проект рішення розроблений на підставі усного доручення першого заступника міського голови та з метою вирішення окремих проблемних питань для забезпечення благоустрою території сіл Старий Кривин та Новий Кривин в перехідний період формування Нетішинської міської ОТГ.

Вносяться такі зміни:

- розділ ІІ. «Поточний ремонт об’єкті благоустрою» додатку до Програми «Напрямки діяльності, завдання та заходи Програми благоустрою сіл Старий кривин та Новий кривин Нетішинської міської ОТГ на 2019 рік» доповнити пунктом 2.3. «Пусконалагоджувальні роботи ПЛІ-0,4 кВт по вул.Привокзальна та ПЛІ 10 кВт Л-57 до КТП-10/04 кВт вул.Садова» та фінансуванням коштів у сумі 32,751 тис. грн.;

- розділ ІІІ «Капітальні видатки» цього ж додатку до Програми доповнити пунктом 3.5. «Придбання зупинки громадського транспорту» та фінансуванням коштів у сумі 25,150 тис. гривень.

Внесення таких змін та доповнень викликає відповідні зміни у пункті 8 Паспорта програми «Обсяги та джерела фінансування», таблиці «Ресурсне забезпечення та етапи виконання програми».

Обсяг фінансування Програми збільшиться на 32,751 тис. гривень та  становитиме 1851,501 тис.гривень.

Спеціаліст 1 категорії відділу

містобудування, архітектури

та благоустрою ВКНМ  			                      	Т.Б.Славинська