ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шістдесят третьої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

23.09.2014					Нетішин				№ 63/___

Про виконання міської програми "Безпечне житло" на 2012-2013 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 "Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм", міська рада                           в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання міської програми "Безпечне житло" на                2012-2013 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 11 листопада 2011 року № 16/327 взяти до відома (додається).

2.Рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від                11 листопада 2011 року № 16/327 "Про міську програму  "Безпечне житло" на                 2012-2013 роки, зняти з контролю.

Міський голова 								О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення шістдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VI скликання

23.09.2014 № 63/____

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання міської програми "Безпечне житло" на 2012-2013 роки

1.Основні дані.

Рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від                 11 листопада 2011 року № 16/327 було затверджено міську програму "Безпечне житло" на 2012-2013 роки.

Програма спрямована на забезпечення пожежної безпеки у житлових будинках і гуртожитках, розташованих на території міста, запобігання пожежам, травмуванню та загибелі  людей внаслідок їх виникнення, попередження шкоди, що може бути завдана майну громадян та територіальній громаді міста.

Термін виконання: 2013 рік.

2.Виконання завдань і заходів

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання | Планові обсяги фінансу-вання (тис.грн.) |  | Фактичні обсяги фінансу-вання (тис.грн.) |  | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у житлових будинках і гуртожитках, у тому числі, підвищеної поверховості | Управління з питань ЦЗН виконкому, КП НМР "ЖКО" | 2012 | - | - | - | - | Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у житлових будинках і гуртожитках |
| 2. | Розроблення комплексних планів та заходів щодо попередження пожеж в житлових будинках і гуртожитках, у тому числі підвищеної поверховості | Управління з питань ЦЗН виконкому, КП НМР "ЖКО" | 2012 | - | - | - | - | Розроблено заходи попередження пожеж в житлових будинках |
| 3. | Придбання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, пожежні рукави) | КП НМР "ЖКО" | 2012, 2013 | 10,0 10,0 | - | - | - | Заходи не виконані у зв’язку з відсутністю коштів |
| 4. | Заміна морально і фізично застарілої пожежної сигналізації у гуртожитках міста (гуртожитки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9) | КП НМР "ЖКО" | 2012, 2013 | 600,0 1050,0 | - | - | - | Заходи не виконані у зв’язку з відсутністю коштів |
| 5. | Приведення у належний протипожежний стан інженерних систем протипожежного захисту будинків та гуртожитків | Управління з питань ЦЗН виконкому, КП НМР "ЖКО" | 2012, 2013 | 1600,01600,0 | - | - | - | Заходи не виконані у зв’язку з відсутністю коштів |

2

| 6. | Виготовлення і розміщення в ліфтах, холах, сходових клітинах, коридорах загального користування житлових будинків і гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки та правилами щодо порядку евакуації у випадку виникнення пожежі | КП НМР "ЖКО", ЗДПО-1 по охороні ХАЕС та м.Нетішин | 2013 | 1,5 | - | - | - | Заходи не виконані у зв’язку з відсутністю коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Забезпечення функціонування на базі житлово-експлуатаційних дільниць КП НМР "ЖКО" класів з навчання населення правилам пожежної безпеки, порядку дій під час пожежі. Обладнання цих класів відповідними наочними матеріалами | Управління з питань ЦЗН виконкому, КП НМР "ЖКО", ЗДПО-1 по охороні ХАЕС та м.Нетішин | 2013 | 1,0 | - | - | - | Заходи не виконані у зв’язку з відсутністю коштів |
| 8. | Публікація у засобах масової інформації повідомлень про пожежі, які виникли у житлових будинках і гуртожитках, та їх наслідки; висвітлення матеріалів просвітницького характеру з питань дотримання громадянами правил пожежної безпеки у житлових будинках і гуртожитках | Управління з питань ЦЗН виконавчого комітету міської ради , відділ з організаційних питань, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ виконкому міської ради, редакція газети "Нетішинський вісник" | 2013 | - | - | - | - | Матеріали про пожежі та просвітницького характеру публікувались у газетах "Перспектива" та "Нетішинський вісник" |
| 9. | Розгляд питань щодо забезпечення протипожежного захисту будинків і гуртожитків, у тому числі підвищеної поверховості, на засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення при виконавчому комітеті міської ради | Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, координаційна рада з питань безпечної життєдіяльності населення при виконавчому комітеті міської ради | 2013 | - | - | - | - | Розглянуто 21 лютого 2013 року (протокол № 1) |

3

3.Оцінка ефективності виконання програми.

Показники очікуваних результатів

| Показники | 2013 рік |
| --- | --- |
| Економічні (загальний обсяг виділення коштів з бюджету міста) (тис.грн.) | - |
| Соціальні | - |
| Екологічні | - |
| Інші - розгляд питання щодо забезпечення протипожежного захисту будинків і гуртожитків, у тому числі підвищеної поверховості, на спільному засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, координаційної ради з питань безпеки життєдіяльності населення при виконавчому комітеті міської ради поставив завдання перед КП НМР "ЖКО" щодо виконання першочергових заходів з виконання даної програми, од. | 1 |
| - публікації у засобах масової інформації міста матеріалів просвітницького характеру з питань дотримання громадянами правил пожежної безпеки у житлових будинках і гуртожитках сприяли попередженню виникнення пожеж, оперативному та ефективному їх гасінню, зменшенню негативних наслідків, що можуть бути завдані пожежами та створенню безпечних умов проживання громадян, од. | 3 |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Оскільки заходи даної програми дублюються програмою забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішин на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням сімнадцятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від                      07 грудня 2011 року № 17/358, пропонуємо дану програму більше не продовжувати.

4

Пояснювальна записка

про кінцеві результати виконання програми

Міська програма "Безпечне житло" на 2012-2013 роки, затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 11 листопада                    2011 року № 16/327 не виконана. Основний виконавець програми - КП НМР "ЖКО" не змогло виконати заходи з удосконалення системи пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості та гуртожитках міста через те, що кошти на виконання заходів програми, як у 2012, так у 2013 роках із бюджету міста не виділялись.

Перший заступник міського голови 					П.П.Скиба

Відповідальний виконавець:

Головний спеціаліст управління

з питань цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради

Руцький М.М.