ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

31.10.2014					Нетішин				№ 64/______

Про затвердження програми підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2014-2017 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оптимізації паливо-енергетичного балансу міста, скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних сфері, міська рада                в и р і ш и л а:

1.Затвердити програму підвищення енергоефективності м.Нетішина на               2014-2017 роки (далі – Програма), згідно з додатком.

2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Кравчук В.Ф.) щорічно передбачати в бюджеті міста кошти на фінансування заходів програми.

3.Виконавчому комітету міської ради щорічно інформувати міську раду про хід виконання програми.

4.Контроль за виконанням програми на постійні комісії міської ради, управління, відділі, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства міста.

Міський голова								О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення шістдесят четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

31.10.2014 № 64/_______

ПРОГРАМА

підвищення енергоефективності м.Нетішина

на 2014-2017 роки

2

Паспорт програми

підвищення енергоефективності м.Нетішинана 2014-2017 роки

| Ініціатор розроблення програми | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |
| --- | --- |
| ###### Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Програма енергоефективності та енергозбереження міста Нетішин на 2014-2017 роки |
| ###### Правове забезпечення до розробки програми: | ###### Закон України «Про місцеве самоврядування в України» |
| ###### Розробник програми | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |
| ###### Співрозробники програми | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства |
| ###### Відповідальний виконавець програми | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства |
| ###### Учасники програми | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства |
| ###### Термін реалізації програми | 2014-2017 роки |
| ###### Етапи реалізації програми | - |

Обсяги та джерела програми

| Джерела фінансування | Обсяг фінансу-вання, тис.грн. | У тому числі за роками |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| власні кошти підприємств | 1097,00 | 2,00 | 385,00 | 355,00 | 355,00 |
| державний бюджет | 2546,1 | 595,8 | 1887,3 | 58,00 | 5,00 |
| бюджет міста | 9595,3 | 1856,3 | 4869,7 | 1683,8 | 1185,5 |
| Всього | 13238,4 | 2454,1 | 7142,0 | 2096,8 | 1545,5 |

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Фактор енергозбереження у сучасних умовах стає одним із визначальних для енергетичної стратегії України. Від його рівня залежить ефективне функціонування національної економіки та соціально-економічного розвитку територій.

Проблема високої енергоємності валового внутрішнього продукту має загальнодержавний характер, оскільки стосується конкурентоздатності продукції економіки, рівня її собівартості, обсягів споживанням електроенергії, теплової енергії, нафти і продуктів її переробки у суспільному виробництві, бюджетній сфері та населенням.

На відміну від промислово розвинутих країн, де енергозбереження є елементом економічної та екологічної доцільності, для України - це питання виживання в ринкових умовах та входження в європейські та світові ринки.

3

Для економіки міста Нетішина, ефективне використання енергоресурсів є одним із пріоритетних завдань.

Особливу увагу необхідно приділяти зменшенню споживання енергоресурсів бюджетними закладами міста, економному використанню бюджетних коштів на оплату за спожиті енергоресурси.

Станом на 01 жовтня 2014 року оснащено приладами обліку води та тепла               14 закладів освіти, у тому числі 8 дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл 4. Упродовж трьох останніх років спостерігається зменшення споживання енергоресурсів, зокрема у 2012 році закладами освіти спожито 89,96 тис.куб.м води, 10,87 тис. Гкал тепла, у 2013 році відповідно 75,73 тис.куб.м води, 11,15 тис. Гкал тепла  , упродовж січня-вересня 2014 року 34,92 тис.куб.м води, 6,41 тис. Гкал тепла.

У закладах культури міста встановлено 5 приладів обліку води та 2 прилади обліку тепла.

У 2012 році закладами культури спожито 5,8 тис.куб.м води, 1,8 тис. Гкал тепла, у 2013 році відповідно 6,5 тис.куб.м води, 2,2 тис. Гкал тепла, упродовж січня-вересня 2014 року 1,8 тис.куб.м води, 1,1 тис. Гкал тепла. Загалом засобами обліку води та тепла в повному обсязі оснащено 2 заклади культури.

Проте залишається невирішеною проблемою забезпечення приладами обліку тепла ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа», яка знаходиться в одному приміщенні з відділом освіти за адресою Михайлова, буд 4.

У приміщеннях дитячої та юнацької бібліотек, управлінні культури, фондах Нетішинського міського краєзнавчого музею (пр..Незалежності, 31), Нетішинському міському краєзнавчому музеї (пр..Незалежності, 29), мистецькій галереї Арт-ПЛАСТ Нетішинського міського краєзнавчого музею (пр..Незалежності, 18)  встановити лічильник теплопостачання неможливо згідно технічного висновку, оскільки, приміщення є вбудовано-прибудованими до житлових будинків.

У листопаді 2011 року у адміністративній будівлі виконавчого комітету міської ради встановлено прилад обліку теплової енергії. У 2012 році спожито 649,36 Гкал теплової енергії, у 2013 році – 436,0 Гкал, упродовж січня-вересня 2014 року – 178,77 Гкал. Як наслідок, за період 2012 та 2013 року зекономлено 18 тис.352 гривні.

У лютому 2013 року встановлено засоби обліку холодної та гарячої води. Загалом у 2012 році спожито 2150,46 куб.м води, у 2013 році - 1156,2 куб.м, упродовж січня-вересня - 829,42 куб.м. Завдяки запровадженню таких енергозберігаючих заходів спостерігається значне скорочення споживання холодної та гарячої води.

Поряд з позитивними тенденціями щодо економного споживання енергоресурсів бюджетними установами, закладами, підприємствами житлово-комунального господарства залишається невирішеним питання проведення енергоаудитів.

Особливе занепокоєння становить оснащення житлового фонду побудинковими засобами обліку теплової енергії. Усього оснащено такими засобами 5 житлових будинків, що становить 4 % від загальної потреби.

Разом з тим, значно підвищилась відповідальність мешканців багатоповерхових житлових будинків щодо споживання енергоресурсів. Так, на 1 жовтня 2014 року встановлено 14227 поквартирних засобів обліку води.

Стрімке зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему вирішення питання раціонального та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

4

Принциповою умовою зменшення енергоємності є реалізація основних стратегічних напрямків підвищення енергоефективності: забезпечення структурно-технологічної перебудови економіки міста, створення адміністративних, нормативно-правових та економічних механізмів, що сприяють підвищенню енергоефективності.

2.Визначення мети програми

Метою програми є:

- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу міста;

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах, закладах;

- підвищення культури енергоспоживання.

Позитивний ефект має бути отриманий за рахунок виконання комплексу організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших заходів з раціонального використання енергоносіїв та їх економії.

Для досягнення мети програми необхідне вирішення таких завдань:

- впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

- заміна застарілого неефективного обладнання та матеріалів;

- запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження;

- капітальний ремонт водопровідних мереж;

- проведення енергоаудиту комунальних підприємств житлово-комунального господарства, бюджетних установ, закладів;

- виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів;

- організація висвітлення нагальних питань економного споживання енергоресурсів у засобах масової інформації.

3.Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Для сфери виробництва та надання послуг результатом енергозбереження є зниження енергоємності продукції, в бюджетній сфері стимулювати економію енергоресурсів складніше. Саме тому, програма підвищення енергозбереження та м.Нетішин розроблена з метою створення ефективної системи управління енергозбереженням та втілення комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження в бюджетній та комунальній сферах міста, а також можливості залучення для цього коштів державного бюджету та інвестиційних коштів, у тому  числі грантових коштів.

Сьогодні однією з основних проблем енергозбереження є створення умов економічної зацікавленості суб’єктів господарювання до підвищення ефективності використання енергоресурсів. Визначення шляхів розв’язання проблем енергеефективності в галузі житлово-комунального господарства міста базується на принципах системності, комплексності, технічної та  економічної спроможності.

Шляхами  і засобами розв’язання проблем міста є:

- підвищення енергоефективності  використання енергетичних ресурсів та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві міста;

5

- зменшення на постійній основі питомих витрат енергоносіїв при виробництві продукції, робіт і послуг житлово-комунального господарства;

- забезпечення повного обліку енергоносіїв, холодної і гарячої води, теплової енергії;

- заміна або утеплення вхідних дверей та вікон;

- зовнішнє та внутрішнє утеплення стін;

- модернізація систем опалення в адміністративних будівлях;

- заміна ламп.

Обсяги фінансування підтверджуються кошторисною документацією щорічно. Джерелами фінансування програми є кошти бюджету міста та кошти інших джерел. Ці кошти  відповідними рішеннями міської ради спрямовуються на виконання заходів програми. Обсяги фінансування програми уточнюються  під  час  складання проекту бюджету міста на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів.

Загальний розрахунковий обсяг фінансування програми складає                           35780,19 тис. грн. , у тому числі за джерелами фінансування:

власні кошти підприємств – 1097,00 тис. грн.;

державного бюджету – 1703,90 тис. грн..;

бюджету міста – 32979,29 тис. гривень.

4.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

В умовах постійно зростаючих цін на енергоресурси, питання покращення показників енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в бюджетних установах, набувають особливої актуальності у зв’язку із нагальною необхідністю економії бюджетних коштів на їх утримання.

Проведення санаційних робіт у будівлях бюджетних установ дасть змогу зменшити обсяги бюджетного фінансування на їх утримання.

Для цього необхідно:

- замінити віконні та дверні блоки;

- замінити застаріле енергоємне обладнання на енергоефективне;

- здійснити оснащення енергозберігаючими лампами бюджетні установи;

- провести капітальний ремонт покрівель;

- провести утеплення фасадів закладів;

- замінити на енергозберігаючі лампи зовнішнього освітлення, тощо;

- створити ефективну систему управління енергозбереженням, моніторингу та контролю за споживання паливно-енергетичних ресурсів об’єктами бюджетної та комунальної сфери;

- зменшити обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів установами, організаціями, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста;

- провести модернізацію об’єктів комунального господарства, впровадження новітніх енергоефективних технологій;

- залучати кошти державного, обласного бюджетів та грантових коштів на реалізацію проектів та заходів з енергозбереження;

Необхідна реконструкція теплових мереж, адже старіння теплових мереж приводить до частих поривів мережі та втрат теплової енергії в результаті цих поривів. На теперішній час використовуються теплоізолюючі труби, які дають економію   теплової   енергії   при   передачі   тепла   від   виробника   до   споживачів.

6

Встановлення частотних перетворювачів для оптимізації енергопостачання насосного обладнання на КНС- 1,2,3, насосних станціях 2-го, 3-го підйомів надасть можливість берегти електроенергію. Заміна та відновлення теплової ізоляції труб в підвалах житлових будинків на поліуретановій основі, що також надасть значну економію теплової енергії по кожному з будинків.

Тепловитрати через огороджуючі конструкції будинків в Україні складають до 70% всіх загальних витрат, а в розвинених країнах Західної Європи вони дорівнюють 38-44%, тобто в 2 рази менше.

Комплекс заходів з підвищення теплової ефективності житлових будинків дозволить знизити на 40% тепловитрати. Забезпеченість житлових будинків системами автоматизованого регулювання і приладами комерційного обліку тепла суттєво позначиться на економії теплових ресурсів міст.

Важливим кроком є утеплення огороджувальних конструкцій житлових будинків. Це дасть можливість значно покращити рівень теплозабезпечення та сприятиме зменшенню обсягів теплової енергії на опалення житлового фонду.

У житловому фонді міста експлуатується 261 ліфт, з яких 149 з терміном експлуатації 25 років і більше, а в наступному році їх кількість зросте ще на 57 ліфтів. Необхідно провести модернізацію та реконструкцію ліфтового господарства.

Оцінка досягнення мети програми здійснюватиметься за такими показниками:

зменшення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів;

відносне скорочення обсягу бюджетних видатків.

На завершення реалізації програми повинно бути досягнуто зниження рівня показників, що діяли на момент її прийняття:

- обсяг видатків з бюджету міста (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів.

5.Напрями діяльності та заходи програми

Напрямки діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

6.Координація та контроль за ходом виконання програми

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань учасниками, зазначеними у цій програмі.

За цільовим та ефективним використанням коштів –розпорядники коштів.

Управління економіки виконавчого комітету міської ради готує звіт про результати виконання програми та подає його на розгляд  міської ради.

Контроль за виконанням цієї програми здійснює перший заступник міського голови.

Додаток

Напрями діяльності та заходи

Програми підвищення енергоефективності міста Нетішина на 2014 – 2017 роки

| № з/п | Назва заходу | Місце впровадження | Виконавець | Термін вико-нання заходу | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн., у тому числі по роках |  |  |  |  | Очікуваний результат (розрахунковий економічний ефект від запро-вадження заходу у тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт комуналь-ного закладу «Палац культури міста Нетішина» (заміна вікон та дверей на металопластикові, частковий ремонт алюмінієвих дверей і вітражів | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2015 рік | Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) |  | 620,6 |  |  |  | Очікується економія коштів за оплату теплопостачання до 15% - 10,1 тис.грн |
| 2. | Заміна світильників по коридо-рах і технічних приміщеннях на менш потужні (світлодіодні) | КП НМР «Торговий центр» | КП НМР «Торговий центр» | 2014-2015 рр. | Власні кошти | 2,0 | 30,0 |  |  |  | 42,0 |
| 3. | Заміна старих вікон на сучасні пластикові (з метою тепло збереження і шумоізоляції) | КП НМР «Торговий центр» | КП НМР «Торговий центр» | 2015-2017 рр. | Власні кошти |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | 12,2 |
| 4. | Реконструкція фасаду з утепленням | КП НМР «Тор-говий центр» | КП НМР «Торговий центр» | 2015-2017 рр. | Власні кошти |  | 330,0 | 330,0 | 330,0 |  | 8,7 |
| 5. | Відновлення теплоізоляції систем теплопостачання | Житлові будинки | КП НМР «ЖКО» | 2014-2017 рр. | Бюджет міста | 90,0 | 108,0 | 122,0 | 113,0 |  | 244,0 |
| 6. | Заміна світильників на енергозберігаючі в під’їздах житлових будинків | Житлові будинки | КП НМР «ЖКО» | 2014-2017 рр. | Бюджет міста | 76,4 | 152,8 | 166,2 | 166,4 |  | Встановлено 60Вт заміна на 6Вт на по-рядок менше(-) вит-рат на електроенергію |
| 7. | Встановлення лічильників теплової енергії на вводах в житлові будинки | Житлові будинки | КП НМР «ЖКО» | 2014-2017 рр. | Бюджет міста | - | 760,0 | 855,0 | 855,0 |  | Приблизно 1-1,5 тис.грн. в місяць опалювального періоду |
| 8. | Заміна світильників РКУ та ЖКУ зовнішнього освіт-лення на діодні |  | КП НМР «ЖКО» | 2014-2017 рр. | Бюджет міста | 99,0 | 514,8 | 518,1 | 51,1 |  | Встановлено 150Вт заміна на 15Вт на порядок менше(-) витрат на електроенергію |
| 9. | Технічне переоснащення та зниження до рівня експлуа-таційної безпеки зношеності житлового фонду у сфері ліфтового господарства* | Житлові будинки | КП НМР «ЖКО» СРБП «Хмельницьк-ліфт» | 2014-2017 рр. | Бюджет міста | 9030,5 | 3925,4 | 4320,5 | 5518,3 |  | 5-10% економії споживання енергоресурсів від базового року |
| 10. | Встановлення лічильника теплової енергії на бойлер | Котельна СМСЧ №4 | СМСЧ №4 | 2015 р. | кошти спеціального фонду державного бюджету |  | 10,0 |  |  |  | економія 5,0 тис.грн. в місяць |
| 11. | Встановлення лічильника теплової енергії (на господарській корпус. гаражі та ПАВ) | Перехідні підземні галереї СМСЧ № 4 | СМСЧ №4 | 2015 р. | кошти спеціального фонду державного бюджету |  | 15,0 |  |  |  | економія 7,0 тис.грн. в місяць (опалювальний період) |
| 12. | Встановлення лічильника теплової енергії ЦТП-17А | ЦТП-17А СМСЧ №4 | СМСЧ №4 | 2016 р | кошти спеціального фонду державного бюджету |  |  | 15,0 |  | економія 3,0 тис. грн.. в місяць (опалювальний період) |  |
| 13. | Встановлення лічильника обліку холодної води на ВНС (резервна лінія) | ВНС СМСЧ №4 | СМСЧ №4 | 2015 р | кошти спеціального фонду державного бюджету |  | 2,0 |  |  | економія 1,0 тис. грн.. в місяць |  |
| 14. | Монтаж додаткової мережі постачання горючої води у будівлю акушерського відділення | Будівля акушерського відділення СМСЧ №4 | СМСЧ №4 | 2016 р | кошти спеціального фонду державного бюджету |  |  | 40,0 |  | економія 12,0 тис. грн.. в місяць |  |

* - кошти передбачено програмою відновлення ліфтового  господарства у житловому фонді міста Нетішин на 2014-2017 роки, затвердженою рішенням Нетішинської міської ради VI скликання від 21 січня 2014 року № 53/1175

| 15. | Встановлення енергозберігаючих ламп | Головний корпус лікарні СМСЧ №4 | СМСЧ №4 | 2017 р | кошти спеціального фонду державного бюджету | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | економія 2,0 тис. грн. в місяць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Капітальний ремонт будівлі (утеплення стін фасаду) | ЗОШ №1 | - |  | Державний бюджет | - | 878,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет міста | - | 878,4 | - | - |  |
| 17. | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі, заміна вікон на металопластикові, заміна лінолеуму) | ЗОШ №1 | - |  | Державний бюджет | 457,3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет міста | 162,0 | 680,4 | - | - |  |
| 18. | Заміна світильників | ЗОШ №1 |  |  | Бюджет міста |  | 24,0 |  |  |  |
| 19. | Заміна електрокотла 160 л | ЗОШ №1 |  |  | Бюджет міста | 23,4 |  |  |  |  |
| 20. | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) | ЗОШ №2 |  | до 31 груд-ня 2014 р. | Державний бюджет | 135,5 |  |  |  |  |
| 21. | Заміна вікон на металопластикові | ЗОШ №2 |  | до 31 груд-ня 2015 р. | Державний бюджет |  | 358,4 |  |  |  |
| 22. | Заміна світильників | ЗОШ №2 |  |  | Бюджет міста |  | 19,2 |  |  |  |
| 23. | Заміна електрокотла | ЗОШ №2 |  |  | Бюджет міста | 21,8 |  |  |  |  |
| 24. | Заміна холодильної шафи | ЗОШ №2 |  |  | Бюджет міста | 15,2 |  |  |  |  |
| 25. | Заміна електросковороди | ЗОШ №2 |  |  | Бюджет міста | 12,9 |  |  |  |  |
| 26. | Заміна жарочної шафи | ЗОШ № 2 |  |  | Бюджет міста | 13,7 |  |  |  |  |
| 27. | Заміна плити електричної | ЗОШ № 2 |  |  | Бюджет міста | 7,9 |  |  |  |  |
| 28. | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) | НВК |  |  | Бюджет міста | 161,6 |  |  |  |  |
| 29. | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) | ДНЗ №2 |  |  | Бюджет міста | 215,1 | 334,9 |  |  |  |
| 30. | Встановлення вузла обліку тепла | ДНЗ №2 |  |  | Бюджет міста | 29,0 |  |  |  |  |
| 31. | Заміна пральної машини | ДНЗ №2 |  |  | Бюджет міста | 6,5 |  |  |  |  |
| 32. | Заміна холодильника | ДНЗ №2 |  |  | Бюджет міста | 4,9 |  |  |  |  |
| 33. | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на металопластикові) | ДНЗ №3 |  | 2015р. | Бюджет міста |  | 66,9 |  |  |  |
| 34. | Заміна ламп на енергозберігаючі | ДНЗ №3 |  | 2015р. | Бюджет міста |  | 5,0 | 2,5 |  |  |
| 35. | Заміна електросковороди | ДНЗ №3 |  |  | Бюджет міста | 11,8 |  |  |  |  |
| 36. | Заміна протирочної машини | ДНЗ №3 |  |  | Бюджет міста | 8,6 |  |  |  |  |
| 37. | Капітальний ремонт будівлі | ДНЗ №4 |  | 2015-2016р. | Бюджет міста |  | 350,0 |  |  |  |
| 38. | Заміна електрокотла 100 л | ДНЗ№4 |  | 2014р. | Бюджет міста | 19,6 |  |  |  |  |
| 39. | Заміна електроплити | ДНЗ №4 |  | 2014р. | Бюджет міста | 8,6 |  |  |  |  |
| 40. | Заміна холодильної шафи | ДНЗ №4 |  | 2014р. | Бюджет міста | 12,2 |  |  |  |  |
| 41. | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на металопластикові) | ДНЗ №5 |  | 2015р. | Бюджет міста | 269,5 |  |  |  |  |
| 42. | Заміна електром’ясорубки | ДНЗ №5 |  |  | Бюджет міста | 7,2 |  |  |  |  |
| 43. | Заміна пральної машини | ДНЗ №5 |  |  | Бюджет міста | 6,5 |  |  |  |  |
| 44. | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) | ДНЗ №6 |  |  | Бюджет міста | 170,1 | 309,9 |  |  |  |
| 45. | Заміна електросковороди | ДНЗ №6 |  |  | Бюджет міста | 11,8 |  |  |  |  |
| 46. | Заміна побутового холодильника | ДНЗ №6 |  |  | Бюджет міста | 4,9 |  |  |  |  |
| 47. | Капітальний ремонт будівлі (ре-монт фасаду, заміна дверей) | ДНЗ №7 |  |  | Бюджет міста |  | 130,7 |  |  |  |
| 48. | Ремонт системи тепло-водопостачання | ДНЗ №7 |  |  | Бюджет міста | 8,0 |  |  |  |  |
| 49. | Заміна світильників | ДНЗ №7 |  |  | Бюджет міста |  |  | 20,0 |  |  |
| 50. | Заміна вікон на металопластикові | ДНЗ №7 |  |  | Бюджет міста |  | 30,0 |  |  |  |
| 51. | Заміна побутового холодильника | ДНЗ №7 |  |  | Бюджет міста | 4,0 |  |  |  |  |
| 52. | Заміна холодильної шафи | ДНЗ №7 |  |  | Бюджет міста | 12,2 |  |  |  |  |
| 53. | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) | ДНЗ №8 |  |  | Бюджет міста | 307,7 | 432,3 |  |  |  |
| 54. | Встановлення вузла обліку тепла | ДНЗ №8 | ТОВ ІВП «Відеотехсер-віс» | до 31.12. 2014 р. | Бюджет міста | 25,6 |  |  |  |  |
| 55. | Заміна дверей | ДНЗ №8 |  | до 31 грудня 2014 р. | Спеціальний фонд (благо-дійні внески) |  |  |  |  |  |
| 56. | Заміна вікон на металопластикові | ДНЗ №8 |  | до 31 грудня 2014 р. | Спеціальний фонд (благо-дійні внески) |  |  |  |  |  |
| 57. | Заміна ламп на енергозберігаючі | ДНЗ №8 |  | до 31 грудня 2014 р. | Спеціальний фонд (благо-дійні внески) |  |  |  | 2,0 |  |
| 58. | Заміна пральної машини | ДНЗ №8 |  |  | Бюджет міста | 6,5 |  |  |  |  |
| 59 | Заміна морозильної камери | ДНЗ № 8 |  |  | Бюджет міста | 5,0 |  |  |  |  |
| 60. | Заміна пральної машини | ДНЗ №9 |  |  | Бюджет міста | 13,0 |  |  |  |  |
| 61 | Заміна холодильника | ДНЗ №9 |  |  | Бюджет міста | 4,1 |  |  |  |  |
| 62. | Заміна світильників | КЦ |  |  | Бюджет міста |  | 2,4 |  |  |  |
| 63. | Заміна світильників | БДТ |  |  | Бюджет міста |  | 10,0 |  |  |  |
| 64. | Заміна світильників | КЮТ |  |  | Бюджет міста |  | 3,0 |  |  |  |
| 65. | Монтаж приладу обліку теплопостачання | АГП відділу освіти |  |  | Бюджет міста |  | 25,0 |  |  |  |
| 66. | Заміна вікон на металопластикові | УСЗН виконавчого комітету міської ради |  |  | Бюджет міста |  | 32,0 |  |  |  |