ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шістдесят___________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

___.__.2020				Нетішин				      № ___/____

Про виконання програми природоохоронних заходів  на території м. Нетішин на 2019 рік

Відповідно до статті 25, пункт 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міський цільових програм», Нетішинська міська рада                      в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про результати виконання програми природоохоронних заходів на території м. Нетішин на 2019 рік, затвердженої рішенням сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3376 «Про програму природоохоронних заходів на території м. Нетішин на 2019 рік» (із внесеними змінами) взяти до відома (додається).

2.Зняти з контролю рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3376 «Про програму природоохоронних заходів на території м. Нетішин на 2019 рік».

Міський голова                                                                       Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ___________ сесії Нетішинської міської ради VІI скликання _________________

Заключний звіт

про виконання програми природоохоронних заходів

на території м. Нетішин на 2019 рік

1. Основні дані

Програма природоохоронних заходів на території м. Нетішин на 2019 рік (далі-Програма), затверджена рішенням сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3376 «Про програму природоохоронних заходів на території м. Нетішин на 2019 рік»  (зі змінами) була прийнята з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу а також здійснення екологічної політики, спрямованої на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Відповідальність за виконання Програми покладається на виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО».

Термін виконання програми - 2019 рік.

2. Виконання завдань і заходів:

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюд-жет міста | Інші дже-рела | Бюд-жет міста | Інші дже-рела |  |
| 1 | Придбання розсади квітів | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 228,6 | 0 | 228,6 | 0 | Придбано розсаду квітів – 22879 од. |
| 2 | Придбання насіння квітів | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 34,9 | 0 | 31,7 |  | Придбано насіння квітів – 5,5 кг |
| 3 | Придбання термочаш для квітів | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 31,8 | 0 | 25,5 | 0 | Придбано термочаші для квітів - 30 од. |
| 4 | Насіння трави | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 10,4 | 0 | 10,4 | 0 | Придбано насіння трави – 80 кг |
| 5 | Саджанці дерев, кущів | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2019 | 180 | 4000 | 0 | 0 | Кошти не виділялись. Саджанці придбані не були |
| 6 | Придбання мотокоси | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «Благоустрій» КП НМР «ЖКО» | 2019 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділялись. Мотокосу придбано не було |
| 7 | Розробка місцевої схеми формування національної екологічної мережі | виконавчий комітет міської ради міської ради | 2019 | 0 | 300 | 0 | 0 | Кошти не виділялись. Місцева схема формування національної екологічної мережі не розроблялась |
| 8 | Придбання контейнерів для роздільного збирання відходів | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО» | 2019 | 183,3 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділялись. Контейнери придбані не були |
| 9 | Придбання запчастин для спеціальних автомобілів та тракторів | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2019 | 200,0 | 0 | 90,4 | 0 | Закуплені запчастини та проведений ремонт спецтехніки, а саме: 4-х сміттєвозів, трактора ТО-30, трактора ТО-40 та бульдозера Т-130 |
| 10 | Розроблення проєктно-кошторисної документації на прокладання лінії електропостачання до полігону ТПВ | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2019 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділялись. Проектно-кошторисна документація не замовлялась |
| 11 | Будівництво лінії електропостачання до полігону ТПВ | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2019 | Відпо-відно до ПКД | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділялись. Лінія електропостачання не будувалась |
| РАЗОМ |  |  |  | 941,0 | 4300 | 386,6. | 0 |  |

3. Оцінка ефективності  виконання програми

| показники | 2019 |
| --- | --- |
| економічні |  |
| загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн | 386,6 |
| соціальні |  |
| екологічні |  |
| покращено екологічну ситуацію довкілля, оновлено квіткові клумби, оформлено квітково – декоративне біорозманіття (придбано розсаду квітів), од. | 22879 |
| оновлено квіткові клумби, оформлено квітково – декоративне біорізноманіття (придбано насіння квітів), кг | 5,5 |
| Придбано термочаші для квітів, од. | 30 |
| покращено озеленення території міста, (придбано насіння трави), кг | 80,0 |
| Забезпечено екологічно безпечне збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення а знешкодження і захоронення відходів (проведено ремонт сміттєвозів, тракторів та бульдозер), од. | 7 |

4. Заключний висновок.

Реалізація у 2019 році заходів Програми дозволила забезпечити для жителів міста екологічно безпечні умови проживання.

Здійснені заходи з озеленення міста шляхом придбання розсади та насіння квітів, насіння трави, забезпечений кращий догляд за зеленими насадженнями шляхом придбання спеціального обладнання, забезпечено екологічно безпечне збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження та захоронення  відходів шляхом придбання запчастин для ремонту спеціальних автомобілів та тракторів.

Протягом звітного періоду із бюджету міста на реалізацію заходів програми було виділено кошти у сумі 386,6 тис.грн.

Тому проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності з організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища забезпечує екологічно безпечне середовище для життя, діяльності і здоров'я людей, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Заступник

міського голови						                 Оксана ЛАТИШЕВА

Відповідальні виконавці:

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього природного

середовища виконавчого комітету

міської ради                                                                                        Ганна ТОНКА

Пояснювальна записка

про результати виконання програми природоохоронних

заходів на території м. Нетішин на 2018 рік

Програма природоохоронних заходів на території м. Нетішин на 2019 рік затверджена рішенням сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3376 «Про програму природоохоронних заходів на території м. Нетішин на 2019 рік» (із внесеними змінами) прийнята з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності з  організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Виконання програми забезпечували КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО» та виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Програма передбачала виконання завдань щодо поліпшення якості навколишнього природного середовища, подальшої стабілізації екологічної ситуації у місті.

Програма діяла впродовж  2019 року. На виконання заходів Програми було передбачено за рахунок коштів бюджету міста кошти у сумі  941,0 тис. грн.

За період дії Програми у 2019 році на реалізацію природоохоронних заходів всього витрачено коштів у сумі 386,6 тис. грн.

Завдяки  реалізації основних природоохоронних заходів програми у 2019  році в більшій мірі забезпечено для жителів міста екологічно безпечні умови проживання, а саме:

- здійснено заходи з озеленення міста шляхом придбання розсади квітів у кількості 22879 шт

- покращено озеленення території міста, оновлено квіткові клумби та оформлено квітково-декоративне біорізноманіття шляхом посіву  трави та квітів (придбано 5,5 кг насіння квітів та 80,0 кг насіння трави);

- забезпечено покращення догляду за зеленими насадженнями шляхом придбання спеціального обладнання (термочаші – 30 од);

- забезпечено екологічно безпечне збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження та захоронення  відходів шляхом придбання запчастин для ремонту спецтехніки; за результатами цього відремонтовано 7 одиниць спецтехніки: 4 сміттєвоза, трактор ТО-30, трактор ТО-40, бульдозер Т-130

Заходи, що виконані за період дії та в рамках Програми, сприятимуть в подальшому покращенню екологічного стану міста, і як наслідок, виконання запланованої мети Програми.

Бюджетні кошти були використані за призначенням.

Начальник відділу земельних ресурсів та

охорони навколишнього природного середовища

виконавчого комітету Нетішинської міської ради                            Ганна ТОНКА